Váš dopis zn. / ze dne                        Naše zn.                          Vyřizuje / linka             V Sokolově dne:

KSÚS KK/SÚ-        /2018-Čer

__/ZPR/SÚ/2018

Bárta / 724309853

barta.miroslav@ksusk.cz

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na provedení stavebních prací pro stavbu: „III/1947 Mokrá“ zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Název zakázky

„III/1947 Mokrá “

- Identifikační údaje zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

E-mail: podatelna@ksusk.cz

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková, tel. 352 356 140,

mobil: 723 743 029

Odp. pracovník: Miroslav Bárta, tel.: 724309853

Odpovědný pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 607 094 208

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

- Základní ustanovení

- Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

- Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

  - Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „III/1947 Mokrá“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Hlavní předmět díla dle CPV: 45233140-2 Práce na stavbě silnic.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je cca 8.236.466,26 Kč bez DPH, 9 966 124,17 Kč včetně DPH.

Stručný popis a účel veřejné zakázky:

Předmětem je oprava povrchu silnice III/1947 v km cca 0,000 – 1,080, na základě projektové dokumentace, vypracované projekční kanceláří Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, datum 05/2018.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu silnice III/1947 v km cca 0,000 – 1,080. Nová konstrukce vozovky vychází z provedené diagnostiky a zpracované projektové dokumentace. V rámci plnění dojde k odfrézování vozovky v tl. 30 mm. Na místě bude provedena recyklace zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií recyklace za studena. Bude provedena sanace okrajů vozovky v celém úseku. Následně bude proveden infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C50 BP4. Po položení ložné vrstvy asfaltovým betonem ACL 16+ včetně spojovacího postřiku modifikovanou emulzí C 60 BP4 bude položena obrusná vrstva asfaltovým betonem ACO 11+, konstrukce vozovky bude zesílena o 60 mm. Dále bude opraven propustek a oboustranně osazen svodidly. Na závěr dojde k doplnění dopravního značení směrovými sloupky a bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. Oprava komunikace bude prováděna při úplné uzavírce komunikace. Veškeré práce a dodávky jsou specifikovány a budou provedeny dle v projektové dokumentace vypracované fi. DSVA , Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, projektant Ing. Petr Král, číslo zakázky 31/2018.

Stavba „III/1947 Mokrá“ bude realizována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury /dále jen předmětný projekt/.

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI Policie ČR a s příslušným silničním správním orgánem.

- Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP  a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě účastník v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

- Projektová dokumentace včetně výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.

- Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky a zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace úrovně TP a výkaz výměr, zpracovaný projekční kanceláří Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, datum 05/2018. Dle § 36 odst. 4 zadavatel sděluje, že části zadávací dokumentace „Projektová dokumentace úrovně TP a „Výkaz výměr – soupis prací“ byly vypracovány projekční kanceláří Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, datum 05/2018, hlavní projektant Ing. Petr Král.

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

- pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),

- vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.

- vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,

- dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

- zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu,

- zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech,

- provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště,

- označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli, technickém dozoru investora (dále jen TDI) a SFDI,

- zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy,

- materiál vyfrézovaný na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, do majetku vítězného účastníka,

- odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,

- zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů,

- zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem  BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů,

- sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně poddodavatelů apod.),

- poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,

- provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,

- zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,                  o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

4) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka

  - Prokázání základní způsobilosti

- Účastník prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Základní způsobilost může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

  - Prokázání profesní způsobilosti

- Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán

  - osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky (např.  osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., a to v oboru dopravní stavby, dopravní stavby – nekolejová doprava). Zároveň účastník doloží prohlášení, že se jedná o kmenového zaměstnance účastníka nebo že má s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.

- Doklady prokazující profesní způsobilost předkládá účastník kopiemi dokladů, příp. je může nahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - Prokázání technické kvalifikace

- Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

  - seznam alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (souvislá oprava krytu silnice asfaltovými betony), a to pouze v objemu vyšším jak 4 mil. Kč za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, pokud uvedené stavební práce byly v průběhu stanovené lhůty dokončeny.

Doklady o kvalifikaci předloží dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je v dokládaném rozsahu nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.

5) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci včetně podmínek za její poskytnutí

Kompletní zadávací dokumentace vč. výkazu výměr (ve formátech „pdf“, „excel“) a projektové dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele ……………………………………

Na vyžádání může být projektová dokumentace také zaslána v elektronické podobě na e-mail nebo přes úschovnu. Kontaktní pracovník – František Malár, e-mail: malar.frantisek@ksusk.cz, tel. 602 406 907.

6) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení realizace stavby:          září 2018

Předpoklad ukončení realizace stavby do:   31.října 2018

Místem plnění veřejné zakázky je Karlovarský kraj.

7) Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.

- Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky dle této výzvy s členěním po jednotlivých ucelených částech. Nabídka bude dále obsahovat oceněný výkaz výměr a náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Účastník je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr. Dále je povinen zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla dle této zadávací dokumentace.

- Záruční doba:

Požadovaná záruční doba:

- na stavební práce a kryt vozovky v délce 60 měsíců

- na vodorovné dopravní značení v délce 24 měsíců

Platební podmínky:

- Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

- Dílo bude fakturováno po kompletním dokončení předmětu plnění a řádném předání objednateli bez vad a nedodělků.

- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

9) Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu  Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení končí dne …………….2018 v 11:00 hod.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – III/1947 Mokrá – neotevírat nabídka“.

Na obálce budou dále uvedeny identifikační údaje a adresa účastníka.

10) Datum a čas otevírání obálek, místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne          2018 v 11:00 hodin (bez zbytečného odkladu ihned po předání obálek od zadavatele) v sídle Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 01, zasedací místnost č. 226. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků zadávacího řízení

11) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Účastník je povinen seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky, místo stavby je volně přístupné. Prohlídka za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě. Kontaktní osobou je pan Miroslav Bárta, tel.: 724309853.

12) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

12.1  Základní požadavky na zpracování nabídky:

## Nabídka bude podána písemně, a to v listinné podobě.

## Nabídka bude podána v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

## Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. Oceněný soupis prací výkazu výměr bude předložen v tištěné i elektronické formě.

## Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

## Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka.

12.2  Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání způsobilosti a kvalifikace

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (bude použit formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Cenová nabídka – přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr, oceněné položky ve výkazu výměr nespecifikované, vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Návrh kupní smlouvy na vyfrézovaný materiál podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

13.1    Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce

technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití

alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 3.

13.2 	Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 zákona vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, která je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 zákona.

13.3 	Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit

a)  identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

  - seznam akcionářů,

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

14) Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo:

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění

- nevracet účastníkům podané nabídky

- podmínky zadávacího řízení změnit nebo doplnit v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona

- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

- Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

- V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) Zákona.

- V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout.

15) Zadávací lhůta

- Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, která končí dne ……….2018

………………………………………..

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace