SMLOUVA O DÍLO

# (dále jen „smlouva“)

# uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

# ve znění pozdějších předpisů

# mezi smluvními stranami

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Se sídlem:                 Žákovská 716, 356 01  Sokolov

IČ:                             750 59 151

DIČ:                          CZ 750 59 151

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., Sokolov

Číslo účtu: 	           35-7899450297/0100

Zastoupená:               Mgr. Ilonou Medunovou

Tel:                            352 622 765, 775 751 166

e-mail:                       skola@zivnostenska-sokolov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Tel:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

na stavební akci:

„Revitalizace pozemku školy (demolice přístavby)“

Čl. I  Předmět a účel smlouvy

- Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění realizace revitalizace pozemku školy (demolice přístavby) v areálu Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na parcele p. č. 386/1 v k. ú. Sokolov, a to v souladu se zadávací dokumentací zakázky malého rozsahu s názvem: „Revitalizace pozemku školy (demolice přístavby)“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase dle závazného harmonogramu (viz příloha č. 1) a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou cenu díla.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou kompletního provedení díla při respektování příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.

- Rozsah díla a jeho kvalita je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, vypracované Ing. Milanem Kalábem, Projektová a inženýrská kancelář, Mičurinova 1148, 356 01‚ Sokolov, číslo zakázky OST-2017/016, datum 08/2017.

- Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2) a v souladu se Souhlasem s odstraněním stavby vydaným Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování dne 30. 10. 2017 č.j. 8079/2017OSÚP/LUST včetně usnesení prodloužení č.j. MUSO/115833/2018/OSÚP/JADU ze dne 19. 11. 2018.

Čl. II  Cena díla

- Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne ……………….

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla následující cenu (dále jen ,,cena díla“):

Celková cena za provedení díla:

bez DPH					            .....................................	Kč

DPH ............... %				             .....................................	Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH	.....................................	Kč

- Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s odstraněním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady nutné k řádné realizaci díla.

- Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

Čl. III  Platební podmínky

- Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“).

- Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel, v členění a označení položek dle nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 2). Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídkovém rozpočtu (viz příloha č. 2).

- Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Splatnost faktury se stanovuje na třicet (30) kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. IV  Místo a doba plnění

- Místem plnění dle této smlouvy je areál Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, parcela p. č. 386/1 v k. ú. Sokolov

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 27. 9. 2019

- Termín zahájení realizace stavebních prací: 1. 10. 2019

- Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): nejpozději do 29. 11. 2019.

- Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla (viz příloha č. 1). Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

- Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy s ohledem na projektem stanovené podmínky.

- Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

- Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Čl. V Práva a povinnosti objednatele, kontaktní osoba

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran.

- Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně pět (5) pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.

- Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Objednatel i technický dozor stavebníka, jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

- Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

- Kontaktní osobou za objednatele je Mgr. Ilona Medunová, tel.: 775 751 158

Čl. VI   Povinnosti zhotovitele, kontaktní osoba

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších vyhlášek.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveništi - pracovišti:

  - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy,

  - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi,

  - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,

  - zodpovídat za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi,

  - zajistit na stavbě v souladu s ustanovení § 153 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ním souvisejícími příslušnými právními předpisy, stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené v Rozhodnutí odstranění stavby ze dne 30. 10. 2017. Zhotovitel nese odpovědnost za újmy (škody) způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště.

- Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s právními platnými předpisy a zavazuje se tímto  hradit případné škody vzniklé jejím užíváním.

- Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

- Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této smlouvy, a zavazuje se je nahradit.

- Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

- Při likvidaci odpadu vzniklého při plnění této smlouvy bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Realizace vlastní stavby bude časově omezena a odpady, které na stavbě vzniknou, jsou zatříděny dle Vyhl. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů dle platných kódů (viz projektová dokumentace) a zhotovitel je povinen řídit se těmito pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

- Po ukončení demoličních prací bude zpracována závěrečná zpráva o naložení s odpady, jejich množství, charakteru a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen postupovat souladu s Rozhodnutím odstranění stavby vydaným Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování dne 30. 10. 2017 č.j. 8079/2017OSÚP/LUST včetně usnesení prodloužení č.j. MUSO/115833/2018/OSÚP/JADU ze dne 19. 11. 2018.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných právních předpisů vztahujících se k realizaci díla.

- Kontaktní osobou za zhotovitele je

………………..……………….tel.:…………………….email: ………………………..

Čl. VII  Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel se  tímto zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli

Čl. VIII Doručování

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

a) adresa pro doručování objednatele je: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716, 356 01 Sokolov.

b) adresa pro doručování zhotovitele:

2.    Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou

smluvní stranu.

3.    Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit

osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

Čl. IX  Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

- Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

- Splněním předmětu smlouvy se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů a odstranění všech případných vad a nedodělků.

- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

- Vlastníkem díla je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na díle. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na díle.

- V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k řádnému předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit i veškeré náklady spojené s organizací opakovaného řízení.

Čl. X  Odpovědnost za vady a škodu, záruka za jakost díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí.

- Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost díla.

- Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců.

- Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:

a) požadovat opravu vady,

b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění,

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo,

d) odstoupit od této smlouvy.

- Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.

- Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

Čl. XI  Smluvní sankce

- V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

- V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel tímto zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

- Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

- Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. XII  Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a)	jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dní;

b)	jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 6 smlouvy;

c)	jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku VII. odst. 1 této smlouvy;

d)	jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;

e)	zhotovitel vstoupil do likvidace;

f)	zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;

g)	objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 90 dní,

Čl. XIII  Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy s ním souvisejícími.

- Ustanovení této smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede  objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně:…………. datová schránka:……….. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel 
a dvě (2) zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.

- Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací.

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu

dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Zadávací dokumentace – jako externí příloha uložená u objednatele

Nabídka zhotovitele – jako externí příloha uložená u objednatele

V Sokolově dne …………..…			 V…………….…………dne…………

…………………………………			…….…………………………………

Objednatel						        Zhotovitel