tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění (dále jen “ZZVZ“)

(otevřené nadlimitní řízení)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html.

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím emailové adresy martina.obsivacova@kr-karlovarsky.cz.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“,

část 1 - stavební práce

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-029395.

- Druh veřejné zakázky a  klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky (část 1 a část 2):                 90.200.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky část 1 - stavební práce:     76.100.000 Kč bez DPH

Klasifikace stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód           45000000-7   Stavební práce

dodatečný CPV kód:

45212330-8  	Výstavba knihoven

45300000-0 	Stavební montážní práce

45200000-9 		Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003086

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je také dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků publicity, informací o projektu a financování a instalace pamětní desky.

Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.

Na realizaci stavby bylo vydáno Magistrátem města Karlovy Vary - úřad územního plánování a stavební úřad stavební povolení spis. zn. 15014/SÚ/17/Pel vydané dne 3. 7. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 7. 2018. Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodních děl bylo vydáno Magistrátem města Karlovy Vary - úřad územního plánování a stavební úřad spis. zn. 4405/SÚ/18/Žá dne 31. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2018 (příloha č. 5 výzvy).

Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z dále uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny v rámci akce Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, zpracované Ing. arch. Miroslavem Míkou v dubnu 2018, se sídlem Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázně (příloha č. 4 výzvy).

Cílem plnění veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nového depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech s funkcí rozšíření kapacity zejména skladovacích ploch pro ukládání a uchovávání knihovních fondů a periodik. Provozně navržený objekt obsahuje nové řešení zásobování, prostory na zpracování knižních fondů, badatelnu s odděleným přístupem veřejnosti, restaurátorskou dílnu a digitalizační pracoviště. Stavba svým uspořádáním navazuje symetricky na severovýchodní fasádu stávajícího objektu budovy „C“ Krajského úřadu, má půdorysný tvar písmene U, je třípodlažní, nepodsklepená, s plochou střechou zakončenou atikou a uzavírá s administrativní částí atrium přístupné v nárožích. Objekt tvoří betonový skelet. Podél jihozápadní fasády je vedena ve všech podlažích podélná chodba, která slouží pro zásobování a pohyb zaměstnanců.

Z chodby jsou přístupné sklady a archivační místnosti knihovních fondů a periodik, vybavené z větší části mobilními kovovými mechanicky ovládanými regály, posuvnými po lištách zapuštěných v podlaze (tzv. kolejnicový vodící systém), které zajistí maximální využití prostoru. Stacionární regály jsou umístěny mezi jednotlivými sloupy a podél stěn v archivačních místnostech, v místech, ve kterých není možné umístit kolejnicový vodící systém. Jedná se o tzv. hluchá místa, např. výklenky v archivačních místnostech. Stacionární regály jsou kotveny do stavby proti pádu (do podlahy, ke zdi). Některé regály mají atypicky zkrácenou délku v místech, kde se nachází svislé průchody vzduchotechniky. Dodávka a montáž těchto posuvných a stacionárních regálů není součástí této veřejné zakázky,  je součástí veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem. Do chodby ústí 2 osobo-nákladní výtahy. Na obou koncích chodby ve 2. NP a 3. NP je zajištěn přístup na venkovní ocelová úniková schodiště umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu. Chodby jsou odvětrány okny osazenými na jihozápadní fasádě směrem do atria. V 1. NP se nachází technické zázemí objektu - místnost zařízení vzduchotechniky, serverovna, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů a administrativní část. U severozápadní fasády je situována badatelna s hygienickým zázemím a místností pro obsluhu. Badatelna se samostatným vstupem je určena pro veřejnost. Ve 2. NP se opakuje dispoziční schéma s příčnou chodbou shodné s 1. NP, ze které jsou přístupné místnosti archivu. V jihovýchodním nároží jsou místnosti pro dílnu a zpracování knižních fondů s hygienickým zázemím pro zaměstnance. Prostory ve 3. NP jsou dispozičně řešeny shodně s 2. NP. Na střeše objektu jsou umístěna tepelná čerpadla.

Provozní napojení na stávající objekt Krajské knihovny je navrženo v úrovni 2. NP v podobě spojovacího koridoru s nosnou konstrukcí ve tvaru knižních hřbetů. Vyrovnání výškového rozdílu je dosaženo výtahem s průchozí kabinou, přes který bude probíhat manipulace s knihovním fondem mezi stávající knihovnou a nově vybudovaným depozitářem. S výstavbou depozitáře jsou navrženy nové zpevněné parkovací a obslužné plochy, sloužící k manipulaci s knihovním fondem a k přístupu požární ochrany, úpravy stávajících parkovacích ploch, terénní a sadové úpravy a výsadba stromů. S výstavbou souvisí realizace nutných přeložek inženýrských sítí v rozsahu nutném pro provoz nové stavby a napojení na tyto sítě.

Součástí činností dodavatele stavby před zahájením stavebních prací je vyhotovení pasportizace stavbou dotčených objektů (stávající objekt Krajské knihovny budovy „K“ a budovy „C“ Krajského úřadu, přístupové komunikace atd.). Zdokumentován bude skutečný stav objektů v blízkosti plánované výstavby podrobnou fotodokumentací a posouzen vnější stav objektů tak, aby se odhalila místa, kde by vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů, komunikací atd. Pasportizace bude provedena za účasti zástupce objednatele.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli, dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička), zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky

- zhotovitel bude koordinovat veškeré své práce v souladu se Zásadami organizace výstavby a projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby;

- stavba bude vymezena oplocením tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám na staveniště;

- bude zajištěna čistota v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

- zhotovitel stavby zajistí odběr vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u buňkoviště zhotovitele;

- zhotovitel zabezpečí okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště, přijme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

- zhotovitel je povinen plán organizace výstavby upravovat průběžně podle aktuálních podmínek a 1x měsíčně předkládat aktualizovaný detailní harmonogram prací k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka a objednateli;

- zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla s digitálním vyznačením data pořízení a předá objednateli 1x v digitálním provedení;

- zhotovitel zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;

- pro vjezd (výjezd) nákladních vozidel či pracovních strojů na staveniště použije zhotovitel stavby hlavní dopravní trasu v areálu Krajského úřadu přes křižovatku ze Závodní ulice mezi objekty Krajské knihovny Karlovy Vary (p.p.č. 527/30) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (p.p.č. 527/10) a dále po odbočení vpravo podél budovy knihovny a parkoviště (p.p.č. 527/130) a stávajícím sjezdem na p.p.č. 527/33, jako dopravní trasu nelze využívat komunikaci sloužící pro výjezd Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje z areálu Krajského úřadu, vjezd (výjezd) na staveniště bude označen dopravními značkami;

- po celou dobu provádění stavebních prací zajistí bezpečný vstup ke stavbou dotčeným objektům budovy „C“ Krajského úřadu, budovy „K“ Krajské knihovny a jejich dopravní obsluze, stávající zaměstnanecký vstup a únikový východ v severovýchodní fasádě budovy „C“ zůstane po dobu výstavby zachován;

- po celou dobu výstavby umožní nepřetržitý příjezd a přístup pracovníkům provozovatele distribuční soustavy k trafostanici na p.p.č. 527/32 k.ú. Dvory;

- zhotovitel stavby zřídí dočasné stanoviště pro umístění velkoobjemového kontejneru a odpadových nádob na ukládání tříděného a komunálního odpadu využívající objekt „C“ a „K“, zajistí přesunutí odpadových nádob a velkoobjemového kontejneru z prostoru parkoviště za budovou „C“ - odpadové nádoby budou umístěny na rozšířeném chodníku v blízkosti parkovacích míst pro invalidy před budovou knihovny, velkoobjemový kontejner bude umístěn na jednom z parkovacích míst před budovou „C“, přičemž musí být zachován průjezd pro transport odpadových nádob k vyprázdnění, současně zajistí vyhrazení dvou parkovacích míst pro knihovnu před nájezdovou rampou před budovou „C“ - jedno z míst bude sloužit pro služební vůz knihovny a druhé místo pro zásobování knihovny, obě místa budou označena dopravním označením, které bude součástí dodávky dodavatele stavby;

- provoz stávajících zastávek hromadné dopravy (linka č. 1 a 16 Krajský úřad) bude zachován v obou směrech a nedojde k jejich přesunutí;

- kovový odpad vzniklý při realizaci díla bude zhotovitelem odprodán výkupně kovů za účasti technického dozoru stavebníka v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele uvedený ve Smlouvě o dílo;

- zhotovitel zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

- všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky technického zařízení objektu včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny architektem z titulu autorského dozoru projektanta a objednatelem;

- zhotovitel zajistí a umožní přístup pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;

- součástí plnění veřejné zakázky není dodávka a instalace regálového systému, kácení a likvidace stromů (vyjma 1 kusu), vybavení kanceláří a badatelny nábytkem včetně atypického pultu obsluhy, pračka a sušička umístěná v dílně v 1. NP;

- součástí plnění veřejné zakázky je odstranění a likvidace pařezů již pokácených stromů v rámci přípravy před zahájením výstavby;

- v průběhu provádění stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, bude současně probíhat instalace pojízdných a stacionárních regálů, z těchto důvodů zadavatel požaduje koordinaci stavebních prací s vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem;

- zhotovitel umožní vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště, poskytne maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu (především dodavateli vybavení regálového systému), umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby, poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění dodávek či služeb realizovaných v rámci projektu a bude postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci projektu, zejména je nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací.

- zhotovitel zajistí stavební připravenost pro kotvení kovových kolejnic zabudovaných v podlaze pro pojezd posuvných knižních regálů a bude koordinovat stavební práce s dodávkou a instalací regálového systému;

- zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta;

- zhotovitel je povinen minimálně v době projektu a minimálně 10 let ode dne ukončení činnosti poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 6 výzvy), dále projektová dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření kapacity budovy C krajské knihovny v rámci akce Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, zpracované Ing. arch. Miroslavem Míkou v dubnu 2018, se sídlem Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázně a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Jsou-li v zadávací dokumentaci odkazy na normy či technické dokumenty, má se za to, že jsou tím definovány minimální technické požadavky a účastník může nabídnout rovnocenné řešení, pokud v souladu s § 91 ZZVZ prokáže splnění požadavků zadavatele vymezených těmito technickými podmínkami. Za vhodný prostředek prokázání považuje zadavatel vedle technické dokumentace výrobce a dokladů uvedených v § 95 ZZVZ také čestné prohlášení.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli Stavební povolení a Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodních děl na předmětnou stavbu v právní moci a 2 paré předmětné projektové dokumentace pro provádění stavby.

- Obchodní podmínky

Přílohou, č. 3 této výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka;

- doplnění finančních částek smluvní ceny;

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky činí 15 kalendářních měsíců.

Předpokládané zahájení stavebních prací: 		 říjen 2019

Předpokládané ukončení stavebních prací: 	             prosinec 2020

Místem plnění je areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, na pozemcích parcelní číslo 527/30 (zastavěná plocha a nádvoří), parcelní číslo 527/31 (zastavěná plocha a nádvoří), parcelní číslo 527/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parcelní číslo 527/33 (ostatní plocha), parcelní číslo 527/108 (ostatní plocha), parcelní číslo 527/130 (ostatní plocha), parcelní číslo 527/149 (ostatní plocha), parcelní číslo 527/150 (ostatní plocha), obec Karlovy Vary, katastrální území Dvory.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ  hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  Vzhledem k tomu, že zadavatel je plátce DPH bez nároku na odpočet DPH v rámci této veřejné zakázky, bude základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření smlouvy o dílo.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle písm. a)  splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dále zadavatel požaduje prokázat předložením dokladu,

a) že dodavatel je v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřičských činností

b) že dodavatel je v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazující autorizaci:

- autorizovaného inženýra pro obor pozemní stavby

- autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

- autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

- autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb

- Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, dle § 78 ZZVZ, aby účastník doložil roční celkový obrat (s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky) za poslední tři bezprostředně předcházející účetní období dosahující minimálně 100.000.000 Kč za jeden rok (účetní období).

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Prokázání ekonomické kvalifikace účastník zadávacího řízení splní předložením výkazu zisku a ztrát, které může ve své nabídce nahradit čestným prohlášením.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

a) v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných stavebních prací byly min. 3 stavební zakázky, s předmětem plnění obdobným předmětu této části veřejné zakázky, a to v minimální hodnotě 50 mil. Kč bez DPH, za každou referenční zakázku zvlášť.

Za zakázku s obdobným předmětem plnění se považuje výstavba vícepodlažních staveb občanské vybavenosti.

Doba se považuje za splněnou, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

b) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Zadavatelem požadovaný seznam je účastník povinen předložit ve formě strukturovaných profesních životopisů jednotlivých pracovníků. Účastník je povinen předložit profesní životopisy za níže uvedené pracovníky a prokázat splnění dále uvedených podmínek:

- Manažer projektu/hlavní stavbyvedoucí: VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru pozemní stavby, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici hlavního stavbyvedoucího. Zkušenost s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

- Stavbyvedoucí: VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru pozemní stavby, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího. Zkušenost s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

- Technolog - člen týmu odpovědný za realizaci technických zařízení: VŠ vzdělání, osvědčení ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací, zahrnující vnitřní a vnější prostředí staveb zejména vzduchotechnika, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných médií, zdravotní technika a instalace apod. Zkušenost s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

- Technolog - člen týmu odpovědný za realizaci technických zařízení: VŠ/SŠ vzdělání, osvědčení ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací, zahrnující zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, rozvody vysokého napětí a nízkého napětí, vedení a zařízení elektronických komunikací včetně přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, měřicích a regulačních apod. Zkušenost s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

Splnění technického kritéria stanoveného v bodě b) prokáže dodavatel doložením:

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, inženýrů nebo techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky;

- podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace (délka praxe, referenční zakázky) inženýrů nebo techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky;

- čestného prohlášení jednotlivých techniků a inženýrů o tom, že ke dni podání nabídky proti nim nebylo zahájeno disciplinární řízení ani jim nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Požadavky na předložení dokladů

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ). Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

Dodavatel může prokázat určitou část, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Další povinné součásti nabídky

Součástí nabídky musí být rovněž:

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, předložil seznam poddodavatelů s uvedením identifikačních údajů;

- doložil harmonogram plnění po týdnech a finanční harmonogram plnění po měsících;

- doložil cenovou nabídku - zadavatel požaduje předložit cenovou nabídku (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

V případě společné účasti dodavatelů odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající nabídku společně a nerozdílně, v případě společné nabídky prokáže základní způsobilost a profesní způsobilost dle §84 ZZVZ, každý dodavatel samostatně a doloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 6 výzvy) pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.

Účastník zadávacího řízení bude vyloučen, pokud bude soupis stavebních prací v předložené nabídce obsahovat jakékoliv úpravy, změnu uvedeného množství, dodatky nebo vymazání některých položek oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla v Kč včetně DPH.

- Náklady jednotlivých položek zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle soupisů prací obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu), musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

- Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).  Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“): 78-2496140267/0100 vedený u KB, pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 7993, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

- bankovní záruky ve prospěch zadavatele - Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Bankovní záruka v listinné podobě je dokument, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. Dle ustanovení § 24 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se u tohoto typu dokumentů konverze neprovádí. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu účastníkovi zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 41 odst. 6  ZZVZ.

- Podání nabídky

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 30. 9. 2019 do 10:00 hod.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 6 měsíců.

13) Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může dle § 98 ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa plnění veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 5. 9. 2019 v 09:00 hodin. Sraz zájemců je před hlavním vchodem do budovy Krajské knihovny v Karlových Varech.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Bc. Martina Obšivačová,( +420 354 222 341, e-mail: martina.obsivacova@kr-karlovarsky.cz a ve věcech odborné problematiky Ing. Pavla Paprskářová,( +420 354 222 724, e-mail: pavla.paprskarova@kr-karlovarsky.cz.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 výzvy)

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy)

- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy)

- Harmonogram plnění po týdnech a finanční harmonogram plnění po měsících

- Cenová nabídka

- Prokázání složení jistoty

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.

- Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

- U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.

Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

- výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli; nebo

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob, které jsou skutečným majitelem, k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Karlovarský kraj

sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

zastoupený:  		Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

Karlovy Vary dne 26. 8. 2019

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic a správa majetku

Přílohy:

1) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

3) Návrh smlouvy o dílo

4) Projektová dokumentace

5) Stavební povolení a Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodních děl

6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k ocenění

7) Časový harmonogram koordinace výstavby depozitáře a instalace regálového systému