Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: belohoubkova@goaml.cz

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“

v rámci projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – kamerové systémy“

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka kamerového systému včetně instalace a zabudování (Etapa I.) a dodávka přístupového a docházkového systému včetně instalace a zabudování (Etapa II.). Rozsah prací je blíže specifikován projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením kamerového přístupového a docházkového systému a jejich předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN (výstražné tabulky). Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dokumentace skutečného provedení a detailní popis jednotlivých prvků a obvodů v rozvaděčích.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- mechanické zabezpečení školní budovy v ulici Ruská,

- instalace zabezpečovacích systémů (VDT, ACS, CCTV, PZTS) ve školní budově v ulici Ruská,

- instalace nadstavbového software, kterým budou propojeny jednotlivé bezpečnostní systémy

- projekt skutečného provedení včetně kabelových tras ve formátu Acad.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- realizace veřejné zakázky bude probíhat v době od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 za částečného provozu, veškeré práce budou projednány nejméně 5 pracovních dnů dopředu,

- realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 07:00 do 17:00 hodin a v ostatních časech po předchozí dohodě s objednatelem

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace „GOAML, přísp. org. – Zabezpečení vstupů do školy“ zpracovaná firmou ICS – Systémy s.r.o., v září 2018, stupeň: DZS, zodpovědný projektant: Martin Horák., dle přílohy č. 5.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit

jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální

požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Záruka na celý předmět plnění bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců.

U dodaných technologických zařízení, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců (např. elektropohony).

Vybraný dodavatel předloží před zahájením dodávky detailní návrh postupu instalace včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

Po podpisu smlouvy budou předána vybranému zhotoviteli 1 paré předmětné projektové dokumentace v listinné podobě.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení fyzické realizace veřejné zakázky: 01. 10. 2019

Ukončení fyzické realizace veřejné zakázky

(budou dokončeny veškeré instalace (zabudování) a úklid): 15. 11. 2019

Ukončení a předání celkově dokončené veřejné zakázky,

vč. oživení všech systémů a předání dokladové části: 15. 11. 2019

Zahájení zkušebního provozu a odladění systémů v reálném provozu 18. 11. 2019

Ukončení zkušebního provozu a odladění systémů v reálném provozu 02. 12. 2019

Místem plnění je objekt školy Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 4 zadávací dokumentace je vzorová podoba Smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku dle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu min. 2 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za významné stavební práce zadavatel považuje stavební práce, jejichž součástí bylo zabezpečovací zařízení za min. 300 000,- Kč včetně DPH.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena veřejné zakázky včetně DPH.

- Náklady jednotlivých etap veřejné zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.

- Dodatečné informace

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 89 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách písemně požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepřipouští, aby účastník ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle výše uvedeného odstavce a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečně informace všem účastníkům výběrového řízení.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 25. 09. 2019 do 09:00 hod.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se bude konat dne 18. 9. 2019 v 10:00 hodin na místě plnění veřejné zakázky.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Jitka Bělohoubková, ( 739 322 343 a ve věcech odborné problematiky Mgr. Klára Tesařová,( 739 322 341

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- obsah nabídky,

- krycí list nabídky,

- prokázání kvalifikačních předpokladů (v tomto oddílu nabídky bude použito čestné prohlášení pro splnění základní kvalifikace, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace a další příslušné doklady k doložení kvalifikace),

- cenová nabídka - přílohou tohoto oddílu budou vyplněné výkazy výměr (přílohy č. 1 zadávací dokumentace),

- seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat,

- návrh smlouvy  (příloha č. 4 zadávací dokumentace),

- prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace),

- případné další přílohy a doplnění nabídky.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení veřejné zakázky, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003139

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 		Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Sídlo: 		Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně

Právní forma: 	příspěvková organizace

IČO: 		47723394

Mariánské Lázně 12. 9. 2019

Mgr. Klára Tesařová

statutární zástupce školy

Přílohy:

1) Výkazy výměr

2) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového  řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

3) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů

4) Návrh smlouvy

5) Projektová dokumentace

6) Krycí list nabídky