Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

- Název zakázky

„Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka sazenic a realizaci těchto pěstebních činnosti:

- Celková dodávka sazenic na rok 2020 činí 37 200 ks. Sumář dle jednotlivých dřevin a způsob výsadby tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Třída sadebního materiálu a od ní odvozené parametry budou odpovídat ČSN 48 2115.

- Plán dodávky a výsadby, příloha č. 1

- Jaro 2020 dodávka v počtu 17 120 ks sazenic, z toho výsadba zhotovitelem 10 170 ks, výsadba vlastními zdroji zadavatele (žáky a učni v rámci praktické výuky) bude provedena v počtu 6 950 ks

- Podzim 2020 dodávka v počtu 20 080 ks sazenic, z toho výsadba zhotovitelem 13 821 ks, výsadba vlastními zdroji zadavatele (žáky a učni v rámci praktické výuky) bude provedena v počtu 6 259 ks

- Ochrana kultur proti buřeni bude realizována zhotovitelem zakázky a to celoplošně za použití ruční a motorové kosy. Předpokládaný zásah bude proveden na ploše 24,77 ha jedenkrát na jaře 2020. Označení porostu a jeho výměra je uvedena v příloze č. 2 této výzvy. Při změně klimatických podmínek, může být ochrana kultur provedena dvakrát.

- Příprava půdy – Kronbergrem (speciální stroj na přípravu půdy, narušení povrchu půdy a vytvoření brázby pro zalesnění) -výměra 2,86 ha, příloha č. 3.

- Veškeré požadované práce budou zadávány lesním školního polesí na základě vydaného zadávacího listu, ve kterém bude uveden přesný popis prací:

a/ oddělení, porost, porostní skupina

b/ plocha

c/ dřevina

d/ množství sadebního materiálu

e/ způsob výsadby-sazeč, motyka-plošky

f/ spon sazenic

g/ velikost plochy v hektarech

V zadávacím listu bude uveden rovněž datum předání pracoviště a jeho převzetí po        ukončení zadaných prací. Vjezd na pozemky zadavatele povolen.

- Doba trvání smlouvy a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je březen 2020.

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 15.11.2020

- Místem plnění veřejné zakázky je:

- Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, která je umístěna na adrese Žižkov 345, 364 52 Žlutice

- Školní polesí Chlumská hora

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude nabídky hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazují příslušné živnostenské oprávnění či licenci

- doklad o oprávnění (licence, rozhodnutí) uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za plnění této veřejné zakázky, bude předložena formou vyplnění položkového rozpočtu, zpracovaného zadavatelem, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Nabídková cena bude stanovena pro předpokládaný rozsah po celou dobu plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena pokud je uvedena na více místech nabídky musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

- Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Místo pro podání nabídky v papírové podobě je sídlo zadavatele na adrese Žižkov 345,364 52 Žlutice.

Nabídky v elektronické formě budou podány prostřednictvím elektronického nástroje na adrese  https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_84.html

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 05. 12. 2019 v 9:00 hodin. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. Za včasné doruční nabídky zodpovídá uchazeč.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se přihlížím jako by nebyla podána.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 05. 12. 2019 v 9:05 hodin v ředitelně sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

- Kontaktní osoby

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Lenka Pospíchalová, pospichalova@slszlutice.cz a ve věcech odborné problematiky je Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.,stolarikova@slszlutice.cz.

- Forma a způsob podání nabídky

- Zadavatel umožňuje podání nabídky jak v elektronické, tak i v papírové formě.

Nabídky v elektronické formě budou podány prostřednictvím elektronického nástroje na adrese  https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_84.html

Elektronická nabídka bude podána ve formátu, který je elektronickým nástrojem podporován.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené Veřejná zakázka na akci „Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací“ neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

Nabídky v papírové podobě mohou uchazeči doručit osobně, v pracovní dny od 07:30 do 15:00 do sekretariátu Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace Žižkov 345, 364 52 Žlutice nebo doporučeně poštou na adresu Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace Žižkov 345, 364 52 Žlutice

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

- Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

- Cenová nabídka  - kalkulace cen (vyplněná příloha č. 4 této výzvy)

- Doplněný návrh smlouvy

- Případně další přílohy a doplnění nabídky

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_84.html

12) Identifikační údaje zadavatele

Název: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Sídlo: Žižkov 345, Žlutice, 364 52

IČO: 49754050

Ve Žluticích dne

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.

ředitelka školy

Přílohy:

1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

3) Návrh smlouvy

4) Cenová nabídka - kalkulace cen

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu dodávky a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k

realizaci předmětu plnění, a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů

Veřejná zakázka

„Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací“

| Účastník: |  |
| --- | --- |
| Společnost: |  |
| Zastoupena: |  |
| Se sídlem: |  |
| IČO: |  |
| Zapsaná v OR u: |  |

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)

(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením dokladů o  kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,

- není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - podílnictví,

  - podílnictví z nedbalosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci a dokládá a dokládá potřebné doklady,

- Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení.

| Místo a datum podpisu: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za účastníka: |  |
| Podpis oprávněné osoby účastníka: |  |

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.