Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku**

**V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,**

**vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.**

**Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky a v českém jazyce. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.**

**Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.**

**Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji  E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (**[**https://fen.cz/#/**](https://fen.cz/#/)**), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.**

**Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na:** [**https://ezak.kr-karlovarsky.cz**](https://ezak.kr-karlovarsky.cz)**.**

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), tel. 538 702 719.

1. **Název zakázky**

**„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K – výkon technického dozoru stavebníka“**

1. **Klasifikace veřejné zakázky**

Klasifikace služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

CPV kód: 71315400 - 3 Stavební dozor

71521000 - 6 Dohled na staveništi

1. **Druh a režim veřejné zakázky**

Druh veřejné zakázky: Služby

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

1. **Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Veřejná zakázka na výkon činnosti technického dozoru stavebníka je rozdělena na 3 části. Tato zadávací dokumentace řeší část 1 veřejné zakázky, tedy výkon technického dozoru stavebníka při demolici objektu K. Zbylé části veřejné zakázky budou zadány v samostatných zadávacích řízeních.

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky: 1.210.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky: 150.000 Kč bez DPH

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění technického dozoru stavebníka (dále TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“. Předmětem stavebních prací je odstranění nevyužívaného bývalého plicního pavilonu K v areálu Karlovarské krajské nemocnice a. s., v ulici Bezručova č. p. 1090, situovaného na pozemku č. 2719, o výměře 651 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Karlovy Vary.

Stávající areál nemocnice v Karlových Varech se rozkládá na ploše 56.945 m². Areál je vymezen ulicemi Bezručovou a Americkou ze západní a jižní strany, Ondříčkovou a Kvapilovou ze severní strany a ulicemi 5. května a Zbrojnickou z východní strany. Jedná se o hustě zastavěné území s inženýrskými sítěmi vedenými v terénu i v podzemních kolektorech.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“, který je realizován z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro poskytování zdravotních služeb, v nichž není možné dále budovat případné potřebné provozy nebo rozšíření. V rámci Generelu bude realizována postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice ve dvou etapách, jejímž přínosem bude zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál a zejména lepší komfort pro pacienty.

Výkon TDS představuje zejména výkon činnosti technického dozoru stavebníka v rozsahu dle metodiky UNIKA, tj. provádění kontroly jakosti, dodržování harmonogramu časového i finančního plynoucího ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem stavebních prací, dále všech relevantních právních předpisů, předcházení rizik a řešení vzniklých rizikových či krizových situací, organizace pravidelných kontrolních dnů (KD) a dalších jednání (např. se zástupci dotčených orgánů státní správy), tvorba zápisů z průběhu těchto KD a jednání, předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončeného díla, zpracování změnových listů a řádné písemné zdůvodnění nutnosti vykonání změn a účast na jednáních jako zástupce objednatele. V rámci výkonu činnosti TDS v době realizace stavby bude účastník provádět kontrolu na stavbě minimálně ve 3 dnech v týdnu.

Při realizaci stavby se jedná zejména o následující činnosti:

1. předání staveniště dodavateli stavby včetně zápisu z předání;
2. seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, dodržování podmínek, podle kterých budou stavební práce realizovány, zejména s projektovou dokumentací bouracích prací a souhlasem a podmínkami vydanými k odstranění stavby, zjistí-li příkazník nedostatky, informuje o nich písemně příkazce nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zjištění;
3. kontrolu plnění smlouvy s dodavatelem stavby, průběžnou kontrolu kvality prováděných prací, účast při kontrole v rámci kontrolních dnů, sepisování zápisů z kontrolních dnů, účast na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem, účast na předání díla zhotovitelem stavby objednateli apod.;
4. projednávání změn v projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují termín plnění smlouvy o dílo a nezhoršují parametry stavby se zhotovitelem stavby a příkazcem, informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu;
5. v rámci plnění této smlouvy není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení, tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce;
6. spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi;
7. provádění zápisů do stavebního deníku a kontrolu zápisů ve stavebním deníku;
8. kontrolu dodržování technologických předpisů a koordinace provádění stavebních prací;
9. hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy;
10. kontrolu plnění časového i finančního harmonogramu postupu stavebních prací;
11. konzultaci se zhotovitelem navržených postupů a jejich odsouhlasení objednatelem;
12. jednání se zástupci dotčených orgánů;
13. kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
14. zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace stavby, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení smlouvy příkazci);
15. spolupráci s příkazcem a konzultace prováděných odchylek od projektové dokumentace;
16. soustavnou a důslednou kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci, důslednou kontrolu rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce), důslednou kontrolu návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci, předložení soupisu prací, popisu a zdůvodnění dodatečných stavebních prací a případně prací, které nebudou realizovány, dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby;
17. kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy o dílo smluvního vztahu příkazce jako objednatele, kontrolu v místě stavby provádí příkazník dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však ve 3 dnech v týdnu a svou činnost potvrdí zápisem do stavebního deníku;
18. kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnosti při práci, při instalaci a provozu zařízení;
19. organizaci a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD“), zajištění evidence účastníků a provádění zápisů, zápisy budou ihned odesílány všem přítomným na KD,
20. kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy o dílo   
    a upozorňování dodavatele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí;
21. kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem a přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí, kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby;
22. kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech;
23. zabezpečení činnosti a spolupráce s geodety v případě potřeby (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů);
24. kontrolu odstranění vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu díla;
25. spolupráce s příkazcem při reklamacích a záručních opravách dle smlouvy o dílo (záruční doba bude stanovena v délce 36 měsíců od řádného předání a převzetí dokončené stavby).

Stavební práce spočívají zejména v provedení demolice samostatně stojícího objektu, stavby občanského vybavení, která v minulosti sloužila jako zdravotnické zařízení, lůžkové oddělení medicínských oborů – bývalé plicní oddělení. Součástí demolice objektu je i přemístění skladu odpadu sloužící pro oddělení klinické mikrobiologie, areálová přeložka rozvodů nízkého napětí a odstranění dřevin.

Pavilon K byl postaven kolem roku 1900, za účelem provozování medicíny. Objekt není památkově chráněný. Jedná se o zděný třípodlažní objekt, který má dvě nadzemní a z části jedno podzemní podlaží. Objekt je postaven z cihelného zdiva. Objekt je řešen jako zděný stěnový nosný systém. Jedná se o kombinaci podélného a příčného sytému, u kterého jsou stropní konstrukce ukládány na obvodový plášť a středovou nosnou stěnu. Charakterizuje typickou stavbu dle rakousko-uherského stavebního řádu. Stropy objektu jsou provedeny jako klenuté stropy. Klenutí stropu je provedeno do ocelových válcovaných profilů. Objekt je zastřešen valbovou střechou s velmi malým spádem střešních rovin. Hydroizolační vrstvu tvoří falcovaný plech. Střešní konstrukce je provedena jako atypická tesařská konstrukce. Krokve jsou podepřeny tesařskou stolicí. Tesařská stolice je umístěna vždy na nosné stěně a přenáší zatížení skrze nosnou stěnu. Objekt je založen pravděpodobně na základových monolitických pasech. Dle původní dokumentace dosahují až 5 m pod úroveň podzemního podlaží. Objekt bude odstraněn přibližně 1 m pod úroveň terénu.

Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z dále uvedené projektové dokumentace bouracích prací „Demolice nevyužívaného objektu K“ vypracované projekční kanceláří PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, zastoupenou Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., (příloha č. 4 výzvy), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele a dle Příkazní smlouvy, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.

Pro odstranění stavby byl Magistrátem města Karlovy Vary, odborem úřad územního plánování a stavební úřad vydán dne 22. 10. 2021, spis. zn. 13221/SÚ/21/Pos, č. j. 13953/SÚ/21 Souhlas s odstraněním stavby (příloha č. 5 výzvy).

Předpokládaná hodnota investice v rámci veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ je 5.856.785 Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje 100% zastupitelnost technického dozoru stavby (zastupitelnost odborných techniků) v případě nepřítomnosti z důvodu nemoci, dovolené a dalších případných překážek pro výkon TDS.

1. **Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS: leden 2022

Předpokládaný termín ukončení výkonu TDS: květen 2022

**Lhůta na realizaci stavby**:

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 120 dní od předání staveniště zhotoviteli stavby.

Termíny mohou být upraveny v závislosti na průběhu zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“.

Výkon inženýrské činnosti bude ukončen po řádném dokončení stavby a odevzdání všech dokladů souvisejících s realizací stavby.

Místem plnění veřejné zakázky je stavba „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ v areálu Karlovarské krajské nemocnice a. s., ulice Bezručova č. p. 1090, na pozemková parcele č. 2719 a navazujících pozemcích č. 2717/1, č. 2720, č. 2711/12, 2722 ve vlastnictví Karlovarského kraje a pozemkové parcele č. 2711/1 ve vlastnictví Karlovarské krajské nemocnice a.s., vše v katastrálním území Karlovy Vary.

1. **Obchodní podmínky**

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová podoba příkazní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

* doplnění identifikačních údajů účastníka,
* finančních částek smluvní ceny,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu \*.doc.

1. **Pravidla pro hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude nabídky hodnotit na základě **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny takto:

150.000 Kč bez DPH.

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka.

1. **Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka**
2. Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

1. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je:

1. oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky tj. provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
2. odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci autorizovaného inženýra, architekta nebo autorizovaného technika v oboru pozemních staveb.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 2 výzvy) s přiložením osvědčení o odborné způsobilosti, případně doložením požadovaných dokumentů v kopiích, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel doložil též vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, tj. aby uvedl v nabídce, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo poddodavatele, doložení vztahu je možné samostatným prohlášením dodavatele.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

1. Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

* předložení seznamu minimálně 3 významných služeb, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel za významnou službu považuje službu, jejímž předmětem plnění byl výkon TDS, u stavby o rozpočtových nákladech stavebních prací ve výši minimálně 3 mil. Kč bez DPH, a to za každou referenční zakázku zvlášť.

Doba výše uvedená se považuje za splněnou, pokud byla referenční zakázka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Technickou kvalifikaci doloží účastník formou čestného prohlášení (příloha č. 2 výzvy) s uvedením názvu referenční zakázky, rozpočtových nákladů stavebních prací referenční zakázky, termínu provádění výkonu TDS a identifikačních údajů zadavatele (příkazce), včetně telefonního kontaktu na odpovědnou osobu.

* uvést fyzickou osobu, která bude vykonávat činnost technického dozoru stavebníka, která splňuje následující požadavky:
* minimální délka praxe na pozici TDS 5 let,
* výkon TDS u min. 3 referenčních zakázek za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, minimální finanční objem stavebních prací referenční zakázky ve výši minimálně 3 mil. Kč bez DPH (za každou referenční zakázku zvlášť);
* osvědčení o odborné kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu a to zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů autorizace v oboru pozemní stavby.

Účastník splnění prokáže předložením kopie osvědčení o odborné kvalifikaci fyzické osoby, profesním životopisem, ze kterého budou patrné výše uvedené požadavky a čestným prohlášením autorizované osoby o tom, že ke dni podání nabídky proti ní nebylo zahájeno disciplinární řízení ani jí nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

1. **Způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Celková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena veřejné zakázky v Kč včetně DPH. U neplátce DPH bude celková cena veřejné zakázky konečná, dodavatel uvede, že není plátce DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výše stanovenou maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky, musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

1. **Podání nabídek**

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **24. 11. 2021 do 10:00 hodin**.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

1. **Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby**

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se bude konat dne **16. 11. 2021 v 10:00 hodin** v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary. Sraz účastníků prohlídky místa plnění u hlavního vstupu do budovy A.

Kontaktní osobou pro toto výběrové řízení je **Ing. Andrea Černá, e-mail: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz**.

1. **Žádost o vysvětlení**

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději **4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti. Zadavatel uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým zveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele.

1. **Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdaná výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

* Obsah nabídky
* Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů – (příloha č. 1 výzvy)
* Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení k prokázání některých kvalifikačních předpokladů – (příloha č. 2 výzvy, případně doklady vztahující se k prokázání kvalifikace)
* Návrh příkazní smlouvy (příloha č. 3 výzvy)
* Případné další přílohy a doplnění nabídky

1. **Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací**

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Společensky odpovědné zadávání zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od účastníka vyžaduje při plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 této výzvy.

Další zásady zadavatel vzhledem k minimální přidané hodnotě závislé na malé předpokládané hodnotě veřejné zakázky neuplatňuje.

1. **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. nepřipouštět variantní řešení,
2. vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě,
3. uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,
4. uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,
5. uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

|  |  |
| --- | --- |
|  | <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00004862> |

1. **Identifikační údaje zadavatele**

Název: Karlovarský kraj

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Karlovy Vary, 9. 11. 2021

**Ing. Tomáš Brtek**

vedoucí odboru investic

Přílohy:

* 1. Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a o pravdivosti údajů
  2. Čestné prohlášení k prokázání některých kvalifikačních předpokladů
  3. Návrh příkazní smlouvy
  4. Projektová dokumentace
  5. Souhlas s odstraněním stavby
  6. Mapa areálu KKN