Předmětem veřejné zakázky je zpracovat koncepční dokument:

Strategie informační a komunikační technologie Karlovarského kraje (dále Strategie ICT KK) pro roky 2022 až 2028 jako rozvojového dokumentu s delším časovým horizontem, jehož cílem je stanovit vizi v oblasti rozvoje ICT, identifikovat příležitosti a rizika, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění. Tato opatření však musejí být v souladu jak s celkovými záměry kraje a jeho finančními možnostmi, tak i s předpokládanými trendy vývoje ICT, koncepčními dokumenty rozvoje ICT ČR a EU a přijatou strategií implementace eGovernmentu v území, v četně využití financování opatření formou projektů z fondů EU.

  - Obecné požadavky

- Dokumenty budou psány v českém jazyce nebo s překladem ihned za cizojazyčným textem. Odborná slova mohou být v jazyce anglickém. Úroveň odbornosti určuje zadavatel.

- Předané dokumenty budou v počtu:

  - 1x vytištěná forma A4

  - 1x elektronická forma .docx bez maker, verze Office min. 2016

  - 1x elektronická forma PDF bez maker a vnitřně uloženými .js soubory s aktivními odkazy a textovou vrstvou

  - Interaktivní shrnutí hlavních bodů strategie, včetně webové prezentace (manažerské shrnutí)

  - Zpracování informační koncepce kraje

- Předmětem služeb je zpracování Informační koncepce Karlovarského kraje (dále také „IK KK“) jako dokumentu pro stanovení dlouhodobých cílů v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy (dále také „ISVS“) a vymezení obecných principů pořizování, vytváření a provozování ISVS podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů.

- Způsob zpracování informační koncepce je legislativně stanoven ve vyhlášce č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy.

- IK KK bude zpracována v rozsahu Osnovy vzorové informační koncepce OVS zpracovávané v rámci odboru hlavního architekta eGOV Ministerstva vnitra ČR (dále také „MV ČR“) (viz https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ik_ovs) nebo dle platné legislativy, zejm. dle novelizované vyhlášky č. 529/2006 Sb.

- IK KK bude vycházet z Informační koncepce České republiky (přijaté usnesením vlády č. 629/2018 ze dne 3. 10. 2018) a dalších (Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec (NAR), Národní architektonický plán (NAP) – v aktuální verzi k dispozici na https://archi.gov.cz/).

- Součástí zpracování IK bude zjištění a popisu aktuálního stavu Enterprise architektury, aplikačního vybavení, dat, technologií a infrastruktury provozovaných na Krajském úřadě Karlovarského kraje (dále jen KÚ KK), včetně zajištění bezpečnosti a kvality jejich provozu, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování IK KK dle tohoto zadání. Součástí dále bude analytický rozbor dotčené legislativy, strategických a koncepčních dokumentů (interních i externích) a vyhodnocení nových trendů jak v eGovernmentu, tak v ICT. Dále bude proveden analytický rozbor existence a úplnosti povinné dokumentace ISVS KÚ KK.

- Předmětem služeb je dále zpracování Enterprise architektury KK (jako součásti IK). Enterprise architektura bude zpracována v souladu s Národní architektonickým rámcem (NAR) a Národní architektonickým plánem (NAP) a s mezinárodně platnými metodikami a pravidly.

- Součástí zpracování informační koncepce jsou i definované činnosti (zejména nezbytné úpravy a změny) na souvisejících dokumentech – zejm. návrh na úpravy souvisejících vnitřních předpisů, analýza existence povinné dokumentace ISVS kraje a dalších.

Součástí realizace IK KK jsou i prezentace, které zajistí seznámení vybraných zaměstnanců KÚ KK s novou informační koncepcí a dalšími výstupy, které jsou součástí jejího zpracování.

  - Informační koncepce bude zpracována minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- Informační koncepce dle požadavků MV ČR / vyhlášky č. 529/2006 Sb. vč. zjištění a popisu aktuálního stavu byznys architektury, aplikačního vybavení, dat, technologií a infrastruktury provozovaných v technologickém centru KK, včetně zajištění bezpečnosti a kvality jejich provozu, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování IK KK dle tohoto zadání.

- Roztřídění všech informačních systémů KÚ KK do kategorií dle platné legislativy (min. VIS, PIS, ISVS, případně další – např. klíčové IS apod.).

- Zpracování podkladů pro ohlášení ISVS do AIS RPP-P.

- Přehledová Enterprise architektura krajského úřadu.

- Analytický rozbor dotčené legislativy, strategických a koncepčních dokumentů (interních i externích) a vyhodnocení nových trendů jak v eGovernmentu, tak v ICT.

- Analytický rozbor existence a úplnosti povinné dokumentace ISVS kraje.

- Nezbytné úpravy a změny dokumentů – zejm. návrh na úpravy souvisejících vnitřních předpisů.

- Seznámení vybraných zaměstnanců KÚ KK s novou informační koncepcí a dalšími výstupy, které jsou součástí jejího zpracování.

- Odborné konzultace poskytované v průběhu zpracování IK KK.

  - Zpracování ICT strategie

Nezbytnou podmínkou pro správné a efektivní zabezpečení koncepčního rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci Karlovarského kraje je zpracování rozvojového dokumentu s delším časovým horizontem, kterým je „ICT strategie Karlovarského kraje 2021-2025“ (dále jen „Strategie ICT KK“).

Cílem je stanovit vizi v oblasti rozvoje ICT, identifikovat možnosti, příležitosti a rizika, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění. Tato opatření pak musí být v souladu jak s celkovými záměry kraje a jeho finančními možnostmi, tak i s předpokládanými trendy vývoje ICT, koncepčními dokumenty rozvoje informatiky státu a přijatou strategií implementace eGovernmentu v území, včetně využití možností financování projektů z fondů EU.

Dokument bude zpracován pro programové období 2021 - 2027, přičemž zadavatel předpokládá v uvedeném období průběžnou aktualizaci základních částí dokumentace v návaznosti na měnící se vnější i vnitřní podmínky.

  - Rozsah zpracování strategie ICT Karlovarského kraje

ICT strategie bude zpracována minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- Manažerské shrnutí

- Zdroje

  - Strategické a jiné dokumenty EU, ČR

  - Stručná charakteristika Karlovarského kraje a Krajského úřadu

  - Přehled zdrojů použitých pro tvorbu ICT strategie

  - Legislativní rámec a požadavky na ICT

  - Filozofie a koncepce Strategie ICT KK

  - Regionální kontext

  - Právní normy

- Strategie ICT – část analýza

  - Analýza současného stavu

  - Analýza stávající krajské strategie

    - v prostředí Krajského úřadu

    - v rámci veřejné správy na území kraje

    - pro oblast příspěvkových organizací kraje (školy, sociální služby, ..)

  - Interní a externí analýza

    - eGovernment ČR

    - legislativa

    - Ekonomika, financování

    - Technologie, inovace, trendy

    - Zákazníci, uživatelé

    - Demografie

    - Poskytovatelé a dodavatelé služeb

    - Organizační struktura

    - Lidské zdroje

    - Strategie

    - Infrastruktura

    - Systémy

    - Dotační zdroje

  - Analýza a matice SWOT

- Strategie ICT - nejdůležitější cíle pro oblast ICT a soulad ICT strategie

  - Vize, východiska,

  - Cíle a strategie

    - Řízení enterprise architektury,

    - Poskytování sdílených služeb

    - Vendor lock-in, identitní systém, cloudové technologie, katalog služeb, geoportál,..

    - Elektronizace úřadu a na území kraje elektronické služby pro veřejnost,

    - Principy bezpečnosti informací

    - Vzdělávaní zaměstnanců a efektivnější řízení

- Nástroje a řízení naplňování ICT strategie

  - Legislativní rámec provozu IT služeb veřejné správy a jeho naplňování

    - aktualizace informační koncepce

    - aktualizace Strategie ICT

    - řízení architektury ICT kraje, aktualizace povinné dokumentace

  - Dotační problematika

    - použití dotačních zdrojů

    - pravidelná aktualizace na základě postupu dotačních orgánů/poskytovatelů

  - Finanční plán v jednotlivých letech

  - Rizika

  - Harmonogram

  - Financování

    - Rozpočet organizace, národní zdroje, fondy EU

    - Dotační management

  - Projektový management

- Strategie ICT - Vybrané projektové záměry zpracované v rozsahu

  - Struktura projektů

    - Cíle projektu

    - Přínosy projektu

    - Vazby na okolí

    - Cílové skupiny

    - Základní přístup k řešení (architektura řešení)

    - Odhadu finančního plánu jako vstupu pro rozpočet kraje, investiční i provozní fáze

    - Rámcový harmonogram (soutěž, schválení, realizace),

    - Vazby na vhodné dotační tituly

    - Rizika, časová, finanční, organizační, personální

    - Speciální legislativa, vyžaduje-li povaha projektu

    - Bezpečnost jako základní prvek každého řešení

- Závěr

  - Bližší specifikace veřejné zakázky Strategie ICT KK

Analýza

Prioritní částí je analytické šetření a obeznámení se současným stavem informatizace v podmínkách zakládaných a zřizovaných organizací Karlovarského kraje, Krajského úřadu

Karlovarského kraje, v rámci území Karlovarského kraje a identifikace současných a budoucích potřeb krajského úřadu, příspěvkových organizací KK, zainteresovaných osob a subjektů. Zadavatel požaduje provedení:

- přehled existujících strategických dokumentů, jejich dopadů, zpracování strategie s ohledem na platné dokumenty kraje a státu.

- analytického šetření osobní formou se zástupci „zájmových skupin“ se členy Rady Karlovarského kraje, s klíčovými pracovníky managementu krajského úřadu (vedoucími odborů), se členy Komise Rady KK Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie, s pracovníky odboru informatiky a dalších odborů, dále s vytipováním a rozšířením na celé území Karlovarského kraje, včetně soukromé sféry.

- zmapování okruhu relevantních iniciativ, projektů, datových zdrojů a informačních služeb v rámci České republiky a EU se zaměřením zejména na možnosti použití výstupů z těchto projektů, možnosti integrace a výměny dat s přínosem pro informatizaci regionu

- provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, analýzu potenciálu a perspektiv a potřeb se stanovením jejich pořadí.

- podrobně dokumentovat provázanost cílů a projektových záměrů ICT strategie se záměry státní strategie Smart administration a e Governance

- provést analýzu stávajících regulací s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou regulaci

- zpracování celé sady dokumentů, jejich aktualizací v životním cyklu, s ohledem na platnou legislativu správy informací ISMS.

- analýza vazby na program Rozvoje Kraje-dlouhodobý investiční plán, s návrhem vstupů pro aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Aktualizace provedena pravidelná i mimořádná, dle potřeby.

- celkový harmonogram všech projektů dle projektových záměrů

- provozní fáze všech projektů dle projektových záměrů, financování životního cyklu, v čase, podklady pro návrh rozpočtu

Vize, cíle, akční plán

Dokument „ICT strategie“ musí obsahovat vizi, stanovení strategických os, priorit a cílů, popř. dílčích cílů (podcílů). U dokumentu „Strategie ICT KK“ přitom klíčovým prvkem musí být vymezení přínosů navržených cílů k prioritám deklarovaným ve strategických dokumentech kraje, a dále bude provedeno zdůvodnění návrhu priorit a cílů z pohledu jejich relevance a reálnosti dosažení.

Priority a cíle budou dále rozpracovány do souboru opatření a aktivit (legislativních, organizačních, personálních, finančních, systémových, technologických, vzdělávacích, metodických, aj.) na programové období 2022 – 2028.

Cíle budou kvantifikovány, k jednotlivým opatřením budou navrženy metriky. Kvantifikace cílů a opatření bude provedena pomocí ukazatelů (vstupů, výstupů, výsledku, dopadu). Cíle budou označeny i rolemi zodpovědnosti za koncepční vedení, schvalování a exekutivu. Dokument bude obsahovat s vazbou na cíle a souboru opatření se zohledněním předpokládaných programů:

- Akční plán aktualizovaný každoročně

  - pro krajský úřad

  - pro území kraje ‚příspěvkové organizace, obce, bussiness)

  - vytipované prioritní projekty

- Finanční plán (plán zdrojů)

  - evropský rozpočet (EU)

  - národní rozpočet (ČR)

  - krajský rozpočet (KK)

- Zapojení JTF (Fondu spravedlivé transformace)

  - strategický projekt transformační agentury

  - grantová schémata

  - soutěžní výzvy

Zadavatel požaduje, aby součástí poptávané dokumentace byl i návrh roční periodické aktualizace částí “Strategie ICT KK”.

Součástí plnění předmětu zakázky je též návrh metodiky a principů aktualizace dokumentu „Strategie ICT KK“.