Příloha č. 1

Projektová dokumentace

Tvoří samostatnou přílohu uloženou v elektronické verzi na CD nosiči.

Příloha č. 2

Nabídka 2

Tvoří samostatnou přílohu uloženou v elektronické verzi na CD nosiči.

Příloha č. 3

Soupis prací a dodávek

Příloha č. 4

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Závazný termín, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve, neodporuje-li takové plnění právním předpisům (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- |
| A0 | Datum účinnosti Smlouvy (č. KK 02866/2021) | 06.10.2021 |
| A1 | Předání staveniště Zhotoviteli dle smlouvy ev. č. KK03702/2019 | 20.12.2019 |
| A | Zahájení provádění Díla | A0 + 1 den |
| B | Dokončení stavebních prací | A1 + 33 měsíců |
| C | Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla), včetně odstranění vad a nedodělků, zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu | A1 + 42 měsíců |