tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů dále také “ZZVZ“)

(otevřené nadlimitní řízení)

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji  E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby

„Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“       včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2022-009449.

- Druh veřejné zakázky a  klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky:                                                        16 670 000 Kč bez DPH

Klasifikace služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód

- 71000000-8  	Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

dodatečný CPV kód:

- 71200000-0 	Architektonické a související služby

- 71242000-6 	Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

- 71246000-4  	Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

- 71248000-8  	Dohled nad projektem a dokumentací

- 71221000-3 	Architektonické služby pro budovy

- 71250000-5 	Architektonické, technické a zeměměřičské služby

- 71300000-1 	Technicko-inženýrské služby

- 71320000-7 	Technické projektování

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005087

- Vymezení plnění veřejné zakázky

- ÚČEL PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

  - Veřejná zakázka je zadávána v rámci investičního projektu zadavatele s názvem „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“, jehož cílem je výstavba nové budovy školského zařízení na p. p. č. 386/1, 388 a 383/1  v k. ú. Sokolov.

Účelem této veřejné zakázky je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce a vnitřní vybavení a činnost autorského dozoru při realizaci stavby a zajištění společného datového prostředí.

  - V současné době je jako podklad pro toto zadávací řízení zpracována studie pod názvem Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov, zpracovaná Ing. Václavem Koubou, sídlem Krále Jiřího 1151/31, 360 01, Karlovy Vary, IČO: 10045511 (příloha č. 8 zadávací dokumentace).

Řešení definované v jednotlivých stupních projektové dokumentace bude vycházet z této zpracované a odsouhlasené architektonické studie (autor Ing. Václav Kouba, září 2020). Řešení definované v této studii musí být respektováno. Naplňování této premisy bude zajišťováno výkonem ve věci dohledu nad souladem projektové dokumentace s architektonickou studií osobou autora – Ing. Václavem Koubou.

  - Dále bude zhotoviteli projektové dokumentace předána Studie vnitřního vybavení budovy školy, a to v termínu dokončení dokumentace pro územní řízení. Studie bude zpracována Ing. Václavem Koubou, sídlem Krále Jiřího 1151/31, 360 01, Karlovy Vary, IČO: 10045511. Řešení definované v jednotlivých stupních projektové dokumentace bude vycházet z této zpracované a odsouhlasené Studie vnitřního vybavení. Řešení definované v této Studii vnitřního vybavení budovy školy musí být respektováno. Naplňování této premisy bude zajišťováno výkonem ve věci dohledu nad souladem projektové dokumentace s architektonickou studií osobou autora – Ing. Václavem Koubou.

  - Zadavatel požaduje, aby dokumentace byla projektována za využití metody BIM (Building Information Modeling). BIM - Building Information Modeling nebo také Building Information Management je metoda, která využívá digitální model stavby, což je soubor navzájem propojených digitálních informací v chráněných i otevřených formátech, také záznam grafických a negrafických dat o prvcích modelu. Soustředění a propojení informací v modelu znamená informační komplexnost v procesu přípravy stavby (projektování všech stupňů), realizace stavby a při provozu stavby (facility management).

  - Za tímto účelem zadavatel zajistil v rámci přípravy projektu zpracování dokumentů Požadavky na výměnu informací („Exchange Information Requirements“) – dále jen „EIR“ včetně jeho příloh -  Šablona Plánu realizace BIM (Šablona BEP, BIM Execution Plan — dále jen „PRE-BEP“), Třídící systém a Datová struktura. Dále pak Technickou specifikaci CDE a BIM protokol, který tvoří přílohu smlouvy.

Tyto dokumenty jsou určené jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na dodavatele projektové dokumentace, které pro zadavatele zpracovala společnost BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253. Jejich aktualizaci následně provedla společnost MFS DX s.r.o., se sídlem Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 10854177.

  - S ohledem k požadavku projektování metodou BIM zajistil zadavatel Koordinátora BIM (dále jen BKI – Koordinátor BIM na straně zadavatele), kterým je zaměstnanec společnosti MFS DX s.r.o., se sídlem Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 10854177, pro projekt, jehož hlavní činnosti budou zejména zajištění expertní podpory zadavateli (jakožto objednateli). Činnost BKI bude směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o projektu, kontrole a koordinaci dodavatele projektové dokumentace a jeho Společného datového prostředí (Common Data Environment – dále jen „CDE“).

  - Základní údaje stavby (specifikovány zpracovanou studií):

Stavba bude dělena na následující stavební objekty:

SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ AREÁLU

SO 02	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO 03	VENKOVNÍ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE A PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ

KANALIZACE

SO 04	PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

SO 05	PŘÍPOJKA ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDU

SO 06	PŘÍPOJKA PLYNU

SO 07	PŘÍPOJKA PITNÉHO VODOVODU

SO 08	NOVÝ PAVILON BUDOVY ŠKOLY

SO 09	ÚPRAVY HISTORICKÉ BUDOVY ŠKOLY

SO 10	DROBNÁ ARCHITEKTURA V AREÁLU

SO 11	VENKOVNÍ KOMUNIKACE V AREÁLU

SO 12	OPLOCENÍ AREÁLU NOVÉHO PAVILONU

SO 13	TERÉNNÍ ÚPRAVY A VENKOVNÍ ZELEŇ V AREÁLU

Objem dle zpracované studie stavby:

SO 08 – budova novostavby: 						28 983 m3

Zastavěná plocha dle zpracované studie stavby:

SO 08 – budova novostavby: 					     	1 346 m2

SO 11 – venkovní komunikace (schodiště, tribuny, chodníky, parkoviště): 	1 291 m2

SO 13 – terénní úpravy a venkovní zeleň: 					   953 m2

Předpokládaná doba výstavby:							22 měsíců

Orientační náklady stavby (dle studie):		   339 201 740,00 Kč bez DPH (bez interiérového vybavení).

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

- Geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy; součástí geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu dotčených pozemků a geodetické zaměření stávajícího stavu (částí stávající budovy školy přímo dotčených stavbou) metodou laserového skenování pro potřeby projektové přípravy. Výstupy geodetického zaměření a laserového skenování budou polohově a výškově připojené v S-JTSK a Bpv (tištěný výstup geodetického zaměření v počtu 1 pare, elektronická podoba bude předána v CDE min. ve formátu .dwg, mračno bodů bude očištěné od falešných odrazů a šumů v ASCII formátu *.xyz a *.e57 a předáno prostřednictvím CDE). Bližší specifikace je uvedena v EIR.

- Modely stávajících částí budovy dotčených rekonstrukcí dle skutečného zaměření stávajícího stavu metodou laserového skenování. Požadavky na obsah informačních modelů jsou specifikovány v EIR.

- Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně zaměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 pare v tištěné podobě a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). Minimální rozsah provedení průzkumů:

- inženýrsko-geologický průzkum stavbou dotčených pozemků (dále jen „IG průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení;

- radonový průzkum;

- hydrogeologický průzkum včetně zajištění hydrogeologického posudku ke zjištění hladiny spodní vody;

- průzkum s ohledem na rizika vyplývající z existence bludných proudů;

- stavebně technický průzkum částí stávající budovy školy přímo dotčených stavbou;

- hlukový průzkum a hluková studie;

- studie oslunění a zastínění, která bude definovat komfort vnitřního prostředí v novostavbě s ohledem na intenzitu denního světla a oslunění prostor a místností v pavilonu, stejně tak musí být touto studií a posudkem vyhodnoceny vlivy zastínění stávajících objektů novostavbou – historické budovy školy i sousedních nemovitostí;

- posudek na alternativní zdroje.

- Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DUR“) a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zpracování příslušného návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 5 pare a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE).

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení (tištěný výstup kompletní dokumentace v počtu 5 pare, a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). DSP bude u příslušných staveb obsahovat také dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov).

- Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně tištěné i elektronické verze výkazů výměr, ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (v tištěném výstupu 3 pare a dále elektronická podoba dokumentace bude předána v prostředí CDE). Dále budou expedována 2 pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnný rozpočet včetně elektronické podoby dokumentace bude předán v prostředí CDE v nezměněném formátu *xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz.

DPS bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude součástí DPS, v tištěné verzi v počtu 3 pare a dále předání elektronické podoby přes prostředí CDE.

- Projekt interiéru a vnitřního vybavení bude samostatnou složkou DPS. Projekt interiéru a vnitřního vybavení bude zpracován minimálně v rozsahu a obsahu:

- souborné řešení interiéru a vnitřního vybavení stavby,

- celkové materiálové a barevné řešení jednotlivých místností,

- řešení interiérů a vnitřního vybavení bude členěno po jednotlivých výukově - provozních úsecích budovy školy,

- každá z místností, interiérově řešena, bude kromě zpracování v informačním modelu v odpovídající úrovni grafické a informační podrobnosti dle požadavků v EIR a BEP zpracována také ve 2D formě (výkresy v měřítku 1:10, detaily 1:5 až 1:2), s grafickými výstupy v podobě půdorysů; pohledů na stěny, stropy, podlahy; řezů stěn a v perspektivních zobrazení ve vizualizaci, a to vše po jednotlivých místnostech, pohledy budou obsahovat mobilní vybavení místnosti, kladební plán povrchových úprav podlah, stěn, spárořezy dlažeb a obkladů, a také veškeré koncové prvky silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky atd., veškeré umístěné prvky budou okótovány,

- každá z místností, interiérově řešená, bude opatřena soupisem vybavení po jednotlivých prvcích (např. výpis zabudovaných svítidel, žaluzií, štukových prvků, zrcadel atd.) a položkovým rozpočtem s výkazem výměr,

- grafická a informační podrobnost informačních modelů bude odpovídat požadavkům EIR a BEP.  Zadavatel předpokládá, že informační modely budou následně využívány pro správu majetku v rámci facility managementu.

- Poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce a dodávku vybavení dle výše specifikované projektové dokumentace v rozsahu:

- poskytování informací zadavateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy účastníků v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti zadavatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz účastníka, pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodnou jinak;

- vypracování odborných stanovisek k námitkám účastníků, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti zadavatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodnou jinak.

Maximální úhrada za součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce a dodávku vybavení nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se součinu hodinové sazby a maximálního možného plnění ve výši 60 hodin součinnosti. Účtovány budou pouze skutečné počty odpracovaných hodin a dále nebudou účtovány práce spočívající v úpravě projektové dokumentace a výkazu výměr, které vzniknou z důvodu opomenutí či chybného zpracování projektové dokumentace či výkazu výměr dodavatelem.

- Výkon autorského dozoru dodavatele v rozsahu dle aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;

- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení;

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby;

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

- účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby;

- účast při předání stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;

- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;

- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;

- v součinnosti s TDS obstarání kolaudace stavby, podání žádosti, kompletace dokladů atd.

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se součinu hodinové sazby a maximálního možného plnění ve výši 880 hodin autorského dozoru. Účtovány budou pouze skutečné počty odpracovaných hodin.

- Součástí předmětu plnění je taktéž zřízení a zajištění Společného datového prostředí (Common Data Environment) vybraným dodavatelem. Bližší specifikace ke Společnému datovému prostředí je specifikována přílohami EIR, Technická specifikace CDE a BIM protokol. Zároveň se požaduje součinnost vybraného dodavatele po dokončení projektových prací v rámci převodu dat ze Společného datového prostředí na interní úložiště zadavatele.

Účtována bude pouze skutečná doba trvání CDE u této veřejné zakázky. Pro potřebu objektivního hodnocení bude v nabídce oceněna doba 25 měsíců trvání CDE, která byla stanovena na základě Harmonogramu předpokládané doby projektové přípravy (příloha č. 10). Na tuto dobu 25 měsíců bude v nabídce uvedená celková cena, aby mohlo dojít k objektivnímu hodnocení nabídek (viz Cenová nabídka). Platby za CDE budou však hrazeny podle skutečné délky provozování CDE, ve smlouvě proto bude uvedena jednotková cena za měsíc vedení CDE.

- Zadavatel zároveň požaduje, aby dodavatel zajistil ke zpracované projektové dokumentaci certifikaci návrhu budovy SBToolCZ (minimálně bronzového certifikátu) viz odkaz https://www.sbtool.cz/ometodice/. Cena za konečné vydání certifikátu certifikačním orgánem bude hrazena zadavatelem, proto v nabídce nebude tato cena kalkulována. Současně s certifikátem budou předány všechny podkladové materiály k certifikaci.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele a následného provozovatele, kterým je Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, IČO: 75059151, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem upravujících předmět plnění. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale také ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.

Vedení výrobních výborů bude v místě sídla zadavatele, v pravidelných intervalech min. 1 x za 14 kalendářních dnů. Organizaci výrobních výborů a pořizování zápisů bude zajišťovat hlavní inženýr projektu.

Předmět plnění je blíže specifikován v rámci návrhu smlouvy o dílo - příloha č. 5 výzvy.

- NEDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ, a to z důvodů:

Zadavatel připravuje realizaci rozsáhlé investiční akce. Proto zadává tuto veřejnou zakázku jako celek tak, aby získal schopný projektový tým, který bude schopen zajistit přípravu realizace investiční akce ve všech vzájemných souvislostech. Zadavatel považuje činnosti zadávané v rámci této veřejné zakázky za kompaktní a nemožné je vzájemně oddělit. Projektové práce musí být zajištěny nejen jako projektová příprava, ale taktéž musí být vzájemně provázány provozní provozy a procesy, které musí být ve všech fázích zpracování projektové dokumentaci zohledněny.

Z pohledu odpovědnosti zadavatele za výsledek (realizaci investiční akce) je nezbytné přenést komplexní odpovědnost za realizaci projektového řešení na jednoho dodavatele. V opačném případě by nebylo prakticky možné ze strany zadavatele flexibilně koordinovat postupy několika separátních dodavatelů. Pozice zadavatele v dodržování odpovědnosti u jednotlivých dodavatelů by byla navíc zatížena další odpovědností, neboť výstupy jednotlivých dodavatelů by se vzájemně ovlivňovaly, což by vyvolávalo neustálou potřebu změn zadání pro jednotlivé dodavatele, které by musel koordinovat zadavatel. Z hlediska odpovědnosti v případě více separátních dodavatelů by tak bylo neefektivní, aby výstupy jednoho dodavatele měnily zadání ostatních dodavatelů. Z praktického hlediska by byla realizace takto nastavených (několika samostatných) zakázek výrazně neefektivní a prakticky nemožná její koordinace.

Rozdělení daných činností na samostatně pořizované části projektové dokumentace by bylo výrazně neefektivní i z časového hlediska, protože výstupy z dřívějších fází projektu jsou podstatné jako vstupy do další fáze projektu, tzn., že by bylo třeba obstarávat každou fázi projektu samostatně, což by znamenalo množství na sebe navazujících zakázek, které by nemohly probíhat bez výstupu z předešlých zakázek. Vzhledem k tomu by se realizace takto rozdělené projektové činnosti výrazně prodloužila a byla by ohrožena její včasná a řádná realizace.

- Vyhrazené změny závazku

V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání na část pozemku č. 383/1 k.ú. Sokolov ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, která je pro realizaci záměru výstavby nové školy nezbytná.

S ohledem na potřeby zadavatele je důvodné zahájit projekční práce v co nejkratší lhůtě, proto zadavatel zahajuje toto zadávací řízení, přestože nemá kompletně vypořádané majetkoprávní vztahy ke všem pozemkům stavby.

Na základě toho si zadavatel vyhrazuje dle § 100 ZZVZ možnost změny závazku, a to změnu závazku v rozsahu služeb, kdy v případě, že nedojde k úspěšnému majetkoprávnímu vypořádání na dotčený pozemek č. 383/1 k.ú. Sokolov stavby, tzn., nedojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pro možnost následné výstavby, si zadavatel vyhrazuje zrušení předmětu plnění v celém rozsahu. Zadavatel nepředpokládá, že by nemělo dojít  k nabytí vlastnického práva k chybějícímu pozemku, nicméně nelze rozhodnutí předjímat a je nutné zohlednit i tuto variantu vývoje.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorových smluv:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka;

- doplnění finančních částek smluvní ceny;

- doplnění identifikace osob, které budou vykonávat za dodavatele funkce jako hlavní inženýr projektu, koordinátor BIM na straně projektanta, správce CDE a autorizovaná osoba SBToolCZ. Tyto osoby musí být totožné s osobami, kterými účastník prokazuje technickou kvalifikaci.

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smluv.

Místa pro doplnění návrhů smluv jsou vyznačena žlutým podbarvením.

- Doba plnění veřejné zakázky

6.1. Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:

od účinnosti smlouvy (předpoklad červen 2022) v případě, že již bude dokončené majetkoprávní vypořádání na dotčenou část pozemku č. 383/1 k.ú. Sokolov nebo do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy zadavatele, kterou učiní bezodkladně poté, co dojde k majetkoprávnímu vypořádání na výše uvedený pozemek.

6.2. Zadavatel udává následující dílčí lhůty plnění týkající se zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

- Předání zaměření a všech potřebných průzkumů a podkladů: nejpozději do předání dokumentace pro provádění stavby.

- Předání DUR včetně předání BIM modelu nejpozději do 5 měsíců od zahájení plnění.

- Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do 2 měsíců od předání DUR.

- Předání DSP včetně předání BIM modelu nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- Podání kompletní žádosti o stavební povolení nejpozději do 2 měsíců od předání DSP.

- Předání DPS včetně předání finálního BIM modelu se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Předání certifikátu SBToolCZ nejpozději do 3 měsíců od předání DPS.

S ohledem na korektnost jednání zadavatel do smlouvy zahrnuje smluvní ustanovení, že v případě nezahájení prací do roka od účinnosti smlouvy tzn., že v případě, kdy zadavatel nebude mít v tomto termínu dořešené majetkoprávní vypořádání na pozemek č. 383/1 k.ú. Sokolov může dojít k odstoupení od smlouvy z jedné i druhé strany. Toto ustanovení bude smlouva obsahovat pouze v případě, že ke dni podpisu této smlouvy nebudou majetkoprávní vztahy k pozemku dořešeny.

6.3 Zajištění výkonu autorského dozoru a projektanta:

Bude probíhat v termínu vyplývajícím z termínu veřejné zakázky na stavební práce a ze smlouvy o dílo:

Předpokládaný termín realizace stavebních prací: II. polovina roku 2024

  - Zadavatel udává následující dílčí lhůty plnění týkající se projektování metodou BIM:

- Zřízení CDE do 10 pracovních dnů od zahájení plnění, CDE musí být zajištěno až do doby ukončení převodu dat z CDE na interní úložiště zadavatele.

- Dopracování Plánu realizace BIM (dále jen „BEP“), na základě předloženého PRE-BEP z nabídky, vybraným dodavatelem v součinnosti s BKI a BKP a jeho předložení zadavateli ke kontrole a schválení do 20 pracovních dnů od zahájení plnění.

- Kontrola a schválení předloženého BEP ze strany zadavatele do 15 pracovních dnů od převzetí návrhu od vybraného dodavatele. Případné úpravy nutno vyřešit vybraným dodavatelem do 10 pracovních dnů od vyzvání zadavatele.

- Převod dat z CDE na interní úložiště zadavatele do 20 pracovních dnů po ukončení termínu plnění tzn. po předání a převzetí bezchybných projektových dokumentací, bezchybného finálního BIM modelu a po nabytí právních mocí společných povolení.

- Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky tzn. předání a převzetí projektové dokumentace a konání výrobních výborů je sídlo zadavatele. Místem plnění při výkonu autorského dozoru bude místo stavby. Kód NUTS CZ041.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje prokázat, že dodavatel je v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky: zadavatel požaduje zejména předložení výpisu ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ či jeho ekvivalent.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložit seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

(zadavatel stanovil, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, neboť to považuje za nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže)

Dodavatel ve své nabídce předloží seznam významných služeb (dále jen „referenční zakázky“) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to formou dodavatelem vyplněné tabulky uvedené v Čestném prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, které je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

Referenční zakázkou k prokázání kvalifikace se rozumí dokončené služby za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, které svou povahou a rozsahem odpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky (jsou obdobné jako předmět zadávané veřejné zakázky) a splňující následující požadavky:

- min. jednu dokončenou službu, jejímž předmětem bylo zpracování kompletní projektové dokumentace (ve stupni DUR, DSP, popřípadě dokumentace pro vydání společného povolení – dále jen „DUSP“ a DPS) rekonstrukce nebo novostavby pro pozemní stavbu občanské vybavenosti určenou pro vzdělávání. Realizační hodnota dle rozpočtu zpracovaného jako součást dokumentace pro provádění stavby referenční zakázky musí být ve výši min. 80 mil. Kč bez DPH.

Pozemní stavbou občanské vybavenosti pro účely vzdělávání jsou myšleny stavby sloužící pro vzdělávání, a to konkrétně budovy užívané pro základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělávání (např. základní školy, učiliště, střední školy, vyšší školy, konzervatoře, vysoké školy, univerzity). Nejedná se tedy o budovy pro předškolní vzdělávání nebo o samostatné objekty zajišťující příslušenství k provozu škol jako koleje, školní jídelny, družiny, tělocvičny apod.; a

- min. jednu dokončenou službu, jejímž předmětem bylo zpracování DPS pro pozemní stavbu metodou BIM.

Prokázání referenční zakázky v bodech a) i b) může být dvěma různými nebo i jen jednou službou, která odpovídá požadovaným parametrům v bodě a) i v bodě b).

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZZVZ se doba stanovená v bodě C.1 považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena. Dokončením je zde myšleno:

Pro bod a) dokončení a předání kompletní projektové dokumentace objednateli (tzn. dokončením je stanoven termín, kdy došlo k předání a převzetí posledního stupně PD tj. DPS).

Pro bod b) dokončení a předání objednateli DPS a finálního modelu, který byl zpracován metodou BIM.

- v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odst. 5 ZZVZ stanovuje údaje a doklady k prokázání kritéria technické kvalifikace takto:

Dodavatel ve své nabídce předloží doklady o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám následujících osob (členů realizačního týmu):

- Hlavní inženýr projektu (dále také „HIP“)

- Koordinátor BIM na straně projektanta (dále také „BKP“)

- Správce CDE

- Autorizovaná osoba SBToolCZ

Náplň činnosti jednotlivých členů realizačního týmu:

- Hlavní inženýr projektu je osoba, která je odpovědná za vedení projektového týmu a za koordinaci a zpracování projektové dokumentace a za výkon inženýrských činností v rámci předmětu plnění zadávané veřejné zakázky a projektovou dokumentaci autorizuje dle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

HIP je odpovědný za koordinaci a postup projektových prací, je oprávněný jednat v obchodních záležitostech dodavatelských systémů, dohlíží na dodržení příslušných legislativních norem a potřebnou kvalitu realizovaných projektových prací, působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení věcí technických v rámci realizace předmětu plnění zadávané veřejné zakázky.

HIP bude také vykonávat funkci autorského dozoru (dále jen „AD“) při realizaci stavby.

- Koordinátor BIM na straně projektanta (BKP) je osoba odpovědná za dodržování BEP na straně dodavatele. Jeho činnosti jsou zejména: vést projektové týmy dle EIR a odsouhlaseného BEP, kontrolovat naplnění informačních modelů, vyhodnocovat správnosti dat obsažených v informačním modelu a předávat je BKI, aktivně předkládat návrhy změn BEP, kontrolovat naplňování cílů projektu k milníkům projektu a další dle definice funkcí v BEP.

- Správce CDE je osoba na straně dodavatele, která zřizuje CDE. Úkolem správce CDE je uvedení CDE do provozu a příprava rozhraní před zahájením projektu, zajištění přístupů a dohled nad správným fungováním a využíváním CDE v průběhu projektu.

- Autorizovaná osoba SBToolCZ je osoba odpovědná za vedení projektových prací tak, aby došlo k získání minimálně bronzové certifikace návrhu budovy metodikou SBToolCZ. Následně autorizovaná osoba SBToolCZ připraví veškerou dokumentaci k certifikaci včetně protokolu pro certifikační autoritu.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky takto:

1/   Hlavní inženýr projektu (HIP), který:

- předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále také „autorizační zákon“), a to autorizovaný inženýr s autorizací pro obor Pozemní stavby – IP00 [§ 5 odst. 1 a odst. 3 písm. a) autorizačního zákona] nebo autorizovaný architekt s autorizací pro obor architektura [§ 4 odst. 2 písm. a) autorizačního zákona] nebo s autorizací se všeobecnou působností [§ 4 odst. 3 autorizačního zákona]; a

- splní odbornou kvalifikaci – minimálně 5 let praxe v oboru stavebnictví (před zahájením tohoto zadávacího řízení) při vedení realizace projektových prací pozemních staveb na pozici hlavního inženýra projektu; a

- doloží referenční zakázku v rozsahu:

Zkušenost alespoň s jednou zakázkou, na které se podílel jako hlavní inženýr projektu, a to v rámci níž byla zpracována projektová dokumentace ve stupních DUR, DSP (popřípadě DUSP) a DPS na pozemní stavby budov občanské vybavenosti pro účely vzdělávání.

Realizační hodnota dle rozpočtu zpracovaného jako součást dokumentace pro provádění stavby referenční zakázky musí být ve výši min. 80 mil. Kč bez DPH.

Pozemní stavbou občanské vybavenosti pro účely vzdělávání jsou myšleny stavby sloužící pro vzdělávání, a to konkrétně budovy užívané pro základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělávání (např. základní školy, učiliště, střední školy, vyšší školy, konzervatoře, vysoké školy, univerzity). Nejedná se tedy o budovy pro předškolní vzdělávání nebo o samostatné objekty zajišťující příslušenství k provozu škol jako koleje, školní jídelny, družiny, tělocvičny apod.

Referenční zakázka musí splňovat podmínku, že byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, tzn., doba se považuje za splněnou, pokud referenční zakázka byla v průběhu posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dokončena. Dokončením je zde myšleno - předání kompletní projektové dokumentace objednateli (tzn. dokončením je stanoven termín, kdy došlo k předání a převzetí posledního stupně PD tj. DPS); a

- potvrdí čestné prohlášení o tom, že ke dni podání nabídky proti němu nebylo zahájeno disciplinární řízení ani mu nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel v souladu s ustanovením §105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby činnost na pozici hlavního inženýra projektu (vedoucího projektu) byla plněna přímo vybraným dodavatelem.

Splnění technického kritéria stanoveného pro pozici hlavní inženýr projektu (HIP) prokáže dodavatel doložením:

- dokladu o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a

- doložením odpovídající referenční zakázky; a

- vyplněného a podepsaného profesního životopisu (osobou HIP), ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace HIP (tj. délka požadované praxe a požadovaná zkušenost v pozici HIP); a

- potvrzení vztahu k dodavateli, tj. uvede, že se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) a že kvalifikaci neprokazuje prostřednictvím jiné osoby; a

- čestného prohlášení osoby HIP o tom, že ke dni podání nabídky proti němu nebylo zahájeno disciplinární řízení ani mu nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2/     BKP, který:

- splní odbornou kvalifikaci – min. 3 roky (před zahájením tohoto zadávacího řízení) praxe při projektování metodou BIM na pozici BKP; a

- doloží referenční zakázku v rozsahu: zkušenost alespoň s jednou zakázkou, na které se podílel jako BKP, jejímž předmětem bylo zpracování DPS metodou BIM, a to na pozemní stavbu. Referenční zakázka musí splňovat podmínku, že byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, tzn., doba se považuje za splněnou, pokud referenční zakázka byla v průběhu posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dokončena. Dokončením je zde myšleno - předání DPS a finálního modelu objednateli.

Splnění technického kritéria stanoveného pro pozici BKP prokáže dodavatel doložením:

- vyplněného a podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace BKP (tj. délka požadované praxe a požadovaná zkušenost v pozici BKP); a

- doložením odpovídající referenční zakázky; a

- potvrzení vztahu k dodavateli tj. uvede, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo zda kvalifikaci prokazuje prostřednictvím jiné osoby (nutno pak doložit písemný závazek poddodavatele, že bude v rámci veřejné zakázky vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje).

3/     Správce CDE, který:

- splní odbornou kvalifikaci – min. 3 roky (před zahájením tohoto zadávacího řízení) praxe při projektování metodou BIM na pozici správce CDE; a

- doloží referenční zakázku v rozsahu: zkušenost alespoň s jednou zakázkou, na které se podílel jako správce CDE, jejímž předmětem bylo zpracování DPS metodou BIM, a to na pozemní stavbu. Referenční zakázka musí splňovat podmínku, že byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, tzn., doba se považuje za splněnou, pokud referenční zakázka byla v průběhu posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dokončena. Dokončením je zde myšleno - předání DPS a finálního modelu objednateli.

Splnění technického kritéria stanoveného pro pozici správce CDE prokáže dodavatel doložením:

- vyplněného a podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace správce CDE (tj. délka požadované praxe a požadovaná zkušenost v pozici správce CDE); a

- doložením odpovídající referenční zakázky; a

- potvrzení vztahu k dodavateli tj. uvede, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo zda kvalifikaci prokazuje prostřednictvím jiné osoby (nutno pak doložit písemný závazek poddodavatele, že bude v rámci veřejné zakázky vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje).

4/   Autorizovaná osoba SBToolCZ, která:

- je autorizovaná osoba metodiky SBToolCZ pro školské stavby.

Splnění technického kritéria stanoveného pro pozici Autorizovaná osoba SBToolCZ prokáže dodavatel doložením:

- dokladu o autorizaci pro metodiku SBToolCZ pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy a školské stavby.

Dodavatel vyplní jména osob, kterými dokládá technickou kvalifikaci a zároveň uvede jejich vztah k dodavateli (viz výše) v Čestném prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, jehož vzor je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2).

Dále dodavatel vyplní jména osob, kterými dokládá technickou kvalifikaci, k příslušným funkcím do návrhu smlouvy (příloha č. 5 - zvýrazněno žlutým podbarvením).

Dále dodavatel ve své nabídce předloží pro členy realizačního týmu samostatně profesní životopis (je-li požadována praxe) a doklady o odborné kvalifikaci.

Ke zpracování profesního životopisu využije dodavatel předepsanou přílohu č. 2 Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, která je součástí zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno členem realizačního týmu, který svou kvalifikaci prokazuje. Tato příloha obsahuje údaje, které se vztahují k požadavkům na prokázání kvalifikace, a které zadavatel požaduje vyplnit. Zadavatel proto doporučuje, aby dodavatel k vypracování profesních životopisů využil právě tuto přílohu ze zadávací dokumentace tak, aby byla zajištěna vzájemná porovnatelnost nabídek a aby zadavatel získal od všech dodavatelů relevantní informace, které požaduje.

Funkce osob realizačního týmu lze slučovat.

Obecně platí, že zadavatel požaduje prokázání kvalifikace pouze u vybraných členů realizačního týmu, čímž není dotčeno právo dodavatele zapojit do realizačního týmu libovolný počet jiných osob.

Výše uvedená kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění této veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

Požadavky na předložení dokladů

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. je mohou nahradit čestným prohlášením – vzor viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace - vyjma dokladů požadovaných v rámci technické kvalifikace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ). Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ a s výjimkou činnosti na pozici hlavního inženýra projektu v rámci technické kvalifikace požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona stanovil pravidla pro hodnocení nabídek takto:

- Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena v Kč bez DPH:			        (váha kritéria – 70 %)

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka bez DPH stanovená účastníkem, a to součet částky za:

a) ceny za zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zaměření současného stavu a zpracování informačních modelů včetně výkonu BKP; a

b) ceny za hodinu součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce a dodavatele vybavení, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za tuto součinnost jako součin hodinové sazby a maximálního počtu 60 možných účtovaných hodin za tuto součinnost (tento počet hodin je zadavatelem pevně stanoven a nelze měnit) a;

c) ceny za hodinu autorského dozoru, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za autorský dozor jako součin hodinové sazby a maximálního možného plnění ve výši 880 hodin (tzn. cena za provedení 880 hodin autorského dozoru); a

- d) ceny za měsíc zřízení a zajištění CDE včetně výkonu činnosti role správce CDE, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za zřízení CDE jako součin jednotkové ceny za měsíc zřízení CDE a předpokládaného plnění ve výši 25 měsíců (tento počet hodin je zadavatelem pevně stanoven a nelze měnit).

- Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kritérium č. 2 – Kvalifikace a zkušenost osoby HIP, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky (váha kritéria – 15 %)

V rámci tohoto kritéria budou zadavatelem hodnoceny zkušenosti osoby uvedené na pozici hlavního inženýra projektu (HIP) nad rámec požadované technické kvalifikace. Do hodnocení nebudou započítány referenční zakázky, kterými dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dle čl. 8) bodu C2 této výzvy.

Zadavatel bude hodnotit podle přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení v části zkušenosti HIP zjištěný počet referenčních zakázek zrealizovaných osobou realizačního týmu na pozici HIP. Do hodnocení postoupí pouze ty referenční zakázky, které budou splňovat požadavky dle čl. 10) odst. 10.1. bod 1) a u kterých bude doložena dokumentace potvrzující uvedené údaje dokladovou částí dle čl. 10) odst. 10.1. bod 2), a to v max. počtu 5 zakázek.

Pokud účastník uvede více než 5 zakázek, bude hodnocen maximální počet 5, a to v pořadí jak jsou uvedeny v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení na pozicích (řádcích) č. 1 až 5 s tím, že na ostatní uvedené referenční zakázky nebude zadavatel brát zřetel, tj., v případě, že některé referenční zakázky na pozici č. 1 až 5 zadavatel neuzná k hodnocení, nedojde k jejich nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | hodnocený počet referenčních zakázek nejvyšší dosažený počet referenčních zakázek | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nejvyšší dosažený počet referenčních zakázek je nejvyšší dosažený počet z nabídek nikoliv nejvyšší možný počet (tj. 5 zakázek).

Zadavatel nepřipouští prokázání zkušenosti HIP více osobami.

Kritérium č. 3 - Kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM

(váha kritéria – 15 %)

V rámci tohoto kritéria budou zadavatelem hodnoceny zkušenosti účastníka nad rámec požadované technické kvalifikace. Do hodnocení nebudou započítány referenční zakázky, kterými dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dle čl. 8) bodu C1 této výzvy.

Zadavatel bude hodnotit podle přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení v části zkušenosti účastníka s projektováním metodou BIM zjištěný počet referenčních zakázek zrealizovaných účastníkem. Do hodnocení postoupí pouze ty referenční zakázky, které budou splňovat požadavky dle čl.10) odst. 10.2. bod 1) a u kterých bude doložena dokumentace potvrzující uvedené údaje dokladovou částí dle čl. 10) odst. 10.2. bod 2), a to v max. počtu 5 zakázek.

Pokud účastník uvede více než 5 zakázek, bude hodnocen maximální počet 5, a to v pořadí jak jsou uvedeny v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení na pozicích (řádcích) č. 1 až 5 s tím, že na ostatní uvedené referenční zakázky nebude zadavatel brát zřetel, tj., v případě, že některé referenční zakázky na pozici č. 1 až 5 zadavatel neuzná k hodnocení, nedojde k jejich nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | hodnocený počet referenčních zakázek nejvyšší dosažený počet referenčních zakázek | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nejvyšší dosažený počet referenčních zakázek je nejvyšší dosažený počet z nabídek nikoliv nejvyšší možný počet (tj. 5 zakázek).

SESTAVENÍ CELKOVÉHO POŘADÍ

Přidělené nevážené počty bodů v jednotlivých kritériích se vynásobí příslušnou váhou kritéria. Výsledné vážené bodové zisky jednotlivých nabídek ve stanovených kritériích budou sečteny. Součet takto získaných bodů za všechna kritéria tvoří celkový bodový zisk nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým ziskem.

- Podmínky na předložení údajů a dokumentů nutných k hodnocení nabídek

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) ZZVZ zadavatel v zadávací dokumentaci musí požadovat předložení údajů a dokumentů, které potřebuje k hodnocení nabídek. Nesplnění podmínek uvedených v tomto článku vede k vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 zákona písm. a) ZZVZ pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce k jednotlivým kritériím, následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky:

Ke kritériu č. 1 – Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

- Vyplněná příloha č. 3 Cenová nabídka zadávací dokumentace;

Ke kritériu č. 2 – Kvalifikace a zkušenost osoby HIP, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky:

- Vyplněná příloha č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení této zadávací dokumentace v části kvalifikace a zkušenosti osoby HIP + doklady k doložení uvedených údajů v příloze.

Ke kritériu č. 3 – Kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM:

- Vyplněná příloha č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení této zadávací dokumentace v části kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM + doklady k doložení uvedených údajů v příloze.

  - Pokyny a požadavky pro vyplnění přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení pro část kvalifikace a zkušenost osoby HIP, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky:

Do přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení (pro část týkající se kvalifikace a zkušenosti HIP) uvede účastník zadávacího řízení referenční zakázky, které realizoval člen realizačního týmu navrhovaný na pozici HIP za posledních 10 let před zahájením tohoto zadávacího řízení. Má se za to, že při realizaci referenčních zakázek, které účastník zadávacího řízení uvede v této příloze, vykonávala osoba určená pro tuto zadávanou veřejnou zakázku na pozici člena realizačního týmu funkci HIP nebo funkci obdobně nazvanou (např. vedoucí projektu, hlavní projektant), tj. vykonávala na referenční zakázce minimálně tyto činnosti:

- působila při vedení projektového týmu; a

- byla odpovědná za koordinaci a zpracování projektové dokumentace referenční zakázky; a

- autorizovala projektovou dokumentaci dle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Referenční zakázky pro část kvalifikace a zkušenosti osoby HIP musí splňovat tyto parametry:

- Referenční zakázky, v rámci nichž byla zpracována projektová dokumentace:

- Ve stupních DUR, DSP (popřípadě DUSP) a DPS; a

- Pro pozemní stavbu občanské vybavenosti pro účely vzdělávání. Pozemní stavbou občanské vybavenosti pro účely vzdělávání jsou myšleny stavby sloužící pro vzdělávání, a to konkrétně budovy užívané pro základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělávání (např. základní školy, učiliště, střední školy, vyšší školy, konzervatoře, vysoké školy, univerzity). Nejedná se tedy o budovy pro předškolní vzdělávání nebo o samostatné objekty zajišťující příslušenství k provozu škol jako koleje, školní jídelny, družiny, tělocvičny apod.; a

- Jejíž realizační hodnota dle rozpočtu zpracovaného jako součást dokumentace pro provádění stavby musí být pro každou jednotlivou referenční zakázku ve výši min. 80 mil. Kč bez DPH; a

- Byly dokončeny v posledních 10 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, tzn., doba se považuje za splněnou, pokud referenční zakázka byla v průběhu posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení dokončena tj., došlo k dokončení a předání kompletní projektové dokumentace objednateli (tzn. vyhotovení a předání DUR, DSP nebo DUSP a DPS).

- Z důvodu ověření rozsahu každé referenční zakázky, musí být všechny referenční zakázky doloženy:

- Doklady, z nichž bude patrné, že osoba realizačního týmu navrhovaná na pozici HIP se na realizaci referenční zakázky osobně podílela v této funkci nebo ve funkci jakkoliv obdobně nazvané a zároveň, že zakázka splňovala požadavky podle bodu 1) uvedeného výše, tzn., bude patrné, že byla zpracována v požadovaných stupních dokumentace, doba jejího dokončení, realizační hodnota, a zároveň informace o tom, že osoba navržená na pozici HIP působila v této funkci i v rámci této referenční zakázky.

Těmito doklady mohou být: smlouva s objednatelem, části projektové dokumentace (nebo podstatné části uvedených dokumentů) např. průvodní zpráva, technická zpráva, výkresy, rozpočet z DPS, doklad o předání a převzetí realizovaného plnění, zápisy z výrobních výborů atp.

Zadavatel připouští, aby jedním z dokladů (nikoliv však jediným) byl i vnitřní dokument účastníka nebo i třetí osoby (např. předchozího zaměstnavatele HIP).

nebo

Osvědčením objednatele, z něhož bude patrné, že osoba realizačního týmu navrhovaná na pozici HIP se na realizaci referenční zakázky osobně podílela v této funkci nebo ve funkci, jakkoliv obdobně nazvané a zároveň, že zakázka splňovala požadavky podle bodu 1) uvedeného výše.

Pokud osvědčení objednatele neobsahuje veškeré zadavatelem požadované údaje o referenční zakázce, musí účastník doložit jiné doklady (viz výše), z nichž budou všechny požadované údaje o referenční zakázce vyplývat.

- Rekapitulací nákladů nebo souhrnným rozpisem z rozpočtu z dokumentace pro provádění stavby referenční zakázky, kde bude zřejmé, že se jedná o předkládanou referenční zakázku a její celková realizační hodnota. Toto účastník doloží v případě, že již nedoložil v rámci předložených dokladů dle bodu a) výše, a to i v případě, že je tato hodnota uvedena v osvědčení.

- Kopie části autorizované projektové dokumentace referenční zakázky (postačí průvodní zpráva nebo výkres), z které bude zřejmé, že se jedná o předkládanou referenční zakázku. Tato projektová dokumentace musí být autorizovaná dle § 13 odst. 3 autorizačního zákona osobou navrhovanou na pozici HIP v rámci této veřejné zakázky.

- U referenčních zakázek uvedených v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení bude předmětem hodnocení jejich počet, a to do maximálního počtu 5. Pokud účastník uvede více než 5 zakázek, bude hodnocen maximální počet 5, a to v pořadí jak jsou uvedeny v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení na pozicích (řádcích) č. 1 až 5 s tím, že na ostatní uvedené referenční zakázky nebude zadavatel brát zřetel, tj., v případě, že některé referenční zakázky na pozici č. 1 až 5 zadavatel neuzná k hodnocení, nedojde k jejich nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

Do hodnocení nebudou započítány referenční zakázky, kterými dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace dle čl. 8) odst. C písm. C2 této výzvy – tyto referenční zakázky neuzná zadavatel k hodnocení a nedojde k jejich případnému nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

  - Pokyny a požadavky pro vyplnění přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení pro část kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM:

Do přílohy č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení (pro část týkající se kvalifikace a zkušenosti účastníka s projektováním metodou BIM) uvede účastník zadávacího řízení referenční zakázky, které realizoval metodou BIM, a které musí splňovat tyto parametry:

- Referenční zakázky, v rámci nichž byla zpracována projektová dokumentace:

- metodou BIM minimálně ve stupni DPS; a

- na pozemní stavbu; a

- jejíž realizační hodnota dle rozpočtu zpracovaného jako součást dokumentace pro provádění stavby musí být pro každou jednotlivou referenční zakázku ve výši min. 80 mil. Kč bez DPH.; a

- referenční zakázky musí splňovat podmínku, že byly dokončeny v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, tzn., doba se považuje za splněnou, pokud referenční zakázka byla v průběhu posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení dokončena tj., došlo k dokončení a předání DPS a finálního modelu stavby zpracovaného metodou BIM objednateli.

- Z důvodu ověření rozsahu každé referenční zakázky, musí být všechny referenční zakázky doloženy:

- Doklady, z nichž bude patrné, že referenční zakázka splňovala požadavky podle bodu 1) uvedeného výše, tzn., bude patrné, že byla zpracována metodou BIM min. v požadovaném stupni dokumentace pro pozemní stavbu, doba jejího dokončení, realizační hodnota, a zároveň informace o tom, že účastník působil v rámci této referenční zakázky.

Těmito doklady mohou být: smlouva s objednatelem, části projektové dokumentace (nebo podstatné části uvedených dokumentů) např. průvodní zpráva, technická zpráva, výkresy, doklad o předání a převzetí realizovaného plnění, zápisy z výrobních výborů, rozpočet z DPS, BEP atp.

Zadavatel připouští, aby jedním z dokladů (nikoliv však jediným) byl i vnitřní dokument účastníka nebo i třetí osoby;

nebo

Osvědčením objednatele, z něhož bude patrné, že zakázka splňovala požadavky podle bodu 1) uvedeného výše.

Pokud osvědčení objednatele neobsahuje veškeré zadavatelem požadované údaje o referenční zakázce, musí účastník doložit jiné doklady (viz výše), z nichž budou všechny požadované údaje o referenční zakázce vyplývat.

b)	Rekapitulací nákladů nebo souhrnným rozpisem z rozpočtu z dokumentace pro provádění stavby referenční zakázky, kde bude zřejmé, že se jedná o předkládanou referenční zakázku a její celková realizační hodnota. Toto účastník doloží v případě, že již nedoložil v rámci předložených dokladů dle bodu a) výše, a to i v případě, že je tato hodnota uvedena v osvědčení.

- U referenčních zakázek uvedených v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení pro část kvalifikace a zkušenosti účastníka s projektováním metodou BIM bude předmětem hodnocení jejich počet, a to v maximálním počtu 5.

Pokud účastník uvede více než 5 zakázek, bude hodnocen maximální počet 5, a to v pořadí jak jsou uvedeny v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení na pozicích (řádcích) č. 1 až 5 s tím, že na ostatní uvedené referenční zakázky nebude zadavatel brát zřetel, tj., v případě, že některé referenční zakázky na pozici č. 1 až 5 zadavatel neuzná k hodnocení, nedojde k jejich nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

Do hodnocení nebudou započítány referenční zakázky, kterými dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace dle čl. 8) odst. C písm. C1 této výzvy – tyto referenční zakázky neuzná zadavatel k hodnocení a nedojde k jejich případnému nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše.

Údaje uvedené účastníkem zadávacího řízení v příloze č. 4 Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení bude zadavatel před vlastním hodnocením posuzovat a ověřovat. Zadavatel uzná k hodnocení jen takové referenční zakázky, které budou účastníkem doloženy tak, že z doložených dokladů bude vyplývat, že vyhovují výše uvedenému. Postup při posouzení a ověření bude popsán ve Zprávě z jednání hodnotící komise. V souvislosti s tím, zadavatel upozorňuje, že v případě kritéria hodnocení nelze využít ustanovení § 46 zákona (objasnění nebo doplnění údajů). Účastník zadávacího řízení tedy ve vlastním zájmu musí zadavateli předložit takové doklady či dokumenty (viz bod 10.1. a 10.2. výše), které nezpochybnitelným způsobem doloží, že referenční zakázky předkládané pro hodnocení odpovídají stanoveným parametrům, a je tedy možné je do hodnocení zahrnout. Referenční zakázky, které zadavatel nebude moci ověřit podle dokladů doložených účastníkem, budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel má právo si v případě pochybností ověřovat pravdivost uvedených údajů např. u objednatelů či z veřejných zdrojů. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pokud takovým ověřením zjistí, že údaje či doklady předložené účastníkem neodpovídají skutečnosti, bude postupovat v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 ZZVZ.

- Podmínka při případné společné účasti dodavatelů

Zadavatel vyžaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli odpovědnost všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

V případě společné nabídky dle § 84 ZZVZ prokáže základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně a doloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

- doplnil a potvrdil Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 
na základě vzoru přílohy č. 1; a

- doplnil doklady týkající se splnění požadované kvalifikace (příloha č. 2 + požadované doklady)

- předložil doklad o složení jistoty; a

- předložil Cenovou nabídku v členění dle vzorové přílohy č. 3; a

- předložil přílohu Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení v členění viz vzorová příloha č. 4; a

- předložil zpracovaný a vyplněný Předběžný plán realizace BIM (dále jen „PRE-BEP“), PRE-BEP bude zpracován na základě Šablony BEP, která je součástí přílohy č. 9 Podklady BIM). PRE-BEP slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM a k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany zadavatele. Tyto cíle a očekávání zadavatel specifikuje v dokumentu EIR. S vybraným dodavatelem bude následně na základě dokumentů EIR a předloženého PRE-BEP dopracovaný finální BEP; a

- předložil informace o využití poddodavatelů – uvedení části veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (vyplněná příloha č. 7) případně prohlášení, že nepředpokládá zadat plnění určité části veřejné zakázky jiné osobě; a

- předložil doplněný závazný vzor smlouvy; a

- v případě společné nabídky dle § 84 ZZVZ předložil doklady dle čl. 11) výzvy.

Nepředložení těchto údajů či dokladů může být důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů (mj. také průzkumy a zaměření, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, dokumentace předkládaná účastníkům týkající se povolení změn před dokončením stavby, dopravné, náklady na CDE apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Bude doložena celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace jako souhrn dílčích cen, tj.:

- ceny za zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zaměření současného stavu a zpracování informačních modelů včetně výkonu BKP; a

- ceny za hodinu součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce a dodavatele vybavení, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za tuto součinnost jako součin hodinové sazby a maximálního počtu 60 možných účtovaných hodin za tuto součinnost (tento počet hodin je zadavatelem pevně stanoven a nelze měnit); a

- ceny za hodinu autorského dozoru, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za autorský dozor jako součin hodinové sazby a maximálního možného plnění ve výši 880 hodin (tzn. cena za provedení 880 hodin autorského dozoru); a

- cena za měsíc zřízení a zajištění CDE včetně výkonu činnosti role správce CDE, přičemž pro potřeby hodnocení bude stanovena nabídková dílčí cena za zřízení CDE jako součin jednotkové ceny za měsíc zřízení CDE a předpokládaného plnění ve výši 25 měsíců (tento počet hodin je zadavatelem pevně stanoven a nelze měnit).

Součet těchto cen bude tvořit celkovou nabídkovou cenu, kterou účastník uvede v Kč bez DPH, s vyčíslením DPH (z ceny bez DPH) a jako celkovou cenu veřejné zakázky včetně DPH v členění dle přílohy č. 3 Cenová nabídka zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Do nabídkové ceny nebude zahrnut poplatek za vydání certifikátu SBToolCZ certifikačním orgánem, ten bude uhrazen zadavatelem.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky, musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

- Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).  Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a)	složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“): 78-2496140267/0100 vedený u KB, pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 2200000129, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

b)	bankovní záruky ve prospěch zadavatele - Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

c)	pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písmene b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele účastníkovi zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 41 odst. 6  ZZVZ.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 12.04.2022 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná 
za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 120 kalendářních dnů.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může dle § 98 ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 28.03.2022 v 11:00 hodin na místě stavby (sraz u hlavního vchodu do budovy školy).

- Kontaktní osobou pro zadávací řízení je Monika Drobilová, e-mail: monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky

- Doklady o splnění kvalifikace

- Doklad o složení jistoty

- Doklady ke kritériím hodnocení (Cenová nabídka a Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení + požadované doklady)

- Vyplněný návrh smlouvy

- Smlouva o podání společné nabídky v případě společné účasti dodavatelů

- Doplněný PRE-BEP

- Seznam poddodavatelů/prohlášení o nelnění jinou osobou

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.

Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 ZZVZ.

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

- Zadavatel má zájem podporovat vzdělávání a získávání praxe studentů ve stavebním či architektonickém oboru, a proto v souladu s § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ stanovuje zvláštní podmínky plnění této části veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel veřejné zakázky zajistil, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla (zpracování projektové dokumentace a s tím související inženýrské činnosti) podílel alespoň 1 student stavebního nebo architektonického oboru střední, vyšší odborné či vysoké školy. Studijní praxe musí probíhat min. po dobu 1 měsíce při plném úvazku, tj. 40 hod./týden. Při kratším týdenním úvazku bude povinnost považována za splněnou po odpracování alespoň 160 hodin studentem. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže nejpozději při odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby díla, a to čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, identifikační údaje školy a název studijního oboru. Přílohu čestného prohlášení bude tvořit smlouva o umožnění výkonu odborné praxe, dohoda o provedení pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, pracovní smlouva či jiná obdobná smlouva.

- S ohledem na environmentálně odpovědné zadávání a inovaci přistoupil zadavatel k požadavku certifikace návrhu budovy metodikou SBToolCZ (tzn. zpracování projektové dokumentace touto metodikou a získání minimálně bronzového certifikátu).

Metodika SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Metodika mimo jiné zhodnocuje budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu, přispívá k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí, zhodnocuje budovy po stránce technického provedení a postihuje případné sociální dopady stavby. Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do těchto základních skupin:

(1) environmentální kritéria (životní prostředí),

(2) sociální kritéria (neboli také sociálně-kulturní),

(3) ekonomika a management.

(4) lokalita.

Zadavatel má za cíl pomocí metodiky SBToolCZ snížení provozních nákladů projektované budovy; snížení energetické náročnosti projektované budovy, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II; zohlednit aspekty v oblasti udržitelné výstavby;  dosáhnout zmírnění dopadu projektované stavby na životní prostředí v průběhu jejího celého životního cyklu a podpořit vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budovy, a to i s ohledem na zohlednění ekonomické stránky projektované budovy (viz výše uvedené kritérium (3) ekonomika a management).

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník, nejsou však dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 ZZVZ;

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.

- Identifikace částí zadávací dokumentace, které vypracovala osoba odlišná od zadavatele

- Požadavky na výměnu informací (EIR, Exchange Information Requiremets) – součást přílohy č. 9, Šablona BEP  – součást přílohy č. 9, BIM protokol – příloha č. 6, Třídící systém – součást přílohy č. 9, Datová struktura – součást přílohy č. 9 a Technická specifikace Společného datového prostředí – součást přílohy č. 9, pro zadavatele zpracovala společnost BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO: 07254253. Jejich aktualizaci následně provedla společnost MFS DX s.r.o., se sídlem Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 10854177.

- Studie „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov - Sokolov, p.p.č. 386/1“ zpracována Ing. Václavem Koubou, sídlo Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 10045511 (příloha č. 8).

- Tachymetrické zaměření situace areálu školy na p. č. 388 zpracované Ing. Borisem Zugarem, sídlem Kvapilova 368/26, 360 01, Karlovy Vary – Drahovice, IČO: 47700360, a to v rámci zpracování studie (příloha č. 8).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Karlovarský kraj

sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

Zastoupený:		Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Karlovy Vary dne 10.03.2022

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy číslo:

1) 		Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) 		Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů

3) 		Cenová nabídka

4)	Kvalifikace a zkušenosti pro hodnocení

5)	 	Závazný vzor smlouvy

6) 		BIM protokol

7)		Seznam poddodavatelů

8) 	Studie „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov - Sokolov, p.p.č. 386/1“ a Tachymetrické zaměření situace areálu školy na p. č. 388

9) 	Podklady BIM

10) 	Harmonogram předpokládané doby projektové přípravy