Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

(veřejná zakázka malého rozsahu)

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky a v českém jazyce. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji  E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vymalování vybraných místností a s tím související opravy podkladu podle druhu poškození. Bude provedena oprava omítek stěn a stropů v rozsahu 10-30 % a v rozsahu 30-50 % včetně osekání, otlučení omítek, vyškrábání spár s očištěním zdiva. Dále bude provedena výměna povlakových podlah vybraných místností včetně očištění podkladu od lepidel, očištění soklů, odstranění PVC soklů a montáž nových soklů pryžových nebo plastových. V některých místnostech bude proveden nový olejový nátěr soklů.

Mimo výše popsaných oprav bude ve 3. NP v místnosti 3.14 provedeno rozebrání stávajícího dřevěného podia a na stávající betonovou podlahu bude provedena samonivelační stěrka pro položení nové PVC podlahové krytiny se soklem.

Ve vybraných místnostech bude provedena demontáž zářivkového osvětlení a provedení nového přisazeného LED osvětlení.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby „Udržovací práce objektu Komenského 759, Sokolov - úprava vnitřních prostor“ vypracovaná Ing. Karlem Drahokoupilem, Botanická 256, Dalovice u Karlových Varů, IČO: 40488390, z května 2022 (příloha č. 5 výzvy)

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Po podpisu smlouvy o dílo bude předáno vybranému zhotoviteli 1 pare předmětné projektové dokumentace.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová smlouva o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

-	doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka,

- 	doplnění osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby (jméno, příjmení, číslo autorizace),

- 	doplnění finančních částek smluvní ceny,

-	doplnění kontaktu na doručení o vkladu do registru smluv,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad ½ července 2022). Všechny etapy je možné zahájit souběžně.

Nepřekročitelný termín ukončení plnění:

- Etapa – místnosti č.: 3.01, 2.13, 1.02, 1.06, 1.18 do 19.8.2022

- Etapa – místnosti č.: 1.08, 2.18, 3.02 do 26.8.2022

- Etapa – místnosti č.: 1.03 2.10, 3.13, 3.14 do 15.10.2022

Místem plnění veřejné zakázky je objekt Střední školy živnostenské, p. o., Komenského 759, Sokolov.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- doložení osoby člena týmu odpovědného za vedení stavby (stavbyvedoucí) s osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. K osobě stavbyvedoucího účastník uvede, zda se jedná o jeho zaměstnance nebo o poddodavatele (zaměstnance poddodavatele).

Osobu stavbyvedoucího účastník doplní do čestného prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) a předloží kopii osvědčení o autorizaci.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková nabídková cena díla v Kč včetně DPH.

- Náklady jednotlivých položek ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle soupisů prací obsažených v zadávací dokumentaci.

- Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předložen ve formátu .uniXML -   specifikace na www.unixml.cz. Ve formátu nebude měněn název veřejné zakázky a účastník doplní do hlavičky svůj název.

- V případě, že účastník výběrového řízení nemá k dispozici rozpočtový software s podporou importu formátu uniXML, zadavatel v příloze č. 6 přikládá návod na „Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML“.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu a ceny uvedené na E-ZAKu), musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 4. 7. 2022 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně pomocí elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 22. 6. 2022 v 11:00 hodin na místě stavby (Střední škola živnostenská, p. o., Komenského 759, Sokolov).

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Mgr. Miroslav Papík, e-mail: miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 výzvy)

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace a další doklady k prokázání kvalifikace (příloha č. 2 výzvy)

- Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy)

- Cenová nabídka (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ve formátu .uniXML) (příloha č. 5 výzvy)

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně

odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

Při plnění této veřejné zakázky zadavatel od dodavatele požaduje, aby při své činnosti s maximální možnou mírou využíval ekologicky příznivé materiály, třídil a recykloval odpad a zajistil tím minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení;

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě;

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Karlovarský kraj

sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

zastoupený: 	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005460

Karlovy Vary, 16. 6. 2022

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

1) Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky

2) Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

3) Vzorová podoba smlouvy o dílo

4) Projektová dokumentace

5) Soupis stavebních prací s výkazem výměr k nacenění v uniXML

6) Zpracování soupisu prací ve formatu uniXML (v případě, že účastník výběrového řízení nemá k dispozici rozpočtový software s podporou importu formátu uniXML)