ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 56 a násl. ZZVZ

Tuto veřejnou zakázku zadávají ve smyslu § 7 odst. 1 ZZVZ společně následující zadavatelé:

| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | Město Aš |
| --- | --- |
| se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov | se sídlem: Kamenná 473/52, 352 01 Aš |
| IČO: 70947023 | IČO: 00253901 |
| DIČ: CZ70947023 | DIČ: CZ00253901 |

(dále též „zadavatel“ či „zadavatelé“; pokud tato zadávací dokumentace pracuje s pojmem zadavatel mají se tím na mysli oba zadavatelé, nevyplývá-li z textu opak)

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a další informace	3

2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE	4

3.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA	6

4.	KVALIFIKACE	7

5.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	16

6.	NÁVRH Smluv, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY	18

7.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	18

8.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	19

9.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	20

10.	VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	20

11.	LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK	20

12.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	24

13.	ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA	24

14.	VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE	25

15.	IDENTIFIKACE ČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÉ VYPRACOVALA OSOBA ODLIŠNÁ OD ZADAVATELE	25

16.	SEZNAM PŘÍLOH	26

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE, DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a další informace

## Základní údaje

název: 	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: 	Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 	70947023

DIČ: 	CZ70947023

Profil zadavatele:	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

(dále též „KSÚSK“)

název: 	Město Aš

sídlo: 	Kamenná 473/52, 352 01 Aš

IČO: 	00253901

DIČ: 	CZ00253901

Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00253901

(dále též „Město Aš“)

## Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních jednání souvisejících s tímto zadávacím řízením za KSÚSK je Ing. Jiří Šlachta, ředitel. Osobou oprávněnou k činění právních jednání souvisejících s tímto zadávacím řízením za Město Aš je Vítězslav Kokoř, starosta města.

## Osoba zastupující zadavatele ve věci zadávacího řízení

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 284 68 414, tel.: 420 224 216 212, fax.: +420 224 215 823, kontaktní osoba Dominika Horká, horka@rowan.legal.

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou úkonů specifikovaných v § 43 odst. 2 ZZVZ. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky je dodavatel povinen provádět prostřednictvím elektronického nástroje specifikovaného v čl. 10.1 této zadávací dokumentace.

## Druh veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním režimu.

## Informace o zadávacím řízení

Zadavatel stanoví, že toto zadávací řízení je vedeno formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a násl. ZZVZ.

Tuto veřejnou zakázku zadávají ve smyslu § 7 odst. 1 ZZVZ společně veřejní zadavatelé KSÚSK a Město Aš. Zadavatelé se dohodli, že pro zadání veřejné zakázky budou využívat elektronické prostředky KSÚSK (jak je uvedeno v této zadávací dokumentaci dále) a že k činění úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízením vůči třetím osobám je zmocněno KSÚSK.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

## Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Účelem stavby je celková modernizaci hlavního dopravního prostoru šířky 11 m průjezdního úseku silnice II/217 v ul. Hlavní a Chebská ve staničení km 0,000 – 0,391 (km 2,556 – 2,947 provozního staničení) a celkové délce 391 m a dále v modernizaci stávající silnice II. Třídy č. 217 v úseku křižovatka Nebesa – Mokřiny – Aš. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo uzavírané s KSÚSK (dále jen „Smlouva KSÚSK“), který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, v závazném vzoru smlouvy o dílo uzavírané s Městem Aš (dále jen „Smlouva Město Aš“), který je Přílohou č. 17 této zadávací dokumentace (Smlouva KSÚSK a Smlouva Město Aš dále jen jako „Smlouvy o dílo“), v závazném vzoru kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), který je Přílohou č. 13 této zadávací dokumentace (Smlouvy o dílo a Kupní smlouva dále jen jako „Smlouvy“), a v projektové dokumentaci a soupisech prací, které tvoří přílohy Smluv o dílo.

Projektová dokumentace je totožná pro obě Smlouvy o dílo, a proto pro účely zadávacího řízení tvoří pouze přílohu Smlouvy KSÚSK, přičemž při samotném uzavření Smluv o dílo bude tato připojena ke každé ze Smluv o dílo zvlášť.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV: 45000000-7 | Stavební práce |
| --- | --- |
| Kód CPV: 45213316-1 | Stavební úpravy chodníků |
| Kód CPV: 45232400-6 | Stavební práce na výstavbě kanalizace |
| Kód CPV: 45233100-0 | Stavební úpravy pro komunikace |
| Kód CPV: 45233121-3 | Výstavba hlavních komunikací |
| Kód CPV: 45233142-6 | Práce na opravě silnice |
| Kód CPV: 45233220-7 | Povrchová úprava silnic |
| Kód CPV: 45233223-8 | Obnova povrchu vozovky |

## Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude vyjma uzavření Kupní smlouvy i uzavření Smluv o dílo, ze strany každého ze zadavatelů jedné (s jediným vybraným dodavatelem). Smlouvy budou nabývat účinnosti tak, že bez nabytí účinnosti jedné smlouvy o dílo nebude moci nabýt účinnosti ani druhá smlouva o dílo a taktéž ani Kupní smlouva. Zadavatel k tomuto kroku přistoupil z důvodu úzké vzájemné provázanosti všech součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. Realizace předmětu této veřejné zakázky více dodavateli by byla velmi problematická s ohledem na to, že se jedná o potřebu koordinace jednotlivých prací ze Smluv o dílo.

Uvedené dále znamená, že jde o vzájemně související a prolínající se práce, které kladou velké požadavky na koordinaci postupu prací. Pokud by tato zakázka byla zadávána různým dodavatelům po částech, neúměrně by rostly náklady na koordinaci prací i zvýšené riziko vzniku značných škod a zároveň nejasných hranic odpovědnosti případných více dodavatelů, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost problematického uplatňování smluvních mechanismů náhrady škody či sankcí za nedodržování požadavků na plnění. Z tohoto důvodu je potřeba celý předmět plnění zadávat jednotně.

## Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ve smyslu § 102 ZZVZ.

## Výhrada plnění vybraným dodavatelem

Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky (resp. všemi či některými z dodavatelů, kteří případně podali nabídku v rámci společné účasti):

  - výkon činnosti stavbyvedoucího.

Tato vyhrazená část plnění představuje práce, které mají zásadní vliv pro plnění veřejné zakázky jako celku. Kvalita provedení těchto prací bude mít významný vliv na vnímání kvality celého díla veřejností. Zadavatel má z těchto důvodů zvýšený zájem na řádném a včasném plnění těchto částí předmětu veřejné zakázky. Z tohoto důvodu považuje zadavatel za nezbytné, aby byly tyto práce prováděny přímo vybraným dodavatelem odpovědným za realizaci předmětu plnění.

S odkazem na § 83 odst. 1 ZZVZ zadavatel upozorňuje, že stanovené poddodavatelské omezení současně brání tomu, aby byla prostřednictvím poddodavatelů prokazována ta část kvalifikace, která věcně odpovídá vyhrazenému plnění. Z tohoto důvodu zadavatel níže označuje ty kvalifikační požadavky, které dle jeho názoru materiálně (tj. v rozsahu, který zadavatel považuje za významný pro posouzení kvalifikace) odpovídají výše uvedenému vyhrazenému plnění:

  - výkon činnosti stavbyvedoucího.

## Odpovědné veřejné zadávání

K zásadám odpovědného zadávání Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s SOVZ je dodavatel povinen učinit součástí své nabídky čestné prohlášení o implementaci opatření SOVZ pro účely plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu je dodavatel povinen využít jako vzor Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

## Mezinárodní sankce

Zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smluv na plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dle Přílohy č. 7 této zadávací dokumentace.

## Předcházení střetu zájmů

V rámci předcházení střetu zájmů požaduje zadavatel po dodavateli jako součást nabídky předložení čestného prohlášení, že není ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor čestného prohlášení k neexistenci střetu zájmů je Přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.

## Spolufinancování

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021 - 2027.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba a místo plnění veřejné zakázky vyplývá ze Smluv.

Předpoklad ukončení realizace stavby do: 4Q/2024.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 116.670.000,- Kč bez DPH. Z toho:

- předpokládaná hodnota stavební akce KSÚSK činí 99.750.000,- Kč bez DPH;

- předpokládaná hodnota stavební akce Města Aš činí 16.920.000,- Kč bez DPH.

- KVALIFIKACE

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je dodavatel, který:

  - splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ;

  - splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;

  - splní ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ; a

  - splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ.

## Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

  - doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou; a

  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

## Prokázání splnění kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Informace k doložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“) , zahraničními osobami (§ 30a až 30r ZoA): vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) ZoA, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, a to jako osoby usazené nebo hostující. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „uznávací zákon“), osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace. Doklady o splnění výše uvedených uznávacích povinností dokládá zahraniční dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky (ostatní doklady předkládá běžně v rámci nabídky).

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

## e-Certis

Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 a násl. ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklady prokazující:

  - základní způsobilost podle § 74 ZZVZ; a

  - profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

V souladu s § 234 a násl. ZZVZ lze platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením Smluv může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Pravost dokladů

Pokud není ZZVZ stanoveno jinak, předkládá dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Před uzavřením Smluv si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

## Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

  - podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

  - nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek; a zároveň

  - nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Základní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

## Požadavky na základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

  - byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném

  - zdravotní pojištění;

  - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  - je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## Základní způsobilost právnické osoby

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

  - tato právnická osoba;

  - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a

  - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

## Základní způsobilost pobočky závodu

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  - zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

  - české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 4.12.2 výše a vedoucí pobočky závodu.

## Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

  - výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 4.12.1 písm. a) zadávací dokumentace;

  - potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;

  - písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. b) zadávací dokumentace;

  - písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. c) zadávací dokumentace;

  - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. e) zadávací dokumentace; a

  - výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.12.1 písm. f) zadávací dokumentace.

Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění příslušné části základní způsobilosti, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

## Profesní způsobilost

## Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |

## Doklady o oprávnění k podnikání podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění. Každý dodavatel musí být držitelem oprávnění k podnikání minimálně v oboru: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. | Doklady o oprávnění k podnikání (výpis z Živnostenského rejstříku) pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v minimálním požadovaném rozsahu. |

## Odborná způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

| Splnění tohoto kritéria kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to autorizace ve smyslu ZoA, pro výkon pozice - autorizovaného inženýra či autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ (v případě autorizovaného technika specializace „nekolejová doprava“). | Předložením dokladu o požadované autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. |

## Ekonomická kvalifikace

## Požadavky na ekonomickou kvalifikaci

| Splnění kritéria ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| dokladu osvědčujícího roční obrat dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, čímž se rozumí stavební práce, který dosahoval alespoň výše 80.000.000,- Kč bez DPH, a to za každé ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období. Pokud dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. | Předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele a čestné prohlášení, z něhož bude zřejmé, jaká část obratu připadá na činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky. Z předložených dokladů musí vyplývat, že minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, dosahoval minimální požadované úrovně. |

## Technická kvalifikace

## Seznam významných stavebních prací podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem nebo na jejichž provádění se dodavatel podílel za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném provedení těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z předloženého seznamu významných zakázek (stavebních prací) a jeho příloh musí vyplývat, že dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval minimálně 3 významné zakázky, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce nebo modernizace pozemní komunikace, z nichž: - předmětem alespoň dvou významných zakázek byla novostavba nebo rekonstrukce nebo modernizace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace s volnou šířkou minimálně 5,5 m, každá v délce minimálně 1 km; - předmětem alespoň jedné významné zakázky byla realizace kanalizačního potrubí v délce alespoň 50 m uloženého pod tělesem pozemní komunikace; Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil alespoň 3 (tři) osvědčení objednatelů, ze kterých ve svém souhrnu bude jednoznačně vyplývat splnění všech parametrů dle bodů a) a b) uvedených výše. Pro úplnost zadavatel dodává, že: - Za významnou zakázku podle bodů a) a b) výše bude zadavatel považovat pouze takovou významnou zakázku, která již byla ze strany dodavatele řádně dokončena, tedy došlo k jejímu řádnému předání a převzetí ze strany objednatele; jestliže se v případě významné zakázky, kterou dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci, bude jednat o takovou zakázku, která ke svému řádnému dokončení vyžaduje provedení určitých zkoušek osvědčujících, že dotčené dílo je schopné provozu, považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. Dodavatel je v takovém případě do seznamu významných stavebních prací dle tohoto bodu kvalifikační dokumentace povinen uvést kontaktní osobu, u které je možné zkontrolovat, že došlo k řádnému předání a převzetí díla, případně k úspěšnému provedení zkoušek osvědčujících, že dotčené dílo je schopné provozu. Zadavatel dále dodává, že v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle tohoto bodu kvalifikační dokumentace komplexní zakázkou, musí být řádně předána a převzata, příp. úspěšně přezkoušena, přinejmenším ta část díla, která odpovídá významné zakázce podle bodů a) a b) uvedených výše. - Naplní-li významná zakázka více zadavatelem požadovaných parametrů, je možné jednou významnou zakázkou prokázat více shora požadovaných významných zakázek, vyjma významných zakázek, které se vztahují ke stejným stavebním pracím dle bodů a) a b) výše. - Bude-li dodavatel prokazovat splnění minimálních požadavků zadavatele dle bodů a) a b) výše významnými zakázkami, které v sobě zahrnovaly (jejichž součástí bylo) výstavba či rekonstrukce objektů dle bodů a) a b) výše, je dodavatel povinen jednoznačně prokázat, že součástí takové zakázky byla i výstavba či rekonstrukce tohoto objektu dle bodů a) a b) v zadavatelem požadovaném objemu v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení. | Předložením seznamu významných stavebních prací (zakázek) provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a předmětu významné stavební práce. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném provedení významných (tj. v levém sloupci požadovaných) z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat název a přesné označení významné stavební práce (zakázky), cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a dále musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z předložených dokladů musí dále v souhrnu, při dodržení minimálních náležitostí každého z nich, jednoznačně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele a musí v nich být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné stavební práce (zakázky) ověřit, a to včetně e-mailového a telefonního kontaktu této kontaktní osoby. Ve vztahu k významným stavebním pracím (zakázkám) platí, že z nich musí rovněž vyplývat minimálně - název objednatele, - název významné stavební práce, - popis předmětu významné stavební práce, - místo realizace významné stavební práce, - doba realizace významné stavební práce (měsíc a rok zahájení a ukončení), - podíl dodavatele na významné stavební práci, - kontaktní osoba a kontakt (telefon, email) pro ověření významné stavební práce, - postavení dodavatele v dodavatelském systému (dodavatel, člen společnosti / sdružení, poddodavatel apod.). Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení seznamu významných stavebních prací i takové stavební práce, které poskytl: - společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo - jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění vydáno pro společnost / sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel byl členem této společnosti/sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení, smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že provedl požadovaný objem stavebních prací. Byl-li dodavatel členem společnosti / sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako jeho člena včetně uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené v předchozí větě. Pokud společnost / sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném plnění uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího. |

## Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ

| Splnění kritérií technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- |
| seznamu osob (techniků), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici realizační tým sestávající z: - minimálně 1 osoby (Stavbyvedoucí), která disponuje: - nejméně 5 let praxe v řízení provádění dopravních staveb; - autorizací ve smyslu ZoA, v oboru „dopravní stavby“ (v případě autorizovaného technika či stavitele specializace „nekolejová doprava“); - zkušenost v pozici stavbyvedoucího u staveb odborného charakteru (novostavba nebo rekonstrukce nebo modernizace minimálně dvoupruhové pozemní komunikace s volnou šířkou minimálně 5,5 m, v délce minimálně 1 km); - zkušenost v pozici stavbyvedoucího staveb odborného charakteru (realizace kanalizačního potrubí uloženého pod tělesem pozemní komunikace). | Předložením seznamu osob, které tvoří realizační tým dodavatele, z něhož bude patrné, zda příslušné osoby splňují požadavky zadavatele. Přílohou tohoto seznamu musí být příslušnými osobami podepsané profesní životopisy, obsahující alespoň následující údaje: - jméno a příjmení pracovníka, - údaj o zaměstnavateli, - vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či jiný), - označení pozice na plnění zakázky, - detailní informace o projektech či praxi, jejichž realizace příslušnými osobami je dle levého sloupce tohoto řádku tabulky požadována, a to v takovém detailu, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů, zejména ve vztahu k minimálně požadované praxi. Přílohou profesního životopisu musí být alespoň prostá kopie požadovaného osvědčení, pokud je pro danou pozici požadován (pokud toto osvědčení není přiloženo již pro prokázání splnění požadavku profesní způsobilosti výše). |

## Společné ustanovení k seznamu významných stavebních prací, seznamu významných služeb a seznamu techniků

Pro vypracování seznamu významných stavebních prací dle odst. 4.15.1 a seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle odst. 4.15.2 zadávací dokumentace zadavatel doporučuje dodavatelům v zájmu přehlednosti a urychlení procesu posouzení kvalifikace využít vzory těchto seznamů, které tvoří Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou v případě potřeby oprávněni přidávat příslušné řádky v tabulkách.

U seznamu techniků zadavatel žádá dodavatele, aby uvedli u každé osoby na seznamu údaj o tom, zda tato osoba patří přímo k dodavateli (např. jako jeho zaměstnanec), ke kterému dodavateli z dodavatelů podávajících společnou nabídku tato osoba patří, případně ke kterému poddodavateli tato osoba patří.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

## Stanovení nabídkové ceny

Cenovou nabídku dodavatel doloží vyplněnými tabulkami soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupisy prací“), které přiloží do nabídky. Soupisy prací jsou součástí zadávací dokumentace jako přílohy Smluv. Cena bude doložena detailním položkovým rozpočtem na všechny součásti a předměty díla, včetně zahrnutí ostatních a vedlejších nákladů, při respektování zadavatelem specifikovaných podmínek realizace předmětu veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, resp. v oceněných Soupisech prací (dále jen „Celková nabídková cena“). Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní provedení předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena musí zahrnovat rovněž kalkulaci veškerých rozpočtových nákladů včetně vedlejších a ostatních nákladů.

Celková nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná.

Soupisy prací budou součástí nabídky, a to jako samostatné soubory v datové formě. Datová podoba bude předložena z důvodu následné kontroly soupisů prací v elektronické podobě v datovém formátu XML (ve smyslu datového předpisu XML (XC4), jehož popis je umístěn na adrese www.xc4.cz), pdf a xls nebo xlsx.

Pro zpracování Soupisů prací zadavatel stanovuje následující podmínky:

  - Ocenění jednotlivých položek Soupisů prací bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musejí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění budou uvedeny v Kč bez DPH.

  - Pokud Soupisy prací obsahují položky, jejichž hodnota se vypočítává ze součtů cenových údajů procentní sazbou (např. přesun hmot, pomocný montážní materiál apod.) a výše procent není v Soupisech prací předepsaná, doplní dodavatel počet procent o hodnotě vyšší než 0 %, tak že i taková položka bude mít stanovenou celkovou cenu a nebude obsahovat nulovou hodnotu.

  - Dodavatel není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.

  - Dodavatel je povinen dodržet členění Soupisů prací a ocenit veškeré položky v nich uvedené. Neoceněnou položkou se rozumí položka s nulovou jednotkovou nebo celkovou cenou.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen ocenit všechny položky Soupisů prací.

Dodavatel odpovídá za správné stanovení sazby DPH.

## Způsob uvedení nabídkové ceny

Oceněné Soupisy prací dodavatel přiloží do nabídky, přičemž při uzavření Smluv se jím oceněné Soupisy prací stanou přílohou příslušné smlouvy. Nabídková cena za jednotlivé stavební akce bude rovněž vyplněna do těla příslušných smluv.

Nabídková cena bude uvedena vždy v členění:

  - nabídková cena bez DPH;

  - sazba DPH;

  - nabídková cena vč. DPH.

Dodavatel je povinen uvést ceny za jednotlivé stavební akce:

  - v krycím listu nabídky (vč. Celkové nabídkové ceny);

  - v těle návrhu příslušné smlouvy na vyznačeném místě;

  - na příslušném místě vyplněných tabulek Soupisů prací.

V případě rozporů mezi jednotlivými údaji o Celkové nabídkové ceně je rozhodující údaj součet cen za jednotlivé stavební akce obsažených v těle návrhu Smluv.

## Závaznost nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako pevná a úplná a zahrnující veškeré plnění, které je zapotřebí ke splnění předmětu veřejné zakázky. Po uzavření Smluv na plnění veřejné zakázky je možné měnit cenu za plnění pouze na základě pravidel stanovených Smlouvami nebo postupem upraveným právními předpisy, zejména ZZVZ.

- NÁVRH Smluv, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

## Obecné ustanovení

Dodavatel je povinen předložit v nabídce jediný návrh Smlouvy KSÚSK, jediný návrh Smlouvy Město Aš a jediný návrh Kupní smlouvy, který pokrývá celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu je povinen využít závazný vzor Smlouvy KSÚSK, který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, závazný vzor Smlouvy Město Aš, který je Přílohou č. 17 této zadávací dokumentace, a závazný vzor Kupní smlouvy, který je Přílohou č. 13 této zadávací dokumentace.

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazného vzoru Smluv, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (zejména ty označené jako „[DOPLNÍ DODAVATEL]“ či jiná žlutě podbarvená pole). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dále dodavatel oprávněn měnit či doplnit závazný vzor Smluv toliko s ohledem na tuto skutečnost. Obdobně v případě, že je dodavatel fyzickou osobou, zohlední tuto skutečnost v relevantních částech závazného vzoru Smluv.

Závazné platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru Smluv.

Dodavatel předloží vedle souborů zabezpečených proti narušení integrity dokumentů (tj. needitovatelných souborů) obsahujících kompletní nabídku rovněž návrh Smluv v elektronické podobě v editovatelném formátu např. docx.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.

Předmětem hodnocení je dodavatelem uvedená Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky bez DPH ve smyslu odst. 5.1 této zadávací dokumentace.

- POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Základní pokyny

  - Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

  - Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Doklady v jiném cizím jazyce dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

  - Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

  - Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

  - Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu dodavatel použije závazný vzor, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. V případě podání společné nabídky více dodavatelů pak budou v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající nabídku společně;

  - Obsah nabídky: Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);

  - Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění veřejné zakázky v případě podání nabídky společně více dodavateli;

  - Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace;

  - Doklad o složení jistoty;

  - Čestné prohlášení dodavatele k aplikaci odpovědného zadávání v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace;

  - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace;

  - Čestné prohlášení dodavatele k neexistenci střetu zájmů, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 8 této zadávací dokumentace;

  - Návrh Smluv, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace a Přílohu č. 17 této zadávací dokumentace. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou Smluv se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Návrhy Smluv budou obsahovat všechny předepsané přílohy, a to včetně oceněného soupisu prací;

  - Návrh Kupní smlouvy, k čemuž dodavatel závazně využije Přílohu č. 13 této zadávací dokumentace. V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou Kupní smlouvy se zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku; a

  - Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty nebo doklady, které dodavatel považuje za vhodné).

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele KSÚSK v souladu s § 96 ZZVZ:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html k volnému stažení, kde budou zároveň uveřejňována vysvětlení či změny zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

- VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

## Vysvětlení a změny zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel prostřednictvím nástroje ezak.kr-karlovarsky.cz pro zadávání veřejných zakázek zadavatele KSÚSK (dále jen „Elektronický nástroj“), a to na adrese: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html .

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel KSÚSK odešle vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku dle předchozí věty zadavatel KSÚSK uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

## Prohlídka místa plnění

S ohledem na to, že je místo plnění veřejné přístupné, zadavatel nebude provádět prohlídku místa plnění.

- LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

## Podávání nabídek prostřednictvím Elektronického nástroje

Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výlučně prostřednictvím Elektronického nástroje na adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html. Nabídka v elektronické podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. Pokud nebude zadavateli KSÚSK nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek a způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, nepovažuje se nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatel stanoví následující podmínky.

Nabídka nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG nebo GIF.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

  - Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný Elektronický nástroj, který je dostupný na internetové adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html a splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „uživatelská příručka“ v záhlaví) a kontakty na uživatelskou podporu.

  - Dodavatel musí disponovat nainstalovaným internetovým prohlížečem (Internet Explorer 8.0 a novější, Firefox 3.0 a novější, Opera 4.0 a novější, Chrome/Chromium 4.0 a novější, Safari 4.0 a novější). Více informací je dostupných na internetové adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html.

  - Dodavatel musí být pro možnost podání žádosti o účast do této veřejné zakázky registrován jako dodavatel v Elektronickém nástroji (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html).

  - Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídek tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídek se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní žádosti o účast do Elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).

  - Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím Elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v Elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda Elektronický nástroj na adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v Elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.

  - Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem KSÚSK prostřednictvím Elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

## Další požadavky a pokyny zadavatele

  - V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby odpovědnost z plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Tuto skutečnost dodavatelé prokáží předložením smlouvy uzavřené mezi nimi, z níž jednoznačně vyplývá splnění tohoto požadavku zadavatele, popřípadě předložením jiného dokumentu prokazujícího tuto skutečnost (např. souhlasného prohlášení všech dodavatelů, kteří podali společnou nabídku).

  - Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastní iniciativy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

  - Stavební akce KSÚSK bude financována z příspěvku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021 - 2027.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

  - Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

  - V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za charakteristické, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

  - Je-li v této zadávací dokumentaci uveden název určitého výrobku, umožňuje zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení.

  - Zadavatel upozorňuje, že v případě porušení povinnosti dodavatele, jež byl zadavatelem vybrán k uzavření Smluv (jako první, či další v pořadí v případě postupu podle § 125 ZZVZ), uzavřít Smlouvy či poskytnout k jejich uzavření součinnost ve smyslu § 122 odst. 3 a § 124 odst. 1 ZZVZ, je zadavatel připraven přistoupit k vymáhání škody způsobené zadavateli tímto dodavatelem.

  - Zadavatel rovněž upozorňuje, že v případě naplnění důvodů pro povinnost nebo možnost zadavatele zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ je připraven rozhodnout o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky.

  - Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, může být před podpisem Smluv zadavatelem vyzván k předložení:

  - identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

  - dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

  - Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ jako podmínku pro uzavření Smluv s vybraným dodavatelem požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ všech (tj. kvalifikačních ale i faktických) poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou známi, a to v následujícím rozsahu:

| Způsobilým je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle zákona a zadávacích podmínek vyžadován. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy vybranému dodavateli. |

- OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je neveřejné.

- ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 240 dnů a začíná běžet v souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

## Jistota

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 2.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

## Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| --- | --- |
| číslo účtu: | 115-4060360217/0100 |
| variabilní symbol: | IČO dodavatele |
| poznámka: | průtah Aš |

Jistota musí být na účet zadavatele KSÚSK připsána nejpozději v den, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Dodavatel poskytne spolu s nabídkou sdělením údajů o provedené platbě zadavateli a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v ZZVZ stanovených případech vrácena.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

## Jistota složená formou bankovní záruky a pojištění záruky

Platnost bankovní záruky či pojištění záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ZZVZ pojistné plnění.

Z obsahu záruční listiny bankovní záruky musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu se ZZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že dodavateli v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

Elektronickou záruční listinu či prohlášení pojistitele dodavatel předloží v originále prostřednictvím Elektronického nástroje společně s nabídkou jako oddělený dokument (tj. originální soubor poskytnutý bankou či pojistitelem včetně elektronických podpisů výstavce).

- VÝHRADA ZMĚNY DODAVATELE

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Ke změně dodavatele může zadavatel přistoupit pouze na základě odstoupení Smlouvy ze strany Objednatele (zadavatele) z důvodů specifikovaných ve Smlouvě.

Novým dodavatelem se v takovém případě stane dodavatel, který se v tomto zadávacím řízení umístil na základě kritérií pro hodnocení nabídek na místě následujícím za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena Smlouva, a zároveň bude splňovat podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel změnu dodavatele provede tak, že osloví dodavatele dle výše uvedeného klíče. Nový dodavatel bude oprávněn uzavřít Smlouvu za podmínek dle své nabídky (vč. podmínek cenových) podané v tomto zadávacím řízení. Pokud tento nový dodavatel uzavření Smlouvy odmítne, zadavatel je oprávněn oslovit dalšího v pořadí atd.

- IDENTIFIKACE ČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÉ VYPRACOVALA OSOBA ODLIŠNÁ OD ZADAVATELE

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

| Část zadávací dokumentace: | Označení osoby: |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace: II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní, včetně soupisu prací | 4roads s.r.o., se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 06327354 |
| Projektová dokumentace: II/217 Modernizace silnice Mokřiny Aš, včetně soupisu prací | AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430 |

- SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

| Příloha č. 1 | Krycí list nabídky |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele dle ZZVZ |
| Příloha č. 3 | Vzor seznamu významných stavebních prací |
| Příloha č. 4 | Vzor seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 5 | Závazný vzor Smlouvy KSÚSK |
| Příloha č. 6 | Vzor čestného prohlášení dodavatele k aplikaci odpovědného zadávání v rámci realizace předmětu veřejné zakázky |
| Příloha č. 7 | Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím |
| Příloha č. 8 | Vzor čestného prohlášení k neexistenci střetu zájmů |
| Příloha č. 9 | Společné datové prostředí stavby: „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ |
| Příloha č. 10 | Dokument: Schvalovací_procesy_zhotovitel |
| Příloha č. 11 | Audit bezpečnosti na pozemních komunikacích Chebská + Hlavní ulice vč. přílohy Hodnotící list k bezpečnostnímu auditu |
| Příloha č. 12 | Plán přípravy – odpady |
| Příloha č. 13 | Závazný vzor Kupní smlouvy na frézovaný materiál |
| Příloha č. 14 | Společné povolení vydané Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, ze dne 10. 7. 2020, č.j. MUAS/21247/2020/SÚ |
| Příloha č. 15 | Rozhodnutí vydané Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, ze dne 23. 8. 2022, č.j. MUAS/29072/2022/SÚ |
| Příloha č. 16 | Společné povolení vydané Městským úřadem Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, ze dne 6. 9. 2021, č.j. MUAS/28873/2021/SÚ |
| Příloha č. 17 | Závazný vzor Smlouvy Město Aš |
| Příloha č. 18 | Audit bezpečnosti na pozemních komunikacích Mokřiny – Aš vč. přílohy Hodnotící list k bezpečnostnímu auditu |
| Příloha č. 19 | Výsledky testů odebraného vzorku vývrtů za účelem získání asfaltového recyklátu – PAU Chebská + Hlavní ulice |
| Příloha č. 20 | Protokol o odběru vzorku znovuzískané asfaltové směsi – PAU Mokřiny – Aš |

V Sokolově dne [DOPLNIT]

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace