Č. zak.: 19/275

Název akce : **„II/217 Modernizace silnice Mokřiny – Aš“**

Stupeň : DUSP/PDPS Příloha : E3

**e.3.Plán kontrolních prohlídek**

Na základě pravomocného společného územního a stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby.

Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, ke kterému bude přizván zástupce stavebního úřadu v rámci kontrolních prohlídek stavby.

V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke kterým bude zhotovitelem stavby přizván zástupce SÚ v rámci kontrolních prohlídek stavby po dokončení realizace stavby.

Stavebník požádá SÚ o stanovení termínu provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 121 -122 zákona č. 183 (SZ) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které doklady stavebník k provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží

O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby.

Projektant předpokládá tyto kontrolní prohlídky stavby:

- Prostorové vytýčení stavby (objektů)

- Provedení výztuže na propustkách v rámci SO 102.4,103.3

- Závěrečná prohlídka stavby