Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme následující managementové práce v Přírodní rezervaci Hamrnický mokřad:

- Pásové kosení ploch mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) A2, A3 a B – dle schváleného plánu péče – 2,37 ha. Pásy budou posekány o šířce cca 1,5 m a pravidelně střídány (posekaný pás a navazující neposekaný pás – oba o šířce cca 1,5 m). Letošní posekané pásy budou na místech pásů, které nebyly posekány v roce 2022 a naopak. Deponace travní hmoty mimo plochy zásahu (ne do vodotečí!).

Provedení kosení – od 15. 07.2023 do 15. 08. 2023.

- Kosení plochy mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) D – dle platného plánu péče – 1 ha. Deponaci travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu (ne do vodotečí!).

Provedení kosení – od 15. června 2023 do 31. července 2023.

- Kosení (lehká mechanizace, křovinořez) plochy C dle schváleného plánu péče s kruštíkem bahenním – 0,1 ha. Deponace travní hmoty mimo plochu zásahu.

Provedení kosení od 15. 09. 2023 do 30. 09. 2023.

- Trojnásobná likvidace bolševníku velkolepého po ploše rezervace se zvláštním zřetelem na obnaženou hráz Ohradského rybníka, lem lesa a stružku vytékající z Ohradského rybníka.

I. zásah – květen 2023; II. zásah – červen 2023; III. zásah – červenec 2023.

- A) Odstranění keřovitých porostů do 3 metrů výšky na ploše o rozloze 0,4 ha na vzdušné líci hráze Podhradského rybníka - p. p. č. 1311 v k. ú. Úšovice. V zákresu Přírodní rezervace Hamrnický mokřad označeno žlutou linií – hráz (příloha č. 3 – Mapa). Dřevní hmota bude seštěpkována nebo spálena v místě zásahu.

Termín provedení prací je stanoven od 01. 10. 2023 do 15. 12. 2023.

B) Na části plochy F (dle schváleného plánu péče o PR Hamrnický mokřad) bude provedeno odstranění keřovitého porostu nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše
na ploše o rozloze 0,10 ha ve složení (olše lepkavá, borovice lesní, vrba). V zákresu Přírodní rezervace Hamrnický mokřad označeno zeleně rastrovanou plochou s nápisem F-vyb. Dřevní hmota bude buď spálena na místě (mimo louku) nebo vymístěna z plochy zásahu a uložena
na vhodná místa v okolí zásahu, např. k vodnímu kanálu. Rozsah a umístění zásahu jsou patrné z přiloženého zákresu Přírodní rezervace Hamrnický mokřad, plocha je v terénu vymezena páskami na hraničních dřevinách.

Termín provedení prací je stanoven od 01. 10. 2023 do 15. 12. 2023.

Umístění a rozsah objednaných prací je patrný z přiloženého zákresu Přírodní rezervace Hamrnický mokřad (příloha č. 3 – Mapa)

Upozornění – všechny dotčené plochy (mimo plochy pod hrází Ohradského rybníka) jsou velmi silně podmáčené.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.