Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme následující managementové práce v Přírodní památce Údolí Ohře – kosení, likvidace bolševníku a úklid odpadků:

- Dvojnásobnou chemickou likvidaci bolševníku velkolepého postřikem chemického přípravku RoundUp. Bolševník velkolepý se nachází většinou pod silničním mostem, na levém i pravém břehu řeky Ohře, ale pomístně i okolo břehů řeky. V případě kvetení je třeba nejdříve odstranit květenství a teprve poté aplikovat postřik. První postřik květen 2023, druhý postřik červenec 2023.

- Průběžnou likvidaci komunálního odpadu (od května 2023 do září 2023) pod silničním mostem
a podél řeky Ohře. Odpad bude deponován mimo plochu přírodní památky.

Plošný rozsah zásahu je 0,2 ha (výskyt pod mostem po obou březích a v podobě výskytu jednotlivých rostlin – území je třeba projít celé).

Práce budou ukončeny do 30. 09. 2023.

Plocha zásahu a úklidu je patrná z přiložené ortofotomapy (příloha č. 3 – Mapa) Přírodní památky Údolí Ohře.

Upozornění: Území v okolí silničního mostu je extrémně svažité.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.