Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme následující managementové práce v Přírodní rezervaci Amerika – kosení, likvidace bolševníku a úklid odpadků:

- Průběžné odstraňování skládek a odpadků v severní a východní části přírodní rezervace, včetně ochranného pásma, a to v rozmezí od 1. května 2023 do 30. září 2023.

- Trojnásobnou chemickou likvidaci bolševníku velkolepého přípravkem RoundUp v místech jeho výskytu (první zásah květen 2023, druhý zásah první polovina června 2023, třetí zásah červenec 2023).

- V období od srpna 2023 do září 2023 pak bude lokalita průběžně sledována a nalezené rostliny bolševníku velkolepého zlikvidovány přípravkem RoundUp.

- Trojnásobné pokosení loučky u rozcestí (lehká mechanizace, křovinořez) v rozsahu 0,4 ha
(I. seč květen 2023, II. seč od 01. 07. 2023 do 31. 07. 2023, III. seč od 15. 09. 2023
do 30. 09. 2023). Vzniklá dendromasa bude vymístěna na vhodné plochy mimo oblast zásahu či odvezena z místa zásahu.

Plošný rozsah prací je patrný z přiložené ortofotomapy Přírodní rezervace Amerika.

Práce budou ukončeny do 30. 09. 2023.

Upozornění – část pozemků je silně zamokřená.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.