Poptáváme následující managementové práce v EVL Doupovské hory:

A) Ošetření 24 hrušní v lokalitě Boč

Jedná se o následující práce:

- Výchovný řez 24 ks stromků (mladých hrušní) 6-10 let po výsadbě.

- Průběžné odstraňování nežádoucí vegetace a výmladků ze závlahových mís a průběžná zálivka 24 ks stromků hrušní od května 2023 do 31. 08. 2023.

- Pokosení 3400 m2 travnaté plochy v okolí výsadeb.

- Úklid vzniklé biomasy na deponie.

- Obnova ochranných konstrukcí 125x125x125x220cm – 12 pozic.

- Údržba značení pozic 25 ks stromů (hrušně 24 a jedna jabloň).

Práce budou provedeny v termínu od května 2023 do 31. 08. 2023.

Umístění výsadeb a poloha ošetřených stromů je patrná z přiložené ortofotomapy Hrušňová alej Boč (příloha č. 3 – Mapa-Boč).

B) Valečské lemy – péče a ošetření starých výsadeb

Jedná se o následující práce:

- Ošetření 26 kusů již zasazených ovocných stromků výchovným řezem do pěti let po výsadbě s cílem zakládat staticky odolnou a prosvětlenou korunu.

- Ošetření 38 stromků proti škodlivým činitelům.

- Roční následnou péčí o jednotlivé stromy bude ošetřeno 12 stromků.

- Přihnojení 38 stromků kompostem ke zlepšení jejich vitality.

- Odstranění nežádoucí vegetace ze 38 závlahových mís.

- Bude provedena údržba značení 38 pozic.

Termín provedení prací – květen 2023 až listopad 2023.

Umístění stromů – viz přiložená ortofotomapa (příloha č. 4 – Mapa-Valečské lemy).

C) Výsadba nových ovocných stromků, ošetření již zasazených ovocných stromků ve starém třešňovém sadu v Malém Hrzíně Předmětem plánovaných prací je péče o nově založenou genofondovou plochu starých odrůd ovocných stromů – hrušní, jabloní, slivoní třešní a višní na pozemcích 68/1 a 76
v k.ú. Malý Hrzín o celkové rozloze 2,8 ha.

Požadovaná opatření:

- Ošetření 32 kusů již zasazených ovocných stromků výchovným řezem do pěti let po výsadbě s cílem zakládat staticky odolnou a prosvětlenou korunu.

- Roční následnou péčí o jednotlivé stromy bude ošetřeno 11 stromků.

- Ošetření 43 stromků proti škodlivým činitelům.

- Přihnojení 43 stromků kompostem ke zlepšení jejich vitality.

- Dále bude ošetřeno 23 ochranných konstrukcí u dříve vysázených stromků.

- Odstranění nežádoucí vegetace ze 43 závlahových mís.

- V podzimním období roku 2023 bude vysazeno dalších 9 ovocných stromků – slivoní ze záchranných sortimentů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a z mapovacích akcí v severozápadních Čechách.

Práce budou ukončeny od května 2023 do 30. 11. 2023.

Umístění stromů – viz přiložená ortofotomapa Malý Hrzín – třešňovka (příloha č. 5 – Mapa-Malý Hrzín).

Důležitá upozornění:

- Vysazované slivoně musí pocházet ze záchranných sortimentů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a z mapovacích akcí v severozápadních Čechách.

- Všechny práce musí být v souladu:

a) se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SPPK C02 003: 2023 – I. revize“ Tento standard je určen pro definici agrotechnických úkonů spojených s přípravou pozemku, výsadbou a následnou péčí o ovocné dřeviny rostoucí mimo intenzivní produkční sady
do 10 let života na trvalém stanovišti.

b) se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN SPPK C02 005:2016“. Tento standard je určen pro definici agrotechnických úkonů spojených s péčí o ovocné dřeviny rostoucí mimo intenzivní produkční sady nad 10 let života na trvalém stanovišti.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O ARBORISTICKÉ ZÁSAHY PROVÁDĚNÉ PŘI STANDARDNÍ ÚDRŽBĚ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES!

S OHLEDEM NA NÁROČNOST VÝŠE ZMÍNĚNÝCH PRACÍ BY MĚL DODAVATEL MÍT POTŘEBNOU PRAXI S OŠETŘOVÁNÍM OVOCNÝCH STROMŮ.

ZADAVATEL POŽADUJE DODAVATELEM PROKÁZAT PŮVOD VYSAZOVANÝCH SLIVONÍ.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.