Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v PP Prachomety – kosení:

- Pokosení travního porostu na části p. p. č. 1149, na části p. p. č. 1143 a části 1064/2 
v k. ú. Prachomety v rozsahu patrném z přiložené ortofotomapy (příloha č. 3 – Mapa). V žádném případě nesmí dojít k pokosení zvláště chráněného druh rostliny kosatce sibiřského.

- Deponaci pokosené travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu.

Termín pokosení od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Rozsah prací je patrný z přiložené ortofotomapy (příloha č. 3 – Mapa).

Upozornění – dotčená plocha je místy značně zamokřená a nerovná.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.