Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme  následující managementové práce v Přírodní rezervaci Ryžovna – kosení:

- Jednorázové pokosení plochy 0,7 ha (lehká mechanizace, křovinořez) na části p. p. č. 335/1 
v k. ú. Ryžovna v rozsahu patrném z přiloženého plánku – Plocha č. 1. Deponace pokosené travní a popadaných větví mimo plochu zásahu.

- Jednorázové pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) travního porostu 0,12 ha na p. p. č. 194/21
a 194/1v k. ú. Ryžovna v rozsahu patrném z přiloženého plánku – Plocha č. 2. Deponace pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.

- Jednorázové pokosení plochy 0,6 ha (lehká mechanizace, křovinořez) plochy včetně likvidace náletů a obrostků – na p. p. č. 194/5 a části 194/10 v rozsahu patrném z přiloženého plánku – Plocha č.3. Deponace dřevní a travní hmoty mimo plochu zásahu.

- Jednorázové pokosení plochy (lehká mechanizace, křovinořez) plochy včetně likvidace náletů
a obrostků 0,4 ha na části p. p. č. 335/10 a na části p. p. č. 335/1 v k. ú. Ryžovna, v rozsahu patrném z přiloženého plánku – Plocha č.4. Deponace pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.

Práce budou započaty po 15. 08. 2023 a ukončeny nejpozději do 30. 09. 2023.

Upozornění – část ploch je silně podmáčených a svažitých.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.