Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/3140/IN/23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce vzorových koupelen Císařských lázní, Karlovy Vary“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00000454

evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020439

Dne 25. 5. 2023 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

mám dva dotazy ohledně zakázky: „Rekonstrukce vzorových koupelen Císařských lázní, Karlovy Vary“

- Jestli jsem dobře pochopit čas realizace, tak se jedná o 4,5 měsíce?

Odpověď:

Zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- termín předání místa plnění	do 5 dní od účinnosti smlouvy

- zahájení provádění díla 	dnem předání místa plnění

- termín dokončení 1. fáze	do 45 dní od účinnosti smlouvy

- termín dokončení 2. fáze	do 90 dní od dokončení 1. fáze

To znamená, že celé dílo musí být dokončeno do 135 dnů od účinnosti smlouvy.

- V odstavci B „Profesní způsobilost“, je požadavek na:  Člen realizačního týmu pro výrobu replik výrobků z majoliky: doloží min. 3 zkušenosti s výrobou replik majolikových výrobků.

Znamená to, že tento člen má být držitelem licence MKČR na majoliku? Licence takového znění neexistuje. Jakou jinou je možné ji nahradit? A když nemusí být licence, tak může tento doložit i sochy z terakoty, či kameniny?

Odpověď:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ následovně:

- Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky na www.justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

K prokázání technické kvalifikace, dle písm. b), konkrétně u člena realizačního týmu pro výrobu replik výrobků z majoliky zadavatel nepožaduje předložení licence Ministerstva kultury ČR. Zadavatel u tohoto člena realizačního týmu požaduje uvést jméno, příjmení, vztah k dodavateli a předložit min. 3 zkušenosti s výrobou replik majolikových výrobků, tzn., že není možné předložit referenční zakázky, jejímž předmětem plnění byla výroba soch z terakoty či kameniny.

Karlovy Vary, 26. 5. 2023