Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Děvín:

- Dvojnásobné pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) travního porostu a odstranění nepravidelně rostoucího křovitého porostu do 3 metrů výšky (krušina, borovice a smrčky) na ploše o celkové rozloze 1.000 m2 Likvidace výmladků bude prováděna mechanicky, tzn. odříznutím či vytržením výmladků.

- Ruční prohrábnutí a vyčištění zarůstajícího zrašeliněného rybníčku (cca 50 m2).

- Vymístění vyřezané a pokosené hmoty mimo plochu zásahu ke stěně lesa.

První etapa prací bude provedena od června 2023 ukončena do 31. 07. 2023.

Druhá etapa prací bude provedena od 01. 09. 2023 a ukončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Umístění a rozsah objednaných prací je patrný z přiloženého zákresu Přírodní rezervace Děvín (příloha č. 3 – Mapa).

Upozornění:

- Výše uvedenými zásahy nesmí dojít k narušení zvláště chráněného druhu rostliny hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba).

- Dotčené plochy jsou silně podmáčené s vysokou pravděpodobností proboření osob a techniky a v nerovném terénu.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.