Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky a v českém jazyce. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov – technický dozor stavebníka“

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění bude výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci akce: „Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov“, přesný rozsah prací je k dispozici na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006555.

Výkon TDS představuje zejména výkon činnosti technického dozoru stavebníka v rozsahu dle metodiky UNIKA, tj. provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování harmonogramu časového i finančního plynoucího ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem stavebních prací, dále všech relevantních právních předpisů, předcházení rizik a řešení vzniklých rizikových či krizových situací, organizace pravidelných kontrolních dnů (KD) a dalších jednání (např. se zástupci dotčených orgánů státní správy), tvorba zápisů z průběhu těchto KD a jednání, předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončeného díla, zpracování změnových listů a řádné písemné zdůvodnění nutnosti vykonání změn a účast na jednáních jako zástupce objednatele. V rámci výkonu činnosti TDS v době realizace stavby bude účastník provádět kontrolu na stavbě minimálně 3 x v týdnu.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv, seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv, kontrolou projektových dokumentací pro provádění stavby „Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov“, tj. projektová dokumentace vypracovaná Ing. Petrem Rodem, č. autorizace ČKAIT 0300171, Mezirolí 247, 362 25 Nová Role z 12/2022 a projektová dokumentace vypracovaná společností DPT projekty Ostrov s.r.o., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov z 04/2023 a společností ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary z 05/2023 (dále jen „PD“); zjistí-li dodavatel nedostatky, informuje o nich písemně zadavatele nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zjištění,

- předání staveniště zhotoviteli stavby, zajištění zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

- kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, navrhování změn v kontrolním a zkušebním plánu,

- péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují termín plnění smlouvy o dílo a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem stavby a zadavatelem; v rámci plnění této smlouvy není dodavatel oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci zadavatele,

- informování zadavatele o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu,

- soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů 
a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení zadavateli; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce zadavatele podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů),

- kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace stavby, zejména 
se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení smlouvy zadavateli),

- spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce na stavbě,

- kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy o dílo smluvního vztahu zadavatele jako objednatele; kontrolu v místě stavby provádí dodavatel dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však 3krát týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku,

- kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,

- kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,

- sledování a kontrolu, zda dodavatelé ze smlouvy o dílo provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách,

- provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěních a návrzích dodavatele, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru investora,

- organizaci a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD“), zajištění evidence účastníků a provádění zápisů. Zápisy budou ihned odesílány všem přítomným na KD,

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,

- spolupráci s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí,

- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

- kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,

- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

- zabezpečení činnosti a spolupráce s geodety v případě potřeby (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví v platném znění),

- přípravu a účast na kolaudačním řízení.

- Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Rodem, č. autorizace ČKAIT 0300171, Mezirolí 247, 362 25 Nová Role; projektové dokumentace „Zabezpečení vstupů do objektu Komenského 759, Sokolov“ vypracované společností DPT projekty Ostrov s.r.o., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov z 04/2023 a společností ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary z 05/2023, výkazu výměr zpracovaným Bc. Martinem Frousem, ze stavebního povolení vydaného Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a územního plánování, č.j.: MUSO/29970/2023/OSÚP/JADU, které nabylo právní moci dne 06.04.2023 a z územního souhlasu vydaného Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a územního plánování, č.j.: MUSO/65780/2023/OSÚP/KVNO.

- Jedná se o stavební úpravy, které se týkají sanací zavlhlých konstrukcí 1.PP objektu č.p. 759, na pozemku p. č. 3404 v katastrálním území Sokolov, úpravy oplocení, včetně osazení nové posuvné brány, plno rozměrného turniketu a doplnění technických prostředků zabezpečovacího, přístupového, docházkového a kamerového systému.

Předpokládaná hodnota investice v rámci veřejné zakázky „Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov“ je 24.835.074 Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje 100% zastupitelnost technického dozoru stavby (zastupitelnost odborných techniků) v případě nepřítomnosti z důvodu nemoci, dovolené a dalších případných překážek pro výkon TDS.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS:       září 2023

Předpokládaný termín ukončení výkonu TDS:   leden 2025

Lhůta na realizaci stavby:

Ukončení plnění zabezpečení vstupů do objektu – do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.

Ukončení plnění sanace zavlhlých konstrukcí 1. PP objektu – do 450 kalendářních dnů od předání staveniště.

Termíny mohou být upraveny v závislosti na průběhu zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov“.

Výkon inženýrské činnosti bude ukončen po řádném dokončení stavby a odevzdání všech dokladů souvisejících s realizací stavby a ukončeným kolaudačním řízení.

Místem plnění veřejné zakázky je objekt na adrese Komenského 759, 356 01 Sokolov, pozemkové parcely č. 3344/1, 3404 a 3408/1 v katastrálním území Sokolov.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová podoba příkazní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka,

- finančních částek smluvní ceny,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu *.doc.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude nabídky hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH/za měsíc. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Nebude-li možné takto určit nejvýhodnější nabídku, bude vybraný dodavatel určen na základě losu, a to tak, že nabídkám se shodnou nabídkovou cenou bude přiřazeno číslo vzestupně od čísla jedna 1 výše, a to podle pořadí ve kterém dodavatelé podali nabídky. Nejvýhodnější nabídkou bude vybrána ta nabídka, jejíž přidělené pořadové číslo se vyskytne při nejbližším slosování Šťastných 10 (SAZKA a.s.) po lhůtě k podání nabídek (a případně následujících losování, nepadne-li v předchozím losováním žádné shodné číslo), a to podle prvního výskytu přiřazené číslice nabídky shodné s taženým číslem ve slosování (vysvětlení - pokud mají účastníci shodných cenových nabídek zakázky přiřazená čísla 1, 2 a 3, nabídky se otevíraly v 10:00 hodin a ve slosování Šťastných 10 téhož dne ve 12:00 hodin budou vylosována čísla v tomto pořadí 48, 8, 21, 34,..,  bude vybrána nabídka dodavatele s přiřazeným číslem 2, jelikož z číslic 1, 2, 3 se vyskytla číslice 2 jako první).

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci autorizovaného inženýra, architekta nebo autorizovaného technika v oboru pozemních staveb.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 2 výzvy) s přiložením osvědčení o odborné způsobilosti v kopii, nebo předložením dokladů v kopiích, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel doložil též vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, tj. aby uvedl v nabídce, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo poddodavatele, doložení vztahu je možné samostatným prohlášením dodavatele.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- předložení seznamu minimálně 3 významných služeb, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel za významnou službu považuje službu, jejímž předmětem plnění byl výkon TDS, u pozemní stavby o rozpočtových nákladech stavebních prací ve výši minimálně 5 mil. Kč bez DPH, a to za každou referenční zakázku zvlášť.

Doba výše uvedená se považuje za splněnou, pokud byla referenční zakázka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Technickou kvalifikaci dle písmena a) doloží účastník formou čestného prohlášení (příloha č. 2 výzvy) s uvedením názvu referenční zakázky, rozpočtových nákladů stavebních prací referenční zakázky, termínu provádění výkonu TDS a identifikačních údajů objednatele (příkazce), včetně telefonního kontaktu na odpovědnou osobu.

- uvést fyzickou osobu, která bude vykonávat činnost technického dozoru stavebníka, která splňuje následující požadavky:

- minimální délka praxe na pozici TDS 5 let,

- výkon TDS u min. 3 referenčních zakázek za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, minimální finanční objem stavebních prací referenční zakázky ve výši minimálně 5 mil. Kč bez DPH (za každou referenční zakázku zvlášť); za referenční zakázku zadavatel považuje výkon TDS u pozemní stavby,

- osvědčení o odborné kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu a to zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů autorizace v oboru pozemní stavby.

Účastník splnění technické kvalifikace dle písmena b) prokáže předložením kopie osvědčení o odborné kvalifikaci fyzické osoby, profesním životopisem, ze kterého budou patrné výše uvedené požadavky a čestným prohlášením autorizované osoby o tom, že ke dni podání nabídky proti ní nebylo zahájeno disciplinární řízení ani jí nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídková cena v Kč bez DPH/1 měsíc, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) /1 měsíc a nabídková cena v Kč včetně DPH/1 měsíc. U neplátce DPH bude celková cena veřejné zakázky konečná, dodavatel uvede, že není plátce DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Upozorňujeme účastníky, aby při uvádění ceny (na profilu zadavatele E-ZAK i v nabídce) zadávali nabídkovou cenu obezřetně a správně, tzn., dbali zejména toho, aby nabídková cena byla uvedena bez DPH a byla zapsána ve stejném formátu jako v nabídce, tj. uvedení i případných haléřových částek bez zaokrouhlování. Uvedení rozdílné nabídkové ceny může být důvodem k vyloučení účastníka.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21. 8. 2023 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se bude konat dne 14. 8. 2023 ve 13:00 hodin v místě plnění veřejné zakázky: objekt na adrese Komenského 759, 356 01 Sokolov, pozemkové parcely č. 3344/1, 3404 a 3408/1 v katastrálním území Sokolov.

- Kontaktní osobou pro toto výběrové řízení je Ing. Andrea Černá, e-mail: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz.

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení dokumentace výběrového řízení i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele. Vysvětlení dokumentace výběrového řízení zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením dokumentace výběrového řízení zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdaná výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů – (příloha č. 1 výzvy)

- Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení ke kvalifikaci – (příloha č. 2 výzvy, případně doklady vztahující se k prokázání kvalifikace)

- Vyplněný návrh příkazní smlouvy (příloha č. 3 výzvy)

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel podporuje účast malých a středních podniků snížením administrativní náročnosti možností prokázat v nabídce splnění části kvalifikace čestným prohlášením, které je zadavatelem připraveno jako součást zadávací dokumentace.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení,

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě,

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění,

- vyloučit dodavatele, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů • zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů,

- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší ustanovení § 48a ZZVZ.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006712

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 		Karlovarský kraj

Sídlo: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 		70891168

Zastoupený:	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Karlovy Vary, 7. 8. 2023

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

  - Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a o pravdivosti údajů

  - Čestné prohlášení ke kvalifikaci

  - Návrh příkazní smlouvy

  - Projektová dokumentace – sanace

  - Projektová dokumentace – zabezpečení

  - Stavební povolení

  - Územní souhlas

  - Harmonogram

  - Výkaz výměr