Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce v Přírodní památce Špičák u Vojkovic:

- Odstranění keřovitých porostů do 3 metrů výšky, odstranění porostů maliníku, buřeně – vše na ploše cca 8000 m2. Plocha zásahu je vymezena v přiložené ortofotomapě (příloha č. 3 – Mapa).

- Odstranění čtyř polykormonů lísky obecné a pěti kusů javorů a topolů osik o obvodu do 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí – umístění viz modré a zelené body v ploše zásahu (příloha č. 3 – Mapa).

- Vzniklá dendromasa bude vymístěna na vhodná místa z plochy zásahu (např. stěna lesa či stávající hromady hroubí a větví).

Práce budou provedeny v období od října 2023 do 15. 12. 2023.

Upozornění – všechny dotčené plochy jsou dopravně nepřístupné, kamenité a svažité.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.