Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji  E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Zpracování projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v podrobnostech pro dokumentace stavební povolení (společné povolení) a pro provádění stavby. Dále inženýrská činnost, poskytnutí odborných souvisejících výkonů v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací projektu.

Podkladem projektové dokumentace je Energetický posudek (EP), zpracovaný Střediskem pro úspory energie (IČO: 25015516), dne 26. 4. 2023 a průkaz energetické náročnosti pro navrhovaný stav.

Projektová dokumentace bude zejména řešit:

- Zlepšení tepelně – izolačních vlastností konstrukcí budovy - jedná se o zateplení obvodových stěn z vnější strany, zateplení střechy 1. NP nad přístavky a šikmin střechy nejvyššího patra 2. NP včetně zateplení stropu do půdních prostor. Dílčí výměna výplní otvorů 1. NP v zadní části (OZ 2-3) a (DO2-3).

- Instalace nového zdroje tepla a rekonstrukce vytápění - součástí návrhu je rekonstrukce vytápění a instalace nového zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Bude se jednat o tepelné čerpadlo typu (vzduch/voda), které svým výkonem musí pokrýt minimálně ztráty objektu po realizaci zateplení, které byly za zateplení vyčísleny na 58 kW. Ve výkonu zdroje je také potřebné uvažovat s dostatečnou rezervou výkonu, která pokryje spotřebu energie pro přípravu teplé vody. Pro uvedený zdroj tepla se počítá s průměrným topným faktorem minimálně na úrovni 3,5 a s bivalencí na úrovni 10%.

- Návrh instalace FVE na střechu budovy, s následujícími parametry:

instalovaný výkon 30 kWp

sklon 35°

orientace 0° (odklon od jihu východním směrem)

S instalací se uvažuje na vedlejší budovu, které střecha má optimální orientaci a sklon vhodný pro instalaci FVe.

Projektová dokumentace (PD) musí respektovat podmínky „37. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ (dále jen Výzva).

V případě nesouladu požadavků EP a Výzvy, jsou požadavky Výzvy nadřazeny.

Způsob členění projektové dokumentace podle jednotlivých prvků si určí dodavatel.  Zadavatel však požaduje k veškerým činnostem jediný výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

- Dílem se rozumí především:

- Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (stavebního povolení) (dále jen „DUSP“) v minimálním rozsahu stanoveném dle platné a účinné právní úpravy včetně:

  - provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení – zejména provedení veškerých sond, které bude zpracovatel projektové dokumentace pro svoji práci potřebovat (sondy za účelem ověření skladby stávajících podlah a stávajících obkladů stěn);

  - případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování dokumentace;

  - dokumentace bouracích prací, případného statického posouzení, požárně bezpečnostního řešení stavby, dokumentace rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v částech budovy, dotčených rekonstrukcí, podlahových zásuvek, rozvaděčů, nouzového osvětlení apod. a zpracování vizualizace výtahu, včetně jeho zákresu do fotografie;

  - jednoduchý zákres návrhu interiéru (vybavení IT apod.)

  - zajištění vyjádření ČEZ k provozování FV panelů

  - dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.

- Provedení kompletního výkonu související inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude získání všech potřebných veřejnoprávních povolení, stanovisek a vyjádření, potřebných k realizaci stavby podle projektové dokumentace a v rámci realizace stavby samotné, to jest zejména:

  - Konzultace s účastníky řízení v průběhu projektových prací;

  - Zastupování zadavatele v řízení před všemi příslušnými orgány a institucemi, ať již státními, nestátními, správními či orgány místní samosprávy včetně podání kompletních žádostí, jakož i zajištění veškerých vyžádaných doplnění, a to vyjma příslušného stavebního úřadu nebude-li domluveno jinak;

  - Zastupování zadavatele před všemi dalšími subjekty dotčenými realizací stavby;

  - Doložení veškerých podkladů zadavateli, které jsou nezbytné pro stavební úřad k vydání platného společného povolení, včetně zpracování návrhu žádosti o vydání společného povolení pro příslušný stavební úřad.

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v minimálním rozsahu stanoveném v minimálním rozsahu stanoveném dle platné a účinné právní úpravy.

  - DPS bude splňovat požadavky ZZVZ, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

  - DPS bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost;

  - Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány.

Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů):

    - Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

    - Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby

    - Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

    - Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize

    - Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS CZ a.s., 952901111 a 952901114) a jejího okolí

    - Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

    - Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení dodavatelem stavby.

Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ a.s., IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xlsx. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy;

  - Součástí DPS bude i vypracování plánu organizace výstavby na kompletní realizaci s řešením problematiky provizorií s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod školy;

  - Součástí bude i zajištění plánu BOZP ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu:

  - účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

  - sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;

  - poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;

  - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

  - operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby;

  - příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

  - účast při předání stavby a kolaudaci;

  - poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;

  - koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace.

Dodavatel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského dozoru:

  - úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny zadavatelem;

  - v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí dodavatel v průběhu stavby pravidelnou účast příslušných zástupců dodavatele na kontrolních dnech, přičemž zadavatel zajistí, aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny;

  - autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání zadavatele po celou dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva týdny). Zadavatel vyzve dodavatele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění autorského dozoru. Dodavatel je dále povinen na základě předchozí výzvy zadavatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické či mailové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele k výkonu autorského dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí dodavatel příslušné činnosti autorského dozoru pro zadavatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

  - dodavatel na základě předchozího požadavku zadavatele vykoná v rámci autorského dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně dodavatele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených dodavatelem v rámci autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi zadavatelem a dodavatelem;

  - k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován oprávněným zástupcem zadavatele ve věcech technických nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků dodavatele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury;

  - podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši zadavatelem je splnění všech úkonů a činností;

  - podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění všech úkonů a činností vyplývající dodavateli ze smlouvy o dílo, potvrzený zástupcem zadavatele ve věcech smluvních.

Ostatní požadavky:

  - Kompletní dokumentace DUSP, DPS, budou předány zadavateli v počtu 5 pare v tištěné podobě a 3 nosičů s elektronickou verzí – formáty docx, xlsx, pdf a dwg). Dále bude předán elektronicky výkaz výměr a souhrnný rozpočet v nezměněném formátu xlsx,

  - Dodavatel vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předá zadavateli v počtu 3 pare a 3 nosičů s elektronickou verzí.

  - Dodavatel poskytne zadavateli odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele stavby, a to především formou vypracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení znění žádosti, pokud se se zadavatelem nedohodne jinak. Je-li součástí odpovědi dodavatele i provedení jakékoliv změny v soupisu stavebních prací, pak je v rámci součinnosti dodavatele sjednáno i předání nové, upravené verze soupisu, pro něž platí podmínky stanovené smlouvou.

  - Dodavatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované DPS a DUSP včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného společného souhlasu. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

  - Součástí všech projektových dokumentací dle této výzvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

  - Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby.

  - Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci.

  - Dodavatel se zavazuje na základě objednávky zadavatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.

  - Dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci v souladu s metodikou 37. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“

Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou průběžně konzultovány se zadavatelem dle předloženého harmonogramu projekčních prací a před odevzdáním odsouhlaseny. Vedení koordinačních schůzek bude v místě sídla zadavatele, v pravidelných intervalech min. 1 x za 14 kalendářních dnů. Organizaci těchto schůzek a pořizování zápisů bude zajišťovat zpracovatel projektové dokumentace.

Zadavatel uhradí za výkon autorského dozoru projektanta za celou dobu plnění částku ve výši max. 8 % z ceny za zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti:

- Předpokládaný termín zahájení prací: 	leden 2024

- Do 150 dní od termínu účinnosti smlouvy zpracování dokumentace pro stavební povolení, zajištění stanovisek a vyjádření potřebných pro získání stavebního povolení a podání žádosti o vydání společného povolení / stavebního povolení.

- Do 14 dnů od vydání stavebního povolení dokumentace pro provedení stavby, zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta:

Bude probíhat v termínu vyplývající z termínu veřejné zakázky na stavební práce a ze smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín realizace stavebních prací: 	červen 2024 – říjen 2024

Zadavatel nestanovil dílčí termíny plnění a požaduje na vybraném dodavateli, aby si na základě své vlastní odbornosti rozvrhl jednotlivé fáze projektových prací a inženýrské činnosti. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu plnění v nabídce v členění po týdnech s uvedením termínů jednotlivých částí plnění zakázky (vypracování záborového elaborátu, průzkumy, zahájení činnosti dle stupňů projektové dokumentace, termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení, předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení stavebním úřadem apod.).

Místo plnění veřejné zakázky je budova č. p. 137 v Radošově, na pozemku p.č. 174, k.ú. Radošov u Kyselky.

Místem pro odevzdání předmětu díla a konzultačním místem je sídlo zadavatele, místem plnění při výkonu autorského dozoru je místo stavby.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 3, této výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka

- doplnění finančních částek smluvní ceny

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu *.doc.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Pro potřeby hodnocení nabídek vyplní účastník nabídkový formulář, který tvoří přílohu č. 4, této výzvy. V nabídkovém formuláři je účastník povinen vyplnit žlutě vyznačená pole.

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 ZZVZ stanovil pravidla pro hodnocení nabídek takto:

Kritérium č. 1: Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

– váha kritéria 95 %

Nabídkovou cenou za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková částka za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v Kč bez DPH uvedená účastníkem v nabídkovém formuláři.

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kritérium č. 2: Výše hodinové sazby v Kč bez DPH za výkon autorského dozoru projektanta – váha kritéria 5 %

Nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru projektanta se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka v Kč bez DPH za hodinu autorského dozoru uvedená účastníkem v nabídkovém formuláři, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, s tím, že nejnižší výše hodinové sazby je nejlepší.

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

| ( | nejnižší výše hodinové sazby v Kč bez DPH hodnocená výše hodinové sazby v Kč bez DPH | ) | x | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sestavení celkového pořadí

Přidělené nevážené počty bodů v jednotlivých kritériích se vynásobí příslušnou váhou kritéria. Výsledné vážené bodové zisky jednotlivých nabídek ve stanovených kritériích budou sečteny. Součet takto získaných bodů za všechna kritéria tvoří celkový bodový zisk nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým ziskem.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna ani doplněna o údaje, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

V případě shody celkového bodového zisku bude jako nejvýhodnější vybrána nabídka s nižší nabídkovou cenou v kritériu č. 1.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 1.250.000 Kč bez DPH.

Cenou se rozumí součet cen za vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a maximální cenu za autorský dozor.

Překročení maximální možné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka z řízení.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č. 3 této výzvy) s přiložením kopie výpisu z obchodního rejstříku a výpisu z živnostenského rejstříku, přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

- seznam minimálně 2 významných služeb, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž předmětem zpracování byla projektová dokumentace k alespoň dvěma ze třech následujících oblastí: instalace tepelných čerpadel, instalace FVE, zateplení pláště budovy (pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) ve výši min. 250 000 Kč včetně DPH (za každou referenční zakázku zvlášť).

Seznam významných služeb uvede dodavatel v četném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy.

Doba se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této 	doby dokončena.

- osvědčením o odborné kvalifikaci osoby hlavního inženýra projektu – minimální požadovaná kvalifikace:

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby anebo autorizovaný architekt;

- odborná kvalifikace: minimálně 5 let praxe v oboru (před zahájením tohoto výběrového řízení) při vedení realizace projektových prací bude doložena předložením podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace (tj. délka požadované praxe a požadované zkušenosti);

- vztahu k dodavateli tj. uvede, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo zda kvalifikaci prokazuje prostřednictvím jiné osoby (nutno pak doložit písemný závazek poddodavatele, že bude v rámci veřejné zakázky vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje);

Zadavatel má právo si v případě pochybností ověřovat pravdivost uvedených údajů např. u objednatelů či z veřejných zdrojů. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pokud takovým ověřením zjistí, že údaje či doklady předložené účastníkem neodpovídají skutečnosti, bude postupovat v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 ZZVZ.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů (mj. také průzkumy a zaměření, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, dokumentace předkládaná účastníkům územního a stavebního řízení, dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost včetně DPH.

- Nabídková cena za provádění autorského dozoru v Kč/hod bez DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena za provádění autorského dozoru v Kč/hod včetně DPH.

Nabídková cena (v CZK) bude uvedena jak do Návrhu smlouvy (příloha č. 3), tak i do Nabídkového formuláře (příloha č. 4). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva včetně příloh.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky včetně ceny zadávané na profil zadavatele, musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 15. 12. 2023 do 09.00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa budoucí stavby před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se uskuteční dne 23. 11. 2023 od 10:00 hodin. Sraz účastníků je u hlavního vstupu do budovy DOZP, Radošov č,p. 137.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Mgr. Miroslav Papík,

- e-mail: miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

  - Obsah nabídky

  - Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů, příloha č. 1 této výzvy

  - Prokázání kvalifikace – Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, příloha č. 2 této výzvy, kopie dokladů vztahující se k prokázání kvalifikace

  - Návrh smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta, příloha č. 3 této výzvy

  - Nabídkový formulář (příloha č. 4 výzvy)

  - Harmonogram plnění v členění po týdnech (příloha č. 7 této výzvy)

  - Případně další přílohy a doplnění nabídky

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení

- vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů dle § 48 ZZVZ

- požadovat objasnění nebo doplnění nabídky dle § 46 ZZVZ

- nepřipouštět variantní řešení

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- vyloučit dodavatele, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů

- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů,

- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší ustanovení § 48a ZZVZ.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007027

- Identifikační údaje zadavatele

Název:         			Karlovarský kraj

Sídlo:           		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:            		70891168

Zastoupený: 		Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Karlovy Vary, 14. 11. 2023

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

- Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů

- Návrh smlouvy o dílo

- Nabídkový formulář

- Energetický posudek

- Průkaz energetické náročnosti budovy

- Harmonogram