Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Černá

Č. j.:	KK/438/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P23V00001091

Dne 9. 1. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Kácení dřevin – v dokumentaci jsou položky soupisu prací, které zahrnují přesun pařezů, větví a kmenů do určené vzdálenosti s uložením na skládce jako biologický odpad. Z vyjádření LČR (a dá se to předpokládat i u dalších vlastníků) ale vyplývá, že zejména kmeny požadují předat k dalšímu použití jako majitel dřeva. Jak tedy bude probíhat manipulace s vytěženými kmeny a kam budou ukládány? Dodatečný popis položky je pak nutné změnit a určit, které druhy dřeva a v jakém množství je nutné uložit na biologickou skládku a které předat vlastníkům (kam a v jakém množství).

Odpověď:

S dřevní hmotou bude nakládáno v souladu s vydanými souhlasnými stanovisky jednotlivých vlastníků pozemků, na kterých bude probíhat kácení zeleně. Zadavatel u této veřejné zakázky se z větší části stane vlastníkem dřevní hmoty, případně s dřevní hmotou bude manipulováno dle pokynů vlastníků pozemků. Z předloženého vyjádření Lesní správy Horní Blatná, společnosti Lesy České republiky, s. p., bude místo pro uložení dřevní hmoty realizováno dle pokynů revírníka před zahájením stavebních prací. Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stavebním objektu SO 801.1 předpokládá ponechání kmene stromu v místě odstranění. Štěpkování a drcení větví a keřového porostu bude součástí stavebních prací dodavatele stavby. Štěpkované větve se znovu použijí jako klasická mulčovací kůra k finálním úpravám. Odstraněné pařezy budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány.

Zadavatel nebude upravovat ani doplňovat další ceníkové položky do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dojezdové vzdálenosti k místu uložení kmenů stromů budou řešeny s vybraným dodavatelem stavby a rozpočtem změny během výstavby.

Karlovy Vary, 12. 1. 2024