Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území
a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Pomezní rybník:

1)

Kácení postupné s přetažením (1 ks olše, 16 ks bříza)

- 71-80 cm průměr na pařezu – 3 ks;

- 81-90 cm průměr na pařezu – 2 ks;

- 91-100 cm průměr na pařezu – 2 ks;

- Nad 100 cm průměr na pařezu – 10 ks.

Hroubí a nehroubí se deponuje na volně ložené hromady na vhodná místa (mimo kosené plochy) v přírodní rezervaci či bude odvezeno mimo plochu zásahu.

Oblast kácených stromů je na dotčené ploše rámcově označena a je rovněž rámcově označena v přiložené ortofotomapě (příloha č. 3 – Mapa).

Práce budou provedeny nejpozději do 31. října 2024.

Upozornění – všechny stromy jsou suché a lámavé. Všechny stromy jsou umístěny ve vodní ploše s vodním sloupcem až 40 cm.

2)

- Kosení metlicových a ostřicovo „slatinných“ porostů, včetně výřezu a vyštípání nově narostlých výmladků, v ploše, která je vymezena v přiložené ortofotomapě (příloha č. 3 – Mapa).

- Vyřezanou a pokosenou hmotu je třeba vhodně umístit mimo plochu zásahu.

- Průběžný úklid odpadků v ploše rezervace a přilehlé odpočívací plochy během doby plnění.

- Práce budou provedeny v rozmezí od 1. července 2024 do 31. října 2024.

Upozornění – všechny výše uvedené managementové plochy jsou silně podmáčené a na části z nich stojí neustále voda.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.