Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce
a Evropsky významné lokalitě Týniště:

1)

Jednorázové ruční vyřezání odstranění keřovitého porostu do 3 metrů výšky, nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše na ploše o rozloze cca 548 m2 na části
p. p. č. 185/1 v k. ú. Týniště. Nebudou káceny vzrostlé vrby, a to i zlomené či nalomené.

Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín provedení prací je od února 2024 do 31. března 2024 nebo od 1. října 2024
do 13. prosince 2024.

Umístění prací – viz přiložená ortofotomapa (příloha č. 3 – Mapa) – modře šrafovaná plocha.

2)

Jednorázové ruční odstranění křovitého porostu do 3 metrů výšky a jednorázové pokosení travnaté plochy, převážně s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), křovinořezem
–- v rozsahu cca 4.653 m2.

Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín provedení prací od 15. května 2024 do 30. června 2024.

Umístění prací – viz přiložená ortofotomapa (příloha č. 3 – Mapa) – žlutě šrafovaná plocha.

Fakturace bude provedena nejpozději do 13. prosince 2024.

Upozornění – část ploch pod hrází rybníka je silně podmáčená, dále upozorňujeme, že lokalita se nachází v pastevním areálu.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.