Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky 
na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb - 1. etapa“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Jedná se o celkovou úpravu zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ pro zpříjemnění pobytu a relaxaci klientům Domova. Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“. Jedná se o pozemky p.p.č. 1896, p.p.č.138/3 a st.p.č.60/3 v katastrálním území Mnichov u Mariánských Lázní, které jsou ve vlastnictví zadavatele. V této I. etapě budou probíhat terénní úpravy zahrady včetně demolice stávajícího hospodářského objektu a výstavbu základové konstrukce (pro altán), který se nachází v areálu domova Pramen, p.o. Mnichov u Mariánských Lázní.

- SO 100 - Demolice hospodářského objektu na st.p.č. 60/3

Objekt určený k demolici má půdorysné rozměry 20,5 x 5,1 m a je umístěný na p.p.č.60/3, od jihu přiléhá na stávající hospodářský objekt. Celek tvoří 3 části s různou výškou 3,2 m, 4,7 m a 3,5 m. Objekt má jedno nadzemní podlaží a není podsklepený, je zastřešený pultovými střechami s plechovou krytinou, střední část sedlovou střechou s plechovou krytinou. Předmětem demolice bude rovněž betonová zpevněná plocha s oplocením.

Odstranění objektu, betonové plochy a jímky bude realizováno dle konkrétních podmínek, které budou předány vybranému dodavateli těchto prací v určeném časovém období. Po odstranění objektu bude následovat úprava předmětné plochy, která bude spočívat v jejím zarovnání s okolním terénem pomocí ohumusování v tl.150mm a osetí travou. Objekt bude odstraněný od střechy směrem dolů postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí. Součástí demolice je úplné odstranění všech nadzemních a podzemních základových konstrukcí. Dodavatelskou firmou bude v rámci přípravy a zařízení staveniště k příslušnému demolovanému objektu přivezeno mobilní chemické WC a šatnový kontejner s vybavením pro pracovníky provádějící demoliční práce. Konkrétní umístění těchto zařízení bude určeno na místě ve spolupráci s investorem. Investor před zahájením prací zajistí pro dodavatele místo, kde bude pro pracovníky vyčleněn prostor pro osobní hygienu a dále zde bude zdroj pitné vody. Pitný režim pak pro své zaměstnance zajistí dodavatel stavby.

Na stavbě se nachází nebezpečný odpad. Předmětem likvidace budou osinkocementové desky – vlnovky, které jsou použity na obklad fasády na části objektu. Předpokládá se zde přítomnost azbestu. Plocha osinkocementových desek 37 m2.

- SO 101A, SO 101B - Příprava staveniště - terénní úpravy, plocha zařízení staveniště, manipulační cesta

Navrhovaný objekt PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ – TERÉNNÍ ÚPRAVY je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

ZÁSADY ŘEŠENÍ

Jedná se o nezbytné terénní úpravy související s prostorovým uspořádáním a výškovým osazením

stavebních objektů do terénu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 101 Objekty přípravy staveniště – terénní úpravy Základní rozměry objektu : 2 599 m2 - v celé ploše zahrady.

TECHNICKÝ POPIS

Na ploše 2599 m2 budoucích stavebních úprav bude sejmuta ornice a deponovanána na stávajícím trávníku. Po dokončení stavby bude s touto ornicí provedeno finální ohumusování terénních úprav.

Následně dojde k realizaci manipulační stavební cesty v šířce 3 m, která povede od vrat v JV části pozemku k budoucím stavbám.

Součástí bude zhotovení zpevněné plochy pro zařízení staveniště. Tyto dočasné stavby budou po dokončení stavby zrušeny, cihelný recyklát, který bude tvořit konstrukční výšku cest bude použitý v násypu terénní úpravy u pergoly.

Mezi objektem letního altánu a doplňkovým objektem bude vytvořen bezbarierový prostup, z těchto důvodů dojde k terénním úpravám spočívající v odkopávkách stávajícího terénu o max. 1,7 m výšky u doplňkového objektu (na niveletu 739,6 m.n.m.). V místech budoucího altánu dojde z hlediska výškového vyrovnání k násypu, který se bude pohybovat od 1,4 do 1,9 m. Jedná se o násyp v místě budoucí pěšiny, která výškově bezbarierově navazuje na budoucí podlahu altánu (739,4 m.n.m.). Od betonového obrubníku pěšiny pak terén bude násypem plynule přecházet do okolního terénu (cca 737 m.n.m.). K dalšímu násypu dojde v místech budoucího rozšířeného odpočívadla za domem, kde vyúsťuje bezbariérová rampa z budovy. Kolem rampy bude rovný terén zvětšen násypem a odpočinková plocha bude zakončena pergolou. Násyp bude v těchto místech od 1,3 do 1,9 m. K drobné úpravě terénu dojde také kolem parkových pěšin, které budou v šířce 1,5 m na každou stranu buď dosypány nebo odkopány tak, aby po dokončení konstrukce cest činil příčný spád pěšin 1% s odtokem srážkové vody do okolní travnaté plochy. Násypy v místech budoucího altánu a pěšin budou realizovány z betonového recyklátu, pod pěšinami v šířce cca 2 m. Ostatní násypy v místech budoucích vegetačních ploch budou ze zemin. Všechny násypy budoucích stavebních úprav budou průběžně hutněny ve vrstvách po 40 cm na hodnotu 30 MPa. Spodní část násypu v místech terénní úpravy u pergoly bude zhotovena z cihlového recyklátu, který sem bude přesunutý po dokončení stavby z dočasné stavby zařízení staveniště a provizorní cesty. Nad recyklátem pak bude násyp zemin minimálně o tl. cca 50 cm.

- SO 201.a - Spodní část stavby (altánu)

ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt letního altánu je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen na p.p.č.1896 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní. Objekt bude sezónně sloužit klientům Domova „PRAMEN“ jako letní dílna pro drobnou výrobu a zpracování zahradních produktů v přírodním prostředí. Bude napojen na rozvod elektrické energie.

ZALOŽENÍ OBJEKTU

Zemní práce budou prováděny v rámci SO 101 – Objekty přípravy staveniště. Výkopové práce pro pasy budou provedeny vždy v rostlé zemině a po provedení upraveného terénu bude základová spára v nezámrzné hloubce. Před vlastním zahájením výkopových prací bude v celé ploše budoucího objektu sejmuta ornice a uložena mimo vlastní stavbu. Po skončení stavby bude ornice využita na dokončovací sadové úpravy okolo objektu. Přebytečný výkopek bude použit při terénních úpravách okolo objektu.

ZÁKLADY

Základové konstrukce jsou tvořeny pasy z bednících betonových základových dílců, které budou prolity betonem. Jednotlivé dílce budou kladeny na betonové lože rozprostřené ve výkopu v tl.250mm. Pasy z bednících dílců budou vyztuženy svislou betonářskou výztuží profilu 16, v každé tvarovce 2 pruty a vodorovnou výztuží v každé spáře – 2 x profil 16 . Stavba altánu je uvažována ve dvou časových etapách. V první etapě bude kromě zemních úprav provedena základová konstrukce altánu z bednících dílců, včetně lemujících chodníkových obrubníků a dvou podkladových vrstev štěrkodrtě – tj. do úrovně – 0,110. Po dokončení základových pasů bude proveden hutněný násyp – v rámci SO 101 – v ploše altánu do úrovně -0,310 a poté lemování chodníkovým obrubníkem. Ve druhé etapě pak bude provedena nadzemní dřevěná konstrukce. Stávající dopravní napojení Domova „Pramen“ zůstává beze změny. K objektu se nenavrhuje dopravní komunikace.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace „Demolice hospodářského objektu“ zpracovaná společností Ing. arch. Dalibor Urbanec autorizovaný architekt, evidenční číslo – ČKA 00 530, Ing. Ivan Hložek – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby evidenční číslo – ČKAIT 0300776 a Ing. Vladimír Dufek Ateliér zahradní a krajinářské architektury.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Po podpisu smlouvy o dílo bude předáno vybranému zhotoviteli 1 paré předmětné projektové dokumentace.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová smlouva o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

-	doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka,

- 	doplnění osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby (jméno, příjmení, číslo autorizace),

- 	doplnění finančních částek smluvní ceny,

-	doplnění kontaktu na doručení o vkladu,

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění:		duben 2024

Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky je 6 měsíců od účinnosti smlouvy

Předpokládané ukončení prací: 		září 2024

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky p.p.č. 1896, p.p.č.138/3 a st.p.č.60/3 v katastrálním území Mnichov u Mariánských Lázní. (Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o., č. p. 142 Mnichov).

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (viz příloha č. 2 této výzvy), že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 
a vedoucí pobočky závodu.

- Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

- seznam min. 2 obdobných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, o finančním objemu min. 500.000,- Kč bez DPH za každou z nich, včetně předložení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení (dále jen „referenční zakázky“).

Za stavební práce obdobného charakteru bude zadavatel považovat demolice objektu, terénní úpravy, či výstavba pozemní stavby. Seznam referenčních zakázek doloží dodavatel formou vyplněné tabulky uvedené v Čestném prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, které je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2), přičemž v seznamu uvede alespoň následující údaje:

- název objednatele a uvedení kontaktní osoby objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit, včetně kontaktního e-mailu;

- název a stručný popis předmětu plnění referenční zakázky;

- doba realizace a termín předání referenční zakázky objednateli;

- realizační hodnota stavby.

V přílohách nabídky dále doloží osvědčení objednatele k uvedeným referenčním zakázkám. Předložená osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Rovnocenným dokladem, kterým je možno nahradit požadované osvědčení nebo chybějící údaje je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- dodavatel doloží osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění stavby a splňuje následující požadavky odborné kvalifikace:

- autorizace pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“); a

- praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího v délce min. 5 let; a

- zkušenost alespoň s jednou zakázkou, na které se podílel na pozici stavbyvedoucího, splňující následující požadavky:

zakázka, jejímž předmětem byla výstavba pozemní stavby, terénní úpravy či demolice objektu s celkovou realizační hodnotou ve výši min. 500 000,- Kč bez DPH; a

- ke dni podání nabídky proti němu nebylo zahájeno disciplinární řízení ani mu nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 autorizačního zákona, což doloží formou čestného prohlášení.

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace čestným prohlášením, přičemž zadavatel doporučuji použít Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, které je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2).

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková nabídková cena díla v Kč včetně DPH.

- Náklady jednotlivých položek ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle soupisů prací obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zpracovaných podkladů k výběrovému řízení, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění předmětu plnění veřejné zakázky třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva včetně všech příloh.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu), musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

- Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů s uvedením identifikačních údajů, případně předložil čestné prohlášení o tom, že nebude veřejnou zakázku plnit prostřednictvím poddodavatelů.

- Vysvětlení dokumentace výběrového řízení

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení dokumentace výběrového řízení i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení dokumentace výběrového řízení zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 2 pracovní dny po doručení žádosti na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn elektronicky požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty, pro podání nabídek.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 7. 2. 2024 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně pomocí elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti  ve výběrovém řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ.

- výše jistoty je stanovena na částku 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)

Jistotu poskytne účastník výběrové řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“) – na účet zadavatele: 78-2496140267/0100 vedený u KB, pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 0012, účastník výběrového řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli;

nebo

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele - Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem.

nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele - Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli.

Účastník výběrového řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník výběrového řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Pokud účastník zasílá jistotu ze zahraniční banky, veškeré náklady spojené s převodem hradí účastník, žádné poplatky (ani jejich část) nesmí být přeneseny na zadavatele (platba musí být provedena v režimu „OUR“).

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, záruční listinu nebo písemné prohlášení pojistitele:

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastníku výběrového řízení zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty, nebo

c) po ukončení výběrového řízení.

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 60 kalendářních dnů.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se koná dne 31. 1. 2024 ve 13:00 hodin v místě plnění veřejné zakázky (Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o., č. p. 142 Mnichov). Sraz účastníků před hlavním vchodem.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Ing. Veronika Redlová, e-mail: veronika.redlova@kr-karlovarsky.cz.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace, kopie dokladů

- Návrh smlouvy o dílo

- Cenová nabídka (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ve formátu EXCEL)

- Seznam případných poddodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Nepřipouštět variantní řešení.

- Vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.

- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejněním.

- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- Uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejněním.

- Zrušit výběrové řízení, vyloučit dodavatele z důvodů dle § 48, vyzvat k doplnění či vysvětlení nabídky dle § 46, nezadat zakázku v souladu s § 48a a nezadat zakázku veřejnému činiteli.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení 
na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007111

- Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel

Název:			Karlovarský kraj

sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

zastoupený: 	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p. o., č. p. 142 Mnichov, zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou organizace.

Karlovy Vary, 25. 1. 2024

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

1) Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky

2) Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

3) Vzorová podoba smlouvy o dílo

4) Projektová dokumentace

5) Soupis stavebních prací s výkazem výměr k nacenění