tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

(otevřené nadlimitní řízení)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2024-008165.

- Druh veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 150.000.000 Kč bez DPH

Klasifikace stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód: 	45000000-7 Stavební práce

dodatečný CPV kód:	45454100-5 Rekonstrukce budov

45300000-0 Stavební montážní práce

45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu, inženýrské stavitelství

45215200-9 Stavební úpravy zařízení sociální péče

45112700-2 Krajinné úpravy

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007226

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace pavilonu A, a B, spojovacího traktu AB a venkovních objektů Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) včetně sadových úprav, technické a dopravní infrastruktury. Veřejná zakázka je součástí 2. etapy projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“, a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby. Součástí předmětu plnění je také dodávka a instalace dočasného velkoplošného informačního panelu včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování a pamětní desky.

Domov poskytuje sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním. Služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“. Druhá etapa projektu je spolufinancována z výzvy č. 31_22_044, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb.

Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0008015.

V souladu s procesem humanizace sociální služby je rekonstrukce a modernizace Domova o třech pavilonech A, B a C o různé výškové úrovni, které jsou propojeny spojovacími trakty AB a BC realizována za provozu ve dvou etapách:

- Realizací 1. etapy projektu (realizace v letech 10/2022–03/2024), která není součástí této veřejné zakázky, dojde ke zkvalitnění poskytování sociální služby s kapacitou pro 46 klientů a k naplnění Materiálně–technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou dle Doporučeného postupu č. 2/2016 Ministerstva práce a sociálních věcí.

- Realizací 2. etapy projektu, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, dojde ke zkvalitnění poskytnuté sociální služby s kapacitou pro 24 klientů v souladu s Materiálně technickým standardem pro Domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory (standard M2) a naplnění kritérií a požadavků principu „nezávislého způsobu života “ dle Věcných podmínek pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem rekonstrukce jsou stavební úpravy pobytového zařízení sociální služby Domova, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů, ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu. Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů je i změna struktury původně vícelůžkových pokojů, kdy priorita ubytování jednotlivých klientů se přenáší do ubytování v jednolůžkových pokojích. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s toaletou. Mezi základní technické kroky pro stavební úpravy a modernizaci Domova patří např. výměna nevyhovujících výplní otvorů, kompletní zateplení fasády, rekonstrukce veškerých již technicky nevyhovujících vertikálních komunikací, rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, centrálního vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, výtahů atd. V souvislosti s výstavbou jsou v areálu řešeny zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení. Domov bude po tuto dobu zajišťovat pobytovou sociální službu v omezeném provozu.

Výstavba bude rozdělena na jednotlivé podetapy:

1. podetapa – pavilon B, spojovací trakt AB (část A2B1, B2 a střecha)

2. podetapa – pavilon A, spojovací trakt AB (část A1B0)

Součástí obou podetap budou venkovní objekty, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura.

Předmětem plnění 1. podetapy bude:

- rekonstrukce a modernizace pavilonu B,

- rekonstrukce a modernizace spojovacího traktu AB – část A2B1, B2 a střecha, prostory chráněných únikových cest, servis a dovybavení stávajícího výtahu)

- výstavba a rekonstrukce venkovních objektů, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura

- vydání kolaudační souhlasu k užívání pavilonu B, a dokončeným částem spojovacího traktu AB

Předmětem plnění 2. podetapy bude:

- rekonstrukce a modernizace pavilonu A,

- rekonstrukce a modernizace spojovacího traktu AB – část A1B0

- výstavba a rekonstrukce venkovních objektů, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura

Po dokončení plnění 2. podetapy budou dokončeny venkovní objekty, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura a vydán kolaudační souhlas na dokončené části stavby.

Nedílnou součástí předmětu plnění při zahájení výstavby 1. podetapy je vytvoření dočasného zázemí z nájemních mobilních kontejnerů pro některé provozy Domova, které budou vymístěny z pavilonu A. Dočasné objekty budou umístěny na plochách parkoviště u přístavby pavilonu C. Navržena je sestava z osmi (8) kusů jednotlivých (jednoprostorových) obytných modulů o velikosti min. 2,4 m x 6,0 m a dvou (2) kusů modulů propojených do jednoho prostoru. Celkem se jedná o 10 kusů obytných modulů. Předpokládaná doba umístění obytných modulů v areálu Domova je 15 měsíců.

Součástí činností dodavatele stavby před zahájením stavebních prací je vyhotovení pasportizace stavbou dotčených objektů, komunikací atd. Zdokumentován bude skutečný stav objektů v blízkosti plánované výstavby podrobnou fotodokumentací s technickým popisem a bude posouzen vnější stav objektů (včetně nově zrekonstruovaného pavilonu C a spojovacího traktu BC) tak, aby se odhalila místa, kde by vlivem pohybu stavební techniky nebo prováděním stavebních prací mohlo dojít k poškození objektů, komunikací atd. Pasportizace bude provedena za účasti zástupce zadavatele a provozovatele Domova.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli, dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička), zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace), dále projektová dokumentace pro provádění stavby „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ vypracovaná Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem (ČKA 02557), IČO 16700295, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary (příloha č. 5 zadávací dokumentace), projektová dokumentace interiérového řešení „Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR ,,MATYÁŠ“ 2021“ vypracovaná Ing. Jaroslavem Kašparem, IČO 48637726, Jičínská 1617/31, 130 00 Praha (příloha č. 6 zadávací dokumentace) a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V roce 2012 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení Změna stavby – přístavba domova se zvláštním režimem "Matyáš" přístavba kotelny k objektu Nejdek, Mládežnická č. p. 1123, č. j., OSÚŽP/4734/2013-5, spis. zn. OSÚŽP/4734/2013Sa ze dne 19. 8. 2013.

V roce 2015 byla prodloužena platnost stavebního povolení na stavbu Změna stavby – stavební úpravy a přístavba Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" umístění kogenerační jednotky, č. j. OSÚŽP/2998/2015-6, spis. zn. OSÚŽP/2998/2015Sa ze dne 7. 9. 2015.

V roce 2017 byla prodloužena platnost stavebního povolení o 4 roky od nabytí právní moci, které vydal odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Nejdek dne 19. 8. 2013 pod č. j. OSÚŽP/4734/2013Sa, jehož platnost již byla prodloužena rozhodnutím pod spis. zn. OSÚŽP/2998/2015 na stavbu Změna stavby – stavební úpravy a přístavba Domova se zvláštním režimem "Matyáš" umístění kogenerační jednotky, prodloužení platnosti stavebního povolení Nejdek, Mládežnická č. p. 1123, č. j. OSÚŽP/1140/2017-3, spis. zn. OSÚŽP/1140/2017Sa ze dne 23. 8. 2017.

V roce 2021 byla opět podána žádost o prodloužení stavebního povolení. Rozhodnutím č. j. OSÚŽP/943/2021Sa ze dne 14. 7. 2021 byla platnost stavebního povolení prodloužena o 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Dne 26. 1. 2022 vydal Městský úřad Nejdek – odbor stavebního úřadu a životního prostředí Rozhodnutí na změnu stavby; změna stavby – stavební úpravy vnitřní dispozice, přístavba domova se zvláštním režimem „Matyáš“ Nejdek, Mládežnická č. p. 1123 – SO 01 - pavilon C, spojovací trakt BC, SO 02 - pavilon B, spojovací trakt AB, SO 03 - pavilon A, spojovací trakt A1B0, SO 04 - komunikace a zpevněné plochy, spis. zn. OSÚŽP/2004/2021Sa, které nabylo právní moci dne 11. 2. 2022. Dne 11. 2. 2022 spis. zn.: OSÚŽP/216/2022Sa bylo vydáno Městským úřadem Nejdek – odbor stavebního úřadu a životního prostředí Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností; změna stavby, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2022 (příloha č. 7 zadávací dokumentace).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS CZ, a.s. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky a po vyplnění zpracovatelem celkovou nabídkovou cenu. Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole, jsou zvýrazněna žlutým podbarvením. Ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být, jakkoliv modifikována. Pokyny pro vyplnění tvoří samostatnou záložku soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupisy skutečně provedených prací (případně změny v rozpočtu stavby) budou doloženy v elektronickém formátu umožňující import do softwaru pro rozpočtování. Zadavatel pro evidenci čerpání a tvorbu podkladů k fakturaci používá softwarový program KROS 4, aplikaci v BIM platformě „Průběh výstavby a Změny během výstavby“.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky

- předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě

- zhotovitel bude koordinovat veškeré své práce v souladu se Zásadami organizace výstavby a projektovou dokumentací pro stavební povolení (změna stavby ze dne 26. 1. 2022) a pro provádění stavby

- stavba bude vymezena oplocením tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám na staveniště, opatřené bezpečnostními a výstražnými tabulkami

- provedena bude detekce stávajících venkovních ploch, na kterých je předpoklad stavební činnosti, vytyčení vedení a rozvodů stávajících inženýrských sítí

- vyklizení a odstrojení objektu včetně separace stavebního odpadu, odvozu odpadu, ekologické likvidace a úhrada poplatků za uložení odpadu na skládku

- bude zajištěna čistota v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí

- zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi

- v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí bude zajištěna ochrana staveb technické infrastruktury a provozu přilehlých komunikací

- okolní komunikace a prostranství budou udržovány v čistém a bezprašném stavu

- přepravou stavebního odpadu a suti nesmí být znečišťovány areálové a veřejné komunikace

- zhotovitel stavby zajistí odběr vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u zařízení staveniště zhotovitele

- zhotovitel zabezpečí okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště, přijme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí

- zhotovitel je povinen plán organizace výstavby upravovat průběžně podle aktuálních podmínek a 1x měsíčně předkládat aktualizovaný detailní harmonogram prací k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka a objednateli

- vjezd (výjezd) na staveniště bude označen dopravními značkami

- v rámci plnění nesmí docházet k omezení provozu Domova, příjezdu vozidel pro zásobování, vozidel zdravotnické záchranné služby, případně vozidel hasičského záchranného sboru apod.

- zhotovitel zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

- zhotovitel bude koordinovat veškeré své práce s ohledem na provoz Domova

- veškeré práce budou prováděny na pozemkové parcele č. 1269, součástí je stavba č. p. 1123 (pavilon A, a B a spojovací trakt AB) a pozemkové parcele č. 1795/1, č. 1272 (dílna s garáží), č. 1795/4 ve vlastnictví Karlovarského kraje vše v katastrálním území Nejdek

- součástí plnění veřejné zakázky není dodávka a instalace volně stojícího nábytku, zdravotnických prostředků, orientačního systému, gastronomického zařízení a vybavení kuchyně

- na pozemcích v areálu Domova, které nebudou dotčené výstavbou, nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu a stavebního odpadu

- po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být omezen příjezd dopravní obsluze Domova, únikové cesty z provozovaných objektů a východy zůstanou po celou dobu výstavby zachovány a nebudou znepřístupněny umístěním stavební techniky, stavebního materiálu a kontejnery pro ukládání stavebního odpadu

- zhotovitel zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla

- zhotovitel zajistí součinnosti při kolaudačním řízení (popř. během zkušebního provozu)

- zhotovitel provede před předáním stavby komplexní funkční zkoušky dle požárně bezpečnostního řešení

- zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla s digitálním vyznačením data pořízení a předá objednateli 1x v digitálním provedení

- všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky technického zařízení objektu včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny z titulu odborného dozoru projektanta a objednatelem

- kovový odpad vzniklý při realizaci díla bude zhotovitelem odprodán výkupně kovů za účasti technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele

- zhotovitel umožní vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště, poskytne maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele (zejména dodavateli nábytku, zdravotnických prostředků, elektro vybavení, gastronomického vybavení kuchyně apod.), jejichž plnění je součástí realizace projektu, umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby, poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění dodávek či služeb realizovaných v rámci projektu a bude postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci projektu, zejména je nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací

- na viditelném místě staveniště bude umístěn dočasný velkoplošný informační billboard s údaji o stavbě včetně povinných prvků publicity, informací o hlavním cíli projektu a financování, rozměr; šířka 5,1 m x výška 2,4 m, dočasný informační billboard bude vyroben z materiálu odolného vůči povětrnostním podmínkám

- po dokončení výstavby bude v místě stavby umístěna stálá pamětní deska (vysvětlující tabulka) s uvedením názvu projektu, hlavní cíl projektu s povinnými prvky publicity, rozměr 0,3 m x 0,4 m, pamětní deska bude vyrobena z odolného materiálu

- zadavatelem je určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technický dozor stavebníka, zadavatel požaduje spolupráci a součinnost dodavatele stavebních prací s tímto koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technickým dozorem stavebníka

- dodavatel zajistí a bude vést stavební deník v elektronické formě, osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí mít zřízený elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát)

Další podmínky plnění veřejné zakázky:

•	Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

•	Na každé faktuře bude uvedeno, že se jedná o plnění v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, na základě výzvy č. 31_22_044 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Každá faktura bude označena názvem projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ a registračním číslem projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0008015.

•	Faktury včetně elektronicky podepsaného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za sledované období budou zasílány na e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, v předmětu e-mailu bude napsáno Faktura.

•	Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Výstavba bude realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a technickými pokyny k uplatňování zásady DNSH „Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01). Veškeré činnosti spojené s výstavbou nebudou poškozovat environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o taxonometrii, nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu.

Výstavba, nesmí být v rozporu s následujícími cíli:

- zmírňování změny klimatu

- přizpůsobení se změně klimatu

- udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

- přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

- prevence a omezování znečištění

- ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Výstavba musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími environmentální cíle. Dodavatel stavby je povinen přenést povinnosti vyplývající ze zásady DNSH i na subdodavatele.

V souvislosti s výstavbou budou splněny tyto podmínky:

- rekonstrukcí objektů nedojde k nepříznivému dopadu do stávajícího nebo očekávaného klimatu, na člověka ani přírodu

- všechny nové spotřebiče budou splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče

- instalovány budou:

- efektivní vodovodní baterie s dlouhou životností s max. průtokem vody 6 litrů/min (umyvadlové, vanové a kuchyňské) a sprchy s max. průtokem vody 8 litrů/min

- v sociálních zařízeních splachovací WC nádrže s úplným objemem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximálním průměrným objemem splachovací vody 3,5 litru

- pisoáry se spotřebou maximálně 2 litry/mísu/hodinu s maximálním úplným objem splachovací vody 1 litr

- zdravotně-technické armatury racionálně hospodařící s vodou

- použití dřeva z trvale obhospodařených lesů

- dodavatel doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- druhy certifikátu budou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent

- ke snížení prašnosti budou použity vodní postřikovače s maximálním využitím dešťové vody

- pro manipulaci se sutí při bourání budou použity uzavřené shozy

- realizací projektu nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod, k ovlivnění nebo zasažení vodního útvaru, a vlivem zřízení staveniště ve fázi realizace výstavby nebude zhoršena kvalita vody a bude předcházeno vodnímu stresu

- veškerá odstraněná ornice bude využita v rámci výstavby

- odstraněná zemina bude částečně využita při výstavbě a nevyužitá zemina bude odvezena na nejbližší recyklační skládku k dalšímu využití

- v rámci výstavby budou použity takové materiály, které podporují oběhové hospodářství, s cílem umožnit jejich opětovné použití nebo recyklaci

- při výstavbě nebude porušeno nařízení Evropské unie REACH, nebudou používány nebezpečné chemické látky a karcinogenní materiály, jako je zejména azbest

- zajištěna budou opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích

- minimalizovány budou délky tras staveništní dopravy i dopravy po veřejných komunikacích

- skladování materiálů bude zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění ovzduší, poškození zdrojů vody a přírody

- při výstavbě zvolení vhodných technologických a pracovních postupů vedoucích ke snížení hluku

- provádění prací v obvyklých denních hodinách

- šetrné skladování a manipulace se stavebními materiály apod.

- výkopové práce mechanizačními prostředky budou prováděny tak, aby nedocházelo k nevhodným zásahům do půdy v okolí stromů a k poškozování kořenového systému

- ochrana kmenů stávajících stromů dřevěným bedněním při stavební činnosti

- používaná mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedošlo při realizaci k havárii

- kácení dřevin v souvislosti se záměrem proběhne s ohledem na ochranu ptactva mimo vegetační období, termín provedení kácení je stanoven na období vegetačního klidu od 1. října do 31. března (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

- před zahájením kácení dřevin bude dodavatelem stavby prokazatelně prověřeno a dokladováno, zda se v korunách stromů nenachází ptačí hnízda, z důvodu ochrany druhů ptáků nedojde v případě jejich výskytu k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd

- využity budou efektivní technologie a LED svítidla energeticky úsporná minimalizující světelný smog a spotřebu energie

- venkovní osvětlení – LED světla budou využita v teplém odstínu, instalované vodorovně tak, aby co nejméně vyzařovalo do nebe, kryt světla bude v kvalitním provedení zabraňující vniknutí hmyzu

- stavební a demoliční odpad bude v průběhu výstavby separován, separovaný materiál určený k recyklaci získaný odstraněním stavby bude odvezen na nejbližší recyklační skládku k dalšímu využití

- nerecyklovatelný materiál bude odvezen na nejbližší řízenou skládku

- kovový odpad vzniklý při realizaci díla bude odprodán výkupně kovů k recyklaci

- dodavatel doloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- dodavatel doloží doklady o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- naplňování zásady DNSH „Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“ (popis implementace adaptačních opatření) bude zaznamenáváno dodavatelem v průběhu výstavby na reportovací list (příloha č. 8 zadávací dokumentace), doloženy budou u všech dodaných výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce doložil podrobný časový a platební harmonogram prací s popisem realizace jednotlivých úseků a podetap.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor stavebníka u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

- Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost prodloužit termín plnění za těchto podmínek:

Celková doba provedení díla může být prodloužena z důvodu vlivu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky považuje zadavatel zejména stav, kdy venkovní teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla. Údaje o vlivu klimatických podmínek na termín dokončení díla budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku. Při přerušení stavebních prací vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní řádné provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy, bude termín dokončení díla prodloužen o dobu, po kterou nebylo možné dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vykonávat, maximálně však o 30 kalendářních dní.

- Obchodní podmínky a platební podmínky

Přílohou, č. 3 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatel.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka;

- doplnění finančních částek smluvní ceny;

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky činí 520 kalendářních dnů od předání staveniště 1. podetapy.

Předpokládané zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: 	duben 2024

Předpokládané ukončení předmětu plnění veřejné zakázky: 	září 2025

Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1. podetapa

- termín předání staveniště zhotoviteli do 8 dní od účinnosti smlouvy

- zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den po předání staveniště

- zahájení předpřejímek – pavilon B, spojovací trakt AB (část A2B1, B2 a střecha) do 320 dní od předání staveniště 1. podetapy

- termín ukončení a předání pavilonu B, spojovací trakt AB (část A2B1, B2 a střecha) do 330 dní od předání staveniště 1. podetapy

2. podetapa

- termín předání staveniště 2. podetapy zhotoviteli max. za 120 dní od předání staveniště 1. podetapy

- zahájení provádění díla ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den po předání staveniště

- zahájení předpřejímek – pavilon A, spojovací trakt AB (část A1B0) do 360 dní od předání staveniště 2. podetapy

- termín ukončení a předání pavilonu A, spojovací trakt AB (část A1B0) do 370 dní od předání staveniště 2. podetapy

Po dokončení plnění 2. podetapy budou dokončeny venkovní objekty, sadové úpravy, technická a dopravní infrastruktura. Kompletní dokončené dílo bude protokolárně předáno do 520 dnů od předání staveniště 1. podetapy.

Místem plnění veřejné zakázky je stavba č. p. 1123 (pavilon A, a B a spojovací trakt AB) na pozemkové parcele č. 1269, č. 1795/1, č. 1272 (dílna s garáží), č. 1795/4 ve vlastnictví Karlovarského kraje vše v katastrálním území Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje vše v katastrálním území Nejdek, správu nemovitostí zajišťuje Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 36221 Nejdek.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 ZZVZ.

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ následovně:

- Způsobilým není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň i každý člen jejího statutárního orgánu.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Výpis si opatří dodavatel, např. osobně na kontaktních místech Czech POINT nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na www.gov.cz.

- Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

Potvrzení si opatří dodavatel na příslušném finančním úřadě.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vyřízení požadavku na příslušném finančním úřadě může trvat delší dobu a doporučuje o potvrzení požádat s výrazným předstihem.

- Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení.

Vzor čestného prohlášení k písm. b) a c) je přílohou této zadávací dokumentace.

- Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Potvrzení si opatří dodavatel na příslušném pracovišti okresní správy sociálního zabezpečení nebo elektronicky na https://eportal.cssz.cz/.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vyřízení požadavku na příslušném úřadě správy sociálního zabezpečení může trvat delší dobu a doporučuje o potvrzení požádat s výrazným předstihem.

- Způsobilým není dodavatel, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky na www.justice.cz.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Profesní způsobilost

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ následovně:

- Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky na www.justice.cz.

- Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice rovněž předložením živnostenského oprávnění, zejména příslušné živnostenské oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo jeho ekvivalent

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky na www.justice.cz.

C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných stavebních prací byly min. 3 stavební zakázky, s předmětem plnění obdobným předmětu této veřejné zakázky, a to v minimální hodnotě 70 mil. Kč bez DPH, za každou referenční zakázku zvlášť.

Za zakázku s obdobným předmětem plnění se považuje výstavba nebo rekonstrukce vícepodlažních staveb občanského vybavení. Doba se považuje za splněnou, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Pozemní stavbou občanského vybavení jsou myšleny dle § 10 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavby sloužící například pro vzdělávání, výchovu a sport, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.

Účastník prokáže splnění požadavků technické kvalifikace doplněním významných stavebních prací do čestného prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle písm. a) použít stavení práce, které poskytl:

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

- v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Zadavatelem požadovaný seznam je účastník povinen předložit ve formě strukturovaných profesních životopisů jednotlivých pracovníků. Účastník je povinen předložit profesní životopisy za níže uvedené pracovníky a prokázat splnění dále uvedených podmínek:

- Manažer projektu/hlavní stavbyvedoucí: VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici hlavního stavbyvedoucího. Zkušenost s účastí ve funkci manažera projektu/hlavního stavbyvedoucího nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 70 mil. Kč bez DPH.

- Stavbyvedoucí: VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího. Zkušenost s účastí ve funkci stavbyvedoucího nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

- Technolog - člen týmu odpovědný za realizaci technických zařízení: VŠ vzdělání, osvědčení o autorizaci v oboru technika prostředí staveb (autorizovaný inženýr), specializace technická zařízení, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací, zahrnující vnitřní a vnější prostředí staveb zejména vzduchotechnika, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných médií, zdravotní technika a instalace apod. Zkušenost s účastí ve funkci technologa odpovědného za realizaci technických zařízení nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

- Technolog - člen týmu odpovědný za realizaci technických zařízení: VŠ/SŠ vzdělání, osvědčení o autorizaci v oboru technika prostředí staveb (autorizovaný inženýr nebo technik), specializace elektrotechnická zařízení, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací, zahrnující zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, rozvody vysokého napětí a nízkého napětí, vedení a zařízení elektronických komunikací včetně přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, měřicích a regulačních apod. Zkušenost s účastí ve funkci technologa odpovědného za realizaci technických zařízení nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH.

Splnění technického kritéria stanoveného v bodě b) prokáže dodavatel doložením:

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaných inženýrů nebo techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky

- podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat splnění technické kvalifikace (délka praxe, referenční zakázky) autorizovaných inženýrů nebo techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky

- čestného prohlášení autorizované osoby o tom, že ke dni podání nabídky proti ní nebylo zahájeno disciplinární řízení ani jí nebylo uloženo disciplinární opatření podle § 20 a 21 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je dále povinen uvést, v jakém vztahu jsou k němu uvedené osoby, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (zaměstnanec, poddodavatel, popř. zaměstnanec poddodavatele).

Upozornění pro dodavatele: pokud člen týmu není v pracovněprávním vztahu s dodavatelem (tj. není zaměstnancem dodavatele), je považován za jeho poddodavatele (příp. zaměstnance poddodavatele). Pokud je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele jako jiné osoby odlišné od dodavatele, je nutné, aby byly k prokázání kvalifikace předloženy doklady vymezené v § 83 ZZVZ.

- Požadavky na předložení dokladů

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v kopiích.

Část základní kvalifikace, která se prokazuje čestným prohlášením (konkrétně splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1. písm. b) ZZVZ a písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ), příp. ve smyslu § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ doloží dodavatelé v nabídce čestným prohlášením, k čemuž zadavatel doporučuje použít přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení ke kvalifikaci.

Čestné prohlášení ke kvalifikaci obsahuje údaje, které se vztahují k požadavkům na prokázání technické kvalifikace, a které zadavatel požaduje vyplnit. Zadavatel proto doporučuje, aby dodavatel využil právě tuto přílohu ze zadávací dokumentace tak, aby byla zajištěna vzájemná porovnatelnost nabídek a aby zadavatel získal od všech dodavatelů relevantní informace, které požaduje.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o:

- výpis z obchodního rejstříku,

- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:

a) Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;

b) S ohledem na to, že zadavatel vyžaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli odpovědnost všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, musí být součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace i doklad (např. smlouva), z něhož bude zřejmý závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

PROKÁZÁNÍ ČÁSTI KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ a s výjimkou osoby hlavního inženýra projektu v rámci technické kvalifikace požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Další povinné součásti nabídky

Součástí nabídky musí být rovněž:

- určení částí veřejné zakázky, které hodlá plnit dodavatel prostřednictvím poddodavatelů nebo předložení seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit;

- v případě společné účasti dodavatelů odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající nabídku společně a nerozdílně, v případě společné nabídky prokáže základní způsobilost a profesní způsobilost dle § 84 ZZVZ, každý dodavatel samostatně a doloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky;

- podrobný časový harmonogram stavebních prací členěný na týdny;

- platební harmonogram plnění po měsících.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace) pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH členěna na cenu představující základ DPH pro základní a sníženou sazbu, vyčíslení DPH pro základní a sníženou sazbu (z ceny bez DPH) a celková cena díla v Kč včetně DPH.

- Náklady jednotlivých položek zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle soupisů prací obsažených v zadávací dokumentaci.

Cenová nabídka (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude předložena v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu), musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

- Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ.

Pokud účastník zasílá jistotu ze zahraniční banky, veškeré náklady spojené s převodem hradí účastník, žádné poplatky (ani jejich část) nesmí být přeneseny na zadavatele (platba musí být provedena v režimu „OUR“).

Výše jistoty je stanovena na částku 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).  Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“): 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 2271, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

- bankovní záruky ve prospěch zadavatele – Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele – Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu účastníkovi zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ.

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 120 dní.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 26. 03. 2024 do 09:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná 
za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může dle § 98 ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

- Prohlídka místa plnění a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 06. 03. 2024 v 10:00 hodin v místě plnění předmětu veřejné zakázky. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavní vjezdové brány do areálu Domova, Mládežnická 1123, Nejdek.

- Kontaktní osobou pro zadávací řízení je Mgr. Miroslav Papík, e-mail: miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 zadávací dokumentace)

- Další doklady prokazující splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace)

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- Podrobný časový harmonogram plnění po týdnech a platební harmonogram plnění členěný po měsících, obsahující veškeré činnosti nutné pro realizaci díla

- Doklad o poskytnutí jistoty

- Další povinné součásti nabídky dle čl. 9

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.

- Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

- U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 ZZVZ.

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

Při plnění této veřejné zakázky zadavatel od dodavatele požaduje, aby při své činnosti s maximální možnou mírou využíval ekologicky příznivé materiály, třídil a recykloval odpad a zajistil tím minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník, nejsou však dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 ZZVZ;

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.

- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů.

- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší ustanovení § 48a ZZVZ.

- Identifikace částí zadávací dokumentace, které vypracovala osoba odlišná od zadavatele

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4) a projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 5) jsou vypracované Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem, Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary. Dokumentace interiérového řešení (příloha č. 6) zpracovaná Ing. Jaroslavem Kašparem, Jičínská 1617/31, 130 00 Praha

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Karlovarský kraj

sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

Zastoupený:		Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Karlovy Vary 19. 03. 2024

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

- Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předpokladů

- Návrh smlouvy o dílo

- Soupis prací

- Projektová dokumentace

- Interiérové řešení

- Povolení k provedení stavby

- Reportovací list

- Časový harmonogram

- Truhlářské výrobky - dodatek(D.1.1.e2.35)

- Zdravotnické prostředky