Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Amerika:

- Průběžné odstraňování skládek a odpadků v severní a východní části přírodní rezervace, včetně ochranného pásma, a to v rozmezí od května 2024 do 30. září 2024.

- TROJNÁSOBNOU chemickou likvidaci bolševníku velkolepého přípravkem RoundUp v místech jeho výskytu (první zásah květen 2024, druhý zásah první polovina června 2024, třetí zásah červenec 2024).

- V období od srpna 2024 do září 2024 pak bude lokalita průběžně sledována a nalezené rostliny bolševníku velkolepého zlikvidovány přípravkem RoundUp.

- TROJNÁSOBNÉ pokosení loučky u rozcestí (lehká mechanizace, křovinořez) v rozsahu
0,4 ha (I. seč květen 2024, II. seč od 01. 07. 2024 do 31. 07. 2024, III. seč od 15. 09. 2024
do 30. 09. 2024). Vzniklá dendromasa bude vymístěna na vhodné plochy mimo oblast zásahu či odvezena z místa zásahu.

Plošný rozsah prací je patrný z přiložené ortofotomapy Přírodní rezervace Amerika (příloha č. 3 – Mapa).

Veškeré práce budou ukončeny do 30. 09. 2024.

Upozornění – část pozemků je silně zamokřená.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.