Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Vladař.

Předmětem objednávky bude:

- Jednorázové pokosení travních porostů (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 - Mapa – plocha č. 1 – 0,65 ha; plocha č. 2 – 0,9 ha a plocha č. 3 – 0,5 ha. Celkem tedy 2,05 ha. Deponace vzniklé hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu.

Termín provedení od června 2024 do 31. srpna 2024.

- Jednorázový výřez křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu 0,5 ha. Odstranění hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu.

Termín provedení od 1. září 2024 do 31. října 2024. Umístění zásahu – v příloze č. 3 - Mapa.

- Pastva minimálně 15 ovcí, formou rotace na plochách č. 1 – č. 2 (dle uvážení dodavatele), plocha celkem 2,8 ha, a to od června do října kalendářního roku 2024 v závislosti na tvorbě biomasy. Lze dosáhnout stavu, kdy bude přepasení hotovo v červnu až červenci 2024, pakliže bude suchá sezóna s pomalým nárůstem. Ukončení pastvy na dílčích plochách představuje ukončení dílčí části a možnost předání plnění zadavateli.

Zahájení prací od června 2024 a ukončení maximálně do 31. října 2024.

Dodavatel zajišťuje tyto činnosti:

    - realizace za užití mobilních ohradníků;

    - kontrola stáda a zajištění základních položek pro welfare zvířat (dostatečného množství píce, přístup k pitné vodě a minerálnímu lizu).

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol. Částka bude fakturována po kompletním předání díla nebo po předání a převzetí jednotlivých částí dle předmětů objednávky – v takovém případě musí být navrhovaná částka rozdělena již v předloženém strukturovaném rozpočtu k nabídce, a to v částech:

- ruční kosení lehkou mechanizací 1)

- ruční kosení lehkou mechanizací 2)

- ruční kosení lehkou mechanizací 3)

- pastva 1

- pastva 2

- výřez křovin

- manipulace s hmotou, doprava, režie, příprava území, dohled

Části lze kombinovat dle související činnosti, ale pouze ve fázi nabídky. Po převzetí objednávky již nelze fakturovatelné celky měnit, část č. 7 bude fakturována až po kompletním převzetí plnění.

Základními požadovanými podmínkami jsou vlastnictví dostatečného množství hospodářských zvířat (nebo nájemní smlouva), instalace mobilních, nikoliv statických ohradníků, schopnost v řádu desítek minut reagovat na situace spojené s uvíznutím nebo únikem pastevních zvířat (blízkost sídla subjektu nebo zajištění dozoru) a zajištění přímého kontaktu na zodpovědnou osobu.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.