Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce v Přírodní rezervaci Vladař:

A)

- Jednorázové pokosení travních porostů (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu o rozloze 1,5 ha.

- Deponaci travní a dřevní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu a jiné travní plochy, či její odvoz mimo Přírodní rezervaci a Evropsky významnou lokalitu Vladař.

Termín provedení od 1. srpna 2024 do 30. září 2024.

Umístění – viz příloha č. 3 - Mapa A

B)

- Ruční pokosení (křovinořez) travního porostu a odstranění výmladků křovin na ploše o rozloze 0,15 ha z důvodů podpory jalovce obecného. Umístění zásahu je patrné z přiložené ortofotomapy.

- Deponaci travní a dřevní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu a jiné travní plochy.

Práce budou provedeny v rozmezí od 1. srpna 2024 do 30. 11. 2024.

Umístění – viz příloha č. 3 – Mapa B

Upozornění předmětná plocha je velmi svažitá a extrémně kamenitá.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.