Zadavatel ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

(zjednodušené podlimitní řízení)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

„SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO“

- Druh veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky (známá v době vyhlášení):	    18.691.838 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, část „stavební práce“:		    13.198.445 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, část „gastrozařízení“:		    3.792.120 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, část „interiérové vybavení“:	    1.701.273 Kč bez DPH

Klasifikace předmětu plnění pro část veřejné zakázky „stavební práce“ (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód: 	45000000-7 Stavební práce

dodatečný CPV kód:	45454100-5 Rekonstrukce budov

45300000-0 Stavební montážní práce

45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu, inženýrské stavitelství

Klasifikace předmětu plnění pro část veřejné zakázky „gastrozařízení“ (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód: 	39220000-0 Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství

dodatečný CPV kód:	39222000-4 Zařízení a vybavení pro pohostinství

39000000-2 Nábytek

Klasifikace předmětu plnění pro část veřejné zakázky „interiérové vybavení“ (viz Společný slovník pro veřejné zakázky CPV):

hlavní CPV kód: 	39000000-2 Nábytek

dodatečný CPV kód:	45300000-0 Stavební montážní práce

Nabídku lze podat na jednu, na více nebo na všechny části zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00008126

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Část „stavební práce“:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace těchto tří etap:

- Vybudování nové odborné gastro učebny technologie pro gastronomické obory za účelem výuky odborných předmětů, a to v podobě nástavby na stávající objekt dvorní vestavby. Nástavba na dvorní vestavbě (2. NP počítáno ze dvora, nikoli z Ondřejské ulice) umožní zejména vytvoření Gastro učebny s technologickým pódiem včetně několika pracovních míst pro žáky a hlediště pro žáky. Tato Gastro učebna bude mít širší použití – kromě odborné výuky technologie přípravy pokrmů a dalších souvisejících odborných předmětů může být dále využívána i jako víceúčelová učebna nebo aula. Součástí této nástavby jsou dále šatny pro žáky, strojovna VZT, kabinet a dále skladové zázemí k učebně. Z důvodu bezpečného úniku z budovy je navrženo únikové požární schodiště do dvora. V projektové dokumentaci dále jen pod označením Gastroučebna 2.NP

- Vybudování nové odborné gastro učebny pro výuku barmanství a baristiky pro gastronomické obory Číšník, barman, barista a Číšník, servírka za účelem výuky specializovaných odborných předmětů, a to v podobě komplexní rekonstrukce učebny v 1.NP objektu školy. V projektové dokumentaci dále jen pod označením učebna V5B

- Škola provozuje pracoviště praktického vyučování v samostatném prostoru (nebytová jednotka v rámci SVJ) v domě č.p. 359, 1024, a čp. 1033, 1034 na nábř. Jana Palacha 26, 360 01 Karlovy Vary, který je ve vlastnictví zřizovatele - Karlovarského kraje. Žáci gastronomických oborů zde vykonávají praktické vyučování, probíhají zde také gastronomické kurzy, prezentace a projekty školy. V rámci tohoto odloučeného pracoviště praktického vyučování bude stávající nevyužívaný a zastaralý restaurační salon přebudován na novou odbornou gastro učebnu odbytu a obsluhy pro obory Číšník, servírka za účelem výuky praktického vyučování. V projektové dokumentaci dále jen pod označením učebna_V4_La_Hospoda.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor stavebníka u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Část „gastrozařízení“:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je:

1. Vybavení nově budované odborné učebny technologie pro gastronomické vzdělávací obory (prostor nástavby 2.NP na stávající dvorní přístavbu) novou gastronomickou výrobní a skladovací technologií. Učebna je pojata jako aula se stupňovým sezením pro žáky s ostrovem pódiové technologie učitele pro praktickou prezentaci, která bude doplněna pracovními místy žáků vybavenými gastro technologií umožňující žákům reálně prakticky provádět vyučovaná a prezentovaná témata.

2. Doplnění stávající Cvičné kuchyně v 1.NP dvorní přístavby konvektomatem, průchozím mycím strojem, dalším drobným zařízením a VZT při zachování stávající dispozice.

3. Vybavení stavebně rekonstruované odborné gastro učebny barmanství a baristiky v 1.NP školy gastronomickými technologiemi za účelem výuky odborných předmětů (např. Barmanství, Baristika, Odbyt a Obsluha). Dle PD se jedná o učebnu V5B.

4. Vybavení prostoru salonku přebudovaného na odbornou gastro učebnu pro odbyt v 1.NP odloučeného pracoviště školy (Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary) gastronomickými technologiemi za účelem praktické výuky odborných předmětů v oblasti odbytu a obsluhy. Dle PD se jedná o učebnu V4.

Část „interiérové vybavení“:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je:

1. Interiérové vybavení stavebně rekonstruované odborné gastro učebny barmanství a baristiky v 1.NP školy za účelem výuky odborných předmětů (např. Barmanství, Baristika, Odbyt a Obsluha).

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech PD - V5B. Úpravy interiéru se týkají podlah, podhledů, osvětlení, kuchyňských prvků, nábytkového pevného i variabilního vybavení s příslušenstvím.

Na výkresech půdorysů je umístění jednotlivých zařizovacích předmětů. Modernizace interiéru bude v industriálním stylu s kombinací materiálů cihla, beton, kámen, kov apod., a to dle technických návrhů a vizualizací v PD.

Instalaci a montáž interiéru a zařizovacích předmětů (nábytku) je nutné s předstihem koordinovat se stavební přípravou prostoru a dodavatelem, který bude instalovat gastronomické technologie.

2. Interiérové vybavení prostoru salonku přebudovaného na odbornou gastro učebnu pro odbyt v 1.NP odloučeného pracoviště školy (Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary).

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech PD – V4. Úpravy interiéru se týkají podlah, osvětlení, kuchyňských prvků, nábytkového pevného i variabilního vybavení s příslušenstvím.

Na výkresech půdorysů je umístění jednotlivých zařizovacích předmětů. Modernizace interiéru bude ve stylu Provence, a to dle technických návrhů a vizualizací v PD.

Instalaci a montáž interiéru a zařizovacích předmětů (nábytku) je nutné s předstihem koordinovat se stavební přípravou prostoru a dodavatelem, který bude instalovat gastronomické technologie.

V případě uvedení nekonkrétní barvy položky interiérového vybavení v soupisu dodávek (příloha č. 6 výzvy) si zadavatel vyhrazuje právo vybrat konkrétní barvu z aktuálního vzorníku dodavatele.

Tato veřejná zakázka je realizovaná v rámci implementace projektu „SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – Odborné učebny GASTRO“, spolufinancovaného v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_005/0000318, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Registrační číslo projektu CZ.10.01.01./00/23_005/0000318.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem upravujících předmět plnění a dle podmínek Operačního programu Spravedlivá transformace, z kterého zadavatel předpokládá, že bude tento projekt spolufinancovat. Podmínky Operačního programu Spravedlivá transformace naleznete pod odkazem 5. výzva – Odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz).

- Obchodní podmínky a platební podmínky

Přílohou, č. 3 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatel pro část „stavební práce“.

Přílohou, č. 4 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatel pro část „gastrozařízení“.

Přílohou, č. 5 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatel pro část „interiérové vybavení“.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, která musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka;

- doplnění finančních částek smluvní ceny;

bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Část „stavební práce“:

Doba plnění veřejné zakázky činí 8 měsíců od účinnosti smlouvy s tím, že dodavatel provede dílo ve třech etapách (popis jednotlivých etap je uveden v předmětu plnění) s následujícími lhůtami:

I. etapa

předání staveniště:			do 5 pracovních dní od účinnosti smlouvy

zahájení provádění prací:		dnem převzetí staveniště

dokončení etapy:			do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

II. etapa

předání staveniště:			30. 6. 2025

zahájení provádění prací:		dnem převzetí staveniště

dokončení etapy:			do 15. 8. 2025

III. etapa

předání staveniště:			30. 6. 2025

zahájení provádění prací:		dnem převzetí staveniště

dokončení etapy:			do 15. 8. 2025

Předpokládané zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: 	únor 2025

Předpokládané ukončení předmětu plnění veřejné zakázky: 	září 2025

Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary. Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, je vsazena do dvorní části školy, tedy mezi školou a opěrnou zdí u ulice Na Vyhlídce. Celá stavba se nachází na parc. č. 1466, k.ú. Karlovy Vary (katastrální území Karlovy Vary) v majetku Karlovarského kraje.

Druhým místem plnění veřejné zakázky je školní jídelna La Hospoda Karlovy Vary, Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary (parc. č. 2500, k.ú. Karlovy Vary, Nábř. J. Palacha).

Část „gastrozařízení“:

Doba plnění veřejné zakázky činí 14 dní od výzvy kupujícího. Výzva bude učiněna písemně na email účastníka, v závislosti na dokončení stavebních prací (předpoklad pro část č. 1 - 15. 8. 2025, pro část č. 2 - říjen 2025). Jednotlivé části odpovídají členění výkazu výměr a jsou jím obsahově určeny:

Část č.1		La HOSPODA – SALÓNEK

UČEBNA V5B - ZŠ ONDŘEJSKÁ

Část č. 2		SKLAD ODPADU – ONDŘEJSKÁ

1.NP - CVIČNÁ KUCHYNĚ – ONDŘEJSKÁ

2.NP - GASTROUČEBNA – ONDŘEJSKÁ

Předpokládané zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: 	únor 2025

Předpokládané ukončení předmětu plnění veřejné zakázky: 	září 2025

Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary.

Druhým místem plnění veřejné zakázky je Restaurace La Hospoda Karlovy Vary, Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary.

Část „interiérové vybavení“:

Doba plnění veřejné zakázky činí 14 dnů od výzvy kupujícího. Výzva bude učiněna písemně na email účastníka, v závislosti na dokončení stavebních prací (předpoklad 15. 8. 2025).

Předpokládané zahájení předmětu plnění veřejné zakázky: 	únor 2025

Předpokládané ukončení předmětu plnění veřejné zakázky: 	září 2025

Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary.

Druhým místem plnění veřejné zakázky je Restaurace La Hospoda Karlovy Vary, Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ pro všechny části hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na:

- 15 970 119 Kč včetně DPH pro část „stavební práce“

- 4 588 465 Kč včetně DPH pro část „gastrozařízení“

- 2 058 540 Kč včetně DPH pro část „interiérové vybavení“

Překročení maximální možné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka výběrového řízení.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost – pro všechny části veřejné zakázky

| Způsobilým je dodavatel, který |  | Způsob prokázání splnění základní způsobilosti (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ. Pobočka závodu, která má sídlo na území České republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za dodavatele se sídlem v České republice; | Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) |
| b) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; |  |
| c) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; |  |
| d) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; |  |
| e) | není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. |  |

- Profesní způsobilost – pro všechny části veřejné zakázky

| Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. | Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) |

- Technická kvalifikace

  - Pro část „stavební práce“:

| Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění technické kvalifikace (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam 3 významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla výstavba či rekonstrukce budovy, v minimálním finančním objemu (za každou referenční zakázku zvlášť) ve výši 7 mil. Kč včetně DPH, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně, odborně a včas. Seznam významných služeb uvede dodavatel v četném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy. Doba se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena. | Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenčních prací Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: a) název objednatele včetně uvedení kontaktních údajů, b) název a stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky, c) realizační hodnota stavby v Kč včetně DPH d) termín plnění významné zakázky (měsíc/rok), |
| b) | osvědčení o odborné kvalifikaci osoby stavbyvedoucího, přičemž minimální požadovaná kvalifikace je osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů | Doklady o autorizaci osoby stavbyvedoucího v oboru Pozemní stavby (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace – osoba stavbyvedoucího (příloha č. 2 výzvy) - účastník uvede vztah stavbyvedoucího k dodavateli, tj. uvede, zda se jedná o zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení (uvést v jakém) nebo zda kvalifikaci prokazuje prostřednictvím jiné osoby (nutno pak doložit písemný závazek poddodavatele, že bude v rámci veřejné zakázky vykonávat činnost stavbyvedoucího); |

  - Pro část „gastrozařízení“:

| Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění technické kvalifikace (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam 2 významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla dodávka gastrozařízení, v minimálním finančním objemu (za každou referenční zakázku zvlášť) ve výši 1 mil. Kč včetně DPH. Seznam významných služeb uvede dodavatel v četném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy. Doba se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena. | Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: a) název objednatele včetně uvedení kontaktních údajů, b) název a stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky, c) realizační hodnota stavby v Kč včetně DPH d) termín plnění významné zakázky (měsíc/rok), |

  - Část „interiérové vybavení“:

| Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění technické kvalifikace (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam 2 významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byla dodávka interiérového vybavení, v minimálním finančním objemu (za každou referenční zakázku zvlášť) ve výši 500 000 Kč včetně DPH. Seznam významných služeb uvede dodavatel v četném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy. Doba se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena. | Vyplněné Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 výzvy) V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje: a) název objednatele včetně uvedení kontaktních údajů, b) název a stručný popis předmětu plnění veřejné zakázky, c) realizační hodnota stavby v Kč včetně DPH d) termín plnění významné zakázky (měsíc/rok), |

- Požadavky na předložení dokladů pro všechny tři části veřejné zakázky

Kvalifikaci dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů k prokázání základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.  Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o:

- výpis z obchodního rejstříku,

- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část, technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel předloží za jinou osobu vyplněné čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 této výzvy) spolu s písemným závazkem, ve kterém uvede, kterou část veřejné zakázky bude jiná osoba plnit a v jakém rozsahu.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Další povinné součásti nabídky

Součástí nabídky musí být rovněž:

- určení částí veřejné zakázky, které hodlá plnit dodavatel prostřednictvím poddodavatelů nebo předložení seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit; (příloha č. 11 zadávací dokumentace)

- v případě společné účasti dodavatelů odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající nabídku společně a nerozdílně, v případě společné nabídky prokáže základní způsobilost a profesní způsobilost dle § 84 ZZVZ, každý dodavatel samostatně a doloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky;

- pro část „stavební práce“ podrobný časový harmonogram stavebních prací členěný na týdny;

- pro část „stavební práce“ platební harmonogram plnění po měsících.

- vyplněné čestné prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 10 zadávací dokumentace)

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro část „stavební práce“ bude stanovena na základě ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 6 zadávací dokumentace) pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena pro části „gastrozařízení“ a „interiérové vybavení“ bude stanovena na základě ocenění všech dodávek a služeb s výkazem výměr (přílohy č. 7 a 8 zadávací dokumentace) pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Účastník vyplní a předloží zadavateli ten výkaz výměr dle toho, do které části veřejné zakázky se chce přihlásit. Pokud bude chtít například podat účastník nabídku na část veřejné zakázky „stavební práce“, vyplní výkaz výměr s označením „stavební práce“ a tento předloží zadavateli.

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Účastníci doplní (nacení) soupis prací, který bude tvořit přílohy č. 6-8 zadávací dokumentace, dle toho, na kterou část veřejné zakázky se rozhodli podat nabídku. Na základě tohoto získají celkovou nabídkovou cenu za danou část zakázky bez DPH, DPH a cenu včetně DPH (uvedenou na úvodní straně soupisu prací). Tyto tři ceny uvedou do návrhu smlouvy. Celkovou cenu včetně DPH navíc uvedou do elektronického nástroje E-ZAK.

Cenová nabídka (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) bude předložena v uzamčeném excelovém souboru.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky (včetně položkového rozpočtu), musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny.

- Poskytnutí jistoty pro část „stavební práce“

Zadavatel požaduje, aby účastníci, kteří se budou hlásit do části „stavební práce“ veřejné zakázky, k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ.

Výše jistoty je stanovena na částku 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).  Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“): 78-2496140267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, jako variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 2310, účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

- bankovní záruky ve prospěch zadavatele – Záruční listina k bankovní záruce musí být vystavena bankou v elektronické formě s elektronickým podpisem. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele – Poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky prokazuje účastník předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek příslušného plnění zadavateli. Na rozdíl od záruční listiny podle písm. b) postačí ve smyslu § 45 odst. 1 ZZVZ, předložení tohoto prohlášení pojistitele ve formě prosté kopie, neboť zákon v tomto případě nestanovuje jinou formu tohoto dokladu. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Pokud účastník zasílá jistotu ze zahraniční banky, veškeré náklady spojené s převodem hradí účastník, žádné poplatky (ani jejich část) nesmí být přeneseny na zadavatele (platba musí být provedena v režimu „OUR“).

Pokud účastník zadávacího řízení předkládá originály (např. originál dokladu o poskytnutí jistoty), je nutné v elektronickém nástroji E-ZAK nahrát samostatný soubor.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, bankovní záruku nebo pojištění záruky účastníkovi zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ.

- Zadávací lhůta pro část „stavební práce“

Lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení části „stavební práce“ veřejné zakázky odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, která činí 120 dní.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány pro všechny části veřejné zakázky výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 23.01.2025 do 09:00 hod.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná 
za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení dokumentace zadávacího řízení i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení dokumentace zadávacího řízení zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení dokumentace zadávacího řízení. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě (nejlépe prostřednictvím profilu zadavatele EZAK) nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením dokumentace zadávacího řízení zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek zadávacího řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Prohlídka místa plnění a kontaktní osoby

část „stavební práce“:

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 7. 1. 2025 v 10:00 hodin v místě plnění předmětu veřejné zakázky. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před hlavním vchodem Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary.

část „gastrozařízení“:

- Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

část „interiérové vybavení“:

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 7. 1. 2025 v 10:00 hodin v místě plnění předmětu veřejné zakázky. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před hlavním vchodem Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary.

- Kontaktní osobou pro zadávací řízení je Mgr. Miroslav Papík, e-mail: miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

část „stavební práce“:

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 zadávací dokumentace)

- Další doklady prokazující splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace)

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (příloha č. 6 zadávací dokumentace)

- Podrobný časový harmonogram plnění po týdnech a platební harmonogram plnění členěný po měsících, obsahující veškeré činnosti nutné pro realizaci díla a odpovídající provádění díla po etapách (které jsou rozepsány v čl. 3 a 5 této výzvy)

- Doklad o poskytnutí jistoty

- Další povinné součásti nabídky dle čl. 8

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

část „gastrozařízení“:

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 zadávací dokumentace)

- Další doklady prokazující splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (příloha č. 7 zadávací dokumentace)

- Další povinné součásti nabídky dle čl. 8

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

část „interiérové vybavení“:

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace (příloha č. 2 zadávací dokumentace)

- Další doklady prokazující splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy (příloha č. 5 zadávací dokumentace)

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (příloha č. 8 zadávací dokumentace)

- Další povinné součásti nabídky dle čl. 8

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Další podmínky zadávacího řízení pro všechny části veřejné zakázky

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.

- Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

- U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

- U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 ZZVZ.

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací pro všechny části veřejné zakázky

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel podporuje účast malých a středních podniků snížením administrativní náročnosti možností prokázat v nabídce splnění části kvalifikace čestným prohlášením, které je zadavatelem připraveno jako součást zadávací dokumentace (příloha č. 2 výzvy).

V části veřejné zakázky „stavební práce“ považuje zadavatel za relevantní, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

Dále v části veřejné zakázky „stavební práce“ zadavatel zohledňuje možnost provést přímé platby konkrétnímu poddodavateli dle § 106 ZZVZ v případě, kdy by dodavatel neplnil své závazky.

Při plnění všech částí této veřejné zakázky zadavatel od dodavatele požaduje, aby při své činnosti s maximální možnou mírou využíval ekologicky příznivé materiály, třídil a recykloval odpad a zajistil tím minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění;

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění;

- veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník, nejsou však dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 6 ZZVZ pro část „stavební práce“ veřejné zakázky;

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě.

- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů.

- Pokud se na účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele vztahují mezinárodní sankce, bude zadavatel postupovat dle § 48a ZZVZ.

- Identifikace částí zadávací dokumentace, které vypracovala osoba odlišná od zadavatele

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (přílohy č. 6-8) a projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 9) jsou vypracované Ing. Janem Duškem, DPT projekty Ostrov s.r.o., Klínovecká 1407, 36301 Ostrov. Dokumentace interiérového řešení (součást přílohy č. 9) zpracovaná Petrem Nowakem, INTERALL CZ s.r.o., Nerudova 984/11a, 360 17 Karlovy Vary 17 - Stará Role. Projektovou dokumentaci pro gastrozařízení (součást přílohy č. 9) vypracoval Ilja Kovář, Gastroprojekce s.r.o., Kloboučnická 1735/26, Nusle, 14000 Praha 4.

- Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel:

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

Zastoupený:		Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání ze dne 17. 01. 2024 zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, IČO: 520055.

Karlovy Vary 16. 1. 2025

Ing. Tomáš Brtek

vedoucí odboru investic

Přílohy:

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů ke zpracování nabídky

- Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

- Návrh smlouvy o dílo

- Návrh kupní smlouvy pro gastrozařízení

- Návrh kupní smlouvy pro interiérové vybavení

- Soupis prací „stavební práce“

- Soupis prací „gastrozařízení“

- Soupis prací „interiérové vybavení“

- Projektová dokumentace

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů

- Seznam poddodavatelů

- Výkres – učebna V4

- Výkres – učebna V5