ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“

Druh zadávacího řízení:

Užší nadlimitní řízení na uzavření rámcové dohody na stavební práce

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

(dále jen „zadavatel“)

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3

2.	ÚČEL A ZPŮSOB ZADÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY	4

3.	ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI	4

4.	PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY A DALŠÍ INFORMACE	5

5.	DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ	6

6.	POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ	6

7.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	6

8.	NABÍDKOVÁ CENA	8

9.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9

10.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	14

11.	LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK	14

12.	ZADÁVACÍ LHŮTA	16

13.	POŽADAVKY NA PODOBU A OBSAH NABÍDKY	16

14.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	17

15.	VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	17

16.	PRÁVA ZADAVATELE	18

17.	POSTUP PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ DOHODY	18

18.	ZÁSADY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ	20

19.	SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	21

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

  - Základní údaje

název: 		Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: 		Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 			709 47 023

DIČ:			CZ70947023

Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

  - Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízení je Ing. Jiří Šlachta, ředitel.

  - Osoba zastupující zadavatele ve věci zadávacího řízení

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 284 68 414, tel.: +420 224 216 212.

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou úkonů specifikovaných v § 43 odst. 2 ZZVZ.

Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky je dodavatel povinen provádět elektronicky, preferovaně prostřednictvím elektronického nástroje specifikovaného v čl. 11 této zadávací dokumentace.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 odst. 4 zákona (dále také „OVZ“). Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty OVZ jsou blíže upraveny v čl. 18 této zadávací dokumentace a zohledněny v textu závazného vzoru rámcové dohody. K aspektům OVZ je dále přihlíženo v rámci samotného způsobu hodnocení nabídek dle čl. 9 této zadávací dokumentace.

  - Přístup k zadávací dokumentaci

Tato zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele, na stránkách https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení a bude takto uveřejněna nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

- ÚČEL A ZPŮSOB ZADÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

  - Účel zadávacího řízení

Formálním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „vzor rámcové dohody“ dle významu), na základě které budou realizovány dále uvedené stavební práce, a to s 8 dodavateli, kteří se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvních 8 nejlépe hodnocených místech, a to k zajištění provádění stavebních prací ve vztahu ke komunikacím ve správě zadavatele.

Podá-li nabídku menší počet dodavatelů, přičemž jejich nabídky budou posouzeny jako vhodné, je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem dodavatelů, než předpokládá, avšak s minimálně 3 dodavateli.

Konkrétní stavební práce (díla) pak budou vybranými dodavateli prováděny na základě prováděcích smluv uzavřených postupem, který je uveden v bodě 4.2 této zadávací dokumentace a blíže specifikován ve vzoru smlouvy.

  - Způsob zadání rámcové dohody

Tato nadlimitní rámcová dohoda je zadávána v užším řízení dle ustanovení § 58 ZZVZ.

Zadávací řízení proběhne ve dvou fázích, a to ve fázi kvalifikační a nabídkové.

    - Fáze kvalifikační

Kvalifikační fáze je zahájena odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Ve lhůtě vymezené v oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou dodavatelé podávat své žádosti o účast. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí soulad podaných žádostí o účast se zadávacími podmínkami uvedenými v kvalifikační dokumentaci. Dodavatelé, kteří nesplní požadavky zadavatele na kvalifikaci, budou vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Další informace o kvalifikační fázi a kritériích kvalifikace jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Kvalifikační dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

    - Fáze nabídková

V nabídkové fázi budou účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni, současně vyzváni k podání nabídek výzvou dle § 58 odst. 3 ZZVZ. Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky v souladu s podmínkami výzvy pro podání nabídek a touto zadávací dokumentací. Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky. Nabídky zadavatel posoudí a vyhodnotí za účelem výběru dodavatele, který bude vyzván k uzavření rámcové dohody. O podaných nabídkách nemůže být dále jednáno.

- ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI

  - Zadávací řízení není rozděleno na části ve smyslu § 101 ZZVZ.

- PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY A DALŠÍ INFORMACE

  - Předmětem rámcové dohody je zajištění provádění stavebních prací ve vztahu k silnicím ve správě zadavatele. Předmět plnění je blíže specifikován v Příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Konkrétní předmět plnění pak bude specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným vymezením předmětu plnění provedeným v rámcové dohodě.

  - Způsob uzavírání prováděcích smluv

Výběr dodavatele pro plnění konkrétní stavební akce (veřejné zakázky), se kterým bude uzavřena prováděcí smlouva, proběhne dle následujících pravidel:

- Účastníci rámcové dohody budou zadavatelem vyzváni k podání nabídek na konkrétní stavební akci postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 135 ZZVZ a za podmínek stanovených v rámcové dohodě.

- Podané nabídky na základě výzvy dle písm. a) budou zadavatelem hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to vždy minimálně na základě nejnižší nabídkové ceny předmětné stavební akce, přičemž dodavatelé při oceňování položek musejí dodržet jimi nabízený Koeficient dle článku 8 této zadávací dokumentace, resp. samozřejmě mohou zadavateli nabídnout výhodnější Koeficient dle článku 8 této zadávací dokumentace.

- Zadavatel s vybraným dodavatelem, který na konkrétní stavební akci podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku, uzavře dílčí prováděcí smlouvu.

Postup výběru dodavatele je blíže popsán ve vzoru rámcové dohody.

Zadavatel bude zadávat jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové dohody v rozsahu a objemu dle svých aktuálních potřeb a požadavků. Pro odstranění pochybností zadavatel uvádí, že není na základě rámcové dohody bez dalšího povinen poptat jakékoliv konkrétní stavební práce od jakéhokoliv dodavatele (účastníka rámcové dohody).

  - Klasifikace předmětu rámcové dohody, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody:

## Kód CPV: 45233100-0, název: Stavební úpravy komunikací;

## Kód CPV: 45233142-6, název: Práce na opravě silnic;

## Kód CPV: 45233220-7, název: Povrchová úprava silnic;

## Kód CPV: 45233223-8, název: Obnova povrchu vozovky.

  - Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody činí 299.000.000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcové dohody.

  - Závaznost požadavků zadavatele a informace k zadávací dokumentaci

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na uzavření rámcové dohody a plnění veřejných zakázek na jejím základě zadávaným. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své žádosti o účast a následně nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

Zadávací dokumentace vymezuje předmět rámcové dohody v podrobnostech nezbytných pro zpracování žádosti o účast a nabídky. Zadávací dokumentace je pro dodavatele závazná.

Tato zadávací dokumentace byla zpracována pro účely zpracování a následného podání nabídek těmi dodavateli, kteří podali žádosti o účast v zadávacím řízení, prokázali splnění zadavatelem požadované kvalifikace a zadavatelem byli vyzváni k podání nabídek (dále jen „výzva“).

- DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Doba trvání rámcové dohody

Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu dvou (2) let.

Jednotlivé stavební akce (veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody) budou realizovány ode dne nabytí platnosti a účinnosti rámcové dohody, přičemž zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody v Q2 roku 2025 (v návaznosti na průběh zadávacího řízení může dojít ke změně tohoto data).

  - Místo plnění

Místem plnění jednotlivých stavebních akcí je území Karlovarského kraje.

- POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v kvalifikační dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

- OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru rámcové dohody.

  - Dodavatel je v nabídkové fázi povinen podat pouze jediný návrh rámcové dohody. Závazné požadavky zadavatele na obsah rámcové dohody jsou obsaženy v závazném vzoru rámcové dohody, který je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění:

    - místa určená k doplnění dodavatelem jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL];

    - v případě nabídky podávané společně několika dodavateli jakožto jedním účastníkem zadávacího řízení, jsou tito oprávněni upravit návrh rámcové dohody toliko s ohledem na tuto skutečnost;

    - v případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou, jako dodavatelem, je fyzická osoba oprávněna upravit návrh rámcové dohody toliko s ohledem na tuto skutečnost.

  - Dodavatel tak v závazném vzoru rámcové dohody doplní zejména své identifikační údaje a Přílohy rámcové dohody (viz níže).

  - Návrh rámcové dohody nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.

  - Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu příslušné rámcové dohody či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním na základně příslušné rámcové dohody zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (např. smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn vystupovat jako reprezentant společnosti.

  - Dodavatel v rámci Přílohy č. 5 rámcové dohody uvede identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele, který se bude podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

Zadavatel dále v této souvislosti výslovně uvádí, že mezi poddodavatele, které bude dodavatel doplňovat do příslušné Přílohy č. 5 jím předkládaného návrhu rámcové dohody, je povinen zahrnout i poddodavatele, které dodavatel použil pro prokázání splnění kvalifikace dle kvalifikační dokumentace.

  - Dodavatel dále doplní do Přílohy č. 6 závazného vzoru rámcové dohody údaje o členech realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění jednotlivých veřejných zakázek (stavebních akci) zadávaných na základě rámcové dohody.

Zadavatel dále v této souvislosti výslovně uvádí, že mezi členy realizačního týmu, které bude dodavatel doplňovat do příslušné Přílohy č. 6 jím předkládaného návrhu rámcové dohody, je povinen uvést členy realizačního týmu, kterými dodavatel prokazoval splnění kvalifikace dle kvalifikační dokumentace.

  - Dodavatel dále doplní do Přílohy č. 7 závazného vzoru rámcové dohody údaje o technickém (strojovém) vybavení, které bude umístěno v provozovně dodavatele pro plnění jednotlivých veřejných zakázek (stavebních akci), nebude-li umístěno na příslušném staveništi, a které bude užíváno k realizaci jednotlivých veřejných zakázek (stavebních akci) zadávaných na základě rámcové dohody.

Zadavatel dále v této souvislosti výslovně uvádí, že technické (strojové) vybavení, které bude dodavatel doplňovat do příslušné Přílohy č. 7 jím předkládaného návrhu rámcové dohody, musí být zcela shodné s technickým (strojovým) vybavením, které dodavatel uvedl pro prokázání splnění kvalifikace dle kvalifikační dokumentace, a které dodavatel použil pro účely hodnocení nabídek.

  - Dodavatel dále doplní do Přílohy č. 8 závazného vzoru rámcové dohody údaje o provozních a technických útvarech (provozovnách/technickém zázemí), které má/bude mít pro plnění jednotlivých veřejných zakázek (stavebních akci) zadávaných na základě rámcové dohody k dispozici.

  - Dodavatel dále do Přílohy č. 9 závazného vzoru rámcové dohody doplní příslušný Koeficient dle požadavků uvedených dále v této zadávací dokumentaci a v závazném návrhu rámcové dohody.

- NABÍDKOVÁ CENA

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za zadavatelem předpokládané činnosti v rámci plnění předmětu příslušné rámcové dohody, a to formou stanovení maximální výše koeficientu pro úpravu cen jednotlivých stavebních dílů dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen „Třídník“).

Nabídková cena, tj. výše koeficientu pro úpravu cen jednotlivých stavebních dílů dle Třídníku, musí být stanovena se zohledněním přiměřeného zisku a veškerých nákladů nezbytných k realizaci předmětu příslušné rámcové dohody včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

  - Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena je tvořena dodavatelem stanovenou maximální výší jednotného koeficientu pro celý Třídník. Koeficientem je číslo, kterým se násobí součet cen všech dílčích položek. Postup ocenění a jednotky pro ocenění jsou uvedeny dále v textu.

Nabídková cena, pro účely hodnocení, bude dodavatelem stanovena jako maximální hodnota koeficientu, která bude v době plnění předmětu příslušné prováděcí smlouvy nepřekročitelná (dále jen „K“ nebo „Koeficient“).

Hodnota Koeficientu tak představuje nabídkovou cenu pro účely hodnocení (dále jen „Nabídková cena pro účely hodnocení“)

K hrazení prací za použití Koeficientu blíže viz závazný vzor rámcové dohody.

Ke stanovení Koeficientu:

## Koeficient bude dodavatelem uveden v dodavatelem vyplněné Příloze č. 9 závazného vzoru rámcové dohody. Jedná se vždy o maximální hodnotu koeficientu, kterou nesmí dodavatel v minitendrech překročit, ale může ji snížit dle konkrétních podmínek zadání minitendru (např. dojezdové vzdálenosti atd.). Každý dodavatel provede vlastní stanovení Koeficientu.

## Koeficient musí být zaokrouhlený podle matematických pravidel maximálně na dvě desetinná místa a musí být vždy kladným číslem. Pokud dodavatel nabídne Koeficient < 1, bude nabízet slevu; pokud dodavatel nabídne Koeficient > 1, bude nabízet přirážku, a to oproti aktuální cenové úrovni dle Třídníku.

Nabídková cena pro účely hodnocení bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci příslušných prováděcích smluv v daném místě a čase.

## Při nedodržení mj. těchto podmínek je zadavatel oprávněn dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení.

  - Mimořádně nízká nabídková cena

## S ohledem na výše uvedené zadavatel uvádí, že bude-li nabídková cena některého z dodavatelů s ohledem zejména na charakter předmětu plnění považována za mimořádně nízkou ve smyslu § 113 ZZVZ, bude zadavatel vůči takovému dodavateli postupovat v souladu s tímto ustanovením ZZVZ.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Hodnocení nabídek bude v nabídkové fázi prováděno dle § 114 a násl. ZZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru Nabídkové ceny pro účely hodnocení vyjádřené Koeficientem a Environmentálních kritérií, v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

|  | Dílčí kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
|  | Nabídková cena pro účely hodnocení vyjádřená Koeficientem | 65 % |
|  | Environmentální kritérium – nákladní automobily | 10 % |
|  | Environmentální kritérium – recyklátor za studena | 5 % |
|  | Environmentální kritérium – vzdálenost provozovny | 15 % |
|  | Environmentální kritérium – audit uhlíkové stopy | 5 % |

  - Dílčí složky hodnocení

## Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena pro účely hodnocení vyjádřená Koeficientem:

Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.

Předmětem hodnocení je dodavatelem uvedená hodnota Koeficientu obsažená v závazném vzoru rámcové dohody dle odst. 8.1 této zadávací dokumentace.

Nabídka s nejnižším Koeficientem pak obdrží 100 bodů (nabídka K) a hodnocená nabídka (nabídka KX) poměrnou část bodů. Vše dle vzorce Počet bodů=K/KX*100.

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,65 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

## Dílčí hodnotící kritérium Environmentální kritérium – nákladní automobily:

Toto hodnotící kritérium představuje kvalitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější vyšší úrovně emisních tříd jednotlivých nákladních automobilů, kterými dodavatel prokazoval splnění technické kvalifikace dle odst. 1.5 Kvalifikační dokumentace, tj. právě 10 nákladních automobilů o minimální nosnosti 15 t, před nižšími. Pokud dodavatel pro účely prokázání kvalifikace dle odst. 1.5 Kvalifikační dokumentace předloží více nákladních automobilů o minimální nosnosti 15 t než je požadavek zadavatele, bude pro účely hodnocení započítáno 10 nákladních automobilů o minimální nosnosti 15 t s nejvyšší emisní normou.

Na základě dodavatelem předložených osvědčení o registraci (část II.) jednotlivých nákladních vozidel nebo obdobných dokladů je předmětem hodnocení úroveň normy EURO u příslušných nákladních automobilů.

- Nákladní automobily (nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t)

| Emisní norma | Počet bodů |
| --- | --- |
| EURO III a nižší (tj. pouze prokázání minimální úrovně postačující pouze pro prokázání kvalifikace) | 0 bodů |
| EURO IV | 5 bodů |
| EURO V | 10 bodů |
| EURO VI / elektromobily / vozy na LPG nebo CNG | 15 bodů |

Shora uvedeným počtem bodů tím nejsou dotčena práva a povinnosti související se zásadami environmentálně odpovědného zadávaní a inovací obsažená v čl. 18 této zadávací dokumentace a rámcové dohodě.

Dodavatel získá shora uvedený počet bodů za každý jednotlivý nákladní automobil, kterým prokazuje splnění kritérií technické kvalifikace dle odst. 1.5 Kvalifikační dokumentace.

Nabídka s nejvyšším počtem bodů pak obdrží 100 bodů (nabídka E) a hodnocená nabídka (nabídka EX) poměrnou část bodů. Vše dle vzorce Počet bodů=EX/E*100. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,10 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

## Dílčí hodnotící kritérium Environmentální kritérium – recyklátor za studena:

Toto hodnotící kritérium představuje kvalitativní kritérium, u něhož je rozhodné, zda dodavatel disponuje recyklátorem za studena, tj. recyklátorem pro provádění technologie recyklace za studena dle TP 208.

Předmětem hodnocení je skutečnost, zda dodavatel disponuje recyklátorem za studena o technických parametrech pracovní hloubky stroje v rozmezí min. 0 – 250 mm a s pracovní šířkou jednoho záběru min. 2 m, který bude užívat pro účely plnění rámcové dohody. Pro účely naplnění hodnoticího kritéria, tedy zda dodavatel disponuje recyklátorem za studena, dodavatel předloží dokumenty nepochybně prokazující, že je vlastníkem recyklátoru za studena (např. výpisy z evidence majetku) nebo má smluvně zajištěno užívání recyklátoru za studena (např. nájemní smlouva) vč. detailního popisu technických parametrů recyklátoru za studena, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele výše – pro tyto účely dodavatel využije Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v tomto směru upozorňuje, že v souladu s § 46 odst. 2 ZZVZ nemůže být nabídka měněna ani doplňována co do údajů či dokladů, které jsou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

V případě, že dodavatel bude disponovat shora specifikovaným recyklátorem asfaltu, obdrží pro účely hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího kritéria 100 bodů. V případě že dodavatel shora specifikovaným recyklátorem asfaltu nedisponuje, obdrží 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,05 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

## Dílčí hodnotící kritérium Environmentální kritérium – vzdálenost provozovny:

Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.

Předmětem hodnocení je součet vzdáleností (v km, na 1 desetinné místo) od provozovny dodavatele ke čtyřem bodům stanoveným zadavatelem v rámci Karlovarského kraje.

Zadavatel k tomuto dílčímu kritériu přistoupil z důvodu snahy o snížení emisní zátěže při dojezdech na místa plnění jednotlivých minitendrů.

V případě, kdy má dodavatel dvě či více předmětných provozoven, pak pro výpočet vzdálenosti k jednotlivým stanoveným bodům použije vždy provozovnu pro daný bod nejbližší.

Při určení vzdálenosti je dodavatel povinen vycházet z údajů dle internetového vyhledávače tras na webové adrese: https://www.google.com/maps.

Body stanovené zadavatelem v rámci Karlovarského kraje pro výpočet vzdálenosti od provozovny dodavatele jsou následující:

- Město Karlovy Vary (souřadnice 50°13′50″ N, 12°52′21″ E), viz webová adresa: https://www.google.com/maps/place/50°13‘50.0%22N+12°52‘21.0%22E/@50.2380667,12.8456873,13.52z/data=!4m4!3m3!8m2!3d50.2305556!4d12.8725?entry=ttu

- Město Mariánské Lázně (souřadnice 49°57′52.93″ N, 12°42′4.5″ E), viz webová adresa: https://www.google.com/maps/place/49°57‘52.9%22N+12°42‘04.5%22E/@49.9653609,12.6896907,15.29z/data=!4m4!3m3!8m2!3d49.9647028!4d12.70125?entry=ttu

- Město Aš (souřadnice 50°13′26.39″ N, 12°11′42.26″ E), viz webová adresa: https://www.google.com/maps/place/50°13‘26.4%22N+12°11‘42.3%22E/@50.2185883,12.1637384,13.08z/data=!4m4!3m3!8m2!3d50.2239972!4d12.1950722?entry=ttu

- Město Žlutice (souřadnice 50°9′3.62″ N, 13°2′42.88″ E), viz webová adresa: https://www.google.com/maps/place/50°09‘03.6%22N+13°02‘42.9%22E/@50.1500014,13.0423338,15.85z/data=!4m4!3m3!8m2!3d50.1510056!4d13.0452444?entry=ttu.

Dodavatel určí vzdálenost k jednotlivým bodům stanoveným zadavatelem uvedených výše (body 1) až 4)) od provozovny dodavatele způsobem uvedeným výše. Následně tyto jednotlivé vzdálenosti, uvedené v km, dodavatel sečte. Tento součet vzdálenosti je dílčím hodnotícím kritériem (dále jen „Vzdálenost provozovny“).

Adresa provozovny, jednotlivé vzdálenosti a součet vzdáleností budou dodavatelem uvedeny v Příloze č. 8 této zadávací dokumentace. Současně dodavatel v nabídce doloží nabývací tituly nebo jiné smluvní zajištění užívání (např. nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě nájemní atp.) provozovny po celou dobu trvání rámcové dohody. Samotné provozovny budou dále uvedeny v příloze č. 8 závazného vzoru rámcové dohody.

Nabídka s nejnižší Vzdáleností provozovny pak obdrží 100 bodů (nabídka V) a hodnocená nabídka (nabídka VX) poměrnou část bodů. Vše dle vzorce Počet bodů=V/VX*100. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,15 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

## Dílčí hodnotící kritérium Environmentální kritérium – audit uhlíkové stopy:

Toto hodnotící kritérium představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší hodnoty před vyššími.

Předmětem hodnocení je hodnota uhlíkové stopy dle normy ČSN EN ISO 14067:2019 (resp. ČSN EN ISO 14067:2022) živičné směsi třídy ACO 11+ v následujících kategoriích:

- Emise a pohlcování skleníkových plynů vyplývající z fosilních zdrojů uhlíku (Fossil GHG emissions and removals) v jednotce t CO2 s váhou 50 % (dále jen „Audit 1“) a

- Emise a pohlcování skleníkových plynů vyplývající z biogenních zdrojů uhlíku (Biogenic GHG emissions and removals) v jednotce t CO2 s váhou 50 % (dále jen „Audit 2“).

Zadavatel k tomuto dílčímu kritériu přistoupil z důvodu snahy o snížení uhlíkové stopy při plnění jednotlivých minitendrů.

Hodnocení bude provedeno na základě předloženého certifikátu/osvědčení ověření uhlíkové stopy vystaveného nezávislou institucí. Pokud certifikát/osvědčení obsahuje odlišnou jednotku než t CO2, dodavatel předloží formou čestného prohlášení přepočet na zadavatelem požadovanou jednotku.

Nabídka s nejnižším hodnotou Auditu 1 obdrží 100 bodů (nabídka A1) a hodnocená nabídka (nabídka A1X) poměrnou část bodů. Vše dle vzorce Počet bodů A1=A1/A1X*100. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,5 (tj. váhou dílčího hodnotícího subkritéria Audit 1) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Nabídka s nejnižším hodnotou Auditu 2 obdrží 100 bodů (nabídka A2) a hodnocená nabídka (nabídka A2X) poměrnou část bodů. Vše dle vzorce Počet bodů A2=A2/A2X*100. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,5 (tj. váhou dílčího hodnotícího subkritéria Audit 2) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Takto získaný součet počtu bodů A1 a A2 bude vynásoben koeficientem 0,05 (tj. váhou dílčího hodnotícího kritéria) a následně zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

V případě že dodavatel shora specifikovaným certifikátem/osvědčením nedisponuje, obdrží 0 bodů.

## Celkové hodnocení:

V rámci veškerých početních operací při hodnocení bude docházet k zaokrouhlování na dvě desetinná místa.

Celkové výsledné hodnocení bude vypočteno jako součet bodového hodnocení dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria (i) Nabídková cena pro účely hodnocení vyjádřená Koeficientem, bodového hodnocení dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria (ii) Environmentální kritérium – nákladní automobily, bodového hodnocení dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria (iii) Environmentální kritérium – recyklátor za studena, bodového hodnocení dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria (iv) Environmentální kritérium – vzdálenost provozovny a bodového hodnocení dodavatele v rámci dílčího hodnotícího kritéria (v) Environmentální kritérium – audit uhlíkové stopy.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů.

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Místa realizací jsou volně přístupná a lze si je prohlédnout bez zástupce zadavatele. Proto zadavatel společnou prohlídku stavenišť a míst plnění nebude organizovat.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro podání nabídek bude uveden ve výzvě k podání nabídky.

Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výlučně prostřednictvím Elektronického nástroje na adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html. Nabídka v elektronické podobě musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí být autentická. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. Pokud nebude zadavateli nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek a způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, nepovažuje se nabídka za podanou.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce) byla dodavatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického nástroje zadavatel stanoví následující podmínky.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný Elektronický nástroj, který je dostupný na internetové adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html a splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „uživatelská příručka“ v záhlaví) a kontakty na uživatelskou podporu.

- Dodavatel musí disponovat nainstalovaným internetovým prohlížečem (Internet Explorer 8.0 a novější, Firefox 3.0 a novější, Opera 4.0 a novější, Chrome/Chromium 4.0 a novější, Safari 4.0 a novější). Více informací je dostupných na internetové adrese https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html.

- Dodavatel musí být pro možnost podání žádosti o účast do této veřejné zakázky registrován jako dodavatel v Elektronickém nástroji (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html).

- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídek tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídek se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní žádosti o účast do Elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).

- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím Elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v Elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda Elektronický nástroj na adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v Elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.

- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím Elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

  - Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci

Ve smyslu § 242 odst. 5 ZZVZ zadavatel stanovuje, že námitky proti zadávacím podmínkám lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek.

V návaznosti na toto ustanovení zadavatel prodloužil původně zvažovanou přiměřenou lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

- ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel dle § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou dodavatelé nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 270 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

- POŽADAVKY NA PODOBU A OBSAH NABÍDKY

V nabídce musejí být na krycím listu, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen „Krycí list nabídky“), uvedeny identifikační údaje dodavatele, v rozsahu stanoveném ZZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Pokud dodavatel bude předkládat pouhé prosté scany dokladů (tj. takových dokladů, u kterých nebyla provedena konverze z listinné podoby), pak veškeré takové doklady musí být kvalitním způsobem naskenovány tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy nebo přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Dodavatel předloží současně s nabídkou i doplněný návrh rámcové dohody v elektronické podobě ve formátu Word (DOC/DOCX), a to včetně všech příloh zahrnujících rovněž dokumenty zpracované pro účely hodnocení dle čl. 9 této zadávací dokumentace.

Zadavatel dále požaduje, aby každý dodavatel garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření rámcové dohody a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni, a proto dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dle Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48a ZZVZ nezadá veřejnou zakázku účastníku, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. V případě, že se mezinárodní sankce vztahuje na účastníka zadávacího řízení, je zadavatel oprávněn jej vyloučit ze zadávacího řízení. V případě, že se mezinárodní sankce vztahuje na poddodavatele účastníka zadávacího řízení, je zadavatel oprávněn požadovat nahrazení poddodavatele. Na základě tohoto požadavku musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, je zadavatel oprávněn účastníka zadávacího řízení vyloučit.

Nabídku doporučuje zadavatel předložit v následující struktuře:

- Krycí list nabídky;

- obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a seznamu příloh;

- nabídková cena pro účely hodnocení;

- doklady pro účely hodnocení;

- návrh rámcové dohody (vypracovaný v souladu touto zadávací dokumentací včetně všech požadovaných příloh);

- čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání;

- čestné prohlášení k mezinárodním sankcím;

- čestné prohlášení dodavatele k neexistenci střetu zájmů;

- další dokumenty dle uvážení dodavatele.

- OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek proběhne elektronicky v souladu s § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek je neveřejné.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

- VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html, jak je tento popsán v čl. 11 této zadávací dokumentace. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke kterému zadávacímu řízení / veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek stanovené dle § 242 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku dle předchozí věty zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

- PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o účast nebo nabídce do doby uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem, resp. dodavateli, se kterými má být uzavřena rámcová dohoda, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel dodavatelům nehradí náklady spojené s účastí v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu se ZZVZ pouze písemnou formu komunikace v elektronické podobě, prostřednictvím komunikačních prostředků přípustných podle ZZVZ.

Rámcová dohoda bude v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ zveřejněna a vybraný dodavatel, resp. dodavatelé poskytnou nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 219 ZZVZ.

- POSTUP PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ DOHODY

Zadavatel a vybraný dodavatel, resp. dodavatelé uzavřou rámcovou dohodu v souladu s ustanovením § 124 a násl. ZZVZ.

Zadavatel u vybraného dodavatele, resp. dodavatelů v souladu s ustanovením § 48 odst. 7 a 9 ZZVZ ověří, zda má zaknihované akcie, pokud je akciovou společností.

Před uzavřením rámcové dohody si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, a to dle článku 6 této zadávací dokumentace. Pokud je zadavatel již nemá k dispozici. Jestliže vybraný dodavatel, resp. dodavatelé předmětné originály či úředně ověřené kopie dokladů ke kvalifikaci před podpisem rámcové dohody nedoloží, může zadavatel vyzvat k uzavření rámcové dohody dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 125 odst. 1 ZZVZ.

V souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 6 ZZVZ vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli.

Zadavatel dále v souladu s § 104 ZZVZ jako podmínku pro uzavření rámcové dohody požaduje předložení:

| - přehledu provozních a technických útvarů, které má dodavatel zajištěny pro účely plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, přičemž z tohoto přehledu musí jednoznačně vyplývat, že tyto útvary zahrnují minimálně jeden objekt obalovny umístěný tak, aby byla zajištěna dojezdová vzdálenost od časově nejvzdálenějšího místa v oblasti (Karlovarském kraji) vyplývající z normy ČSN 73 6120 a TKP kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy. - Zadavatel předpokládá, že pro potřeby splnění tohoto požadavku zadávací dokumentace bude zapotřebí alespoň 2 obaloven, pokud dodavatel neprokáže jinak. - „Nejvzdálenějším místem v oblasti“ rozumí zadavatel nejvzdálenější část obce od časově nejbližší (z pohledu dojezdové vzdálenosti) provozovny/technického zázemí dodavatele zahrnujícího obalovnu. „Část obce“ definuje § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako „evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.“ - Při určení vzdálenosti je dodavatel povinen vycházet z údajů dle internetového vyhledávače tras na http://maps.google.cz/. - Pro úplnost zadavatel dodává, že dodavatel musí prokázat, že má zajištěnou obalovnu či obalovny v dané lokalitě po celou dobu trvání rámcové dohody a jejich specifikace - bude následně doplněna do přílohy č. 8 rámcové dohody. | - Předložením přehledu provozních a technických útvarů dodavatele s uvedením požadovaných údajů dle vedlejšího sloupce, včetně uvedení konkrétních nejvzdálenějších míst v oblasti vzhledem k příslušným provozním a technickým útvarům, podle kterých dodavatel určil rozhodné vzdálenosti, a to ve formě čestného prohlášení. - Dodavatel jako přílohu k výše uvedenému přehledu dále předloží kopie nabývacích titulů či jakýchkoliv jiných dokumentů, ze kterých bude jednoznačně patrné, že dodavatel má k dispozici obalovnu či obalovny dle vedlejšího sloupce pro účely plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, a to po celou dobu trvání rámcové dohody. - Zadavatel dále upozorňuje, že si vyhrazuje právo prověřit veškeré výše uvedené skutečnosti týkající se dispozičního oprávnění k obalovně či obalovnám dle vedlejšího sloupce. |
| --- | --- |

- ZÁSADY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

Jak je uvedeno v čl. 1.3 této zadávací dokumentace, Zadavatel realizuje tuto zakázku v souladu se zásadami vyjádřenými v § 6 odst. 4 ZZVZ.

Vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění této veřejné zakázky, jejíž součástí jsou stavební práce zadavatel realizuje tuto zakázku s aplikací zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání, a to v oblasti BOZP (zejména požadavky uvedené čl. 10.40 závazného vzoru rámcové dohody, přičemž Zadavatel zároveň požaduje, aby dodavatel zajistil splnění těchto požadavků také u svých poddodavatelů a ve vztahu  k dalším článkům poddodavatelského řetězce) a práva životního prostředí (povinnost zajistit aby alespoň 50 % nákladních automobilů používaných při realizaci díla splňovalo emisní limity Euro VI nebo vyšší nebo aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG/CNG a povinnost pravidelného reportingu vybraného dodavatele (zhotovitele) dle čl. 10.25 závazného vzoru smlouvy o dílo) a dále konkrétně např. v odst. 9.11. závazného vzoru rámcové dohody (přímé platby poddodavatelům) a zároveň od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce dle čl. 10.26 závazného vzoru rámcové dohody, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí (dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů).

Splnění podmínek sociálně odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dodavatel v zadávacím řízení prokáže rovněž předložením čestného prohlášení podle vzoru (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace) a v rámci plnění smluv způsobem stanoveným ve smlouvách.

- PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

V rámci předcházení střetu zájmů požaduje zadavatel po dodavateli jako součást nabídky předložení čestného prohlášení, že není ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor čestného prohlášení k neexistenci střetu zájmů je Přílohou č. 9 této zadávací dokumentace.

- SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1; Kvalifikační dokumentace. Příloha č. 2; Krycí list nabídky. Příloha č. 3; Závazný vzor rámcové dohody vč. příloh. Příloha č. 4; Vzor čestného prohlášení splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání. Příloha č. 5; Vzor informační cedule. Příloha č. 6; Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím. Příloha č. 7; Vzor identifikace recyklátoru za studena. Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11; Údaje o vzdálenostech provozoven dodavatele Čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů Společné datové prostředí stavby Dokument: Schvalovací_procesy_zhotovitel.

V Sokolově 24. 10. 2024

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Příloha č. 1

Kvalifikační dokumentace

(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | # Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024 |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |
| Zadavatel: |  |  |
| Název: |  | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace |
| Sídlo: |  | Chebská 282, 356 01 Sokolov |
| IČO: |  | 709 47 023 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: |  | Ing. Jiří Šlachta, ředitel |
| Dodavatel: |  |  |
| Název: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo podnikání: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/Fax.: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Právní forma: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná zastupovat dodavatele v zadávacím řízení (kontaktní osoba): |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ID datové schránky: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 3

Závazný vzor rámcové dohody

(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 4

Vzor čestného prohlášení splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek aplikované způsobem vyplývajícím ze zadávací dokumentace a rámcové dohody.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________________

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Příloha č. 5

Vzor informační cedule
(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 6

Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není*:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dodavatel veřejné zakázky dále prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v Příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch1.

V případě změny výše uvedeného bude dodavatel neprodleně zadavatele informovat.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________________

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Příloha č. 7

Identifikace recyklátoru za studena

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely hodnocení nabídky dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ předkládá dodavatel níže uvedenou identifikaci recyklátoru za studena, a to vč. technických parametrů.

| Název recyklátoru | Identifikační údaje vlastníka vybavení /stroje | Technické parametry |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________________

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Příloha č. 8

Údaje o vzdálenostech provozoven dodavatele

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely hodnocení nabídky dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ předkládá dodavatel níže uvedené údaje o svých provozovnách. Přesné souřadnice bodů stanovených zadavatelem jsou uvedeny v čl. 9.2 zadávací dokumentace.

- Provozovna 1 na adrese [DOPLNÍ DODAVATEL]

| Bod stanovený zadavatelem | Vzdálenost Provozovny 1 k jednotlivým bodům |
| --- | --- |
| Město Karlovy Vary | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Město Mariánské Lázně | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Město Aš | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Město Bochov | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Součet vzdáleností Provozovny 1 k jednotlivým bodům | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |

Pozn.: Dodavatel je oprávněn shora uvedené tabulky nakopírovat v případě, že bude toto kritérium prokazovat více provozovnami.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________________

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Přílohy: 	doklad o dispozici provozovnou/provozovnami po celou dobu trvání rámcové dohody

Příloha č. 9

Čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ činí následující čestné prohlášení.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti.

Zároveň dodavatel prohlašuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, není takovou výše popsanou obchodní společností.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________________

[Jméno oprávněné osoby / označení funkce]

Příloha č. 10

Společné datové prostředí stavby

(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 11

Dokument: Schvalovací_procesy_zhotovitel

(tvoří samostatný dokument)

1 Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/.

* nehodící se škrtněte a zdůvodněte