Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce v Přírodní památce Studenec:

A)

- Jednorázové pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) dvou travnatých ploch – umístění
viz ortofotomapa „PP Studenec – kosení dvou ploch 2025“.

- Shrabání, odklizení posečené travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu, či její odvezení.

Termín provedení prací od 1. července 2025 do 31. srpna 2025.

Upozornění – část dotčených ploch u Studeneckého potoka je podmáčená a zrašeliněná. 
Obě dvě plochy jsou pomístně porostlé travnatými bulty.

B)

- Jednorázové pokosení (křovinořez) plochy s výskytem orobince (Typha sp.) – umístění
viz ortofotomapa „PP Studenec – plocha s orobincem 2025“.

- Odklizení posečené hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu (např. k tělesu místní komunikace).

Termín provedení prací od 15. června 2025 do 15. července 2025.

Upozornění – plocha je extrémně zamokřená

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.