ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce

(„Veřejná zakázka“)

zadávané v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Zadavatel Veřejné zakázky:

Karlovarský kraj

Vypracoval: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 26454807

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ a poskytuje zadávací dokumentaci dle § 96 a násl. ZZVZ.

Tato zadávací dokumentace (dále též „Zadávací dokumentace“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů Práva a povinnosti neuvedené v této Zadávací dokumentaci (např. možnosti prokazování kvalifikace, možnost a způsob podání námitek proti postupu zadavatele apod.) se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ. V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací a ZZVZ, platí vždy přednostně ustanovení ZZVZ.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných

norem, na které Zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.

__________________________________________________________________________________

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html.

Veškeré úkony včetně podání nabídky a předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, musí provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Registrace je nutná za účelem komunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.

Adresa pro registraci je https://fen.cz/#/registrace

Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. +420 538 702 719.

OBSAH

1.	Kontaktní údaje Zadavatele	5

1.1.	Zadavatel	5

1.2.	Administrátor	5

1.3.	Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech veřejné zakázky	5

2.	Zadávací dokumentace	5

2.1.	Účel a obsah Zadávací dokumentace	5

2.2.	Přístup k zadávací dokumentaci	6

2.3.	Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace	6

2.4.	Definice	6

3.	Předmět plnění Veřejné zakázky	7

3.1.	Předmět Veřejné zakázky	7

3.2.	Klasifikace předmětu Veřejné zakázky	7

3.3.	Zásady sociálně odpovědného zadávání	8

3.4.	Informace o spolufinancování	8

4.	Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky	8

5.	Doba a místo plnění Veřejné zakázky	8

5.1.	Doba plnění Veřejné zakázky	8

5.2.	Místo plnění Veřejné zakázky	9

5.3.	Prohlídka místa plnění Veřejné zakázky	9

6.	Obchodní a platební podmínky – Návrh smlouvy	9

7.	Kvalifikační předpoklady	9

7.1.	Kvalifikační kritéria	10

7.2.	Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	10

7.3.	Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ	11

7.4.	EKONOMICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 78 ZZVZ	14

7.5.	Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ	15

7.6.	Další pravidla pro prokazování kvalifikace	21

8.	Vysvětlení zadávací dokumentace a lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci	24

8.1.	Vysvětlení zadávací dokumentace	24

8.2.	Lhůta pro podání námitek proti Zadávací dokumentaci	24

9.	Střet zájmů, mezinárodní sankce a Povinnosti ve vztahu k ruským/Běloruským subjektům	24

9.1.	Střet zájmů	24

9.2.	Mezinárodní sankce	25

9.3.	Povinnosti ve vztahu k ruským/Běloruským subjektům	25

10.	Nabídka	25

10.1.	Základní požadavky Zadavatele na zpracování nabídkové ceny	25

10.2.	Mimořádně nízká nabídková cena	26

10.3.	Formální úprava, struktura a obsah nabídky	26

11.	Lhůta a místo pro podání nabídky	28

12.	Posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení	28

13.	Otevírání nabídek	28

14.	Poddodavatelský systém	28

15.	Hodnocení nabídek	29

16.	Podmínky pro uzavření smlouvy	29

17.	Závaznost požadavků Zadavatele	30

18.	Zadávací lhůta	30

19.	Jistota	31

20.	Elektronická komunikace	31

21.	Vyhrazené změny závazku	32

22.	Závěrečná ustanovení	33

23.	Přílohy zadávací dokumentace	34

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky	35

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy	37

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání části kvalifikace	38

Příloha č. 4 – Seznam Poddodavatelů	44

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	45

Příloha č. 6 – Povolení	46

Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím	46

Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů	47

Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky	48

Příloha č. 10 – Vzor čestného prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům	49

Příloha č. 11 – Podklady BIM	50

Příloha č. 12 - Report stavu projektu z hlediska plnění BIM	51

# Kontaktní údaje Zadavatele

## Zadavatel

Název:		Karlovarský kraj

Zástupce:		Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

Sídlo:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ:			708 91 168

DIČ:			CZ70891168

(„Zadavatel“)

Profil zadavatele:  https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html.

## Administrátor

Název:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:	264 54 807

DIČ: 	CZ26454807

Zastoupený:	Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem

Kontaktní osoba:	Mgr. Jana Šimková, advokát

E-mail:	jana.simkova@havelpartners.cz

(„Administrátor“)

Administrátor je pověřenou osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 zákona na základě uzavřené příkazní smlouvy ev. č. KK01917/2024 uzavřené dne 7. 6. 2024 a je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním zadávacího řízení s výjimkou úkonů uvedených v § 43 odst. 2 zákona.

## Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Zadavatel pověřuje veškerou komunikací v zadávacím řízení tohoto zástupce:

Mgr. Anežka Selingerová

Organizace: 	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontakt:	tel. +420 731 616 962, email: anezka.selingerova@havelpartners.cz

Dodavatelé budou směřovat veškeré dotazy k Veřejné zakázce a k zadávacímu řízení písemně na kontaktní osobu zadavatele, resp. na tuto osobu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# Zadávací dokumentace

## Účel a obsah Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídek dodavateli, kteří mají zájem účastnit se předmětného zadávacího řízení na uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ.

Účelem Zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se zadávacím řízením a předmětem Veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky v zadávacím řízení. Součástí Zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz čl. 23 Zadávací dokumentace).

Podáním nabídky do zadávacího řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění Zadávací dokumentace a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel v nabídce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Pokud jsou v Zadávací dokumentaci včetně příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, Zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

## Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu Zadavatele minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Profil Zadavatele je dostupný na adrese:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ Zadávací dokumentaci v plném rozsahu na profilu Zadavatele (na adrese uvedené výše) ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

## Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od Zadavatele (s výjimkou advokáta):

- projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (jako generální zpracovatel dokumentace): vypracované společností Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210

- urbanistický a architektonický návrh řešení stavby: vypracované společností Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.; se sídlem Grafická 831/20, 150 00 Praha 5, IČO: 014 22 294

## Definice

Pojmy používané v Zadávací dokumentaci s velkými začátečními písmeny mají význam uvedený v článku 1.1 návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace („Návrh smlouvy“), ledaže z kontextu vyplývají něco jiného.

# Předmět plnění Veřejné zakázky

## Předmět Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a modernizaci budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, která se nachází na nám. 17. listopadu 710/12, na pozemcích parc. č. 394/1, 394/2, 394/3, 395/1 až 395/5, 396 v městské části Rybáře, k. ú. Rybáře, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s využitím metody BIM a poskytnutí společného datového prostředí (CDE) až po dokončení prací a převodu dat z CDE na interní uložiště Zadavatele. Předmět plnění je podrobně vymezen v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Dílo bude provedeno v několika etapách, které budou zakončeny kolaudací příslušné etapy. V Etapě I bude provedeno zejména: odstranění obytné části Hlavní historické budovy a drobných staveb na pozemku Školy tj. stávající garáže, trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., sklad s garáží, a přístavby k objektu školy, přemístění trafostanice do Nové budovy. Hlavní historická budova bude zrekonstruována a v souběhu proběhne výstavba Nové budovy. Severní křídlo Nové budovy bude dostavěno ve zkrácené podobě bez posledních tří polí. O školních prázdninách dojde k přestěhování školy. V Etapě II se předpokládá zejména: odstranění uvolněné budovy školy (nebo alespoň přiléhajícího křídla), dostavba tří polí skeletu směrem do náměstí 17. listopadu. Po kolaudaci Etapy II budou obě části v místě dělící stěny propojeny do jednoho celku. Jednotlivé fáze jsou podrobně popsány v přílohách Zadávací dokumentace a závazném Návrhu smlouvy.

Detailní informace o předmětu Veřejné zakázky obsahuje Projektová dokumentace zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další přílohy této Zadávací dokumentace.

Předmět Veřejné zakázky je financován z Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027.

## Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky dle CPV kódů:

45000000-7		Stavební práce

45300000-0		Stavební montážní práce

45214200-2 		Stavební úpravy školních budov

45214310-6		Výstavba odborných škol

45400000-1		Práce při dokončování budov

45320000-6		Izolační práce

45310000-3		Elektroinstalační práce

45331000-6		Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

09331200-0		Solární fotovoltaické moduly

45111100-9		Demoliční práce

45111200-0		Příprava staveniště a odklizovací práce

71240000-2		Architektonické, technické a plánovací služby

71315300-2		Stavební geodézie

42300000-9 		Průmyslové a laboratorní pece

42990000-2 		Ostatní účelové stroje

## Zásady sociálně odpovědného zadávání

Veřejná zakázka je realizována v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) stanovenými v § 6 odst. 4 ZZVZ, a to jmenovitě s ohledem na:

- důstojné pracovní podmínky zaměstnanců dodavatele a jeho Poddodavatelů;

- podporu férových dodavatelských vztahů;

- ochranu životního prostředí (třídění odpadů, ekologická likvidace odpadů, recyklace obalů).

Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit výše uvedené požadavky Zadavatele zohledňující zásady odpovědného veřejného zadávání při plnění poskytované jak účastníkem zadávacího řízení, tak také jeho Poddodavateli.

Konkrétní podmínky sociálně odpovědného veřejného zadávání jsou stanoveny zejména v čl. 6.9 až 6.16 Návrhu smlouvy.

Splnění podmínek sociálně odpovědného veřejného zadávání prokáže dodavatel v zadávacím řízení předložením čestného prohlášení podle vzoru dle přílohy č. 9 Zadávací dokumentace, které předloží v rámci podání své nabídky a v rámci plnění Smlouvy způsobem stanoveným v závazném Návrhu smlouvy.

## Informace o spolufinancování

Zadavatel předpokládá spolufinancování Veřejné zakázky z programu Ministerstva životního prostředí České republiky „Spravedlivá transformace pro období 2021-2027“ číslo výzvy OPTS 1/2022.

# Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky je 1.144.147.910,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil částku ve výši 1.180.000.000,- Kč bez DPH jako maximální, nepřekročitelnou a zahrnující veškeré náklady spojené s plněním předmětu Veřejné zakázky. Podání nabídky s nabídkovou cenou v korunách českých bez DPH za předmět této Veřejné zakázky vyšší, než je maximální předpokládaná hodnota předmětu této Veřejné zakázky dle předchozí věty bude Zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

# Doba a místo plnění Veřejné zakázky

## Doba plnění Veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky: srpen 2025.

Zadavatel nevylučuje možnost dřívějšího uzavření Smlouvy v návaznosti na výsledek zadávacího řízení. Skutečný termín uzavření Smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.

Nabytí účinnosti Smlouvy je podmíněno zveřejněním Smlouvy v registru smluv MV ČR.

Doba plnění Veřejné zakázky je vymezena v Návrhu smlouvy (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky je areál Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, která se nachází na nám. 17. listopadu 710/12, na pozemcích p. č. 394/1, 394/2, 394/3, 395/1 až 395/5, 396 v městské části Rybáře, k. ú. Rybáře.

## Prohlídka místa plnění Veřejné zakázky

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Tato prohlídka místa plnění se uskuteční dne 5. 3. 2025. Sraz účastníků prohlídky bude v 11:00 hodin v místě plnění zakázky před vchodem do historické budovy školy. Podmínkou účasti na prohlídce je nošení pevné obuvi, helmy a vesty.

Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli na e-mailovou adresu jana.simkova@havelpartners.cz svou účast na prohlídce místa plnění v předstihu minimálně 2 pracovních dnů, včetně funkčního telefonního/mobilního čísla. Prohlídky místa plnění se z organizačních důvodů mohou účastnit 2 zástupci dodavatele. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění. Během prohlídky místa plnění nebudou sdělovány žádné informace či vysvětlení zadávacích podmínek. Jakékoliv dotazy týkající se zadávacích podmínek musí být adresovány Zadavateli písemně. Odpovědi na ně budou Zadavatelem poskytnuty prostřednictvím elektronického nástroje formou vysvětlení Zadávací dokumentace postupem a ve lhůtě dle § 98 ZZVZ.

Kontaktní osobou Zadavatele ve věci prohlídky místa plnění je Mgr. Jana Šimková, e-mail: jana.simkova@havelpartners.cz, +420 603 808 326.

# Obchodní a platební podmínky – Návrh smlouvy

Závazné obchodní, dodací, platební, záruční a sankční podmínky Veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Návrhu smlouvy (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat Návrh smlouvy na jiných, než výslovně označených místech k doplnění, jež jsou označena „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Dodavatel je povinen upravit Návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.

V případě společné účasti dodavatelů budou v Návrhu smlouvy na Veřejnou zakázku uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku.

Zadavatel vychází z předpokladu, že skutečnosti uvedené v Návrhu smlouvy a jeho přílohách dodavatelé nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“), a Smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) tak bude jako celek zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva bude uzavřena v souladu s Návrhem smlouvy předloženým v nabídce vybraného dodavatele.

# Kvalifikační předpoklady

Jako předpoklad pro posouzení a hodnocení nabídky účastníků v zadávacím řízení jsou účastníci povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. ZZVZ v níže uvedeném rozsahu.

Pro účely podání nabídky je možné doklady, pokud níže není stanoveno jinak, nahradit čestným prohlášením. Pro tyto účely mohou dodavatelé využít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.

Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace postačuje předložit v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, které Zadavatel požadoval, a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel může požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů.

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění Veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní způsobilost (viz bod 7.2);

- splní profesní způsobilost (viz bod 7.3);

- splní technickou kvalifikaci (viz bod 7.5).

## Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (jde-li tedy např. o právnickou osobu se dvěma jednateli – fyzickými osobami – musí být předložena tři čestná prohlášení). Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. | Výpis z evidence Rejstříku trestů/ písemné čestné prohlášení (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace). Zadavatel pro vyloučení pochybností potvrzuje, že zahraniční dodavatel předkládá požadovaný výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k zemi svého sídla. |
| b) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. | Potvrzení příslušného finančního úřadu/ písemné čestné prohlášení (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace) |
| c) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. | Písemné čestné prohlášení (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace) |
| d) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení/ písemné čestné prohlášení (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace) |
| e) | Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán/ písemné čestné prohlášení (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace) |

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |
| b) | Předložení dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. | Doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, tj. živnostenské oprávnění pro předmět podnikání s názvem: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Výkon zeměměřičských činností Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů („živnostenský zákon“), prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku dodavateli. |
| c) | Předložení dokladu o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. | Doklad, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost: - v oboru pozemní stavby – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby; - v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo specializace technická zařízení – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby; - v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby. - v oboru statika a dynamika staveb – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby. - v oboru požární bezpečnost staveb – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby. Dodavatel v nabídce uvede, v jakém vztahu k němu jsou osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. zaměstnaneckém, poddodavatelském apod.). Zadavatel umožňuje, aby jedna osoba prokázala autorizaci (potvrzení) pro více požadovaných oborů. |

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Příslušný doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## EKONOMICKÁ KVALIFIKACE PODLE § 78 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Údaj o celkovém obratu dodavatele, zjištěném podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („zákon o účetnictví“), za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, doloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. | Celkový obrat dodavatele musí činit nejméně 800.000.000,- Kč bez DPH za každé ze tří bezprostředně předcházejících uzavřených účetních období. |

Dodavatel, který nepodává společnou nabídku ani k prokázání kvalifikace nevyužívá jiných osob, je povinen celkový obrat prokázat sám. Zadavatel v souladu s § 84 ZZVZ uvádí, že v případě podání společné nabídky musí být nejméně 80 % požadovaného obratu dosáhnuto a prokazováno jednou osobou (tj. dodavatelem, členem konsorcia nebo jinou osobou). Zbylých až 20 % požadovaného obratu může být následně prokazováno druhými osobami (dodavatelem, členem konsorcia nebo jinou osobou).

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením příslušných výkazů zisků a ztrát dodavatele nebo obdobných dokladů podle právního řádu země sídla dodavatele. Z těchto dokladů musí být ověřitelné, že dodavatel ve třech bezprostředně předcházejících uzavřených účetních obdobích (popř. v účetních obdobích od svého vzniku) dosáhl obratu alespoň 800.000.000,- Kč bez DPH za každé uzavřené účetní období. Skutečností rozhodnou pro určení posledních tří uzavřených účetních období je okamžik zahájení zadávacího řízení.

Účetním obdobím se ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o účetnictví rozumí nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců, přičemž toto období může být za určitých podmínek delší či kratší. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě, kdy některé z tří posledních uzavřených účetních období dodavatele bude delší či kratší než standardních 12 měsíců, bude pro účely posouzení kvalifikace dodavatele dosažený obrat přepočítán na tzv. roční úhrn čistého obratu dle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví. V takovém případě bude za příslušné účetní období v čestném prohlášení o výši obratu uvedena hodnota ročního úhrnu čistého obratu ve smyslu § 1d odst. 2 zákona o účetnictví.

## Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | předložení seznamu významných stavebních prací ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, realizovaných za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení z něhož musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku), kdy investiční náklady alespoň 2 významných stavebních prací činily alespoň 400 mil. Kč bez DPH a alespoň 1 významné stavební práce 200 mil. Kč bez DPH, přičemž součástí alespoň 1 této významné stavební práce byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské vybavenosti a alespoň 1 tato významná stavební práce byla prováděna za provozu budovy. | Seznam významných zakázek prokazující splnění technické kvalifikace. Seznam významných zakázek je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře: - název objednatele, - název významné zakázky, - popis realizovaných stavebních prací, - celková výše finančního plnění, za které byla významná zakázka realizována (v Kč bez DPH), - doba realizace významné zakázky, - informace o tom, zda byla referenční zakázka poskytnuta řádně a včas, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit. Z přiloženého seznamu významných zakázek musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele. Dodavateli se doporučuje pro splnění tohoto kritéria kvalifikace předložit jednotný vzor seznamu stavebních prací dle přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. Přílohami seznamu významných zakázek musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění plnění dodavatele (například předávací protokol, kolaudační rozhodnutí apod.). Zadavatel bude rovněž akceptovat předložení platného Osvědčení vydaného z Centrálního registru referenčních listů (www.crrl.cz) za předpokladu, že toto bude obsahovat potvrzení objednatele ve smyslu ZZVZ. Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o významné zakázky, které - probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo - stále probíhají, a to za předpokladu splnění uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významné zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě). Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o významné zakázky zahájené dříve než v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení, pokud významné zakázky - byly v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení dokončeny, nebo - probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo - stále probíhají, za předpokladu splnění uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významné zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě). Za významnou zakázku lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ a čl. 7.5 písm. a) Zadávací dokumentace považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost poskytnutých referencí u objednatelů. |
| b) | předložení seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a doklady o jejich odborné způsobilosti ve smyslu 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ („realizační tým“). Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikace dle tohoto bodu Zadávací dokumentace je nutné, aby dodavatel uvedeným způsobem doložil, že pro plnění Veřejné zakázky má k dispozici alespoň následující členy realizačního týmu: - hlavní stavbyvedoucí, který splňuje následující požadavky: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“; - odbornou zkušenost s realizací alespoň 1 stavební práce jako stavbyvedoucí s příslušným oprávněním dle autorizačního zákona, jejímž předmětem byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské vybavenosti (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) v celkové hodnotě minimálně 400 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením tohoto zadávacího řízení; - znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky; - zástupce hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr, autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel v oboru „Pozemní stavby“; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce jako stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího s příslušným oprávněním dle autorizačního zákona, jejímž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) v celkové hodnotě minimálně 100 mil. Kč bez DPH (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení; - znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky; - specialista na techniku prostředí staveb – specializace na vytápění a vzduchotechniku nebo technická zařízení, který splňuje následující požadavky: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo technická zařízení“; - praxi ve funkci, jejímž předmětem byla koordinace a realizace dodávek techniky prostředí staveb, ve smyslu požadované specializace v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici specialista na techniku prostředí staveb nebo obdobně nazvané – specializace na vytápění a vzduchotechniku nebo technická zařízení, jejichž předmětem/součástí byla realizace vzduchotechniky a vytápění či realizace jiné technické instalace při výstavbě nebo rekonstrukci budovy v hodnotě investičních nákladů technologie vzduchotechniky a vytápění či technické instalace min. 5 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení, - specialista na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, který splňuje následující požadavky: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení“; - osvědčení o získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to § 6 – elektrotechnik nebo § 7 – vedoucí elektrotechnik (tuto odbornost lze prokázat také ekvivalentním oprávněním získaným dle předchozí vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pokud je v době podání nabídky nadále platné); - praxi ve funkci, jejímž předmětem byla koordinace a realizace elektrotechnických zařízení staveb, v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici specialista na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (či obdobné), jejichž předmětem/součástí byla realizace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací budovy v hodnotě investičních nákladů těchto dodávek a prací na elektroinstalaci alespoň 5 mil. Kč bez DPH, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. - specialista BIM, který splňuje následující požadavky: - minimálně SŠ vzdělání - minimálně 2 roky praxe s využíváním a nastavením tvorby systému informačního modelování budov (BIM); - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici koordinátor nebo specialista BIM (nebo obdobné pozici), přičemž předmětem/součástí stavební práce bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) nebo zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby budovy, metodou BIM a využití datového standardu, kdy investiční náklady na stavební práce činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení. | Seznam členů realizačního týmu, z něhož bude vyplývat splnění požadavků Zadavatele. Ve vztahu k prokazování referenční zkušenosti, je-li požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu; dále bude uveden údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém). Dodavateli se doporučuje využít pro splnění tohoto kritéria kvalifikace jednotný vzor dle přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků Zadavatele na odbornou způsobilost (příslušný doklad/ osvědčení/autorizace/oprávnění). Zadavatel připouští prokázání splnění požadavků této části kvalifikace jednou osobou pro více členů realizačního týmu (připouští kumulaci jednotlivých pozic u jedné osoby), s výjimkou osoby hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího; uvedené pozice nesmí být kumulovány s žádnou z ostatních pozic a musí být vykonávány samostatným (jedním) členem realizačního týmu. Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o významné zakázky, které - probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo - stále probíhají, a to za předpokladu splnění uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významné zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě). |

## Další pravidla pro prokazování kvalifikace

### Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ a není-li v Zadávací dokumentaci stanoveno jinak, prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (tj. výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou;

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit Veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle první věty tohoto odstavce vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů

Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 77 odst. 2 ZZVZ a § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět Veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

### Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají s překladem do českého jazyka; v případě pochybností Zadavatele o správnosti překladu si Zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Výpis z evidence rejstříku trestů v ČR vydává rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

### Přepočet měny pro účely prokázání kvalifikace

V případě, že dodavatel uvádí finanční údaje za účelem prokázání kvalifikace v jiné měně než Kč, je povinen uvést také přepočet na Kč, a to dle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího řízení.

### Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný v souladu s § 228 a násl. ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v certifikátu uvedeném dle § 234 ZZVZ. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### Další požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením Smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V případě, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ZZVZ a Zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předloženo platné zmocnění (plná moc). Zmocnění postačí předložit v prosté kopii, přičemž Zadavatel si může vyžádat předložení originálu nebo ověřené kopie.

### Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a Zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být Zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

# Vysvětlení zadávací dokumentace a lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení Zadávací dokumentace této Veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek dle čl. 8.2 Zadávací dokumentace. Pokud nebude žádost doručena v této lhůtě, není Zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel vysvětlení Zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní na svém profilu v E-ZAKu nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení této Veřejné zakázky musí ve smyslu § 211 ZZVZ veškerá komunikace a veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze písemnou formou a elektronicky (elektronickým nástrojem, datovou schránkou, e-mailem). Elektronické nabídky musí být podané výhradně přes elektronický nástroj E-ZAK.

## Lhůta pro podání námitek proti Zadávací dokumentaci

Zadavatel v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ stanovuje, že námitky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odst. 4 ZZVZ lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek; v takovém případě je okamžik, kdy končí možnost podat námitky, rozhodný pro

- běh lhůt podle § 98 odst. 1 nebo § 144 odst. 2 ZZVZ,

- posouzení přiměřenosti stanovení délky nebo prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast nebo návrhů.

# Střet zájmů, mezinárodní sankce a Povinnosti ve vztahu k ruským/Běloruským subjektům

## Střet zájmů

Zadavatel dále uvádí, že podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Za tímto účelem Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů podle tohoto článku. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 Zadávací dokumentace.

Pokud bude dodavatel prokazovat kvalifikaci prostřednictvím Poddodavatele, požaduje Zadavatel, aby toto čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů předložil dodavatel rovněž od takového svého Poddodavatele.

## Mezinárodní sankce

Zadavatel ve vztahu k mezinárodním sankcím požaduje, aby účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění Veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel neporušuje tyto normy prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 7 Zadávací dokumentace. Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na (a) účastníka zadávacího řízení, může ho Zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo (b) vybraného dodavatele, vyloučí ho Zadavatel z účasti v zadávacím řízení. Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na Poddodavatele (a) účastníka zadávacího řízení, může Zadavatel požadovat nahrazení Poddodavatele, nebo (b) vybraného dodavatele, musí Zadavatel požadovat nahrazení Poddodavatele.

## Povinnosti ve vztahu k ruským/Běloruským subjektům

Zadavatel za účelem zajištění splnění povinností stanovených v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací, požaduje účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění Veřejné zakázky, nedojde k porušení výše uvedených nařízení a nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn. Dodavatel prokáže splnění povinností vyplývajících z výše uvedených nařízení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům předložením čestného prohlášení ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 10 Zadávací dokumentace.

Výše uvedené se vztahuje rovněž na Poddodavatele či subjekty, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel část kvalifikace a hodlá je využít při plnění Smlouvy.

# Nabídka

## Základní požadavky Zadavatele na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou cenu za činnosti požadované pro plnění Veřejné zakázky touto Zadávací dokumentací, včetně jejích příloh. Dodavatel zpracuje cenu plnění s ohledem na Návrh smlouvy a další dokumenty Zadavatele.

Dodavatel je povinen v nabídce předložit oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, jak mu byl předložen Zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatele do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v Zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr chyby či nesoulad s Projektovou dokumentací, požádá Zadavatele v souladu s § 98 ZZVZ o vysvětlení Zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že všechny jednotlivé položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je povinen nacenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky Zadavatele uvedené v Projektové dokumentaci obsažené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn měnit hodnoty parametrů požadovaných Zadavatelem v Projektové dokumentaci ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele.

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude nedílnou součástí nabídky. Zadavatel požaduje odevzdat v rámci nabídky soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu umožňující strojové čtení.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná (s výjimkou případů předvídaných Zadávací dokumentací, Návrhem smlouvy nebo zvláštními postupy dle § 222 ZZVZ) za splnění předmětu Veřejné zakázky (viz čl. 3.1 Zadávací dokumentace) v příslušném členění na cenu v Kč bez DPH a cenu včetně DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním Veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu Veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných znalostí musel a měl vědět, že jsou pro řádné plnění předmětu Veřejné zakázky nezbytné

Výsledná celková nabídková cena za plnění Veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná a závazná po dobu plnění na Veřejnou zakázku. Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že během realizace předmětu Veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby DPH, případně v dalších případech předvídaných Návrhem smlouvy.

Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Nabídkovou cenu doplní dodavatel do Krycího listu, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace a do čl. 14.1 Návrhu smlouvy. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že v případě, že by se doplněná data ohledně nabídkové ceny (Ceny díla) do Krycího listu a Návrhu smlouvy lišila, bude pro hodnocení nabídek a plnění Smlouvy rozhodná Cena díla uvedená v čl. 14.1 Návrhu smlouvy. Bližší popis složek celkové nabídkové ceny (Ceny díla) je uveden v Návrhu smlouvy.

## Mimořádně nízká nabídková cena

V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky a shledá-li nabídkovou cenu některého z dodavatelů jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ.

## Formální úprava, struktura a obsah nabídky

Dodavatel předloží úplnou elektronickou nabídku, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK dle čl. 11 Zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka na Veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém nebo slovenském jazyce. Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ. Pokud některé doklady nebo dokumenty, které mají být předloženy v nabídce, nejsou v českém nebo slovenském jazyce, budou předloženy v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.

Dodavatel předloží nabídku v následující doporučené struktuře:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační a kontaktní údaje dodavatele a celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění Veřejné zakázky v členění dle čl. 10.1 Zadávací dokumentace. Krycí list bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace;

V případě podání společné nabídky budou na Krycím listu uvedeni všichni dodavatelé.  Pokud bude společnou nabídku podávat prostřednictvím elektronického nástroje jeden z dodavatelů, bude součástí nabídky plná moc zástupce některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku (zmocněnec) k podání společné nabídky;

- Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění Veřejné zakázky v případě podání společné nabídky více dodavateli;

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace; požadavky na prokázání kvalifikace a způsob jejich prokázání jsou stanoveny v čl. 7 Zadávací dokumentace;

- Oceněný soupis dodávek, prací a služeb s výkazem výměr (příloha č. 5 Zadávací dokumentace);

- Doklady pro účely hodnocení dle čl. 15 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 6 Zadávací dokumentace);

- Návrh smlouvy dle závazného vzoru obsaženého v příloze č. 2 Zadávací dokumentace; v případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ZZVZ budou stranou smlouvy se Zadavatelem na straně dodavatele všichni dodavatelé podávající společnou nabídku;

- Plná moc, z níž lze jednoznačně dovodit zmocnění příslušné osoby k zastupování dodavatele v případě, že Návrh smlouvy a další dokumenty obsažené v nabídce dodavatele budou podepsány osobou zastupující dodavatele na základě plné moci (tj. nikoliv statutárním orgánem či prokuristou dodavatele zapsanými v obchodním rejstříku);

- Informace o Poddodavatelích dle čl. 14 Zadávací dokumentace a případného prokázání trestní bezúhonnosti poddodavatele;

- Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím dle přílohy č. 7 Zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení ve vztahu ke střetu zájmů dle přílohy č. 8 Zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení ve vztahu ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky dle přílohy č. 9 Zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům dle přílohy č. 10 Zadávací dokumentace;

- Doklad prokazující složení jistoty dle podmínek čl. 19 této Zadávací dokumentace;

- Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky (další Zadavatelem požadované přílohy a dokumenty);

- Další nepovinné dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.

# Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 5 ZZVZ v elektronické podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Dodavatel je povinen podat nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, na uvedené elektronické adrese (profilu Zadavatele):

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu Zadavatele.

Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel proto doporučuje vkládat nabídku do aplikace elektronického nástroje v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné včas vyřešit případné technické problémy a nabídka byla podána včas. Nabídka, která nebyla Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a Zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení této Veřejné zakázky musí ve smyslu § 211 ZZVZ veškerá komunikace a veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze písemnou formou a elektronicky (elektronickým nástrojem, datovou schránkou, e-mailem). Elektronické nabídky musí být podané výhradně přes elektronický nástroj E-ZAK.

# Posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení

Zadavatel stanoví, že podmínky účasti v zadávacím řízení posoudí a hodnocení nabídek provede komise, a to na základě údajů a dokladů poskytnutých dodavatelem. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je případně opatřovat také sám, a to v souladu se ZZVZ.

# Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční, s ohledem na podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje, neveřejně.

# Poddodavatelský systém

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam Poddodavatelů, pokud jsou dodavateli k datu podání nabídky známi, a uvedl, kterou věcně vymezenou část Veřejné zakázky bude každý z Poddodavatelů plnit. Tento seznam Poddodavatelů bude obsahovat identifikační údaje Poddodavatelů a jejich kontaktní údaje. Vzor seznamu Poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.

Seznam Poddodavatelů, který obsahuje jednotlivé Poddodavatele, spolu s informací, jakou věcně vymezenou část Veřejné zakázky bude konkrétní Poddodavatel realizovat, bude také součástí Smlouvy na plnění Veřejné zakázky.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část Veřejné zakázky jiné osobě (Poddodavateli), uvede tuto skutečnost ve své nabídce ve formě čestného prohlášení dodavatele o této skutečnosti.

# Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se vyhodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny (Cena díla) v Kč bez DPH, kterou dodavatel uvede v čl. 14.1 Návrhu smlouvy.

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě stejné celkové nabídkové ceny u více nabídek bude lépe hodnocena nabídka, která byla podána dříve.

Dodavatel, který nabídne nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k uzavření Smlouvy.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Zadavatel odešle vybranému dodavateli v příslušné části Veřejné zakázky výzvu k předložení:

- dokladů o jeho kvalifikaci, které Zadavatel požadoval, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici. Zadavatel může ve výzvě stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů;

- doklad o sjednaném pojištění stavebních a montážních rizik ve smyslu čl. 18.1 Návrhu smlouvy a za podmínek dle čl. 18.3 a násl. Návrhu smlouvy. Předložení dokladu o pojištění díla je podmínkou pro uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky;

- doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí straně ve smyslu čl. 18.2 Návrhu smlouvy a za podmínek dle čl. 18.3 a násl. Návrhu smlouvy. Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti je podmínkou pro uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky;

- dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření Smlouvy.

U vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

U dodavatele, který je právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích. Zadavatel upozorňuje, že podle § 122 odst. 8 ZZVZ Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Česká právnická osoba tedy nemůže být Zadavatelem vyzvána k předložení dokladů dle § 122 odst. 6 ZZVZ.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel ve výzvě podle předchozího odstavce vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem; a

- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu k danému dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1.  výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku,

2.  seznam akcionářů,

3.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 5 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 ZZVZ. V případech, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředloží výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky dle požadavků Zadavatele.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele rovněž, pokud z evidence skutečných majitelů nebo na základě výše uvedených dokladů zjistí, že vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.

Jelikož financování Veřejné zakázky je z převážné části zajišťováno prostřednictvím dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, je Zadavatel vázán obdobím financování a realizace projektu stanoveným Výzvou č. OPST 1/2022, která jako nejzazší termín pro finanční způsobilost výdajů projektu stanoví datum 31. 12. 2027 a pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2028. S ohledem na tuto skutečnost si Zadavatel vyhrazuje právo Smlouvu neuzavřít s žádným dodavatelem a zadávací řízení zrušit v případě, že Smlouvu nebude možné uzavřít do 30. 09. 2025, což je nejzazší termín uzavření Smlouvy, který je dle Zadavatele ještě slučitelný s podmínkami stanovenými výše uvedenou výzvou, a je tedy možné čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

# Závaznost požadavků Zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může podle okolností vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

# Zadávací lhůta

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ stanovuje lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit (zadávací lhůta). Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 10 měsíců.

# Jistota

Účastník zadávacího řízení je povinen poskytnout Zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek jistotu.

Zadavatel požaduje jistotu ve výši 13.000.000,- Kč. Jistota je stanovena v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 ZZVZ, tj. ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení poskytne jistotu formou

- složení peněžní částky na účet Zadavatele,

- bankovní záruky ve prospěch Zadavatele, nebo

- pojištění záruky ve prospěch Zadavatele.

V případě, že účastník zadávacího řízení zvolí způsob poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky na účet: 78-2496140267/0100 vedený u KB, pobočka Karlovy Vary (variabilní symbol uvede účastník své IČO, též uvede specifický symbol 001)podle bodu a) výše, poskytnutí jistoty prokáže v nabídce sdělením údajů o provedené platbě.

Účastník zadávacího řízení při poskytnutí jistoty ve formě složení peněžité částky na účet Zadavatele uvede k takovéto platbě variabilní symbol, který bude odpovídat IČO účastníka, tak aby mohlo dojít ze strany Zadavatele k přiřazení platby na bankovním účtu Zadavatele ke konkrétnímu účastníku zadávacího řízení.

V případě, že účastník zadávacího řízení zvolí způsob poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky podle bodu b) výše, poskytnutí jistoty prokáže v nabídce předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit Zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ (tj. právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ). Bankovní záruka musí být předložena v elektronickém originálním vyhotovení.

V případě, že účastník zadávacího řízení zvolí způsob poskytnutí jistoty ve formě pojištění záruky podle bodu c) výše, poskytnutí jistoty prokáže v nabídce předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ (tj. právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ).

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

V souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ vrátí Zadavatel bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, a to včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

# Elektronická komunikace

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení (i nad rámec již požadovaného elektronického podávání nabídek) probíhá elektronicky, optimálně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka zadávacího řízení zodpovídá vždy účastník zadávacího řízení.

Zadavatel zdůrazňuje, že ve smyslu výše uvedeného umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění smlouvy, a to v případě, kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude předčasně ukončena. Zadavatel bude v takovém případě oprávněn uzavřít smlouvu s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele.

Zadavatel je oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí za vybraným dodavatelem dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Zadavatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ, a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení nebo pokud vyzvaný účastník na uzavření Smlouvy nepřistoupí, může Zadavatel oslovit dodavatele, který se umístil další v pořadí. Tento postup může být opakován do té doby, než budou osloveni všichni dodavatelé, kteří podali nabídku. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splňovat další podmínky k okamžiku uzavření smluvního vztahu se Zadavatelem dle Zadávací dokumentace.

V případě, že původní dodavatel již předmět Veřejné zakázky zčásti splnil a předčasné ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s novým dodavatelem uzavřít Smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění Veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná, přičemž v takovém případě bude z cenové nabídky nového dodavatele dovozena její poměrná cena pro realizaci zbývajících prací.

Změna dodavatele bude provedena uzavřením nové Smlouvy mezi Zadavatelem a novým dodavatelem. Obsah smluvního vztahu s novým dodavatelem musí odpovídat v co největší míře původní nabídce tohoto nového dodavatele, to znamená stejným obchodním, cenovým a platebním podmínkám jako v Návrhu smlouvy této Zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě, jaká byla uzavřena s původním dodavatelem, avšak s výjimkou těchto smluvních závazků, které mohou být sjednány odlišně s přihlédnutím k rozsahu a způsobu částečného splnění původní smlouvy:

- rozsah zbývajícího plnění,

- úprava Časového harmonogramu,

- agenda předání a převzetí dosavadních výsledků plnění původního dodavatele,

- nabídková cena a případné vnitřní členění Ceny díla budou převzaty za podmínek nového dodavatele; nabídková cena může být změněna v odůvodněných případech (např. potřeba rekonstruovat či obstarat chybějící výstupy a dokumenty po původním dodavateli, opakování vadně provedených činností původního dodavatele, splnění původního Časového harmonogramu, dohnání termínů apod.). Úprava Ceny díla musí být vždy pečlivě zdůvodněna a podložena, že se jedná o účelné, efektivní a nezbytné náklady.

# Závěrečná ustanovení

Zadavatel níže uvádí další informace vztahující se k průběhu zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:

- právo podanou nabídku dodavateli nevracet;

- oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch dodavatelů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby dodavatelé používali jako jazyk také slovenštinu;

- právo Zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se ZZVZ;

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;

- právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této Zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či doplnění Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud se změna či doplnění bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek, bude změna oznámena formou opravného formuláře v uvedeném informačním systému;

- dodavatelé nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě zrušení zadávacího řízení dle ZZVZ;

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen poskytnout Zadavateli v této souvislosti veškerou součinnost;

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka, který přímo nebo prostřednictvím Poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;

- Zadavatel je oprávněn informace, jež v souvislosti se Smlouvou na plnění této Veřejné zakázky obdržel od vybraného dodavatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, povinnost zveřejňování uveřejňování smluv podle zvláštního právního předpisu, či pravidel souvisejících s financováním Veřejné zakázky. Dodavatel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Zadavatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Zadavatele poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí. Dodavatel dále bere na vědomí, že Zadavatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené ve smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně dle výše uvedeného zákona požádají. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v zadávacím řízení bere dodavatel na vědomí, že Zadavatel s výše uvedenými informacemi v průběhu zadávacího řízení bude nakládat uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas;

- Dodavatel výslovně souhlasí, že Smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek

- Zadavatel upozorňuje, že nesplnění formálních požadavků Zadavatele na obsah nabídky nebo na její zpracování může být důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel bude při nesplnění takto stanovených formálních požadavků postupovat při svém rozhodování v souladu s platnou právní úpravou, rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturou soudů vztahující se k výše uvedenému nesplnění formálních požadavků.

- Informace ve vztahu k modelu BIM – součástí Zadávací dokumentace je i model Projektové dokumentace ve formátu *.ifc, tj. model Projektové dokumentace zpracovaný za využití metody BIM, který však vykazuje nedostatky popsané v Příloze č. 12 Zadávací dokumentace – Report stavu projektu z hlediska plnění BIM, na jejichž odstranění zhotovitel Projektové dokumentace aktuálně pracuje. Upravený model Projektové dokumentace zpracovaný za využití metody BIM, ve kterém budou odstraněny v Příloze č. 12 popsané nedostatky, bude vybranému dodavateli poskytnut nejpozději do 15 dnů od uzavření Smlouvy.

# Přílohy zadávací dokumentace

- Krycí list nabídky

- Návrh smlouvy

- Vzor čestného prohlášení k prokázání části kvalifikace

- Seznam Poddodavatelů

- Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zásad organizace výstavby

- Povolení

- Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

- Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmu

- Vzor čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky

- Vzor čestného prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům

- Podklady BIM

- Report stavu projektu z hlediska plnění BIM

# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka |  |  |
| Název | „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |
| Zadavatel: |  |  |
| Název: | Karlovarský kraj |  |
| Sídlo: | Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary |  |
| IČ: | 70891168 |  |
| Osoba zastupující Zadavatele: | Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka |  |
| Dodavatel:1 |  |  |
| Obchodní firma/jméno a příjmení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Právní forma: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Telefon/e-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Osoba oprávněná zastupovat: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Telefon/e-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (vypočítaná na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sazba DPH v %: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Výše DPH z celkové nabídkové ceny v Kč: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

# Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

(tvoří samostatnou přílohu)

# Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání části kvalifikace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění části kvalifikace

podle § 73 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“),

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. b) (ve vztahu ke spotřební dani) a písm. c) ZZVZ:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci stanovenou Zadavatelem v čl. 7.5 písm. a) Zadávací dokumentace v souladu s § 79 ZZVZ, neboť:

v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení dodavatel realizoval alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku), kdy investiční náklady alespoň 2 významných stavebních prací činily alespoň 400 mil. Kč bez DPH a alespoň 1 významné stavební práce 200 mil. Kč bez DPH, přičemž součástí alespoň 1 této významné stavební práce byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské vybavenosti a alespoň 1 tato významná stavební práce byla prováděna za provozu budovy

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Významná stavební práce prováděná za provozu budovy | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/ NE) | Cena významné stavební práce v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele (jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | ANO/NE | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Přílohou seznamu významných zakázek musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Dodavatel závěrem uvádí seznam členů realizačního týmu ve smyslu čl. 7.5 písm. b) Zadávací dokumentace v souladu s § 79 ZZVZ:

- 1 osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky - [DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení]

- odborná způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“:

  - [DOPLNÍ DODAVATEL – číslo autorizace]

- odborná zkušenost s realizací alespoň 1 stavební práce jako stavbyvedoucí s příslušným oprávněním dle autorizačního zákona, jejíž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku), jejímž předmětem byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce budovy občanské vybavenosti v celkové hodnotě minimálně 400 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. Z věcného popisu obsahové náplně významné stavební práce musí vyplývat, že osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího prováděla práce stavbyvedoucího, tj. zajišťovala organizaci staveniště a řízení provozu na něm, koordinovala úsekové stavbyvedoucí, mistry a ostatní účastníky výstavby, spolupracovala s technickým dozorem investora, s koordinátorem BOZP a státními kontrolními orgány, vedla stavební deník a příslušnou dokumentaci, zajišťovala dodržování harmonogramu a rozpočtu a dohlížela na kvalitu stavebních prací.

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/NE) | Cena významné stavební práce v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele (jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

  - [DOPLNÍ DODAVATEL – ANO/NE]

- 1 zástupce hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky - [DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení]

- odborná způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel v oboru „Pozemní stavby“:

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – číslo autorizace]

  - odborná zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce jako stavbyvedoucí s příslušným oprávněním dle autorizačního zákona nebo zástupce stavbyvedoucího, jejímž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci (budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) v celkové hodnotě minimálně 100 mil. Kč bez DPH (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení. Z věcného popisu obsahové náplně významné stavební práce musí vyplývat, že osoba na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího spolupracovala na organizaci staveniště a řízení provozu na něm, koordinaci mistrů a ostatních účastníků výstavby, vypomáhala s vedením stavebního deníku a příslušné dokumentace, spolupracovala na zajištění dodržování harmonogramu a rozpočtu a dohlížela na kvalitu stavebních prací.

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/NE) | Cena významné stavební práce v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- znalost českého nebo slovenského jazyka alespoň na úrovni B2 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

  - [DOPLNÍ DODAVATEL – ANO/NE]

- 1 specialista na techniku prostředí staveb – specializace na vytápění a vzduchotechniku nebo technická zařízení, který splňuje následující požadavky- [DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení]

  - odborná způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika nebo technická zařízení“:

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – číslo autorizace]

  - praxe ve funkci, jejímž předmětem byla koordinace a realizace dodávek techniky prostředí staveb, ve smyslu požadované specializace v délce alespoň 5 let:

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – celkový počet let]

  - odborná zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici specialista na techniku prostředí staveb – specializace technická zařízení, nebo specializace vytápění a vzduchotechnika, jejichž předmětem/součástí byla realizace vzduchotechniky a vytápění či realizace jiné technické instalace při výstavbě nebo rekonstrukci budovy v hodnotě investičních nákladů technologie vzduchotechniky a vytápění či technické instalace min. 5 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení,

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/NE) | Hodnota investičních nákladů technologie vzduchotechniky a vytápění či technické instalace v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- 1 specialista na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, který splňuje následující požadavky - [DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení]

  - odborná způsobilost ve smyslu autorizačního zákona autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení“:

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – číslo autorizace]

  - osvědčení o získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to § 6 – elektrotechnik nebo § 7 – vedoucí elektrotechnik (tuto odbornost lze prokázat také ekvivalentním oprávněním získaným dle předchozí vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pokud je v době podání nabídky nadále platné);

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – číslo osvědčení]

  - praxe ve funkci, jejímž předmětem byla koordinace a realizace elektrotechnických zařízení staveb, v délce alespoň 5 let:

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – celkový počet let]

  - Odborná zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici specialista na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (či obdobné), jejichž předmětem/součástí byla realizace silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací budovy v hodnotě investičních nákladů těchto dodávek a prací na elektroinstalaci alespoň 5 mil. Kč bez DPH, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení:

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/NE) | Cena významné stavební práce v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

- 1 specialista BIM, který splňuje následující požadavky - [DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení]

  - minimálně SŠ vzdělání;

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – uvedení konkrétní SŠ]

  - praxe s využíváním a nastavením tvorby systému informačního modelování budov (BIM) v délce alespoň 2 let;

    - [DOPLNÍ DODAVATEL – celkový počet let]

  - odborná zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce v pozici koordinátor/specialista BIM (nebo obdobné pozici), přičemž  předmětem/součástí stavební práce bylo zpracování prováděcí projektové dokumentace pro výstavbu nebo komplexní rekonstrukci  budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) nebo zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby budovy, metodou BIM a využití datového standardu, kdy investiční náklady na stavební práce činily alespoň 100 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

| Identifikační údaje objednatele | Název významné stavební práce | Věcný popis obsahové náplně významné stavební práce | Doba poskytování realizace stavební práce (MM/RR-MM/RR) | Splněna řádně a včas (ANO/NE) | Cena významné stavební práce v Kč bez DPH | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele jméno, e-mail, telefonní číslo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Přílohou seznamu členů realizačního týmu musí být doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků Zadavatele na odbornou způsobilost (příslušný doklad/ osvědčení/autorizace/oprávnění).

Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že splňuje ekonomickou kvalifikaci stanovenou Zadavatelem v čl. 7.4 Zadávací dokumentace v souladu s § 78 ZZVZ, neboť jeho celkový obrat za každé ze tří bezprostředně předcházejících uzavřených účetních období činil nejméně 800.000.000,- Kč bez DPH.

| Obrat dodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. rok | 2. rok | 3. rok |

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 4 – Seznam Poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Dodavatel: |  |
| --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto Zadavateli předkládá seznam všech dodavateli k datu podání nabídky známých Poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ („Veřejná zakázka“) dle Dodavatelem předložené nabídky.

| Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, a sídlo Poddodavatele, IČ | Věcný popis části Veřejné zakázky, kterou bude Poddodavatel plnit | Procentuální podíl finanční hodnoty Poddodávky na finanční hodnotě Veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celkový podíl (%) |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

_______________________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 5 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(tvoří samostatnou přílohu)

# Příloha č. 6 – Povolení

# Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

k mezinárodním sankcím

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(„Dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z Poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ke střetu zájmů

podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(„Dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ čestně prohlašuje, že

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z Poddodavatelů, prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ke společensky odpovědnému plnění

veřejné zakázky:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(„Dodavatel“)

tímto pro účely Veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na Veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění Veřejné zakázky:

- dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené zajistí i u svých Poddodavatelů;

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na Veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na Veřejnou zakázku;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění smlouvy na Veřejnou zakázku na základě smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem;

- ochranu životního prostředí dle platných právních předpisů a Smlouvy na plnění Veřejné zakázky, přičemž dodržování podmínek ochrany životního prostředí zajistí i u svých Poddodavatelů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 10 – Vzor čestného prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k ruským/běloruským subjektům

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

| Prohlašující dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| IČ (u subjektu se sídlem v ČR): | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Jednající/zastoupen: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |

(„Dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“ čestně prohlašuje, že

###### on ani (i) kterýkoli z jeho Poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění Veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,

###### není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

###### není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani

###### nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b);

###### není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);

###### žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES)  č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# Příloha č. 11 – Podklady BIM

# Příloha č. 12 - Report stavu projektu z hlediska plnění BIM

1 Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu, resp. o dodavatele podávajícího samostatnou nabídku nebo dodavatele podávající společnou nabídku.

Dodavatel doplní tabulku dle skutečného stavu.