Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/3108/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 25. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

- V rámci nabídky máme do smlouvy o dílo vyplnit naši nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem:

  - Cena dle oceněného soupisu prací „Rekapitulace stavby“:

- Cena bez DPH: ………………………………. Kč

- (slovy: ………………………………………. korun českých)

DPH 21%: …….…………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

  - Cena za poskytování CDE:

Cena bez DPH za 1 měsíc: ………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

DPH 21%. …….…………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

  - Cena za sdílené staveniště:

- Cena bez DPH: ………………………………. Kč

- (slovy: ………………………………………. korun českých)

DPH 21%: …….…………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

Celková cena za provedení díla včetně DPH (obsahuje cenu dle oceněného soupisu prací „Rekapitulace stavby“, cenu za poskytování CDE, a to za 19 měsíců a cenu za sdílené staveniště): ……………….…………..….. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

- Cena uvedená v rekapitulaci stavby už v sobě zahrnuje cenu za zařízení staveniště, protože v části VRN je uvedena přímo položka pro zařízení staveniště. Z toho důvodu cena v bodě a) nebude totožná s cenou uvedenou v rekapitulaci stavby, protože od celkové ceny bude odečtena cena za zařízení staveniště.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby v části a) Cena dle oceněného soupisu prací „Rekapitulace stavby“ byla uvedena částka shodná s částkou uvedenou v rekapitulaci stavby v oceněném soupisu prací, neboť položka pod písmenem c) Cena za sdílené staveniště neobsahuje náklady na standardní zařízení staveniště, jak je popsáno v položce v soupisu prací, části VRN, nýbrž mají být vyjádřeny dodatečné náklady na sdílené staveniště. Zadavatel, požaduje, aby vybraný zhotovitel stavby urgentního příjmu umožnil zásobování další stavby přes své staveniště jinému zhotoviteli, jak je popsáno v čl. II. odst. 2.3 písm. cc) závazného návrhu smlouvy o dílo. Částka uvedená zhotovitelem pod písm. c) Cena za sdílené staveniště bude fakturována jednorázově za splnění podmínek smlouvy o dílo v souladu s čl. V. odst. 5.18.

- Z jakého důvodu má být zvlášť stanovena cena za poskytování CDE? Lze předpokládat, že CDE software nám může být vyjmut a že zadavatel si ho zajistí sám?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že částka uvedená zhotovitelem v bodě b) Cena za poskytování CDE bude fakturována na základě měsíčních faktur, jak je popsáno v čl. V. odst.  5.7. závazného návrhu smlouvy o dílo. Jelikož není cena za poskytování CDE součástí soupisu prací, dodávek a služeb, je požadováno uvedení ceny do návrhu smlouvy dle požadavku. Zadavatel nedisponuje vlastním CDE a v tuto chvíli nepředpokládá, že by bylo poskytování CDE zadáno jinému subjektu nebo ho zajišťoval na tomto projektu sám.

- Z jakého důvodu má být zvlášť stanovena cena za sdílené staveniště? Co vše má být zahrnuto do ceny sdíleného staveniště? Předpokládáme, že zhotovitel kavárny si v rámci prostoru ZS vybuduje své vlastní ZS (buňky, rozvaděče,…), případně se domluvíme na podružných vodoměrech a náklady si budeme rozúčtovávat. Cena sdíleného staveniště má být napočtena na celou dobu realizace, tzn. na 15 měsíců?

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na ustanovení čl. II odst. 2.3 písm. cc) a čl. VIII. odst. 8.9 závazného návrhu smlouvy o dílo a dále na svou odpověď na dotaz č. 1 v části otázky směřující k rozsahu ocenění za sdílené staveniště. Doba realizace druhé stavby (stavby kavárny), je předpokládána v délce 6 měsíců.

Dále dne 26. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Na základě vyhlášení obchodní veřejné soutěže na výše uvedenou stavbu, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-061871 dne 9.12.2024, Vás touto cestou žádáme o dodatečné informace.

Dotaz 1

Chtěli bychom se dotázat na D.1.4.7. SILNOPROUD a to na pol. 132. D+M trubka ohebná do D 40 mm a 133. D+M trubka ohebná do D 75 mm, jde o to že ve VV před aktualizací je uvažováno s trubkou ohebnou do 40 mm v délce 225 metrů a ve VV po aktualizaci je najednou uvažováno s délkou 8500 metrů a u položky 133, která je nová je 3400 metrů.

Zajímalo by nás, jestli není v těchto výměrách chyba, protože se to značně promítá v celkové ceně.

Odpověď zadavatele:

Před aktualizací byla s výměrou 225 m položka č. 128, ve které bylo třeba uvažovat ochrannou trubku pro vodiče z AET, čili pro vodiče v položkách č. 126 a 127 – viz popisek. 
Ochranná trubka pro vodiče z AET vznikla na základě zrušení položky č. 50, ve které bylo toto původně obsaženo – viz reakce ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

Tato položka je v soupise i nadále.

Položky č. 132 a 133 nahrazují zrušenou položku č. 108, ve které byl uvažován úložný materiál pro ostatní kabeláže silnoproudu – bezhalogenovou s funkční schopnosti při požáru, bez funkční schopnosti při požáru a pro vodiče. Množství uvedené v těchto položkách je předpokládané maximální vzhledem k celkové délce kabeláže.

Obě výměry jsou tedy správně.

Karlovy Vary, 27. 2. 2025