KUPNÍ SMLOUVA

Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben

Dnešního dne, měsíce a roku

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

se sídlem: 		Husitská 2053, 356 01 Sokolov

IČO: 			49767194

DIČ: 			CZ49767194, není plátcem DPH

bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

číslo účtu: 		290054724/2010

ID DS: 			jzitrz9

zastoupená: 		RNDr. Jiří Widž, ředitel

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

…………………………………..

se sídlem: 		………………………………

IČO: 			………………………………

Zastoupený: 		………………………………

Zapsaný:		………………………………

ID DS:			………………………………

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Prodávající je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben vyhlášené dne ………….  kupujícím jako zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“) a výběr dodavatele a uzavření této smlouvy byly schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje dne ………………. usnesením č. ………; a

- prodávající je vlastníkem movitých věcí blíže specifikovaných v nabídce prodávajícího přijaté dne …………, specifikace předmětu plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „předmět koupě“); a

- kupující má zájem tyto movité věci získat do svého vlastnictví, a

- prodávající prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby předmět koupě dle této smlouvy dodal ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má značný zájem 
na dodání předmětu koupě, který je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovené touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

KUPNÍ SMLOUVY

(dále jen „smlouva“)

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených ve smlouvě odevzdat kupujícímu soubor věcí, který je předmětem koupě v množství, jakosti a provedení, jež je blíže specifikováno v nabídce prodávajícího přijaté dne …………. (dále jen „nabídka“) v rámci veřejné zakázky Modernizace 
a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Předmětem plnění dle smlouvy je dodávka laboratorního a kancelářského nábytku, včetně IT techniky na místo plnění. Dodávka v sobě zahrnuje zejména dopravu, dodávky a instalace potřebné kabeláže, elektroinstalace a přípojek vody, kanalizace a plynových rozvodů, roznesení, ustavení, montáže a kotvení nábytku, a to včetně elektrických rozvodů v učebnách, (CYKY 3 x 2,5; zásuvky 230V a datové zásuvky, a to dodávky a instalace veškeré kabeláže od podlahových a stěnových zásuvek, u stolů, přiražených ke stěně, jsou součástí nábytku), likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy, zajištění potřebných revizí a zprovoznění.

K dodávkám a jejich instalacím a k provádění prací s tím souvisejících kupující požaduje:

  - montáž a instalace bude možná za předpokladu, že budou prodávajícím dodrženy podmínky BOZP a dalších podmínek stanovených právními předpisy souvisejícími s dodáním a instalací dodávek a s provedením souvisejících prací;

  - každá změna oproti projektové dokumentaci musí být schválena kupujícím;

  - prodávajícím budou dodrženy podmínky realizace, tak jak jsou stanoveny v rámci přílohy č. 2 smlouvy Místní podmínky montáže, nebude-li dohodnuto jinak;

  - vybavení bude dodáno v nejlepší kvalitě, plně funkční, nové a instalované v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému zboží;

  - prodávající před zahájením výroby nebo před zajištěním nábytku prověří rozměry na místě dodání;

  - veškeré dodávky jsou oceněny včetně dopravy, dodávky a instalace potřebné kabeláže, elektroinstalace a přípojek vody, kanalizace a plynových rozvodů, roznesení, ustavení, montáže a kotvení nábytku, a to včetně elektrických rozvodů v učebnách (CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V a datové zásuvky, a to dodávky a instalace veškeré kabeláže od podlahových a stěnových zásuvek, u stolů, přiražených ke stěně, jsou součástí nábytku);

  - veškeré vybavení bude dodáno a provedeno v moderním současném designu, barevné řešení bude vybráno na základě předložených vzorků a odsouhlaseno kupujícím, (bližší specifikace pro výrobu nábytku je stanovena v podrobné specifikaci dodávky nábytku a vybavení v příloze č. 2) ;

  - po skončení zabudování a dodání předmětu smlouvy bude proveden prodávajícím úklid místa plnění;

  - prodávající při realizaci předmětu smlouvy přijme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

  - prodávající zajistí odvoz, uložení a likvidaci veškerého odpadu a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním veřejné zakázky, v souladu s příslušnými právními předpisy: zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Prodávající je povinen vzniklý odpad, zejména pak obalový materiál, důsledně třídit nejméně na papír/plast/sklo;

  - součástí předání bude dodání dokladů kupujícímu, které jsou potřebné pro používání zboží, 
a které osvědčují technické požadavky, jako např. návod k použití v českém jazyce 
(i v elektronické podobě na CD/DVD, USB flash disk), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že dodané vybavení je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o Shodě (CE declaration). Jakost dodávaných materiálů a zařízení bude dokládána při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla;

  - veškerá potřebná koordinace a součinnost prodávajícího s dalšími dodávkami, případně stavebními pracemi kupujícího v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího. Tato koordinace a součinnost, čímž je chápána koordinace dodávek a jejich instalace ve spolupráci s ostatními dodavateli pohybujícími se v objektu školy za účelem dosažení úspěšné realizace stavby a dodávek v daném časovém rámci, je součástí plnění 
a v rámci toho je i předpokládaná případná účast prodávajícího na jednáních, (např. kontrolních dnech stavby) bude-li prodávajícím vyžadována a

  - v místě plnění bude udržován pořádek.

Dodané vybavení musí splňovat požadavky kupujícího ze zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Předmět koupě je blíže specifikován v příloze č. 1 smlouvy.

Dodávky budou spolufinancovány z dotačního programu Operační program – Spravedlivá transformace 2021 - 2027, registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_005/0000149, kdy byla kupujícímu přislíbena podpora Ministerstvem životního prostředí.

- Nedílnou součástí provedení díla je i proto příprava veškeré dokumentace potřebné pro prokázání splnění podmínek programu Karlovarský kraj – Operační program Spravedlivá transformace v aktuální verzi k okamžiku dokončení díla.

Dodání předmětu koupě

  - Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě na sjednaném místě plnění, kterým je budova Gymnázia Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Husitská 2053, 356 01 Sokolov. Termín dokončení plnění veřejné zakázky je do 8 týdnů od zahájení dodávky a montáže v místě plnění.

  - Kupující si vyhrazuje, že Dílo bude předáváno po částech  - funkčních celcích (tj. jednotlivých laboratořích/učebnách) dle harmonogramu prací vyhotoveného podle odst. 2.3 až 2.5 a odsouhlaseného kupujícím.

  - Prodávající na základě své vlastní odbornosti a praxe rozvrhne jednotlivé etapy podle funkčních celků (laboratoří/učeben), a to formou harmonogramu, který bude navazovat na harmonogram vybraného dodavatele stavebních prací. Tento harmonogram dostane vybraný prodávající při podpisu smlouvy.

  - Harmonogram prodávajícího bude vycházet z předpokládaného postupu plnění navrženého zadavatelem. Harmonogram bude postaven tak, aby co nejméně omezoval provoz školy a kvalitu školní výuky.

  - Prodávající bude ve spolupráci s prodávajícím harmonogram aktualizovat s ohledem na postup dodávek tak, aby dodávka vybavení plynule probíhala a bylo možné dokončit dodávky v daném termínu. Každá aktualizace musí být v předstihu projednána a odsouhlasena ředitelem školy, případně jeho zástupcem tak, aby provoz školy byl co nejméně omezen.

  - S harmonogramem prací musí prodávající seznámit i dodavatele veřejných zakázek Modernizace konektivity v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov. Při změnách je proto nutné zohlednit ze strany vybraného dodavatele i tuto skutečnost.

  - Přípravné práce bude možné zahájit po vzájemné dohodě smluvních stran bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

  - Kupující si vyhrazuje osobní převzetí předmětu koupě nebo jeho části a provedení kontroly předmětu koupě. O tomto převzetí sepíší prodávající a kupující Protokol o převzetí předmětu koupě nebo jeho části, který bude obsahovat zejména:

  - popis předmětu koupě,

  - záznam o funkčnosti předmětu koupě,

  - záznam o úplnosti dokladů dodaných s předmětem koupě,

  - záznam o zjištění vad v množství, kvalitě a jakosti předmětu koupě,

  - vytknutí zjištěných vad,

  - výzva k odstranění vad, způsob a termín k odstranění vad,

  - datum, jména a podpisy oprávněných osob.

- Odstranění zjištěných vad bude v Protokole o převzetí předmětu koupě potvrzeno kupujícím.

  - Předmět koupě nebo jeho funkční části je považován za odevzdaný kupujícímu až v okamžiku podpisu Protokolu o převzetí předmětu koupě bez zjevných vad kupujícím i prodávajícím, resp. v okamžiku potvrzení odstranění všech vad kupujícím.

  - Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě výskytu podstatné vady předmětu koupě. Za podstatnou vadu se považuje taková, která brání řádnému užívání předmětu koupě a činí jej pro kupujícího neupotřebitelný. Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě, že zjistí mnohost vad, a to nejméně tři vady v množství, kvalitě či jakosti na předmětu koupě jako celku (či ucelené předávané části).

  - Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně kupujícího, má prodávající právo na přiměřené prodloužení doby dodání díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo dodání díla či jeho části takto prodlouženo.

  - Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodávkou z důvodů prodlení třetí strany s dodáním jednotlivých komponent (zařízení či výrobků) a toto prodlení nastalo z nepředvídatelných důvodů a prodávající toto prodlení ani z části nezpůsobil a zároveň zvážil a provedl všechny kroky vedoucí přiměřeným způsobem k eliminaci prodlení (např. změnit dodavatele komponenty nebo nahradit chybějící komponentu jiným dostupným řešením), může být doba dodání prodloužena 
o dobu prodlení třetí strany.

  - Tuto změnu závazku bude možné schválit kupujícím pouze na základě písemné žádosti prodávajícího. Žádost bude podrobně odůvodněna a bude v ní popsán důvod prodlení a doložen veškerý postup prodávajícího, aby byla zřejmá jeho náležitá péče, a to včetně kopií souvisejících dokladů (např. kdy došlo k objednání zboží u dovozce/distributora/výrobce apod.). Kupující žádost a skutečnosti v ní tvrzené posoudí. Kupující si může ověřit tvrzení prodávajícího i u třetí strany. Kupující však neschválí termín delší než ten, kterým je zavázán dotačnímu orgánu. Rozhodnutí kupujícího je směrodatné.

Kupní cena

Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

Cena bez DPH		………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

DPH 			………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

Celková cena včetně DPH 	………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………. korun českých)

- (dále jen „kupní cena“)

Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě, zejména náklady na pořízení předmětu koupě včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu předmětu koupě do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu koupě, ostrahu předmětu koupě do jeho předání a převzetí, likvidace vzniklých odpadů, daně a poplatky spojené s dodávkou předmětu koupě a náklady na průvodní dokumentaci. Sjednaná kupní cena je pevná, nepřekročitelná a nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

Případné zvýšení kupní ceny může být vyvoláno pouze na základě nových dodatečných požadavků kupujícího a musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve formě písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.

Vícepráce i vícenáklady, které vzniknou kupujícímu z důvodu odevzdání nekvalitního předmětu koupě, a to i v rámci sjednané záruční doby, nejsou součástí kupní ceny a hradí je prodávající v plné výši.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, 
že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

Platební podmínky a fakturace

Kupující nebude za dodání předmětu koupě poskytována jakákoli plnění před dodáním předmětu koupě.

Kupní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury za provedení celého díla (nezohlední se předání dílčích funkčních částí (laboratoří/učeben). Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury budou písemné, odsouhlasené a zástupcem kupujícího podepsané předávací protokoly o odevzdání předmětu koupě nebo jeho dílčích funkčních částí (laboratoří/učeben) bez zjevných vad (tj. po odstranění poslední z vad vytknutých v předávacím protokolu).

Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

- Na faktuře musí být uveden název projektu Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – vybavení učeben, text „projekt spolufinancovaný z operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027“.

Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně odepsány z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Úhrada kupní ceny nemá vliv na možnost uplatnění práva kupujícího z vad předmětu koupě.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a zadávací dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě 
či jeho části si vyjasnil s kupujícím.

Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění předmětu koupě postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu koupě, podle pokynů kupujícího a v souladu s jeho zájmy, které jsou prodávajícímu známy nebo je musí znát či předpokládat.

Prodávající se zavazuje a ručí za to, že pro dodaný předmět koupě nebude použit materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitou nápravu a zároveň prodávající nese veškeré náklady s tím spojené.

Prodávající je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předložit kupujícímu platnou pojistnou smlouvu, která:

- je sjednána nejméně na dobu ode dne účinnosti této smlouvy do termínu dodání kompletního předmětu koupě dle čl. 2 odst. 2.2. smlouvy

- kryje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to formou tzv. all-risk pojištění

- limit pojistné odpovědnosti činí nejméně 500 000 Kč

- nebude ukončena přede dnem dodání kompletního předmětu koupě.

Prodávající prohlašuje, že není dodavatelem, kterému nesmí být zadána veřejná zakázka 
z důvodu mezinárodních sankcí ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a ani jeho poddodavatelem není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a ZZVZ.

Záruka za jakost

Prodávající se zavazuje, že dodaný předmět koupě bude prostý jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. Prodávající dále prohlašuje a zavazuje se, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy že předmět koupě nemá žádné právní vady.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to v délce 24 měsíců od předání poslední části předmětu koupě.

Záruka dle předcházejícího odstavce se nevztahuje na spotřební materiál.

Prodávajícím bude kupujícímu poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím reklamované vady předmětu koupě vzniklé v době trvání záruční doby.

Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu koupě u prodávajícího, 
a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu koupě, určen nárok kupujícího z vady předmětu koupě, případně požadavek na způsob odstranění vad předmětu koupě, a to včetně případného termínu pro odstranění vad předmětu koupě prodávajícím.

Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo do datové schránky prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu …….………..@.................... Na oznámení o vadě je prodávající povinen odpovědět 
do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení o vadě. V případě, že kupující nesdělí 
při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné, 
a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím. 
V případě, že odstranění vady nebude technicky proveditelné v místě určeném kupujícím, odstraní prodávající vadu ve své provozovně, případně u smluvní servisní organizace. V případě vzniku výše uvedené skutečnosti nese veškeré náklady související s takovýmto odstraněním vady, včetně nákladů na přesun předmětu koupě do místa provedení opravy a zpět, prodávající. Prodávající je srozuměn s tím, že v tomto případě písemně na základě protokolu převezme odpovědnost za všechna rizika spojená s transportem předmětu koupě a ponese plnou odpovědnost za eventuální škodu vzniklou na zboží během přepravy do místa opravy.

Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů, 
bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady předmětu koupě 
či jeho části zahájit odstraňování vady předmětu koupě či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li prodávající odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti osmi hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou.

V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je shodná jako v tomto článku této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Po dobu od uplatnění reklamace do doby vyřízení reklamace neběží u reklamované části předmětu koupě záruční lhůta.

Práva a povinnosti prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou prodávajícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 2. odst. 2.1. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 6. odst. 6.6. nebo 6.7. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení. Smluvní pokutu lze uplatnit opakovaně.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prodávající neuzavře či neponechá v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu popsaném v ustanovení čl. 5. odst. 5.4. smlouvy je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že v případě ukáže-li se prohlášení prodávajícího dle čl. 5. odst. 5.5 smlouvy jako nepravdivé, má kupující ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 
a prodávající je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části kupujícím je prodávající oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud kterákoliv ze smluvních stran poruší jiné ustanovení smlouvy, než je uvedeno v odstavcích 7.1. až 7.5.  tohoto článku smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takovéto porušení.

Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši.

Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem odevzdání předmětu koupě 
ve smyslu ustanovení čl. 2. odst. 2.5 smlouvy.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku odevzdání předmětu koupě na místě plnění dle čl. 2. odst. 2.1 smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínu dodání předmětu koupě dle této smlouvy, které bude delší než deset kalendářních dnů a dále zjištěním podstatných vad tak, jak jsou uvedeny v čl.2. odst. 2.6 smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje nesplnění povinnosti stanovené v čl. 5. odst. 5.4. smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených kupujícím nad kupní cenu za dodání předmětu koupě) vynaložených na dodání předmětu koupě a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dodání předmětu koupě. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu odstoupením od smlouvy nezaniká.

Doručování a oprávněné osoby

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

- adresa pro doručování kupujícímu je: Husitská 2053, 356 01 Sokolov

- adresa pro doručování prodávajícímu je: ……………………………

  - Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

  - Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 
že oznámení bylo řádně doručené:

- při doručování osobně:

  - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

  - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

  - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

  - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1 písm. a), b) této smlouvy.

- při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

  - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

  - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 10. odst. 10.1 písm. a), b) této smlouvy.

- při doručování do datové schránky:

  - dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

- Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoli 
ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně 
a odsouhlaseny druhou smluvní stranou. Z důvodu změny oprávněných osob není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Oprávněné osoby na straně kupujícího:

- RNDr. Jiří Widž, ředitel školy, tel. 354 229 301, 739 322 477, e-mail: jiri.widz@gymso.cz (všeobecná působnost)

- Ladislav Zoubek, správce budov; tel: 739 322 478, e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz (ve věcech technických a provozních)

- odborný dozor projektanta: ……………………………..

- technický dozor investora: ……………………

- ……………

- Oprávněné osoby na straně prodávajícího:

- ……………doplnit jméno, telefon, e-mail……………………………..

- ……………doplnit jméno, telefon, e-mail……………………………..

Závěrečná ustanovení

Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva jakož i právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí úpravou občanského zákoníku.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží 
a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace.

Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů do 31. 12. 2036.

Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva výtisky a prodávající jeden výtisk. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

- alternativně (před podpisem smlouvy se ponechá relevantní alternativa)

- Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis dodávek

- Příloha č. 2: Místní podmínky montáže

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V ………………….. dne …….			            V …………………….. dne ………….

Prodávající: 			                         		Kupující:

______________________________			__________________________________

prodávající                                                                                       kupující