**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

Poptáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Rathsam:

A)

1. **Dvojnásobné pokosení** (lehká mechanizace, křovinořez) travního porostu (0,445 ha) na části nivy řeky Ohře u bývalé osady Rybáře - umístění viz příloha „PR Rathsam - kosení a Rybářská kyselka a umístění G.B. 2025“.
2. **Dvojnásobné posekání** (lehká mechanizace, křovinořez) pruhu louky (0,28 ha) od mysliveckého posedu směrem k bývalému mostku přes Ohři.
3. **Dvojnásobné posekání** buřiny v prostoru vývěru pramene “Rybářské kyselky“ (cca 100 m2), **dvojnásobné očištění** střech altánu a odpočívadla a **dvojnásobný celkový úklid** tohoto prostoru od civilizačních produktů.
4. Veškerou travní a dřevní hmotu deponovat mimo plochu zásahů a mimo jiné travní porosty.

Rozsah a umístění prací je patrné z přílohy č. 3 Mapa\_A.

První etapa prací bude provedena od června 2025 ukončena do 31. 07. 2025.

Druhá etapa prací bude provedena od 15. 08. 2025 a ukončena nejpozději do 30. 09. 2025.

Jednotlivé etapy provedených prací v bodech č. A1. a A2. budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

**Upozornění – část dotčených ploch je podmáčených a v nerovném terénu.**

B)

1. Jednorázové pokosení metlicových a ostřicových porostů s dominantní třtinou (pomístně keřovitý porost do 3 metrů výšky) o ploše 490 m2.
2. Jednorázové ruční odstranění keřovitého porostu nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše o rozloze 470 m2 – umístění viz příloha č. 3 Mapa\_B“. **Plocha je extrémně zamokřená.**

Termín provedení od června 2025 do 30. 09. 2025.

Zadané práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.