**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Studna u Lužné:

1. Trojnásobné pročištění odvodňovací stružky v ploše přírodní rezervace o délce cca 50 m
- **I. pročištění – červenec 2025**,

- **II. pročištění – srpen 2025**,

- **III. pročištění – září 2025**.

Výkopek bude rozprostřen po okolí stružky.

Umístění stružky – viz příloha č. 3 - Mapa.

1. Jednorázové pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) travního porostu a odstranění nepravidelně rostoucího křovitého porostu do 3 metrů výšky (krušina, borovice a smrčky) na ploše o celkové rozloze 2.700 m2 Likvidace výmladků bude prováděna mechanicky,
tzn. odříznutím či vytržením výmladků.

Vyštípané výmladky a travní hmota bude odvezena mimo plochu zásahu a uložena ke stěně porostu či na jiná vhodná místa.

Práce budou provedeny v termínu **od července 2025 do 30. září 2025**.

**Upozornění – Přírodní rezervace je dopravně nepřístupná. Všechny dotčené plochy jsou velmi silně podmáčené a zrašelinělé s možností propadnutí a zapadnutí.**

Zadané práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.