**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce v Přírodní rezervaci Ostrovské rybníky:

1. Dvojnásobné pokosení travních porostů (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to v rozsahu **dvakrát po 6 ha**, celkem tedy 12 ha.
2. Pokosená hmota bude deponována na vhodná místa mimo plochu zásahu či odvezena.

Termín provedení **prvního** zásahu **od 1. července 2025 do 31 července 2025**.

Termín provedení **druhého** zásahu **od 1. září 2025 do 31 října 2025**.

Umístění prací je patrné z přílohy č. 3: Mapa – červeně orámovaná plocha.

**Upozornění – část dotčených ploch je podmáčená a plocha je pomístně porostlá travnatými bulty.**

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.