**Příloha č. 2: specifikace předmětu plnění**

Poptáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Kosatcová louka:

1. Jednorázové ruční odstranění porostu do 3 metrů výšky na ploše o rozloze 3500 m2 (krušina, borovice a smrčky). Likvidace bude prováděna mechanicky, tzn. odříznutím či vytržením výmladků

Termín provedení **od 1. srpna do 31. srpna 2025**

1. Pokosení plochy (lehká mechanizace, křovinořez) v rozsahu 0,61 ha v ochranném pásmu přírodní rezervace Kosatcová louka o šíři cca 25 m

Termín provedení **od 1. srpna 2025 do 31. října 2025**

1. Deponaci dřevní a posekané travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu
– ne však do nefunkčních melioračních kanálů!

Veškeré práce budou ukončeny **do 31. 10. 2025**.

Umístění a rozsah objednaných prací je patrný z přílohy č. 3 (Mapa)

**Upozornění – část dotčených ploch je podmáčených a v nerovném terénu.**

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.