Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

Celková výměna audiovizuální techniky ve společenském sále

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka audiovizuální techniky pro modernizaci společenského sálu Krajské knihovny Karlovy Vary specifikované v příloze č. 4 a 5 této výzvy, včetně montáže, příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záruky a záručního servisu, a dále dle ostatních podmínek této dokumentace výběrového řízení.

Součástí realizace bude také:

- práce spojené s povrchovým i podpovrchovým položením potřebné kabeláže silnoproudu, slaboproudu a koncových zařízení (ve zdi, v podlaze, postavených, zavěšených),

- realizace potřebných kabeláží silnoproudu, slaboproudu a související montáže koncových přípojných zařízení,

- zednické začištění dotčených částí omítek a podlah,

- zajištění úniku prachu do prostoru společenského sálu, provádění průběžného úklidu a provedení závěrečného úklidu a vyklizení prostor dotčených plněním předmětu současně s dokončením díla, případně uvedení dotčených prostor a komunikací do původního stavu,

- provedení opatření při realizaci díla, vyplývající z realizace prací a zohledňující tyto skutečnosti:

    - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu,

    - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

- zajištění uložení odpadů a ekologická likvidace odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf a .dwg).

Součástí nabídky účastníka budou technické listy všech nabízených výrobků, ze kterých bude patrné splnění technických parametrů zadavatelem stanovených v zadávací dokumentaci, technické parametry také účastník doplní do cenové nabídky.

Dodávka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, metodik a ostatních souvisejících norem.  Nabízené zařízení musí splňovat požadavky evropské legislativy.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré

postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat za provozu knihovny a nesmí narušit její chod. Při všech pracích souvisejících s instalací systémů musí dodavatel umožnit průchod zaměstnanců a návštěvníků. Práce budou probíhat v souladu s pokyny zadavatele a mohou probíhat v pracovní dny v časech od 8:00 do 17:00 hod. O sobotách a nedělích, případně dnech volna mohou probíhat práce pouze po dohodě se zadavatelem. Zadavatel bude vyžadovat důsledné dodržování předpisů bezpečnosti práce a provádění denního úklidu dotčených prostor.

Případné odstávky (vypínání rozvodů elektro) a hlučné práce budou probíhat pouze po předchozí dohodě s určeným zástupcem zadavatele.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	září 2025

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 	listopad 2025

Protokolární předání plně funkčních systémů nejpozději do: 	20. 11. 2025

Místem plnění veřejné zakázky je budova Krajské knihovny Karlovy Vary, se sídlem Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary.

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 4 je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Účastník nemusí přikládat vyplněný a podepsaný návrh smlouvy k nabídce. Podáním cenové nabídky účastník akceptuje znění smlouvy.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření kupní smlouvy.

- Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu ve výši 2.413.950 Kč včetně DPH.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti Čestným prohlášením (příloha č. 2 výzvy), že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích, popř. je možné je nahradit Čestným prohlášením ke kvalifikaci (příloha č. 2).

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

- seznam min. 2 referenční zakázky, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje, aby předmětem plnění referenční zakázky byla dodávka a instalace audiovizuální LED techniky v minimálním finančním objemu 1.000.000 Kč (za každou z nich).

Doba podle výše uvedeného odstavce se považuje za splněnou, pokud byla instalace uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Účastník uvede referenční zakázky v Čestném prohlášení ke kvalifikaci, které je přílohou č. 2 této výzvy.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídková cena bude předložena formou vyplněné cenové nabídky, která je přílohou č. 5 této výzvy a bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Upozorňujeme účastníky, aby při uvádění ceny (na profilu zadavatele E-ZAK i v nabídce) zadávali nabídkovou cenu obezřetně a správně, tzn., dbali zejména toho, aby nabídková cena byla uvedena včetně DPH a byla zapsána ve stejném formátu jako v nabídce, tj. uvedení i případných haléřových částek bez zaokrouhlování. Uvedení rozdílné nabídkové ceny může být důvodem k vyloučení účastníka.

- Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu ve výši 2.413.950 Kč včetně DPH.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22. 7. 2025 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

- Prohlídky místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se koná dne 14. 7. 2025 v 10:00 hodin na místě dodávky, tj. v budově Krajské knihovny Karlovy Vary (sraz u hlavního vchodu do budovy knihovny).

- Kontaktní osobou tohoto výběrového řízení je Ing. Andrea Singer, e-mail: andrea.singer@kr-karlovarsky.cz

- Vysvětlení dokumentace výběrového řízení

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení dokumentace výběrového řízení i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením dokumentace výběrového řízení zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Vyplněné čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1)

- Vyplněné čestné prohlášení ke kvalifikaci (příloha č. 2), případně doklady k prokázání kvalifikace,

- Vyplněná cenová nabídka (příloha č. 4)

- Seznam případných poddodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat, či čestné prohlášení dodavatele, že nebude při plnění zakázky využívat poddodavatele (příloha č. 6)

- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení

- vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů dle § 48 a § 124 odst. 2 ZZVZ

- požadovat objasnění nebo doplnění nabídky dle § 46 ZZVZ

- zadavatel nepřipouští variantní řešení

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jeho uveřejnění

- vyloučit dodavatele, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů,

- pokud se na účastníka výběrového řízení nebo jeho poddodavatele vztahují mezinárodní sankce, bude zadavatel postupovat dle § 48a ZZVZ.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00008826

- Identifikační údaje zadavatele

- Centrální zadavatel:

- Karlovarský kraj

se sídlem: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 				70891168

DIČ: 				CZ70891168

zastoupený: 	Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

Profil zadavatele: 		https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky ze dne 2. 2. 2024 zadává veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:

Krajská knihovna Karlovy Vary, se sídlem Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 70966206.

Karlovy Vary, 7. 7. 2025

Mgr. Roman Bělohlavý

pověřen výkonem úkolů jako vedoucí odboru právního

Přílohy:

1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení ke kvalifikaci

3) Návrh smlouvy

4) Soupis dodávek

5) Technická zpráva

6) Seznam poddodavatelů

7) Fotodokumentace

8) AVT 1. NP – schéma