**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Podmínky provozu**

* Nedávat klientům domova cigarety, zapalovače ani alkohol.
* Nedávat klientům domova jídlo nebo pití (nebezpečí udušení).
* Chovat se ke klientům domova s respektem.
* Stanovit osobám pracujícím na stavbě místo ke kouření, včetně ukládání a likvidace nedopalků.
* Zákaz kouření uvnitř budovy.
* Vlastní zázemí pro osoby pracující na stavbě včetně WC.
* Nenechávat jakékoli nářadí bez dozoru, bezpečně vše ukládat, ideálně uzamykat mimo dosah klientů.
* Stavební práce provádět od 7.00 hod do 18.00 hod. Během poledne a poledního klidu od 12.30 hod do 13.30 hod neprovádět hlučné práce.
* Zajistit, aby v rámci postaveného lešení bylo možné ráno větrat jednotlivé pokoje.
* Zajistit po dobu nepřítomnosti osob pracujících na stavbě nedostupnost lešení zespodu.
* V rámci jednotlivých místností/domácností je možné vyklidit (jen jedna varianta je možná v průběhu realizace stavebních prací):
1. vždy a pouze max. 2 pokoje v rámci jedné domácnosti, a to max. na 5 dnů (pokoje vyklizeny přes den i noc);
2. vždy a pouze max. 1 celou domácnost, a to max. na 7 dní (na noc se klienti musí vrátit zpět).

Zhotovitel má současně s tímto bodem za povinnost předložit postup prováděných prací v rámci jednotlivých místností/domácností, a to do 7 dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Může být součástí harmonogramu, který je požadován v rámci čl. II odst. 2.3 smlouvy o dílo.

* Zachovat a umožnit přístup klientům domova po celou dobu realizace do altánu Altán v areálu domova (vyhrazen na kouření pro klienty).
* Nutné zachování volného příjezdu k rampě za účelem dovozu potravin.