**Smlouva o dílo**

**Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – časosběr**

Dnešního dne měsíce a roku:

***Karlovarský kraj***

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Květou Hryszovou, ředitelkou krajského úřadu Karlovarského kraje

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 890090-218341/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

………………………………

Se sídlem: ………………………………

IČO: ………………………………

DIČ: ………………………………

Bankovní spojení: ………………………………

Číslo účtu: ………………………………

Zastoupená: ………………………………

(dále jen „**zhotovitel**“)

(spolu dále také „**smluvní strany“**)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky **„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – časosběr“** vyhlášené dne …………... objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“) a
2. zhotovitel prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění, on nebo jeho pododavatel je registrovaným provozovatelem dronu na Úřadu pro Civilní letectví a má řádné personální (tj. zejména osoba pilotující dron je registrovaným pilotem s příslušným průkazem) i technické vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby předmět smlouvy splnil ve stanovené době a ve sjednané kvalitě,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

**Smlouvy o dílo**

**Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – časosběr**

(dále jen „smlouva“)

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Předmět smlouvy**
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Pro účely této smlouvy se dílem zejména rozumí pořízení a dodání časosběrných záznamů a fotografií z realizace stavby a provedení postprodukce výstupů zachycující stav a proměny realizace stavby v čase.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. **Specifikace díla**
5. V rámci plnění budou provedeny především následující činnosti:
6. **jednorázové zdokumentování stávajícího stavu před zahájením výstavby průchodem kamerou a ze vzduchu dronem**;
7. **provádění snímkování v průběhu stavby**, včetně umístění, přesouvání a následného odstranění celkem 3 kusů snímkovací techniky (kamera / fotoaparát) na budově školy a okolních budovách (jeden až dva kusy techniky budou v průběhu stavby přesunuty do interiéru budov na základě předchozí dohody mezi objednatelem a zhotovitelem v závislosti na postupu prací), včetně opatření případných souhlasů vlastníků okolních budov s umístěním techniky; **včetně zřízení online logovaného přístupu pro objednatele na zabezpečeném serveru pro náhled**;
8. **natočení aktuálního stavu rozestavěnosti a zajímavých stavebních prací** průchodem staveniště s kamerou, předpokládaný počet natáčecích dnů je 12, přičemž za jeden natáčecí den se považuje 8 hodin, v rámci těchto natáčecích dnů jsou započítány 2 dny na dokumentace stavu dokončené 1. etapy a dokončené 2. etapy, včetně ukládání na **zabezpečený server pro náhled**;
9. **natáčení a fotografování ze vzduchu** **- záběry z dronu**, celkem po dobu výstavby 7 natáčecích dní, přičemž za jeden natáčecí den se považují 4 hodiny, v rámci těchto natáčecích dnů jsou započítány 2 dny na dokumentace stavu dokončené 1. etapy a dokončené 2. etapy, včetně ukládání na **zabezpečený server pro náhled**;
10. **následná postprodukce výstupů** zachycující stav v daný okamžik a postup stavby, tj. vytvoření:

* **průběžných časosběrných dokumentů** o délce 1 až 2 minuty, ze kterých bude patrný postup výstavby vždy za poslední 3 měsíce, včetně hudebního podkresu předpokládaný počet takových dokumentů je 10;
* **krátkých ucelených časosběrných dokumentů na dané téma (viz body a) - d))** v předpokládané délce max. 3 minuty, včetně hudebního podkresu a předpokládaném počtu 5 dokumentů;
* **časosběrného dokumentárního filmu** s krátkými informacemi k obrazu ve formě titulků v požadované profesionální kvalitě, včetně hudebního podkresu o délce minimálně 15 minut.

Požadavky týkající se pořizování a zpracování záběrů v profesionální kvalitě: minimálně ve Full HD (1920×1080), doporučené rozlišení je 4K (3840×2160). Výstupy musí být ve formátu MP4 s kompresí H.264 nebo H.265. Časosběrné kamery musí umožňovat nastavení intervalu snímání a omezení nočního režimu. Zhotovitel zajistí záznamy z dronu prostřednictvím certifikovaného provozovatele. Je požadován stabilizovaný obraz a kvalitní záběry bez výrazného roztřesení a s vyrovnaným jasem. Výsledné dokumenty budou sestříhány v délce dle požadavků viz výše.

Veškerý nasnímaný materiál bude zhotovitelem zálohován a po dokončení díla budou veškeré použitelné zdrojové materiály předány objednateli k archivaci.

Techniku potřebnou pro provedení díla si zhotovitel zajistí sám na své náklady (pořízení techniky není součástí plnění).

Zhotovitel zpracuje dokumentaci ke kamerovému systému z hlediska předpisů souvisejících s GDPR (General Data Protection Regulation). Zhotovitel bude dodávat také cedule s upozorněním na probíhající pořizování záznamů, pokud takové budou vyžadovány dokumentací ke kamerovému systému.

Podrobnější specifikace předmětu plnění je součástí přílohy č. 1 Smlouvy

1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla, včetně zajištění potřebných licencí, registrací a oprávnění pro pilotování dronu v místě plnění.
2. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb, zejména tak v souladu s právními předpisy, normami a s dokumentem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o postupu zpracování díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.
4. Dílo bude předáváno objednateli postupně. Při každé fakturaci dle čl. IV odst. 6 této smlouvy zhotovitel předá objednateli část díla dle specifikace uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo po jednotlivých částech převezme na základě podepsaného akceptačního protokolu a zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou cenu podle podmínek čl. IV této smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito objednatelem pro zvýšení účinnosti publicity a rozšíření povědomí o strategických projektech u široké veřejnosti.
7. **Termín a místo plnění**
8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechna dílčí plnění z díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy v následujících termínech:
9. **jednorázové zdokumentování stávajícího stavu před zahájením výstavby průchodem kamerou a ze vzduchu dronem** – nejpozději do týdne od doručení výzvy objednatele (předpoklad září - říjen 2025);
10. **provádění snímkování v průběhu stavby** (frekvence snímkování je uvedena v příloze č. 1 smlouvy)**, včetně zřízení online logovaného přístupu pro objednatele na zabezpečeném serveru pro náhled** - do 7 dnů ode dne umístění první kamery. První kamera bude zhotovitelem umístěna do týdne od výzvy objednatele;
11. **natočení aktuálního stavu rozestavěnosti a zajímavých stavebních prací průchodem staveniště s kamerou** - natáčení bude realizováno v den stanovený objednatelem, s ohledem na průběh stavby. Objednatel prokazatelně vyzve (elektronicky/písemně) zhotovitele minimálně tři pracovní dny před požadovaným dnem. Předpokládaný počet natáčecích dnů je 12, přičemž za jeden natáčecí den se považuje 8 hodin, v rámci těchto natáčecích dnů jsou započítány 2 dny na dokumentace stavu dokončené 1. etapy a dokončené 2. etapy, včetně ukládání na zabezpečený server pro náhled;
12. **natáčení a fotografování ze vzduchu - záběry z dronu** - objednatel prokazatelně vyzve (elektronicky/písemně) zhotovitele minimálně tři pracovní dny před požadovaným dnem realizace. Celkem po dobu výstavby 7 natáčecích dní, přičemž za jeden natáčecí den se považují 4 hodiny, v rámci těchto natáčecích dnů jsou započítány 2 dny na dokumentace stavu dokončené 1. etapy a dokončené 2. etapy, včetně ukládání na zabezpečený server pro náhled;
13. **následná postprodukce výstupů** zachycující stav v daný okamžik a postup stavby, tj. vytvoření:

* **průběžných časosběrných dokumentů** o délce 1 až 2 minuty, ze kterých bude patrný postup výstavby vždy za poslední 3 měsíce, předpokládaný počet takových dokumentů je 10, dokumenty budou předávány objednateli elektronickou cestou průběžně vždy do 15. dne od ukončení 3 měsíčního období, aby je objednatel mohl průběžně uveřejňovat na svých komunikačních kanálech;
* **krátkých ucelených časosběrných dokumentů na dané téma (viz body a) - d))** v předpokládané délce max. 3 minuty a předpokládaném počtu 5 dokumentů – zhotovitel dodá objednateli tyto dokumenty elektronickou cestou vždy nejpozději do tří týdnů od zadání tématu objednatelem;
* **časosběrného dokumentárního filmu** s krátkými informacemi k obrazu ve formě titulků v požadované profesionální kvalitě o délce minimálně 15 minut – zhotovitel dodá objednateli dokumentární film elektronickou cestou nejpozději do jednoho měsíce od dokončení 2. etapy.

Dokončenou etapou se rozumí okamžik zahájení zkušebního provozu na 1. etapě, resp. 2. etapě.

1. Smluvní strany se dohodly, že doba provedení díla pro jednotlivé části díla dle předchozího článku této smlouvy se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
2. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto zdrženo.
3. Místem plnění je Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, nám. 17. listopadu 710/12, 36005 Karlovy Vary – Rybáře, a okolní budovy.
4. **Cena a platební podmínky**
5. Cena za provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele na základě podkladů zadaných objednatelem v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

*\* Zhotovitel je plátce DPH (ve smlouvě ponechat správnou variantu, neplatnou smazat)*

Cena bez DPH: ............................ Kč

(slovy: xxx)

DPH: ............................ Kč

(slovy: xxx)

Cena včetně DPH\*: ....................................... Kč

(slovy: xxx)

*\* Zhotovitel není plátce DPH, cena celková konečná (ve smlouvě ponechat správnou variantu, neplatnou smazat)*

Cena\*: ....................................... Kč

(slovy: xxx)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“).

Rozpis jednotkových cen tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

1. Cena je sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů (např. doprava na místo konání, parkovné, dálniční poplatky, instalace kamer, grafické úpravy, odměny za poskytnutí licence atd.) a rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) nezbytných pro řádné a úplné poskytnutí předmětu smlouvy, a to po celou dobu poskytování služeb.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, bude DPH účtována podle předpisů platných v době uskutečnění plnění.
3. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně bankovním převodem a v korunách českých.
4. Podkladem pro úhradu ceny plnění jsou zhotovitelem vystavené daňové doklady (faktury). Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (plátce DPH) nebo nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo plnění uskutečněno. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 kalendářních dní od řádného předání objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
5. Cena za provedení díla dle čl. II. odst. 1, písm. b) smlouvybude hrazena na základě měsíčních dílčích faktur. Faktura bude vystavena ke konci každého daného měsíce, kdy bylo plnění dle výše uvedeného bodu smlouvy poskytováno.
6. Cena za provedení díla dle č. II odst. 1, písm. a), c), d), e) bude fakturována na základě akceptačního protokolu potvrzeného osobou se všeobecnou působností.
7. Každá faktura bude obsahovat v textu název projektu „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary a číslo projektu CZ.10.01.01/00/22\_001/0000276.
8. Faktura je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje, popř. pokud k ní není připojena povinná příloha. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu opravit a zaslat opravenou fakturu objednateli s novou lhůtou splatnosti.
10. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané činnosti (služby nebo úkony) realizované zhotovitelem nad rámec rozsahu uvedeného v čl. II této smlouvy bez předchozího odsouhlasení objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
12. **Předání a převzetí díla, kontrola kvality díla, vady díla**
13. Dílo bude považováno za provedené až po jeho protokolárním předání objednateli v souladu s podmínkami smlouvy.
14. Po odevzdání každé části díla bude vystaven akceptační protokol.
15. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami.
16. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má příslušná část díla, v době jejího předání a které jsou uvedeny v akceptačním protokolu a souhrnném akceptačním protokolu, popřípadě v příloze k takovým dokumentům (vady zjevné). Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky ve lhůtě stanovené v příslušném dokumentu dle předchozí věty.
17. **Ostatní povinnosti smluvních stran**
18. Zhotovitel je povinen se na vyzvání buď osobně nebo online účastnit pracovních schůzek s objednatelem nebo s objednatelem pověřenými osobami, a to zejména za účelem projednání postupů souvisejících s prováděním díla.
19. Zhotovitel se zavazuje, že dílo či jeho část ani výsledky (výstupy) své činnosti podle této smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalším subjektům.
20. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele, zejména je povinen upozornit objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s prováděním díla.
21. Po ukončení této smlouvy je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat objednateli veškeré podklady, které mu objednatel předal nebo které pro objednatele získal od třetích osob.
22. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že objednatel poskytl zhotoviteli potřebná dostupná data, informace a podklady, které zhotovitel nezbytně potřebuje k plnění předmětu této smlouvy již v rámci zadávací dokumentace, která byla součástí veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
23. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout případnou další součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a která souvisí s plněním předmětu této smlouvy.
24. V průběhu plnění této smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se jinak), aby konzultovaly průběh plnění. Setkávání se může dít i on-line distanční formou. Jednání organizuje objednatel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává zhotoviteli. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy.
25. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.
26. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změněně kterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s realizací předmětu smlouvy.
27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo o této zakázce metodicky informovat ostatní subjekty a organizace ve veřejné správě.
28. Vzhledem k tomu, že příkazce podal na strategický projekt „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“ (dále jen „projekt“) žádost o podporu a bylo mu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příkazníkovi bude předáno   
    po uzavření příkazní smlouvy), veškeré své činnosti provádí smluvní strany mimo jiné také s ohledem na plnění podmínek výzvy č. OPST 1/2022 Strategické projekty Karlovarského kraje v rámci programu Operační program Spravedlivá transformace (dále jen „dotace“), plnění podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 a dále podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici na následujícím odkazu: Pravidla pro žadatele – Operační program Spravedlivá transformace - https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/.
29. **Sankce**
30. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek ve sjednaném rozsahu a dílčích termínech plnění dle čl. III. odst. 1) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1) smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
31. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady a nedodělky díla ve sjednaných termínech dle čl. V. odst. 5) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla dle odst. IV čl. 1) smlouvy (součet cen dle písm. a) – c) smlouvy), a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
32. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv část ujednání čl. II odst. 2) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
33. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dle čl. VI. odst. 8) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
34. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XI. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
35. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
36. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
37. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
38. **Odpovědnost za škodu**
39. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu, a to v plné výši.
40. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na případné nesprávně či jinak chybné zadání, a pokud tak neučiní, odpovídá za škodu způsobenou tímto objednateli.
41. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
42. **Odstoupení od smlouvy**
    1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smlouvy, za které se považuje:
43. neplnění smlouvy ze strany zhotovitele v termínech sjednaných smlouvou nebo dohodnutých s objednatelem či ředitelem školy,
44. nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele uvedené ve smlouvě,
45. neposkytnutí služeb dle smlouvy v dohodnutém rozsahu, čase, kvalitě a v souladu s dalšími sjednanými podmínkami,
46. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XI. smlouvy;
47. opakované nesplnění nebo porušení povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně druhé porušení či nesplnění jakékoliv povinnosti.
48. V případě, že objednatel neuzavře smlouvu na realizaci stavebních prací veřejné zakázky Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce (URL odkaz: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract\_display\_8253.html) do 31.12.2025, vzniká objednateli právo k následujícímu dni, tj. k 01.01.2026 na vypovězení smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále není zavázán.
    1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce nebo nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, případně insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
    2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností objednatele, za něž se považuje prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů.
    3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně buď na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo do její datové schránky. Smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno té smluvní straně, které je adresována. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno druhé smluvní straně 5. dnem od jeho odeslání poštou.
    4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu ani nároku na náhradu škody nebo odškodnění vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po dobu skončení smlouvy.
49. **Licenční ujednání**
50. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence“), a to:

* v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě ze strany objednatele,
* všemi způsoby užití,
* v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

1. Licence dle tohoto odstavce zahrnuje také právo objednatele samostatně užít fotografie, texty, videa, které jsou součástí díla, za účelem propagace Karlovarského kraje, zejména stavby rekonstrukce a modernizace budov Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary a školy Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace.
2. Objednatel není povinen udělenou licenci využít.
3. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.
4. Licence dle smlouvy se poskytuje jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla, jeho podklady ani jednotlivé části jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je oprávněn použít dílo či jednotlivé snímky získané plněním smlouvy za účelem vlastní propagace jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Takový souhlas je zhotoviteli oprávněna udělit osoba oprávněná konzultovat věcný obsah díla uvedená ve smlouvě.
5. Zhotovitel nesmí provedením díla zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.
6. Zhotovitel je povinen získat od všech případných nositelů práv licenci k užití díla tak, aby mohl objednateli poskytnout výhradní licenci.
7. **Pojištění**
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
9. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
11. **Osoby objednatele a zhotovitele**
12. Osobami objednatele při provádění díla jsou:
13. se všeobecnou působností: Ing. Květa Hryszová
14. s technickou působností: Ing. Jan Škuthan, Ing. Jiří Kurucz, Ing. Martin Ševic, Ing. Lenka Vlčková, Ing. Natalie Kriegelová
15. Osobami zhotovitele při provádění díla jsou:
16. se všeobecnou působností: …………………………………..
17. s technickou působností: ……………………………………..
18. **Závěrečná ustanovení**
19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
21. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

<alternativa>

Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

1. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
   * 1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
        + příloha č. 1 – Technické požadavky na záběry a snímky
        + příloha č. 2 – Cenová nabídka (příloha č. 3 nabídky zhotovitele)
2. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že se s obsahem této smlouvy seznámili a prohlašují, že tato byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zhotovitel objednatel