Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce Kamenný hřib:

- Jednorázové pokosení travního porostu (křovinořezem či ručně vedenou sekačkou) a likvidace výmladků v ploše přírodní památky a navazujícího ochranného pásma přírodní památky o rozloze cca 300 m2.

- Deponace pokosené travní hmoty a výmladků mimo plochu zásahu.

- Úklid spadaných větví a odpadků v ploše přírodní památky.

- Bezpečnostní a udržovací kácení dvou suchých a lámavých bříz bělokorých o průměru 31-40 cm na pařezu (včetně rozřezání, odvětvení a manipulace).

- Hroubí a veškeré nehroubí se deponuje na volně ložené hromady na vhodná místa mimo potenciálně kosené plochy a mimo plochu přírodní památky (např. do navazujícího hájku), či bude odvezeno mimo plochu zásahu.

Práce budou provedeny v termínu od 1. července 2026 do 31. srpna 2026.

Plošný rozsah a umístění zásahu je patrné z přílohy č. 3 - Mapa

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub osloveného dodavatele.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že se celkové plnění, s ohledem na místní přírodní poměry v území a na skutečnost, že jde o managementové zásahy ve prospěch ekosystému přírodní rezervace může s ohledem na přirozený vývoj prostředí v detailech lišit. Tyto detaily však mohou mít pouze nicotný vliv na celkovou zakázku.