Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v navržené Přírodní památce Hornohradský potok a Evropsky významné lokalitě Doupovské hory:

- Dvojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1 hektar (dvě etapy vždy po cca 0,5 ha) v ploše viz příloha č. 3a_Mapa A.

- Likvidace netýkavky žláznaté proběhne před jejich rozkvětem mechanicky – vytrháváním. Vytržené rostliny netýkavky budou vymístěny mimo plochu zásahu tak, aby nedocházelo
k dalšímu rozšiřování této rostliny v ploše navržené přírodní památky.

První likvidace rostlin musí proběhnout od 1. července 2026 do 15. července 2026, druhá likvidace rostlin musí proběhnout od 1. srpna 2026 do 15. srpna 2026.

- Jednorázové ruční pokosení travnatých ploch o rozloze 3000 m2, odstranění porostů maliníku na ploše o rozloze 700 m2 a umístění viz příloha č. 3b_Mapa B.

- Deponace travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu – mimo plochy s výskytem česneku medvědího. NEBUDOU VYTVÁŘENY NOVÉ HROMADY.

Termín provedení prací kosení od 1. května 2026 do 31 srpna 2026.

- Před předáním poslední fáze prací bude provedeno vysbírání komunálního odpadu z plochy přiléhající k silniční vozovce a jeho odvezení mimo plochu zásahu.

Upozornění – plochy určené k zásahu jsou místy silně podmáčené.

Provedené práce budou předány zástupcům odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub zhotovitele.