ve smyslu § 6 zák. č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.

- Název zakázky

„Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

- V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- demontáž celé stávající konstrukce střešního pláště, stávajícího jímacího vedení, včetně 4 ks plastových světlíků;

- po odkrytí nosné konstrukce střechy zajistit odborný mykologický průzkum;

- bude provedeno celoplošné bednění tl. 22 mm;

- navržena nová střešní konstrukce v systému výrobce (například Prefa) s krytinou falcovaný hliníkový svitkový plech tl. 07mm lakovaný, zinkově šedý;

- z hlediska vlhkosti se předpokládá výměna 20% vazníků ve všech částech střechy, v případě dřevěného bednění z prken tl. 25 mm se uvažuje o jeho zpětném použití v rozsahu 20%;

- výměna cca 50% stávající tepelné izolace;

- místo původních světlíků budou osazeny dvě sady světlovodů;

- výlezový provozní žebřík bude doplněn o ochranný koš;

- na konstrukci střechy budou nově osazeny bezpečnostní kotevní body v počtu 6 ks a  typové výlezové okno  o rozměrech 60x60 cm bez prosklení pro přístup do střechy v počtu 2 ks;

- po provedení rekonstrukce střechy bude provedena nová jímací soustava (hromosvod) v rozsahu shodném se soustavou před rekonstrukcí.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu výjezdové základny.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace „Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních“, arch. číslo BPO 9-94415, zak. č. 8592-25 zpracovaná firmou BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, dále Rozhodnutí č.j. STAV/15/4028/FK ze dne 23.10.2015 vydané stavebním úřadem – památkovou péčí v Mariánských Lázních a tato výzva.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli 1 paré předmětné projektové dokumentace.

Součástí nabídky bude také podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě.

Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je v měsíci květen 2017.

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 6ti týdnů od zahájení realizace.

Účastníci rovněž ve svých nabídkách uvedou harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění po týdnech.

Místem plnění je parcela p.č. 3128, k.ú. Úšovice.

- Pravidla pro hodnocení nabídek, předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.480.091,- Kč bez DPH, kdy je tato uvedená hodnota veřejné zakázky stanovená jako maximální a nepřekročitelná. V případě, že účastník předloží nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude se mít za to, že účastník nesplnil zadávací podmínky a bude z účasti zadávacího řízení vyloučen.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

- odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

- seznam 3 stavebních prací, a to pouze v objemu každé vyšší jak 700.000,- Kč bez DPH, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

- Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.

- Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.

- Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

- Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, nebo doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 09.12.2016 do 09.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 09.12.2016 v 09.00 hodin v sídle zadavatele na adrese Závodní 390/98c, Karlovy Vary, PSČ 360 06, ve druhém patře, v kanceláři referátu veřejných zakázek č. 327Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 25.11.2016 v 10:00 hodin na místě stavby.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Hana Šperlová,( 353 362 519 a ve věcech odborné problematiky Bc. Antonín Zaschke,( 353 362 556.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněný soupis prací výkazu výměr bude předložen v tištěné i elektronické formě.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Cenová nabídka

- Přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů.

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění po měsících

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nevracet účastníkům podané nabídky

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 		Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: 		Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

Právní forma: 	příspěvková organizace

IČO: 		00574660

Karlovy Vary dne 14.11.2016

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Přílohy:

Krycí list, Čestné prohlášení

Vzorová podoba smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Rozhodnutí č.j. STAV/15/4028/FK

Krycí list nabídky

na akci:

„Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních“

# Údaje o účastníkovi

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

# Cenová nabídka

| Nabídková cena díla bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| #### DPH |  | ##### Kč |
| #### Celková cena včetně DPH |  | ##### Kč |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.