Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění

Poptáváme následující managementové práce v Přírodní rezervaci Stráň u Dubiny:

- Jednorázové pokosení travního porostu (lehká mechanizace, křovinořez) na plochách vymezených v přiložené ortofotomapě (příloha č. 3 - žlutě orámované plochy) o rozloze 1,125 ha. Na těchto plochách bude rovněž odstraněn keřovitý porost do 3 metrů výšky. Práce budou započaty.
po 1. červenci 2023 a ukončeny do 31. srpna 2022. Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí zásahu. V přiložené ortofotomapě žlutě orámované plochy.

- Jednorázové ruční odstranění keřovitého porostu nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše na ploše o rozloze 0,2577 ha (příloha č. 3 - červeně orámovaná plocha). Termín provedení prací od 1. října 2023 do 15. prosince 2023. V přiložené ortofotomapě červeně orámovaná plocha.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Upozornění: Lokalita je dopravně nepřístupná po cestní síti a nachází se na pozemcích v držení soukromého vlastníka. KÚKK, OZZ nebude vybranému zhotoviteli zajištovat povolení vjezdu a vstupu na soukromé pozemky. KÚKK, OZZ si vyhrazuje právo požadovat po vybraném zhotoviteli managementových prací předložení výše uvedených povolení ke vjezdu a vstupu na soukromé pozemky.

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.