Příloha č. 2_ Specifikace předmětu plnění

Poptáváme následující managementové práce v Přírodní památce Hornohradský potok:

1) Jednorázové ruční odstranění keřovitého porostu nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše na ploše o rozloze 2000 m2. Převážná část tohoto kácení je umístěna na levý břeh Hornohradeckého potoka (Příloha č. 3 – Mapa 1 - žlutě šrafovaná plocha), avšak křovité porosty určené k vykácení se nachází i v ploše kácení (Příloha č. 3 – Mapa 1 - zeleně šrafovaná plocha).

2) Kácení postupné s přetažením (15 ks bez černý, 5 ks jasan ztepilý, 3 ks javor mléč, 9 ks olše lepkavá):

- 11-20 cm průměr na pařezu 22 ks;

- 21-30 cm průměr na pařezu 8 ks;

- 31-40 cm průměr na pařezu 2 ks.

3) Dřevní hmota bude vymístěna na vhodné místo mimo plochu zásahu nebo spálena na vhodném místě v ploše zásahu.

4) Vysbírání komunálního odpadu z plochy kácení dřeviny a jeho odvezení mimo plochu zásahu.

Práce budou provedeny v období od 1. 10. 2023 do 15. 12. 2023.

Umístění prací – viz příloha č. 3 – Mapa 1 a příloha č. 4 – Mapa 2.

B.

- Dvojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1 hektar (dvě etapy vždy po cca 0,5 ha) v ploše celé Přírodní památky Hornohradský potok.

Likvidace netýkavky žláznaté proběhne před jejich rozkvětem mechanicky – vytrháváním. Vytržené rostliny netýkavky budou vymístěny mimo plochu zásahu tak, aby nedocházelo
k dalšímu rozšiřování této rostliny v ploše přírodní památky.

První likvidace rostlin musí proběhnout od 1.července do 15. července 2023, druhá likvidace rostlin musí proběhnout od 1. srpna 2023 do 15. srpna 2023.

C.

- Jednorázové ruční pokosení travnatých ploch o rozloze 3000 m2, odstranění porostů maliníku na ploše o rozloze 700 m2 a umístění viz příloha č. 3 – Mapa 1 a příloha č. 4 – Mapa 2

- Deponace travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu – mimo plochy s výskytem česneku medvědího.

Termín provedení prací kosení od 1. května 2023 do 31 srpna 2023.

Upozornění – plochy určené k zásahu jsou místy silně podmáčené.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.