Příloha č. 2

Podmínky realizace

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace bude probíhat ve zrekonstruovaném památkově chráněném objektu (NKP) a za provozu budovy.

V průběhu realizace předmětu plnění bude provozovatel objektu pro svou činnost využívat prostory dotčené výstavbou, a to zejména společné přístupové trasy (zadní vchod, výtah a schodiště) a místnost režie a kinotechnologie ve 2. nadzemním podlaží. Zhotovitel je tedy povinen umožnit dotčené prostory využívat provozovatelem objektu a dalším dodavatelům zajišťujícím realizaci plnění v objektu Císařských lázní.

Z důvodu citlivosti instalovaného vybavení a technologií na prach a nečistoty bude zhotovitel povinen místnost režie a kinotechnologie ve 2. nadzemním podlaží maximálně ochránit a zabezpečit proti šíření prachu a nečistot (jako krajní řešení za zcela výjimečných situací může být za účelem eliminace rizika poškození těchto technologií během konaných akcí zcela vyžádáno uzavření příslušného segmentu v daném patře, který by prašností či šířením nečistot zařízení ohrožoval). Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby v maximální možné míře eliminoval šíření prachu a nečistot do zbylých částí objektu.

Zhotovitel je povinen provádět průběžný (po skončení pracovní směny je zhotovitel, bude-li to nutné) a závěrečný úklid, tj. odstraňovat nečistoty vzniklé prováděním prací nebo manipulací s materiálem, a to ve všech prostorech, kam budou vstupovat pracovníci provozovatele Císařských lázní, kteří budou zajišťovat zdárný průběh akcí a provoz objektu. Jedná se zejména o prostor zadního vchodu, zadního schodiště a výtahu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se do objektu Císařských lázní jeho zaviněním nedostala žádná nepovolaná osoba. Zhotovitel má zákaz vstupu do všech prostor, které nejsou předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá vnitřní pravidla provozovatele objektu, řídit se jeho vnitřními předpisy dbát pokynů jeho odpovědné osoby. Zhotovitel je povinen minimalizovány dopady na náklady provozovatele objektu v rámci energií a služeb (plýtvání teplem, nepřiměřené náklady na zvýšený úklid v ostatních prostorách apod.).

Zhotovitel bude povinen poskytnut prostor vždy jedné z budoucích nájemních jednotek ve 2. nebo 3. nadzemního podlaží po celou dobu dodavateli zatemnění atria objektu Císařských lázní, a to po celou dobu plnění z jeho strany (předpoklad dokončení 06/2024).

Zázemí zhotovitele

- 	využití sociálního zařízení bude zhotoviteli umožněno v objektu Císařských lázní ve 3. nadzemním podlaží (pánské toalety č. 5.113) s tím, že zařízení musí sloužit výhradně ke svému původnímu účelu a nesmí být využíváno jako výlevka po stavebních pracích

- 	zdroj vody je možné využít v prostoru „nájemních jednotek“, které jsou připraveny k dokončení a osazeny podružným měřidlem (v případě potřeby dalšího zdroje navrhne technický úsek provozovatele objektu Císařských lázní na základě stávající situace další možný zdroj)

- 	pro připojení k el. bude možné využít rozvaděč v prostoru „nájemních jednotek“ (v rozvaděči osazeno poměrové měřidlo)

- 	sklad materiálu může být zřízen v předaných prostorách „nájemních jednotek“ za respektování veškerých norem, návštěvnického řádu a únosnosti podlah)

- 	manipulační trasy budou pouze zadním vchodem směrem od Rašelinového pavilonu (viz text níže)

Ochrana před poškozením

- 	před započetím prací bude proveden passport předávaných prostor a manipulačních tras pro dokumentaci případných poškození způsobených zhotovitelem během realizace předmětu plnění

- 	všechny opravené nebo původní prvky budou zhotovitelem před započetím prací zakryty a ochráněny před případným poškozením

- 	před započetím prací musí být zhotovitelem zakryty a ochráněny (zejména proti prachu, vlhkosti a mechanickému poškození) všechny technologické prvky – čidla, prvky EPS, prvky zabezpečení, prostory kinotechnologie, AV technologie a režie, rozvaděče, historické konstrukce (obklady a dlažby) atd.

- 	případné prašné a hlučné práce, bude-li to možné, budou prováděny zcela mimo budovu

- 	bude-li otevřena expozice lázeňství v objektu Císařských lázní, nesmí zhotovitel svou činností omezovat její návštěvnický provoz

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

- 	zhotovitel bere na vědomí, že budova bude v době provádění prací sledována bezpečnostním kamerovým systémem s pořizováním záznamu při zachování pravidel definovaných v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů

- 	zhotovitel informuje o pořizování záznamu z bezpečnostního kamerového systému, podmínkách a právech všechny své pracovníky

Podmínky vstupu do objektu a realizace předmětu plnění:

Vstup do objektu (není-li dále uvedeno jinak):

- pondělí až pátek od 8:00 hod. do 18:00 hod.

Vstup do objektu bude umožněn zadním vchodem. Vstup do 2. a 3. nadzemního podlaží bude umožněn po zadním schodišti, případně výtahem u zadního vchodu. Zhotovitel smí použít schodiště a výtah pouze pro přesun mezi vstupním podlažím a podlažím, kde provádí realizaci díla (2. a 3. nadzemní podlaží).  Zhotovitel bude povinen provést „registraci“ u technického úseku provozovatele objektu Císařských lázní. Následně bude pracovníkům zhotovitele vydána přístupová karta (případně klíče potřebné ke vstupu do objektu).

Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo prostory dotčených realizací předmětu plnění, a to z důvodu bezpečnosti, zamezení narušení provozu objektu a šíření nečistot.

Zhotovitel bude povinen poskytnuté prostory po dokončení předmětu plnění na vlastní náklady uvést zpět do původního stavu.

V průběhu realizace bude docházet k „mimořádným“ událostem (zkouška orchestru, koncert, TV přenos apod. – viz termíny obsazení atria v tabulce níže), kdy může dojít k omezení nebo dočasnému přerušení hlučných prací a povinnosti nepoužívat osvětlení v prostorech směřujících do atria objektu. Na uvedené bude zhotovitel upozorněn nejpozději 3 dny předem. Ve výjimečných případech může být po zhotoviteli požadováno úplné přerušení všech prací. V takovém případě bude zhotoviteli prodloužen termín protokolárního předání řádně provedeného díla prodloužen (blíže viz smlouva o dílo).

Termíny obsazení objektu atria v roce 2024:

| 01.03.2024 | pá | 8-13 hod. |
| --- | --- | --- |
| 02.03.2024 | so | 16-22 hod. |
| 03.03.2024 | ne |  |
| 04.03.2024 | po |  |
| 05.03.2024 | út | 8-12 hod. |
| 06.03.2024 | st | 8-12 ho. |
| 07.03.2024 | čt | 8-12 hod. |
| 08.03.2024 | pá |  |
| 09.03.2024 | so |  |
| 10.03.2024 | ne |  |
| 11.03.2024 | po |  |
| 12.03.2024 | út | celý den |
| 13.03.2024 | st | 8-13 hod. |
| 14.03.2024 | čt | celý den |
| 15.03.2024 | pá | 8-13 hod. |
| 16.03.2024 | so |  |
| 17.03.2024 | ne |  |
| 18.03.2024 | po | 8-13 hod. |
| 19.03.2024 | út | 8-13 hod. |
| 20.03.2024 | st | 8-13 hod. |
| 21.03.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 22.03.2024 | pá | celý den |
| 23.03.2024 | so |  |
| 24.03.2024 | ne |  |
| 25.03.2024 | po | 8-13 hod. |
| 26.03.2024 | út | 8-13 hod. |
| 27.03.2024 | st | celý den |
| 28.03.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 29.03.2024 | pá | 8-13 hod. |
| 30.03.2024 | so |  |
| 31.03.2024 | ne |  |
| 01.04.2024 | po |  |
| 02.04.2024 | út |  |
| 03.04.2024 | st | 8-13 hod. |
| 04.04.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 05.04.2024 | pá | celý den |
| 06.04.2024 | so |  |
| 07.04.2024 | ne |  |
| 08.04.2024 | po |  |
| 09.04.2024 | út | 8-13 hod. |
| 10.04.2024 | st | 8-13 hod. |
| 11.04.2024 | čt | celý den |
| 12.04.2024 | pá | 8-13 hod. |
| 13.04.2024 | so |  |
| 14.04.2024 | ne |  |
| 15.04.2024 | po | celý den |
| 16.04.2024 | út |  |
| 17.04.2024 | st | celý den |
| 18.04.2024 | čt | celý den |
| 19.04.2024 | pá |  |
| 20.04.2024 | so |  |
| 21.04.2024 | ne |  |
| 22.04.2024 | po |  |
| 23.04.2024 | út | 8-13 hod. |
| 24.04.2024 | st | 8-13 hod. |
| 25.04.2024 | čt | celý den |
| 26.04.2024 | pá |  |
| 27.04.2024 | so |  |
| 28.04.2024 | ne |  |
| 29.04.2024 | po |  |
| 30.04.2024 | út |  |
| 01.05.2024 | st |  |
| 02.05.2024 | čt |  |
| 03.05.2024 | pá | celý den |
| 04.05.2024 | so | celý den |
| 05.05.2024 | ne | celý den |
| 06.05.2024 | po |  |
| 07.05.2024 | út |  |
| 08.05.2024 | st |  |
| 09.05.2024 | čt |  |
| 10.05.2024 | pá |  |
| 11.05.2024 | so |  |
| 12.05.2024 | ne | celý den |
| 13.05.2024 | po |  |
| 14.05.2024 | út | 8-13 hod. |
| 15.05.2024 | st | 8-13 hod. |
| 16.05.2024 | čt | celý den |
| 17.05.2024 | pá | 8-13 hod. |
| 18.05.2024 | so |  |
| 19.05.2024 | ne |  |
| 20.05.2024 | po | 8-13 hod. |
| 21.05.2024 | út | celý den |
| 22.05.2024 | st | . |
| 23.05.2024 | čt | celý den |
| 24.05.2024 | pá | celý den |
| 25.05.2024 | so |  |
| 26.05.2024 | ne |  |
| 27.05.2024 | po |  |
| 28.05.2024 | út | 8-13 hod. |
| 29.05.2024 | st | 8-13 hod. |
| 30.05.2024 | čt | celý den |
| 31.05.2024 | pá |  |
| 01.06.2024 | so |  |
| 02.06.2024 | ne |  |
| 03.06.2024 | po |  |
| 04.06.2024 | út |  |
| 05.06.2024 | st | celý den |
| 06.06.2024 | čt | celý den |
| 07.06.2024 | pá |  |
| 08.06.2024 | so |  |
| 09.06.2024 | ne |  |
| 10.06.2024 | po | 8-12 hod. |
| 11.06.2024 | út |  |
| 12.06.2024 | st | 8-13 hod. |
| 13.06.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 14.06.2024 | pá | celý den |
| 15.06.2024 | so |  |
| 16.06.2024 | ne |  |
| 17.06.2024 | po |  |
| 18.06.2024 | út |  |
| 19.06.2024 | st |  |
| 20.06.2024 | čt | celý den |
| 21.06.2024 | pá | celý den |
| 22.06.2024 | so |  |
| 23.06.2024 | ne | celý den |
| 24.06.2024 | po | celý den |
| 25.06.2024 | út | celý den |
| 26.06.2024 | st | celý den |
| 27.06.2024 | čt | celý den |
| 28.06.2024 | pá | celý den |
| 29.06.2024 | so | celý den |
| 30.06.2024 | ne | celý den |
| 01.07.2024 | po | celý den |
| 02.07.2024 | út | celý den |
| 03.07.2024 | st | celý den |
| 04.07.2024 | čt | celý den |
| 05.07.2024 | pá | celý den |
| 06.07.2024 | so | celý den |
| 07.07.2024 | ne | celý den |
| 08.07.2024 | po |  |
| 09.07.2024 | út |  |
| 10.07.2024 | st |  |
| 11.07.2024 | čt |  |
| 12.07.2024 | pá |  |
| 13.07.2024 | so |  |
| 14.07.2024 | ne |  |
| 15.07.2024 | po |  |
| 16.07.2024 | út |  |
| 17.07.2024 | st |  |
| 18.07.2024 | čt |  |
| 19.07.2024 | pá |  |
| 20.07.2024 | so |  |
| 21.07.2024 | ne |  |
| 22.07.2024 | po |  |
| 23.07.2024 | út |  |
| 24.07.2024 | st |  |
| 25.07.2024 | čt |  |
| 26.07.2024 | pá |  |
| 27.07.2024 | so |  |
| 28.07.2024 | ne |  |
| 29.07.2024 | po |  |
| 30.07.2024 | út |  |
| 31.07.2024 | st |  |